ДОРОЖНЯ КАРТА Для реалізації Директиви 2006/87 / EC, яка встановлює технічні вимоги до суден внутрішнього плавання та скасовує Директиву Ради 82/714 / EEC

Зміст

1 Введення і огляд ............................................................... ……………............ 2

# 2 Стратегія розвитку та план реалізації ............................. ……................... .4

# 3 Установи та зацікавлені сторони ................................................................... 5

- 4 Технічні питання ................................................................................................5

# 5 Правила та управління .................................................................................... 6

# 6 Пріоритети та терміни ................................................................................... ..8

# 7 Фінансові та економічні питання ................................................................ ..8

# 8 Узагальнення основних питань  та Додаток 1............................................. 9

# 1 Введення і огляд

Директива 2006/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради про встановлення технічних вимог до суден внутрішніх водних шляхів,  скасовує Директиву Ради 82/714/ЄЕС та  встановлює технічні вимоги до суден внутрішніх водних шляхів, включаючи стандарти будівництва та обладнання. До Директиви внесено зміни Директивою 2006/137/ЄС (стосовно регламенту тимчасових сертифікатів), Директивою 2008/59/ЄС (стосовно уточнення внутрішніх водних шляхів Болгарії та Румунії) , Директивою 2008/68 (стосовно перевезення небезпечних вантажів), Директивою 2008/87 (зміна Додатків  II  V та  VI ), Директивою 2009/46 (зміна додатків I,II,V). Останні зміни вносилися до Додатків II, VII, IX щодо технічних вимог Директивами Комісії 2012/48/ЄС та 2012/49 /ЄС від 10 грудня 2012 року.

Угодою про Асоціацію визначено, що Україна буде наближатися до цієї Директиви в рамках Дунайської комісії у визначений нею термін.

Мета: Ця Директива спрямована на підтримку європейського річкового транспорту шляхом удосконалення технічної гармонізації суден. Вона також покликана встановити високий рівень безпеки на внутрішніх водних шляхах.

Сфера застосування

Директива  2006/87/ЄС застосовується до суден довжиною 20 м і більше та обсягом не менше 100 м3. Це також відноситься до плаваючого обладнання, буксирів і штовхачів, і суден, призначених для перевезення пасажирів, що перевозять більше 12 пасажирів, крім екіпажу. Пороми, морські судна і військові кораблі, виключаються зі сфери її застосування.

Водні шляхи ЄС розподілені на чотири  судноплавних зони плюс зона R - Рейн - яка регулюється  спеціальною конвенцією. Будь-яка держава-член може змінити класифікацію водних шляхів, за умови  повідомлення про це  Комісію, принаймні за  шість місяців наперед.

Звільнення

Винятки з технічних вимог, перелічених у додатку II до Директиви дозволяють: будь-яка держава-член може, після консультацій з Комісією, дозволити зниження технічних вимог, викладених у додатку II до плавзасобів, які працюють  виключно у певних зонах.

Звільнення від вимог   можливі у випадку суден, що працюють на водних шляхах, не пов'язаних з водними шляхами іншої держави-члена або роблять обмежені рейси місцевого значення або в акваторіях портів. Держави-члени також можуть, за певних умов, встановити  додаткові технічні вимоги до суден, що працюють на їх водних шляхах.

Сертифікати

Плавзасоби, що  працюють на водних шляхах Співтовариства, повинні також мати свідоцтво Співтовариства. Якщо  вони працюють в зоні R, вони повинні мати або свідоцтво Співтовариства або свідоцтво, видане відповідно до переглянутої Конвенції про судноплавство по Рейну. Сертифікати Спільноти видаються для суден, побудованих з 30 грудня 2008 і далі, відповідний технічний огляд здійснюється до плавзасобів, що введенні в експлуатацію і призначений для перевірки, чи відповідають вони технічними вимогами, викладеними в Додатку II до Директиви. Якщо компетентні органи знайти порушення вимог, судно може, за умови, що це не є явною небезпекою, продовжувати працювати до того часу, як відповідно до  вимог компоненти або частини(області) плавзасобу будуть  замінені або змінені. Після цього, компоненти або області повинні відповідати вимогам, викладеними у додатку II.

Сертифікати придатності  ЄС до плавання внутрішніми водними шляхами (UNIC сертифікат)  можуть бути видані компетентними органами будь-якої держави-члена. Країна повинна скласти список своїх компетентних органів і повідомити про це  Комісію.

Директива також вимагає єдиного Європейського Ідентифікаційного номеру ("ENI"), щоб вносити його до  UNIC сертифікату.

Директива 2006/87/ЄС є першою спробою встановлення узгоджених умов для видачі технічних свідоцтв на суднах внутрішнього плавання по всій мережі внутрішніх водних шляхів Європейського Союзу. Як уже згадувалося вище, технічні вимоги для суден, що плавають на річці Рейн, встановлюються Центральною комісією судноплавства по Рейну (ЦКСР).

У більшості випадків, технічні вимоги, викладені в додатку II до Директиви 2006/87/ЄС містить положення, викладені в Правилах огляду суден на Рейні. Умови та технічні вимоги для видачі сертифікатів внутрішнього плавання відповідно до статті 22 Переглянутої Конвенції про судноплавство по Рейну регулярно оновлюються і визнаються як такі, що відображають поточні технологічні розробки.

Підтримання двох різних наборів правил, одних для сертифікатів, виданих відповідно до статті 22 Переглянутої Конвенції про судноплавство на Рейні , а інших, по правилах ЄС,  не забезпечує правову визначеність і безпеку. Для запобігання спотворення конкуренції та різних рівнів безпеки, запропонована нова директива, що скасовує Директиву 2006/87/ЄС Європейського парламенту та Ради [COM (2013) 622 фінальний 10.9.2013], спрямована на забезпечення рівного застосування технічних вимог для всієї мережі внутрішніх водних шляхів в ЄС. Проект нової  директиви вже пройшов перше слухання у 2014 році .

Додатком VII до Директиви 2006/87/ЄC встановлюються  критерії затвердження класифікаційних товариств, процедура їх затвердження, та додається перелік затверджених класифікаційних товариств

2 Розробка стратегії  та впровадження плану

Урядом України прийнято розпорядження № 343-р від 08 квітня 2015 року «Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден на морському та річковому транспорті», яким затверджено План імплементації Директиви 2006/87/ЄС і включає  реалізацію Директиви 2006/87/ЄC до 2017 року.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС  перспективі і технічної роботи з реалізації Директиви 2006/87/ЄС повинні бути апроксимовані в рамках Дунайської комісії.

Україна є учасником Дунайської комісії та Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи.

Регістр судноплавства України на даний час не визнаний ЄК як класифікаційне товариство відповідно до вимог Директиви 2006/87/ЄC.

Українське законодавство залишається слабким по відношенню щодо кращих практик ЄС стосовно класифікації його внутрішніх водних шляхів та технічних вимог до суден внутрішнього плавання, видачі судових сертифікатів, призначення компетентних властей, і питань про відступи.

Стратегічним завданням є те, щоб українські  судна внутрішнього плавання мали сертифікати придатності  ЄС до плавання внутрішніми водними шляхами та був призначений компетентний орган, який буде їх видавати, а  Регістр судноплавства України визнавався в ЄС як класифікаційне товариство відповідно до Директиви 2006/87. Також має бути прийняте рішення щодо звільнення від обов’язкової сертифікації суден внутрішнього плавання виключно внутрішніми водними шляхами України.

План імплементації  повинен бути наступним:

- Забезпечити переклад українською консолідованого варіанту Директиви 2006/87/ЄC і його додатків та прийняти до опрацювання новий проект Директиви 2006/87 / ЄC .

- Забезпечити переклад українською рішення Дунайської комісії, схвалити 61 і 65 Постанови ЄЕК ООН по технічним вимогам для річкових суден, що плавають по Дунаю;

- Затвердити склад і забезпечити регулярну участь України у відповідних засіданнях Дунайської комісії, і відповідно у робочій групі з внутрішнього транспорту (річка) ЄЕК ООН.

- Прийняти закон про внутрішній водний транспорт України, що  повинен враховувати  вимоги Директиви 2006/87/ЄC щодо класифікації водних шляхів, видачу Сертифікатів придатності  ЄС до плавання внутрішніми водними шляхами для навігації по внутрішніх водних шляхах ЄС, єдиному Європейському Ідентифікаційному номеру ("ENI"),    правам Регістру судноплавства України.

- Визначити компетентний орган, який буде видавати сертифікати придатності  ЄС до плавання внутрішніми водними шляхами і повідомити про це ЄК. Designate a competent authority to issue UNIC certificate  and communicate it to Commission.

- Регістр судноплавства України (РСУ) має бути визнаний як класифікаційне товариство у ЄС відповідно до Директиви 2006/87. РСУ має підготувати й впровадити та підтримувати ефективну систему внутрішньої якості, що грунтується на відповідних частинах визнаних на міжнародному рівні стандартів якості та відповідає стандартам EN ISO/IEC 17020:2012 як витлумачено вимогами Схеми сертифікації системи якості IACS. Система якості РСУ, як органу інспекції,  має бути сертифікована незалежним аудиторським органом. Тому він повинен виконувати вимоги Додатка VII до Директиви 2006/87/ЄC з оцінки відповідності (див § 4 з технічних питань). Після проведення сертифікації аудитором  РСУ може подати заявку до Європейської комісії. Щоб допомогти в цій справі є доцільним погодитися з визначенням  партнера серед європейських класифікаційних товариств з аналогічним досвідом, і який має як морський так і річковий флот (Польща, Болгарія, та інш). У будь-якому випадку оцінка потреб (навчання, персонал, і, можливо, обладнання) повинно бути зроблено для того, щоб оцінити поточні можливості в РСУ, щоб стати   визнаним ЄК класифікаційним товариством,  та отримати повноваження від МІУ для  виконання технічних оглядів, спрямованих на отримання судном внутрішнього плавання сертифікату придатності  ЄС до плавання внутрішніми водними шляхами.

- Розробити та прийняти правила, що встановлюють класифікацію українських водних шляхів України (переглянути  постанову КМУ  від 12 червня 1996 N 640 "Про затвердження переліку водних шляхів, що відносяться до категорії судноплавних") та повідомите про цю класифікацію до ЄК.

- Визначити орган, який буде надавати та вести облік Європейського Ідентифікаційного номеру ("ENI") для суден внутрішнього водного плавання

- Визначити процедури інспекційних перевірок РСУ; організувати оцінку потреб (навчання, персонал і, можливо, устаткування) для виконання цієї функції.

# 3 Інститути та відповідні сторони

У ході реалізації Директиви 2006/87 / ЄС мають бути залучені:

- Верховна Рада України (щодо закону про внутрішній водний транспорт);

- Кабінет Міністрів України (КМУ щодо постанов, положень );

- Міністерство інфраструктури (в якості основного керівного органу);

- Дунайська комісія ( в частині участі України в її роботі та координації заходів)

- Міністерство закордонних справ (в плані співпраці з ЄЕК ООН, Дунайської комісії та ЄС, наскільки міжнародні конвенції та участь у відповідних комітетах необхідні);

- Міністерство фінансів (в плані фінансування участі України в Дунайській комісії і в робочій групі з внутрішнього водного транспорту ЄЕК ООН);

- Міністерство юстиції (затвердження і реєстрація актів);

- Державна служба України з безпеки на транспорті (нормативно- правові акти  для річкових суден, контролю безпеки, перевезення небезпечних вантажів , управління);

- Регістр судноплавства України (сертифікований орган);

- Державне агентство з рибальства;

- Судноплавні компанії, суднові об'єднання власників;

- Суднобудівельні компанії  України;

- Екологічні НГО

4 Технічні питання

Для того, щоб бути визнаним ЄК Регістр судноплавства України (РСУ) повинен відповідати вимогам, викладеним у додатку VII до Директиви 2006/87/ЄC з оцінки відповідності та має провести сертифікацію аудитором.

РСУ повинен потім підготувати, впровадити і підтримувати ефективну внутрішню систему якості, засновану на відповідних частинах міжнародне визнаних стандартів якості, таких як EN ISO/IEC 17020:2012 і EN 29001 або ISO 9001/2012, в якому викладаються вимоги до системи менеджменту якості організацій, що виконують функції контролю (інспекцій). Система якості повинна бути сертифікована акредитованою незалежною аудиторською компанією.

Щоб отримати визнання ЄК в якості класифікаційного товариства, РСУ повинен також:

(I), опублікувати українською та англійською мовами свої власні правила класифікації (у тому числі щодо технічних вимог) по відношенню до проектування, будівництва та огляду суден, і мати  потенціал для (а) застосовування, (б) підтримки і (с) оновлення цих норми і правил з власних ресурсів на регулярній основі;

(II) перевіряти дотримання цих правил при будівництві та періодично протягом терміну служби класифікованого судна;

(III) опублікувати регістрові книги суден;

(IV) не контролюватися, і не мати інтересів судновласників,суднобудівельників або іншим, що  здійснюють комерційну діяльність у виробництві, оснащенні, ремонті або експлуатації суден.

Співробітники РСУ повинні пройти всю відповідну підготовку. Оцінка потребу у навчанні і, можливо, обладнанні має бути зроблена протягом найближчих місяців. Наразі майже 100  співробітників Регістру судноплавства України мають сертифікати (24 інспекторів в Києві і 75 в інших містах - Херсон, Одеса, Запоріжжя, Маріуполь, Ізмаїл);

Рекомендується, щоб  Регістр судноплавства України регулярно консультувався з  вже визнаними відповідно до Директиви класифікаційними товариствами (наприклад Польський Регістр судноплавства тощо) щоб забезпечити еквівалентність технічних норм та їх реалізації, а також повинен дозволяти, представникам країни-члена ЄС іншим відповідним сторонам приймати участь у розробці його правил і положень.

Офіційний сайт Регістру судноплавства України повинен регулярно оновлюватися;

МІУ має визначити компетентний орган, який буде видавати для суден внутрішнього плавання сертифікат придатності  ЄС до плавання внутрішніми водними шляхами та орган, що буде вести реєстрацію  номерів ENI. Таки дії мають бути попередньо узгоджені із Дунайською комісією.

# 5 Регулювання та контроль

Міністерство інфраструктури є головною відповідальною особою за реалізацію Директиви 2006/87 / EC.

Інший ключовий суб'єкт -  Регістр судноплавства України, державне підприємство що створене  відповідно до постанови КМУ від 8 червня 1998 р. N 814 «Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного  нагляду на морському  і річковому транспорті».

Як атестована особа, він матиме, якщо це також буде визначено у законодавстві, отримати повноваження від МІУ на  виконання технічних оглядів суден згідно Директиви 2006/87/ЄС, які б передували видачі  сертифікатам придатності  ЄС до плавання внутрішніми водними шляхами, що дозволяють  українським річковим плавзасобам  навігацію по внутрішніх водних шляхах Співтовариства. Контроль здійснюватиметься МІУ (Департамент (відділ)річкового транспорту) і Європейською комісією, відповідно до звітів та / або скарг(заяв). Режим  штрафів відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, ймовірно, буде переглянутий, і також правова класифікація покарань  (штраф, злочини, кримінальна відповідальність, в деяких випадках).

З питань контролю безпеки, коли судна знаходяться в експлуатації , Державна служба з безпеки транспорту, створена відповідно до постанови КМУ від 11 лютого 2015 N 103 відповідатиме за державну політику в галузі безпеки на морському  і річковому транспорті (за винятком безпеки  рибальського флоту).

Бажано мати скоординований план між МІУ, Регістром, Державною службою України з безпеки на транспорті.

# 6 Пріоритети та терміни

Основними пріоритетами в 2015-2018 роках  мають бути:

- Прийняття закону України про внутрішній водний транспорт України як основної частини законодавства, що регулює внутрішній водний транспорт, який буде враховувати вимоги Директиви 2006/87/ЄC. (2015-2016);

- Оцінка РСУ для перевірки власної  можливості, щоб стати визнаним ЄС класифікаційним товариством  і органом, що може проводити технічні огляди.  Повідомити про це ЄК (2016-2017);

- Якщо потреби у підвищенні кваліфікації рекомендують навчання, воно повинно бути організовано бажано з аналогічною установою сусідньої країни (наприклад, Польський, Хорватський   Регістри); використовувати власні ресурси та\або запросити при необхідності підтримку в ЄС (Твіннінг або проект   допомоги ЄС іншого типу) (2017);

- Забезпечити дотримання вимог, викладених у додатку VII до Директиви 2006/87/ЄC щодо класифікаційного товариства та вимог надання номеру ENI для суден ( 2017 - 2018 ) ;

- Прийняти Правила класифікації внутрішніх водних шляхів України відповідно до  Додатку 1, розділ 1 Директиви 2006/87 / EC (2016);

- Визначити  компетентний орган для видачі сертифікатів  придатності  ЄС до плавання внутрішніми водними шляхами та повідомити про це  ЄС; (2018, якщо проект допомоги ЄС відбувся) ; якщо ні - 2017;

- Визначити порядок звільнення суден, що плавають виключно внутрішніми водними шляхами України від сертифікації відповідно до умов Директиви 2006/87/ЄС (2016-2017)

- Організувати оцінку потреб інспекторів Регістру судноплавства України, Державного агентства з безпеки транспорту в річковому транспорті у навчанні та обладнанні (2016);

- інформувати Координаційну раду УА ЄС-Україна (2017-2018).

Заходи повинні здійснюватися в координації з Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ із залученням судноплавних компаній, у тому числі суднобудівельників,  НГО з навколишнього середовища.

# 7 Фінансові та економічні питання

Основні витрати на організацію реалізації Директиви 2006/87/ЄC є:

- Підготовка правових актів,

- можливо, допомога ЄС для підтримки Регістру судноплавства України, щоб виконати сертифікацію за  кваліфікаційними вимогами ЄС ;

- Допомога у визначенні сертифікації суден внутрішнього водного плавання ;

- участь України в Дунайській комісії і ЄЕК ООН;

г) організація  навчання;

Участь у ЄЕК ООН та Дунайської комісії здійснюються за  рахунок бюджету  МІУ, Регістру судноплавства України,  судноплавних компаній  (За оцінками до € 100 000 у 2017 році).

Додатково можуть бути залучені інші ресурси.

Потреби у навчанні  для персоналу  Регістру судноплавства  України (близько 100 осіб), Укртрансбезпеки щодо здатності виконання вимог  Директиви, а також рішень Дунайської комісії про застосування резолюції 61  ЄЕК ООН  повинні встановити пов'язану вартість навчання. Орієнтовно € 100 000.00; для навчання , пов'язаної з технічним потенціалом Укртрансбезпеки  (щодо річкового транспорту), витрати повинні бути менше; попередньо € 50 000,00.

Проект Twinning (або аналогічний) і допомога в підготовці законодавчих актів може становити до 1 млн €. Витрати на навчання можуть бути частиною Твінінгу.

Є ймовірність додаткових витрат для власників суден і суднобудівельників через технічні вимоги Директиви, коли вони набудуть чинності, і коли немає можливості відступу (міжнародний річковий транспорт). Ці витрати будуть компенсуватися нарешті, кінцевими користувачами (клієнтами).

# 8 Узагальнення  основних проблем

Пріоритетним завданням перш за все є прийняття закону, що регулює внутрішній водний транспорт в Україні, беручи до уваги  розділ 6 Угоди про Асоціацію  стосовно вимог директив / правил  внутрішніх водних шляхів та відповідні постанови КМУ, накази МІУ щодо впровадження положень Директиви 2006/87/ЄС.

Положення,  підготовлене MIУ, повинне класифікувати  внутрішні водні шляхи України на підставі Директиви 2006/87/ЄC (Додаток 1, розділ 1).

Судна України, що здійснюють перевезення внутрішніми водними шляхами ЄС, повинні мати відповідні номери ENI та  UNIC сертифікати. Має бути визначений відповідний компетентний орган, що буде вести реєстрацію номерів та видавати сертифікати. Про це має бути повідомлена ЄК.

Регістр судноплавства України (РСУ) повинен бути оцінено по відношенню до його здібності, щоб стати визнаним ЄС класифікаційним товариством. У випадку, якщо РСУ буде мати  потребу в навчанні, ЄС може підтримати спільний проект за участю аналогічних інституцій (класифікаційних товариств); потреби устаткування повинні бути оцінені.

Має бути задоволена потреба у навчанні  інспекторів і, можливо обладнані Державного агентства з транспортної безпеки України, які мають справу з внутрішнім водним транспортом .

Оскільки  внутрішній водний транспорт починає відроджуватися в Україні, всі ці кроки повинні бути  зроблені спільно з представниками основних зацікавлених сторін судноплавної галузі та екологічних НГО.

Annex 1

Contact details for waterway Authorities in other EU Member States with Community inland waterways

The River Rhine and its tributaries Central Commission for Navigation on the Rhine Palais du Rhin 2, place de la République 67082 STRASBOURG Cedex (France) Tel: 00 33 (0)3 88 52 20 10 F. 00 33 (0)3 88 32 10 72 e-mail. ccnr@ccr-zkr.org website. www.ccr-zkr.org

The River Danube Danube Commission H-1068 Budapest Beczúr utca 25 (Hungary) Tel: 00 36 (0)1 461 8010 F. 00 36 (0)1 352 1839 e-mail. secretariat@danubecom-intern.org website. www.danubecom-intern.org

The River Moselle The Secretariat Moselle Commission Franz-Ludwig-Str. 21 D-54290 Trier Federal Republic of Germany Tel: 00 49 (0) 651 97 94 16-0 Fax: 00 49 (0) 651 97 94 16-20 e-mail: info@moselkommission.org website: www.moselkommission.org

Other waterways

The following contact details are for the Member States’ government departments that cover inland waterway transport. They will be able to give advice as to who operators should contact about particular waterways.

Austria Bundesministerium für Verkehr Innovation und Technologie Oberste Schiffahrtsbehörde Radetzkystrasse, 2 A-1030 WIEN Tel: 00 43 1 71162 5900 Fax: 00 43 1 71162 5999

Belgium Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Dienst Scheepvaart-veiligheid Tavernierkaai, 3 B-2000 Antwerpen e-mail: info.trans@mobilit.fgov.be web: www.mobilit.fgov.be

Bulgaria Ministry of Transport Maritime Administration 9, Dyakon Ignatiy Str. Sofia 1000 Republic of Bulgaria Tel: 00 359 (0) 2 930 09 10 Fax: 00 359 (0) 2 930 09 20 e-mail: bma@marad.bg web: www.marad.bg

Czech Republic Ministry of Transport nabr. Ludvika Svobody 12/1222 110 15 Prague 1 Tel: 00 420 225 131 112 Fax: 00 420 225 131 184 e-mail: posta@mdcr.cz www.mdcr.cz/en

France Ministère de L’écologie, de L’énergie du developpment durable et de la mer Grande Arche Tour Pascal A et B 92055 La Défence Cedex Paris Tel : 00 01 40 81 21 22 web : www developpment-durable.gouv.fr

Germany Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Referat WS26 Invalidenstrase 44 10115 Berlin e-mail: buergerinfo@BMVBS.bund.de

Hungary Ministry of Transport, Telecommunications and Energy H-1054 Budapest Akademia utca 3 Republic of Hungary Tel: 00 36 1 475 34 34 Fax: 00 36 1 475 34 35 e-mail: ugyfelszolgalat@khem.gov.hu

Italy Department of transport Via Caraci, 36 00157 Roma Tel: 00 06 4158 6649 – 6650 Fax: 00 06 4158 3606 e-mail: dtt.segr@mit.gov.it

Lithuania Ministry of Transport and Communications Gedimino Avenue 17 LT-2679 Vilnius Lithuania Tel : 00 370 2 621 445 Fax 00 370 2 224 335

Grand Duchy of Luxembourg Départment des Transports 19-21 boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tel: 00 352 247 84400 Fax: 00 352 22 85 68 e-mail: info@mt.public.lu web: www.mt.public.lu

Netherlands Ministry of Transport, Public Works and Water Management Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Tel: 00 31 70 351 61 71 Fax: 00 31 70 351 78 95

Poland Ministry of Infrastructure (Department for Maritime Transport and Inland Navigation) 4-6 Chalubinski Street 00 928 Warsaw Tel: 00 48 22 630 15 40 fax: 00 48 22 630 15 49

Romania Ministry of Public Works, transport and Housing 38, Bvd. Dinicu Golescu Sector 1 Bucharest

Slovakia Ministry of Transport, Post and Telecom SK Namestie slobody c. 6 P.O Box 100 81005 Bratislava Tel: 00 421 2 5949 4111 Fax: 00 421 2 5249 4794 e-mail: info@telecom.gov.sk www.telecom.gov.sk

Republic of Slovenia Ministry of Transport Langusova 4 SI-1000 Ljubljana Tel: 00 386 1 478 80 00 Fax: 00 386 1 478 81 39 e-mail: gp.mzp@gov.si web: www.mzp.gov.si

There are several European amenity and trade organizations who may also be able to provide advice and to  vessel owners/operators who wish to operate in mainland Europe.

Commercial vessels Inland Navigation Europe Office 6G65, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussels Belgium Tel: 00 32 (0)2 553 62 70 F. 00 32 (0)2 553 62 72 e-mail. info@inlandnavigation.org website. www.inlandnavigation.org

The European Barge Union PO Box 23210 3001 KE Rotterdam The Netherlands Tel: 00 31 (0) 10 411 6070 F. 00 31 (0) 10 412 9091 e-mail. info@ebu-uenf.org website. www.ebu.uenf.org

Pleasure vessels DBA - the Barge Association ”Cormorant” Spade Oak Reach Cookham, Maidenhead SL6 9RQ Tel: +44 (0) 303 6660636 e-mail: info@barges.org www.barges.org

European Boating Association (EBA) EBA Secretariat Royal Yachting Association, RYA House, Ensign Way, Hamble, Southampton, SO31 4YA, Tel: +44 23 8060 4230 (or 4100) Fax: +44 23 8060 4296 (or 4299) e-mail: eba@rya.org.uk http://eba.eu.com

The Inland Waterways Association Island House Moor Road CHESHAM HP5 1WA Tel: 01494 783453 e-mail: iwa@waterways.org.uk www.waterways.org.uk

Inland Waterways International Crabtree Hall Mill Lane Lower Beeding, Horsham West Sussex RH13 6PX e-mail: info@inlandwaterwaysinternational.org web: www.inlandwaterwaysinternational.org

До Дорожньої карти додається перелік таких компетентних органів (англ.)

Як приклад, рішення ЄК щодо визнання Морського Регістру РФ  - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012D0065