### ІНФОРМАЦІЯ про виконання заходів щодо вдосконалення умов та організації дорожнього руху для забезпечення його безпеки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Аварійно-небезпечна ділянка / місце (ділянка) концентрації ДТП1** | **Ступінь небезпеки** | **Тип заходу2** | **Вид заходу** | **Виконавець заходу** | **Запланований строк виконання заходу** | **Стан фактичного виконання (виконано повністю, виконано частково, не виконано)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Місто Дніпро** | | | | | | | |
| 1 | Перехрестя просп. Олександра Поля з вул. Ульянова  (35.026581; 48.460828) | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановлення додаткових дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки | КП «Транспортна інфраструктури міста» міської ради | Квітень-травень 2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Зміна режиму роботи світлофора | Виконано |
| Перспективні | Зміна організації дорожнього руху на перехресті | Грудень 2024 | Не виконано |
| 2 | Перехрестя просп. Слобожанський з вул. Калиновою  (35.076878; 48.511174) | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановлення додаткових дорожніх знаків | КП «Транспортна інфраструктури міста» міської ради | Квітень 2023 | Виконано |
| Обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки | Травень 2023 | Виконано частково |
| Обов’язкові | Зміна режиму роботи світлофора | Червень 2023 | Виконано |
| Перспективні | Встановлення світлофорів з таймером відліку часу | Грудень 2024 | Не виконано |
| 3 | Перехрестя вул. Набережної з вул. Юрія Кондратюка (34.922994; 48.485857) | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановлення додаткових дорожніх знаків | КП «Транспортна інфраструктури міста», «Міськсвітло» міської рад | Квітень 2023 | Виконано |
| Обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, зміна організації дорожнього руху | березень 2024 | Виконано |
| Перспективні | Реконструкція світлофорного об’єкта, зміна режиму роботи світлофорів, встановлення додаткового освітлення зони пішохідного переходу | Грудень 2024 | Не виконано |
| 4 | Вул. Марії Лисиченко (від буд. 12б до 16б)  (35.03591; 48.523124) | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановлення додаткових дорожніх знаків | КП «Транспортна інфраструктури міста», «Міськзеленбуд» міської рад | Квітень 2023 | Виконано |
| Обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки, обрізання гілок дерев, що обмежують видимість дорожніх знаків | Червень 2023 | Виконано |
| Перспективні | Встановити дорожнє двобічне огородження на ділянці небезпечного повороту | Червень 2024 | Виконано |
| впровадити світлофорне регулювання на пішохідному переході у районі магазина «АТБ» | Грудень 2025 | Не виконано |
| 5 | Вул. Криворізька (від пров. Шахового до АЗС «ЮКОН»)  (34.977105; 48.441284) | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановлення додаткових дорожніх знаків | КП «Транспортна інфраструктури міста»,  «Міськсвітло»,  «Міськзеленбуд», «УРЕА» міської рад | Квітень 2023 | Виконано |
| Обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки | Червень 2024 | Не виконано |
| Додаткове освітлення зони пішохідного переходу | Червень 2023 | Виконано |
| Обрізати гілки дерев | Жовтень 2023 | Виконано |
| Перспективні | Встановити дорожнє двобічне огородження | Грудень 2024 | Виконано |
| 6 | Просп. Сергія Нігояна (від буд. 24 до буд 36 (34.9986; 48.47433) | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановлення додаткових дорожніх знаків | КП «Транспортна інфраструктури міста»,  «Міськсвітло»,  «УРЕА» міської рад | Квітень 2023 | Виконано частково |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки | Червень 2024 | Виконано частково |
| Встановити додаткове освітлення зони пішохідного переходу | Грудень 2024 | Не виконано |
| Перспективні | Встановити спрямовуюче пішохідне огородження | Грудень 2024 | Не виконано |
| 7 | Вул. Набережна Січеславська (між перехрестями з вул. Володимира Мономаха та вул. Європейською) (35.048168; 48.471054 | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановлення додаткових дорожніх знаків | КП «Транспортна інфраструктури міста»,  «Міськсвітло»,  «УРЕА» міської рад | Квітень 2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки | Жовтень 2023 | Виконано частково |
| Зміна режиму роботи світлофора | Грудень 2023 | Виконано |
| Перспективні | Встановити додаткове освітлення зони пішохідного переходу | Грудень 2024 | Не виконано |
| Встановити спрямовуюче пішохідне огородження | Грудень 2024 | Не виконано |
| 8 | Вул. Незалежності (від перехрестя з вул. Академіка Янгеля до буд.17)  (35.006926; 48.43098) | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановлення додаткових дорожніх знаків | КП «Транспортна інфраструктури міста»,  «Міськсвітло»,  «Міськзеленбуд», «УРЕА» міської рад | Квітень 2023 | Виконано |
| Обов’язкові | нанесення дорожньої розмітки. Обрізати гілки дерев, що обмежують видимість дорожніх знаків | Червень 2023 | Виконано |
| Перспективні | Встановити додаткове освітлення зони пішохідного переходу, встановити спрямовуюче пішохідне огородження | Грудень 2024 | Виконано |
| **Місто Чернівці** | | | | | | | |
| 1 | Вул. Героїв Майдану, 71  (48.2675368;  25.9278535 | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановити дорожні знаки 1.41 з табличками 7.21.3 | Міська рада | 20.03.2024 | Виконано частково |
| Обов’язкові | Замінити існуючу дорожню розмітку згідно з ОДР | 20.04.2024 |
| Перспективні | Капітальний ремонт дорожнього покриття | Після скасування воєнного стану на території України |
| 2. | Вул. Старожучківський шлях, 13-А (48.3196266; 25.9621721) | Малонебезпечна | Невідкладні | Встановити дорожні знаки 1.41 з табличками 7.21.3. 7.21.1 та 1.2.1 (600 м); демонтувати дорожній знак 1.39 | Міська рада | 20.03.2024 | Виконано частково |
| Обов’язкові | Змінити дорожні знаки 5.38.1 та 5.38.2 на дорожні знаки із світлоповертальними зовнішніми облямівками жовтого кольору; замінити існуючу дорожню розмітку 1.14.1 на 1.14.2 | 20.24.2024 |
| Перспективні | Відновити роботу світлофору для пішоходів біля центрального входу до КП МТК «Калинівський ринок» | 2024-2025 |
| **Місто Павлоград Дніпропетровська область** | | | | | | | |
| 1 | Вул. Дніпровська (перехрестя з вул. Преображенська)  (48.49756; 35.94809) | Небезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 5.38.2 «Пішохідний перехід» | 01.07.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | 2024 | Не виконано |
| Обов’язкові | Розчищення крони дерев, які прикривають дорожні знаки | 2023 | Виконано |
| 2 | Вул. Дніпровська (від буд.№ 569 до вул. Милосердова Володимира) (48.49456; 35.9366) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків | 01.07.2023 | Виконано |
| 3 | Вул. Дніпровська (перехрестя з вул. Водопровідна)  (48.49524; 35.93422) | Небезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків | 01.07.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | 2024 |  |
| 4 | Вул. Дніпровська (перехрестя з вул. Західнодонбаська)  (48.49684; 35.92898) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків | 01.07.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | 2024 | Не виконано |
| Обов’язкові | Розчищення крони дерев, які прикривають дорожні знаки | 2023 | Виконано |
| 5 | Вул. Дніпровська  (в районі перехрестя з пров. Дніпровський)  (48.49948; 35.91996) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків | 01.07.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | 2024 | Не виконано |
| 6 | Вул. Дніпровська  (р-н будинків № 405-417)  (48.50093; 35.91485) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків | 01.07.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | 2024 |  |
| 7 | Вул. Дніпровська  (в районі будинків №334, 334/1)  (48.50903; 35.89837 | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків | 01.07.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | 2024 | Не виконано |
| Обов’язкові | Розчищення крони дерев, які прикривають дорожні знаки | 2023 | Виконано |
| 8 | Вул. Дніпровська  (перехрестя з вул. Яворницького Дмитра)  (48.51245; 35.89293) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29  (40 км/год) з обох боків | 01.07.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | 2024 | Не виконано |
| 9 | Вул. Дніпровська  (міст через р. Гніздка, перехрестя з вул. Успенська)  (48.52237; 35.87706) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29  (40 км/год) з обох боків | 01.07.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | 2024 | Не виконано |
| 10 | Вул. Дніпровська  (перехрестя з вул. Євгена Панченка)  (48.52372; 35.86691) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29  (40 км/год) з обох боків | 01.07.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | 2024 | Не виконано |
| 11 | Вул. Дніпровська  (перехрестя з вул. Полтавська)  (48.52397; 35.8647) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29  (40 км/год) з обох боків | 01.07.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 1.14.2 | 2024 | Не виконано |
| Обов’язкові | Демонтаж рекламоносіїв для забезпечення видимості | Управління комунального господарства та будівництва | 2023 | Виконано |
| 12 | Вул. Дніпровська  (міст через р. Вовча)  (48.52472; 35.86015) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожнього знаку 1.39 «Аварійно-небезпечна ділянка» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29 (40 км/год) з обох боків, дорожні знаки 5.16 або 5.18 (рух в сторону Дніпра) продублювати згідно вимог ДСТУ 4100:2021 | 01.07.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожнього знаку 1.1 «Небезпечний поворот праворуч» | 01.07.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Нанесення дорожньої розмітки 2.6 на бурдюрний камінь острівця безпеки, що знаходиться в кінці крайньої лівої смуги на вищевказаній ділянці | 2024 | Виконано |
| Обов’язкові | Позначення об’їзду перешкоди дорожнім знаком 4.9 та дорожньою розміткою 2.3 | 2023-2024 | Виконано частково |
| Обов’язкові | Розчищення крони дерев для забезпечення видимості | 2023 | Виконано |
| 13 | Вул. Дніпровська  (від перехрестя з пр. Шахтобудівників до вул. Дніпровська, 20)  (48.52967; 35.84272) |  | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2024 | Виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29  (40 км/год) з обох боків | 20.03.2024 | Виконано |
| Перспективні | Встановлення світлофорного об’єкту на перехресті вул. Дніпровська та пр. Шахтобудівників | Управління комунального господарства та будівництва | 2024-2025 | Не виконано |
| 14 | Вул. Центральна (перехрестя з вул. Вокзальна)  (48.54012; 35.86772) | Малонебезпечні | Невідкладні | Встановлення дорожніх знаків 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод», з табличкою 7.21.3 «Вид небезпеки» | КП «Павлоградсвітло» | 20.03.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Встановлення дорожніх знаків 3.29  (40 км/год) з обох боків | 01.07.2023 | Виконано |
| Обов’язкові | Розчищення крони дерев, які перекривають дорожні знаки | 2023 | Виконано |
| **Місто Ірпінь Київська область** | | | | | | | |
| 1 | О101325/Р30/км. 2 + 825 – км.3 + 003  (50.516320, 30.229994/  50.517694, 30.229519) | 0,74  Малонебезпечні | Невідкладні | Забезпечити видимість світлофора та дорожніх знаків на перехресті км 2+825 зрізанням гілок дерев та кущів | ТОВ «Спец Комплект Постач» |  | Виконано |
| На примиканнях км 2+825 встановити дорожні знаки 1.41 «Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод» та таблички 7.2.1 «Зона дії», 7.21.3 «Вид небезпеки» |  | Виконано |
| Обов’язкові | На км 3+100 встановити дорожній знак 5.17.2 «Напрямок руху по смугах» | ТОВ «Спец Комплект Постач» |  | Виконано |
| Встановити дорожній знак 5.45.1 «Пункт зупинки автобуса» на км 3+100 (прямий напрямок) відповідно до ДСТУ 4100 |  | Виконано |
| Замінити пошкоджений дорожній знак 2.3 «Головна дорога» на км 2+950 (прямий напрямок) та встановити його відповідно до ДСТУ 4100 |  | Виконано |
| Замінити дорожній знак 5.17.1 «Напрямок руху по смугах» на км 2+850 на новий |  | Виконано |
| Поновити горизонтальну дорожню розмітку в межах МК ДТП |  | Виконано |
| В межах МК ДТП на підході до пішохідного переходу на км 2+990 у прямому напрямку, де можливий безпосередній вихід дітей на проїзну частину, встановити дорожні знаки 1.33 «Діти» з жовтою облямівкою (другий знак з табличкою 7.2.1 «Зона дії») та 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» (40) відповідно до ДСТУ 4100 |  | Виконано |
| Дорожні знаки 2.3 «головна дорога» та 5.38.1 (5.38.2) «Пішохідний перехід» км 2+990 (зворотний напрямок) встановити відповідно до пункту 14.2.9 ДСТУ 4100 (забезпечити нормативну висоту встановлення дорожніх знаків) |  | Виконано |
| Дорожні знаки 1.33 «Діти» замінити на нові ідентичні з жовтою облямівкою, пошкоджену табличку 7.2.1 «Зона дії» на км 2+990 (зворотний напрямок) замінити на нову |  | Виконано |
| Встановити відсутні секції бар’єрної дорожньої огорожі на км 2+900 (зворотний напрямок) |  | Виконано |
| Встановити відсутні кінцеві /початкові елементи бар’єрної огорожі на км 2+825 |  | Виконано |
| На пішохідних переходах на км 2+835 та км 2+990 нанести горизонтальну дорожню розмітку1.14.2 (чорно-біла) |  | Виконано |
| Додаткові | Влаштування світлофорного об’єкту на пішохідному переході на км 2+980 | Органи місцевого самоврядування |  | Виконано |
| Перспективні | Передбачити заходи із урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, а саме облаштуванням підходів до пішохідних переходів тактильними орієнтирами згідно з ДБН В.2.3-4 | Не визначено |  | Не визначено |