## Slide 1
“Підтримка Міністерства інфраструктури України
у рамках Проекту рамкової кредитної угоди для міського громадського транспорту України”
Стартова Нарада
Інституційні механізми
Київ, 13 грудня 2016

## Slide 2
Підтримка Міністерства інфраструктури України
у рамках Проекту рамкової кредитної угоди для міського громадського транспорту України”
Зміст
1 Інституційний механізм
1.1 Керівний комітет
1.1.1 Мета
1.1.2 Склад
1.1.3 Функції
1.2 ГУПП
1.2.1 Мета
1.2.2 Склад
1.2.3 Функції
1.3 ГВП
1.3.1 Мета
1.3.2 Склад
1.3.3 Функції
2 Організаційна схема
2.1 Загальне
2.2 Схема

## Slide 3
“Підтримка Міністерства інфраструктури України
у рамках Проекту рамкової кредитної угоди для міського громадського транспорту України”
1.1 Керівний комітет
1.1.1 Мета
Для належної реалізації Проекту міського громадського транспорту (ПМГТ) за підтримки ЄІБ та інших МФО та забезпечення прав власності Бенефіціарів до начала етапу реалізації ПМГТ повинен бути створений Керівний комітет (КК).
Цей КК відповідатиме за загальне погодження та нагляд за Проектом і підпроектами для забезпечення поступу на досягнення цілей та завдань Проекту, які визначено Угодою про фінансування між ЄІБ та Україною.
Для виконання своєї ролі та функцій КК буде отримувати підтримки зі сторони Групи управління та підтримки Проекту (ГУПП), яка буде діяти як Секретаріат Керівного комітету, готуючи узагальнюючі матеріали та звіти про хід виконання проекту та надаючи всію необхідну інформацію та підтвердження, які Керівний комітет потребує для прийняття поінформованих рішень.

## Slide 4
“Підтримка Міністерства інфраструктури України
у рамках Проекту рамкової кредитної угоди для міського громадського транспорту України”
1.1.2 Склад
КК складається з представників наступних учасників :
Міністерство інфраструктури, яке буде головувати в КК;
Міністерство фінансів;
ГУПП та
інші зацікавлені сторони, коли це доцільно і коли це попередньо погоджено МІУ та ЄІБ.
ЄІБ матиме в КК статус спостерігача.
Склад КК, а також зміни серед його членів повинні затверджуватися МІУ, з проведенням консультацій з ЄІБ

## Slide 5
Підтримка Міністерства інфраструктури України
у рамках Проекту рамкової кредитної угоди для міського громадського транспорту України”
1.1.3 Функції
Керівний комітет:
дає дозвіл на запуск Проекту, а потім збирається щоквартально. На додаток до цих регулярних засідань, КК може збиратися на запит його членів та основних учасників;
вирішує стратегічні питання (напр., які можуть впливати на успіх Проекту);
погоджує мандат ПМГТ для прийняття стратегічних рекомендацій стосовно процедур Проекту, зокрема затвердження Керівництва з процедур проекту (КПП) та затвердження змін в цьому КПП, якщо воно вимагає поправок;
підтримує реалізацію ПМГТ завдяки зобов’язанню вищого керівництва забезпечити та підтримувати ресурси, необхідні для реалізації ПМГТ;
погоджує відповідні критеріям пропозиції підпроектів, які подані ГУПП, на етапі попереднього аналізу;

## Slide 6
Підтримка Міністерства інфраструктури України
у рамках Проекту рамкової кредитної угоди для міського громадського транспорту України”
1.1.3 Функції (продовження)
погоджує Угоду про передачу кредитних коштів на підпроекти, подану ГУПП, шляхом підписання всіма його членами;
сприяє діяльності ГУПП та аналізує цю діяльність, а також хід робіт у рамках ПМГТ;
контролює та сприяє зусиллям, які докладаються для забезпечення фінансування, зокрема інвестиційних грантів;
контролює хід виконання проекту та підпроектів та бюджетів;
дає дозвіл на закриття Проекту, який фінансується ЄІБ (ПМГТ).
ГУПП надає підтримку КК, готуючи засідання, проекти порядку денного та протоколів.

## Slide 7
Підтримка Міністерства інфраструктури України
у рамках Проекту рамкової кредитної угоди для міського громадського транспорту України”
1.2 Група управління та підтримки Проекту
1.2.1 Мета
Угода про фінансування передбачає, що ЄІБ може профінансувати до 20 проектів міського транспорту для закупівлі товарів (напр., рухомий склад), робіт з транспортної інфраструктури та послуг на загальну можливу суму в 200 млн євро, яка підлягає вимозі ко-фінансування, а також загальним та спеціальним умовам.
Цей великий и широкий географічний масштаб вимагає залучення координаційного підрозділу, який виконуватиме роль управління та підтримки на центральному рівні – власне ГУПП.
Отже, ГУПП забезпечить загальну координацію, моніторинг та звітність щодо ПМГТ.

## Slide 8
Підтримка Міністерства інфраструктури України
у рамках Проекту рамкової кредитної угоди для міського громадського транспорту України”
1.2 ГУПП
1.2.2 Склад
Кадровий склад ГУПП буде представлений працівниками відповідних департаментів МІУ та інших міністерств.
ГУПП складається, як мінімум, з наступних працівників, при повній зайнятості: Керівник проекту, спеціаліст з закупівлі, інженер/и, спеціаліст з заходу навколишнього та соціального середовища, бухгалтер та асистент. Інші працівники можуть залучатися на короткий та середній часовий термін, у випадку потреби.
Ступінь залучення персоналу може обговорюватися під час етапу запуску проекту.
ГУПП матиме підтримку зі сторони технічної допомоги на постійній основі і, коли це доцільно, в конкретних ситуаціях.

## Slide 9
Підтримка Міністерства інфраструктури України
у рамках Проекту рамкової кредитної угоди для міського громадського транспорту України”
1.2 ГУПП
1.2.3 Функції
ГУПП відповідає:
за заходи щодо реалізації ПМГТ, належне використання погоджених процедур для вибірки, закупівлі, фінансового менеджменту, захисту навколишнього та соціального середовища, допомогу в координації ПМГТ та загальний моніторинг реалізації на щоденній основі та
підтримку ГВП щодо реалізації підпроектів стосовно закупівлі, фінансового менеджменту та всіх аспектів, наскільки це необхідно, при обміні інформацією з ЄІБ;
підтримку діяльності КК і своєчасне надання необхідної інформації для обґрунтованих рішень КК.

## Slide 10
1.3 ГВП (Група впровадження підпроекту)
1.3.1 Мета
Планування, підготовка та реалізації підпроекту покладені на Кінцевого отримувача (муніципалітет/и або компанія муніципального транспорту)
Попередній досвід послідовно свідчить про те, що найкращий спосіб забезпечення належного планування, підготовки та реалізації таких (під)проектів транспорту для Кінцевого отримувача полягає у створенні спеціально призначеної структури, ГВП, яка власне і відповідатиме за успіх підпроекту, що знаходиться під її контролем;
Тому ГВП повинна бути створена кожним Кінцевим отримувачем (містом або компанією міського транспорту) для підпроекту, який відповідає критеріям для фінансування ЄІБ.
Підтримка Міністерства інфраструктури України
у рамках Проекту рамкової кредитної угоди для міського громадського транспорту України”

## Slide 11
1.3 ГВП (Група впровадження підпроекту)
1.3.2 Склад
Загалом ГВП складатиметься з:
Керівник підпроекту/ координатор, спеціаліст/и з закупівлі, галузевий/і інженер/и та спеціаліст з фінансового менеджменту. Щодо великих проектів, передбачається, що такі експерти 100% свого робочого часу будуть присвячувати ГВП і підпроектам. ГВП Кінцевого отримувача на свій власний розсуд може залучати до ГВП інших спеціалістів у разі потреби, зважаючи на обсяг та характер задач, поставлених перед ГВП. Щодо великого/их підпроекту/ ів, ГВП може допомагати окрема група зовнішніх консультантів, яка фінансується за кошти ТД, що надходять від донорів або кредитних фондів.
Кінцевий отримувач визначає найбільш оптимальні та діючі структуру та кадровий склад ГВП для задоволення потреб підпроекту.
Підтримка Міністерства інфраструктури України
у рамках Проекту рамкової кредитної угоди для міського громадського транспорту України”

## Slide 12: “Підтримка Міністерства інфраструктури України у рамках Проекту рамкової кредитної угоди для міського громадського транспорту України”
1.3 ГВП
1.3.3 Функції
ГВП відповідатимуть за:
Підготовку документів за підпроектом, технічних умов та тендерної документації, контрактів на послуги
Керівництво процесом закупівлі відповідно до Керівництва ЄІБ з закупівель (КП), фінансовий/ обліковий менеджмент
Моніторинг фізичних робіт, вимоги оцінки екологічного та соціального впливу, моніторинг та оцінки
Підготовку звітів про хід виконання та завершення підпроектів.
При виконанні цих завдань ГВП будуть допомагати спеціалісти ГУПП та, у разі доцільності, експерти ТД.

## Slide 13: Підтримка Міністерства інфраструктури України у рамках Проекту рамкової кредитної угоди для міського громадського транспорту України”
2 Інституційна схема 2.1 Загальні моменти
Рівень | Суб’єкт | Основна сфера відповідальності
1 | ГВП | Підготовка та реалізація підпроектів
2 | ГУПП | Керівництво ПМГТ та підтримка ГВП, секретаріат для Керівного комітету, відбір підпроектів
3 | Керівний комітет | Стратегічне управління ПМГТ, погодження відбору підпроектів та запитів на виділення коштів
4 | Міністерство фінансів | Оплата запитів на виділення коштів, оплата підрядників
5 | ЄІБ/ МФО | Моніторинг ПМГТ та підпроектів, погодження у відповідності до ФУ, затвердження ТД
6 | МІУ | Ініціатор та координатор ПМГТ

## Slide 14: “Підтримка Міністерства інфраструктури України у рамках Проекту рамкової кредитної угоди для міського громадського транспорту України”
2.2 Схема

## Slide 15
Запитання та відповіді
“Підтримка Міністерства інфраструктури України
у рамках Проекту рамкової кредитної угоди для міського громадського транспорту України”

## Slide 16
ДЯКУЮ
Підтримка Міністерства інфраструктури України
у рамках Проекту рамкової кредитної угоди для міського громадського транспорту України”