1.

**Паспорт**

**бюджетної програми на 2021 рік**

Міністерство інфраструктури України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

(найменування головного розпорядника

 коштів державного бюджету)

від

 №

310

(у редакції наказу

" "

р. №

від

)

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3107000

Державне агентство інфраструктурних проектів України

3.

3107030

0454

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК ДБ)

Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (в тому числі шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить до сфери управління відповідального виконавця бюджетної програми Укрінфрапроект)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

4.

тис. гривень, у тому числі із загального фонду -

 та із спеціального фонду -

тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

*1 400 000,0*

*1 400 000,0*

Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

Закон України від 08.10.2021 № 1807-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

Закон України від 02.12.2021 № 1931-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 №714 "Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 384 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 126 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року"

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК ДБ)

тис. гривень.

6.

№ з/п

Ціль державної політики

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

2

 1

Реформування транспорту та інфраструктури

Мета бюджетної програми:

7.

Поліпшення транспортної інфраструктури Дніпропетровської області

8.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

 1

Забезпечення проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"

Напрями використання бюджетних коштів:

9.

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Поповнення статутного капіталу державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" для здійснення заходів щодо забезпечення проектування та будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"

 1

 1 388 665,3

 1 388 665,3

Інші витрати, що входять до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва за об'єктом "Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ", здійснені до набрання чинності Законом України від 8 жовтня 2021р. № 1807-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

 2

 11 334,7

 11 334,7

**1 400 000,00**

**1 400 000,00**

**Всього**

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

10.

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

535

Державна цільова програма розвитку аеропортів на період до 2023 року

 1 400 000,0

 1400000,0

тис. гривень

11

Результативні показники бюджетної програми:

№

з/п.

Показники

Одиниця

виміру

Джерело

інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

**затрат**

**1**

 6 225 078,1

 1

Загальна кошторисна вартість проекту "Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ""

тис.грн.

Зведення витрат

Будівництво аеродрому міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"

 6 225 078,1

3

 655 970,0

 2

Загальна площа аеродромних покриттів (нової штучної злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, перонів)

кв. м.

Експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво за проектом "Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"

 655 970,0

 2,0

 3

Кількість укладених договорів щодо здійснення авторського та технічного нагляду

од.

Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт

 2,0

**продукту**

**2**

 992 290,0

 1

Об'єм ґрунту, який розроблено при виконанні аеродромно-планувальних робіт для улаштування основ під нову злітно-посадкову смугу, руліжних доріжок та перону

м.куб.

Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі

 992 290,0

 296 015,0

 2

Площа збудованої нової штучної злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок та перону

кв. м.

Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі

 296 015,0

 4 739,0

 3

Довжина влаштованих зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання, водовідведення (каналізації), теплопостачання

м.

Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт

 4 739,0

 1,0

 4

Кількість розробленої проектної документації стадії Р

од.

Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт

 1,0

 346,2

 5

Площа земельних ділянок. на які оформлені права землекористування та проведено землевпорядні роботи

га

Договори на виконання робіт, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі

 346,2

**ефективності**

**3**

 0,1

 1

Середня вартість розроблення 1 куб. м ґрунту, при виконанні аеродромно-планувальних робіт

тис.грн.

Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, вутрішньогосподарський облік

4

 3,3

 2

Середня вартість влаштування 1 м2 аеродромних покриттів

тис.грн.

Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, вутрішньогосподарський облік

 17,9

 3

Середня вартість влаштування 1 км зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання, водовідведення (каналізації), теплопостачання

тис.грн.

Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, вутрішньогосподарський облік

 15,6

 4

Середня вартість оформлення прав землекористування, проведення землевпорядних робіт на 1 га земельних ділянок

тис.грн.

Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, вутрішньогосподарський облік

**якості**

**4**

 25,7

 1

Рівень реалізації проєкту "Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ""

відс.

Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація

 30,0

 2

Рівень виконання робіт з будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"

відс.

Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація

 33,3

 3

Рівень готовності проектно-кошторисної документації за проектом "Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"" стадії Р

відс.

Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація

 88,7

 4

Рівень відведення необхідних для будівництва земельних ділянок у постійне користування

відс.

Акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація

(підпис)

**Погоджено:**

**Міністерство фінансів України**

**АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ**

**Дата №**

**Перший заступник Міністра інфраструктури України**

 **Василь ШКУРАКОВ**

Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

12.

ініціали/ініціал, прізвище