	
	
	
	
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Наказ  Міністерство розвитку громад татериторій України
	
	
	

	
	
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
	
	
	

	
	
	
	
	
	12.02.2025 № 198
	
	
	

	
	
	
	
	
	(у редакції Наказу від 22.05.2025 № 889)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Паспорт
 бюджетної програми на 2025 рік
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	
	
	

	3.
	3101600
	
	0620
	
	Розвиток міської інфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, реконструкція тарозвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці
	
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 
	2 367 837,3
	тис. гривень, 
	у тому числі загального фонду
	
	тис. гривень 
	
	

	
	
	
	та спеціального фонду
	2 367 837,3 
	тис. гривень.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Підстави для виконання бюджетної програми
	

	
	1. Закон України "Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в містіМиколаїв) та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в містіМиколаїв) від 20.06.2012 № 4987-VI.
	
	

	
	2. Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 26.05.2014 № 8391-UA та Угода про позику Фонду чистих технологій від 26.05.2014№ TF017112 за "Другим проектом розвитку міської інфраструктури (Розвиток міської інфраструктури - 2").
	
	

	
	3. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 - 2011 року) Муніципальнапрограма захисту клімату ІІ (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1") (парафована під час переговорів між делегаціями Уряду України таУряду Федеративної республіки Німеччина 30 - 31 січня 2015 р., у м. Києві).
	
	

	
	4. Кредитна та Грантова Угода від 29.12.2021 року Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2").
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	5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2025 № 289 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету,передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік, та внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам навідновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури — 2».
	
	

	
	
	
	
	
	

	6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
	
	
	

	
	№ з/п
	Ціль державної політики
	
	
	

	
	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Мета бюджетної програми
	
	
	
	

	Підвищенні якості надання послуг та ефективності використання енергії комунальними підприємствами у сфері водопостачання та водовідведення 
	
	
	
	

	
	
	
	

	8. Завдання бюджетної програми
	

	
	№з/п
	Завдання
	

	
	1
	Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Напрями використання бюджетних коштів
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень
	
	
	
	
	

	
	№з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Загальний
фонд
	Спеціальний
 фонд
	Разом
	
	
	
	
	

	
	1
	Виконання заходів з поліпшення водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод та розширення водопровідноїмережі в районах, які потерпають від забруднення колодязів у рамках проекту "Розвиток системи водопостачання таводовідведення в місті Миколаїв"
	
	 405 364,8
	 405 364,8
	
	
	
	
	

	
	2
	Виконання заходів з  поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходамиу рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
	
	1 372 118,6
	1 372 118,6
	
	
	
	
	

	
	3
	Виконання заходів з  реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства  м. Чернівці в рамкахпроекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"
	
	 278 871,7
	 278 871,7
	
	
	
	
	

	
	4
	Виконання заходів з метою реконструкції та розвитку  системи комунального водного господарства м. Чернівці врамках проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"
	
	 311 482,2
	 311 482,2
	
	
	
	
	

	
	
	Усього:
	
	2 367 837,3
	2 367 837,3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень
	
	
	
	
	

	
	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Загальний
фонд
	Спеціальний
 фонд
	Разом
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	Усього:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Результативні показники бюджетної програми
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Значення показника
	
	

	
	1
	затрат
	
	
	0,0
	

	
	1
	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансовихорганізацій на впровадження проектів, з них:
	тис.гривень
	Угоди про субкредитування
	14 416 006,2
	

	
	2
	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом"Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
	тис.гривень
	Угоди про субкредитування
	755 244,0
	

	
	3
	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом"Розвиток міської інфраструктури - 2"
	тис.гривень
	Угоди про субкредитування
	11 787 232,2
	

	
	4
	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"
	тис.гривень
	Угоди про субкредитування
	826 200,0
	

	
	5
	Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"
	тис.гривень
	Угоди про субкредитування
	1 047 330,0
	

	
	6
	Кількість підприємств залучених до проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
	одиниць
	Угоди про субкредитування
	10,0
	

	
	7
	Контракти укладені  за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2", в т.ч. употочному році:
	тис.гривень
	Контракт, план закупівель за проектом
	10 217 439,0
	

	
	8
	Придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2"
	тис.гривень
	Контракт, план закупівель за проектом
	83 871,2
	

	
	9
	Консультаційні  послуги з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом"Розвиток міської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Контракт, план закупівель за проектом
	60 111,0
	

	
	10
	Реконструкція та модернізація каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Контракт, план закупівель за проектом
	735 694,8
	

	
	11
	Реконструкція водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Контракт, план закупівель за проектом
	153 000,0
	

	
	12
	Придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом"Розвиток міської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Контракт, план закупівель за проектом
	21 870,0
	

	
	13
	Реконструкція та модернізація каналізаційних мереж та мереж водопостачання запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Контракт, план закупівель за проектом
	262 000,0
	

	
	14
	Будівництво полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2"
	тис.гривень
	Контракт, план закупівель за проектом
	55 661,6
	

	
	15
	Реконструкція мереж з водопостачання за проектом
"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (1 черга)
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	106 499,1
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	16
	Реконструкція поверхневих водозаборів та очисних споруд за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (3 черга)
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	114 812,1
	

	
	17
	Переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципальноговодного господарства м. Чернівці, стадія 1 (6 черга)
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	57 560,6
	

	
	18
	Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкціямагістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	129 479,4
	

	
	19
	Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста затиском"
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	50 442,1
	

	
	20
	Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проектмуніціпального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж"
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	131 560,8
	

	
	21
	Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд каналізації за проектом"Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	405 364,8
	

	
	2
	продукту
	
	
	0,0
	

	
	1
	Кількість одиниць придбаної спеціальної техніки, обладнання за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2"
	одиниць
	Контракт, внутрішньогосподарський облікпідприємств учасників проекту
	4,0
	

	
	2
	Кількість консультаційних послуг з технічного нагляду та супроводження проекту запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	одиниць
	Контракт, внутрішньогосподарський облікпідприємств учасників проекту
	6,0
	

	
	3
	Кількість реконструйованих та модернізованих каналізаційних очисних споруд запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	одиниць
	Контракт, внутрішньогосподарський облікпідприємств учасників проекту
	13,0
	

	
	4
	Кількість реконструйованих водоочисних споруд за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2"
	одиниць
	Контракт, внутрішньогосподарський облікпідприємств учасників проекту
	3,0
	

	
	5
	Кількість придбаних та встановлених одиниць приладів обліку та диспетчеризаціїSCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	одиниць
	Контракт, внутрішньогосподарський облікпідприємств учасників проекту
	3,0
	

	
	6
	Протяжнiсть реконструйованих та модернізованих каналізаційних мереж та мережводопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	кілометрів
	Контракт, внутрішньогосподарський облікпідприємств учасників проекту
	29,6
	

	
	7
	Кількість збудованих полігонiв  твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2"
	одиниць
	Контракт, внутрішньогосподарський облікпідприємств учасників проекту
	4,0
	

	
	8
	Протяжність реконструйованих мереж з водопостачання за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга)
	кілометрів
	Контракт, внутрішньогосподарський облікпідприємств учасників проекту
	5,8
	

	
	9
	Кількість одиниць реконструйованих поверхневих водозаборів та очисних спорудводопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м.Чернівці, стадія 1" (3 черга)
	одиниць
	Контракт, внутрішньогосподарський облікпідприємств учасників проекту
	1,0
	

	
	10
	Кількість переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці,  стадія 1" (6 черга)
	одиниць
	Контракт, внутрішньогосподарський облікпідприємств учасників проекту
	1,0
	

	
	11
	Протяжність реконструйованих водогонів за проектом "Проект муніципальноговодного господарства м. Чернівці, Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону"Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"
	кілометрів
	Контракт, внутрішньогосподарський облікпідприємств учасників проекту
	5,0
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	12
	Кількість одиниць реконструйованих камер регулювання тиску за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста затиском"
	одиниць
	Контракт, внутрішньогосподарський облікпідприємств учасників проекту
	12,0
	

	
	13
	Протяжність реконструйованих міських мереж за проектом "Проект муніципальноговодного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж"
	кілометрів
	Контракт, внутрішньогосподарський облікпідприємств учасників проекту
	2,8
	

	
	14
	Кількість реконструйованих та технічно переобладнаних очисних споруд каналізаціїза проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
	одиниць
	Контракт, внутрішньогосподарський облікпідприємств учасників проекту
	1,0
	

	
	3
	ефективності
	
	
	0,0
	

	
	1
	Середня вартість придбання однієї одиниці спеціальної техніки та обладнання запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарський облік підприємствучасників проекту
	20 967,8
	

	
	2
	Середня вартість однієї консультаційної послуги з технічного нагляду тасупроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарський облік підприємствучасників проекту
	10 018,5
	

	
	3
	Середня вартість реконструкції  та модернізації каналізаційної очисної споруди запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарський облік підприємствучасників проекту
	56 591,9
	

	
	4
	Середня вартість реконструкції однієї водоочисної споруди за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарський облік підприємствучасників проекту
	51 000,0
	

	
	5
	Середня вартість придбання та  встановлення одного приладу обліку тадиспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарський облік підприємствучасників проекту
	7 260,0
	

	
	6
	Середня вартість реконструкції та модернізації одного кілометра каналізаційнихмереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарський облік підприємствучасників проекту
	8 851,4
	

	
	7
	Середня вартість будівництва полігону твердих побутових вiдходiв за проектом"Розвиток міської інфраструктури-2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарський облік підприємствучасників проекту
	13 915,4
	

	
	8
	Середня вартість реконструкції 1 км магістральних мереж з водопостачання запроектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1черга)
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарський облік підприємствучасників проекту
	18 361,9
	

	
	9
	Середня вартість реконструкції 1 км магістральних мереж водопостачання запроектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2.Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарський облік підприємствучасників проекту
	25 895,9
	

	
	10
	Середня вартість реконструкції однієї камери регулювання тиску за проектом"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування містаза тиском"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарський облік підприємствучасників проекту
	4 203,5
	

	
	11
	Середня вартість реконструкції 1 км міських мереж з водопостачання таводовідведення за проектом "Проект муніципального водного господарства м.Чернівці. Стадія 2. Заміна міських мереж"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарський облік підприємствучасників проекту
	46 986,0
	

	
	4
	якості
	
	
	0,0
	

	
	1
	Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансовихустанов
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік
	68,9
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	2
	Рівень виконання  проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення таповодження з твердими побутовими відходами у рамках проекту "Розвиток міськоїінфраструктури - 2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
	99,6
	

	
	3
	Рівень виконання проекту з  реконструкції та розвитку системи комунальноговодного господарства у рамках реалізації проекту "Проект муніципального водногогосподарства м. Чернівці, стадія 1"
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік РГУП
	57,0
	

	
	4
	Рівень виконання проекту з  реконструкції та розвитку системи комунальноговодного господарства у рамках реалізації проекту "Проект муніципального водногогосподарства м. Чернівці, стадія 2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік РГУП
	30,0
	

	
	5
	Рівень виконання проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення, очисткистічних вод та розширення водопровідної мережі в районах, які потерпають відзабруднення колодязів у рамках проекту "Розвиток системи водопостачання таводовідведення в місті Миколаїв"
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік РГУП
	89,1
	

	
	6
	Рівень  придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури-2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
	100,0
	

	
	7
	Рівень виконання робіт з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом"Розвиток міської інфраструктури-2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
	100,0
	

	
	8
	Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних очиснихспоруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
	100,0
	

	
	9
	Рівень виконання робіт з реконструкції водоочисних споруд за проектом "Розвитокміської інфраструктури-2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
	100,0
	

	
	10
	Рівень виконання робіт із придбання та встановлення приладів обліку тадиспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
	100,0
	

	
	11
	Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних мереж тамереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
	100,0
	

	
	12
	Рівень виконання контрактів з будівництва полігону твердих побутових вiдходiв запроектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
	96,5
	

	
	13
	Рівень виконання робіт  з реконструкції та технічного переобладнання очиснихспоруд каналізації  за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведенняв місті Миколаїв"
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік РГУП
	83,2
	

	
	14
	Рівень виконання робіт із реконструкції магістральних мереж з водопостачання запроектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці,  стадія 1" (1черга)
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік РГУП
	90,0
	

	
	15
	Рівень виконання робіт з реконструкції поверхневого водозабору та очисних спорудводопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м.Чернівці, стадія 1" (3 черга)
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік РГУП
	26,0
	

	
	16
	Рівень виконання робіт з переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (6 черга)
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік РГУП
	90,0
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	17
	Рівень виконання робіт з реконструкції магістральних мереж водопостачання запроектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2.Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік РГУП
	39,0
	

	
	18
	Рівень виконння робіт з реконструкції камер регулювання тиску за проектом "Проектмуніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста затиском"
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік РГУП
	90,0
	

	
	19
	Рівень виконання робіт з реконструкції систем водопостачання у м. Чернівці запроектом "Проект муніціпального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Замінаміських мереж"
	відсотків
	Внутрішньогосподарський облік підприємствучасників проекту
	20,0
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
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