**ЗАПИТ ДО ВИРАЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ**

**Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України**

**Проєкт «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE) »**

**Стороннє Моніторингове Агентство (СMA).**

**Консультаційні послуги - відбір фірм**

**Країна:** Україна

**Проєкт:** Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)

**Назва завдання:** Консультаційні послуги Стороннього моніторингового агентства (СМА)

**Номер Проєкту:** P181200

**Номер закупівлі:** HOPE-C3-01

Україна отримала фінансування від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – «Банк» або МБРР) на реалізацію Проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)» (далі – «Проєкт») та має намір використати частину цих коштів на здійснення правомочних платежів за консультаційні послуги, для закупівлі яких випущено цей запит до вираження зацікавленості.

Консультаційні послуги (далі – «Послуги») передбачають надання послуг Стороннім моніторинговим агентством (СМА) для виконання цілей Проєкту. Детальна інформація щодо обсягу та тривалості Послуг надається у Технічному завданні, що додається.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України запрошує правомочні консалтингові фірми (далі – «Консультанти») висловити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг. Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у них кваліфікації та досвіду, необхідних для виконання Послуг. Критерії відбору:

**Обов’язкові:**

* Підтверджений загальний досвід роботи у проєктах з проведення аудиту, моніторингу та нагляду за реалізацією великомасштабних проектів в період з 01 січня 2014 року.
* Підтверджений досвід роботи (принаймні два подібних контракта/завдання, які були суттєво завершені) над проектами, які передбачають проведення моніторингу та оцінки результатів діяльності, соціальних та екологічних наслідків, отримання відгуків від бенефіціарів, тощо, бажано в Україні, в період з 2017 по 2023 рік.
* Наявність достатнього місцевого кадрового потенціалу для виконання поставлених завдань Проекту..

**Бажані:**

* Досвід роботи у проектах які фінансувалися міжнародними фінансовими організаціями.
* Досвід роботи у проектах із проведення аудиту, моніторингу або нагляду за реалізацією масштабних державних проектів.
* Міжнародний досвід та досвід в Регіоні[[1]](#footnote-1);

Для визначення можливостей і досвіду консультаційних фірм, які бажають бути включеними до короткого списку, вираження зацікавленості мають містити таку інформацію:

* Опис компанії, її організаційної структури і персоналу;
* Опис досвіду виконання подібних завдань протягом останніх семи років, включаючи місця їх виконання. Інформація по кожному проєкту має включати щонайменше таке:
	+ Назва проєкту;
	+ Роль фірми в процесі імплементації контракту;
	+ Наявність афілійованих або материнських фірм та їх відповідні ролі;
	+ Місце надання послуг, дата початку та завершення надання послуг;
	+ Вартість послуг;
	+ Назва Замовника;
	+ Джерело фінансування, цілі та короткий опис проєкту;
	+ Виконані функції та завдання;

Консультанти можуть об'єднуватися з іншими фірмами для підвищення своєї кваліфікації, але повинні чітко вказати, чи буде це об'єднання у формі спільного підприємства та/або субконсалтингу. У випадку спільного підприємства всі партнери спільного підприємства несуть солідарну відповідальність за виконання контракту, якщо їх буде обрано.

Звертаємо увагу зацікавлених Консультантів на Розділ ІІІ пункти 3.14, 3.16 та 3.17 Посібника Світового банку «Правила закупівель Світового банку для позичальників ФІП для товарів, робіт, неконсультаційних та консультаційних послуг» від листопада 2020 року, який містить політику Світового банку стосовно конфлікту інтересів.

Консультанта буде обрано за допомогою методу відбору на основі співвідношення якості та вартості (QCBS) згідно з Правилами проведення закупівель МБРР.

Вираження зацікавленості англійською мовою (не більше 40 сторінок) мають бути надіслані на електронну адресу: HOPE@mtu.gov.ua (копія 5702070@gmail.com) із вказаною темою листа «**HOPE-C3-01 Консультаційні послуги Стороннього Моніторингового Агентства (СМА)»** до **16:00 (за київським часом) 10 вересня 2024 року.**

У подальшому Консультанти, що увійшли до короткого списку, будуть запрошені Замовником подати свої технічні та фінансові пропозиції у відповідь на Запит на подання пропозицій («ЗПП»).

Будь-яку додаткову інформацію можна отримати в робочий час з 09.00 до 18.00 (за київським часом), звернувшись із відповідним запитом на електронну адресу:

 HOPE@mtu.gov.ua

**Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України**

**Проект “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (“HOPE)”**

**Технічне завдання на надання консультаційних послуг Стороннього Моніторингового Агентства (СМА)**

**Контекст**

1. Воєнна агресія російської федерації проти України призвела до значної кількості жертв серед цивільного населення, переміщення мільйонів людей, широкомасштабного та значного знищення будинків і підприємств, а також завдала збитків промисловості та економіці. За даними Міжнародної організації з міграції, станом на кінець жовтня 2023 року, приблизно 3,7 мільйона українців були внутрішньо переміщені в межах країни. Серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 60 відсотків становлять жінки, а майже половина ВПО у віці від 18 до 64 років не мають жодного доходу.
2. Для оцінки збитків та шкоди, заподіяної вторгненням росії, Уряд України, Група Світового Банку та Європейська комісія спільно з партнерами з розвитку провели швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3). Станом на 31 грудня 2023 року, прямі збитки склали 152,5 млрд. доларів США. Загальна сума збитків у секторі житлового господарства оцінюється на понад 55,9 млрд доларів США, що на майже 11% більше, ніж у лютому 2023 року. Майже 86% пошкодженого житлового фонду припадає на багатоквартирні житлові будинки. Три чверті загального пошкодженого житлового фонду складають частково пошкоджені будівлі. З них 880 528 одиниць мають незначні пошкодження (пошкодження до 10%), а 679 382 одиниці мають середні пошкодження (пошкодження від 10% до 40%). Масштаб збитків у секторі житлового господарства поглиблює вже існуючий дефіцит якісного, доступного та безпечного житла в Україні, що є серйозною проблемою в районах з великою кількістю ВПО та громадян, які повернулись в Україну.

**Опис Проєкту**

1. Для вирішення зазначених проблем та реагування на виклики пов’язані із воєнною агресією рф на територію України, Урядом України, за допомогою Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінінфраструктури) та фінансовою підтримкою Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, під управлінням Світового Банку, здійснюється впровадження Проєкту (“HOPE”).
2. Проєкт складається із наступних Компонентів:
3. *Компонент 1.* Ремонт об’єктів житлового фонду, які зазнали пошкоджень загальною кошторисною вартістю 590 мільйонів доларів США, з яких, на даний момент, залучено 210 мільйонів доларів США.
4. В рамках Компоненту 1 передбачається надання фінансування домогосподарствам для виконання екстреного ремонту їх частково пошкоджених житлових приміщень або індивідуальних будинків (ІБ). Власники домогосподарств, яким призначається компенсація, це власники або співвласники індивідуальних будинків або квартир у багатоквартирних будинках, із частковими пошкодженнями. Будинки з пошкодженнями місць загального користування та/або структурними пошкодженнями не розглядаються. Відповідно до пріоритетності, визначеної Законом України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», заявки розглядаються в порядку їх надходження. Пошкоджені домогосподарства можуть подати запит на отримання компенсації на ремонт частково пошкоджених житлових приміщень або індивідуальних будинків через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (Портал «Дія») або особисто в місцевих центрах надання адміністративних послуг. Компенсація пропорційна рівню пошкоджень, який підтверджується місцевими комісіями, що створюються для розгляду заявок та перевірки рівня пошкоджень. Після схвалення компенсації, сума компенсації автоматично зараховується на банківський рахунок заявника для подальшого використання на закупівлю товарів та послуг, пов'язаних із ремонтом.
5. *Під-компонент 1.1:* Ремонт житлових приміщень з незначними пошкодженнями. Цим під-компонентом передбачено фінансування робіт по ремонту житлових приміщень з незначними пошкодженнями в сумі еквівалентній до 200 000 гривень. Фінансування здійснюється на основі звітів про витрати як у вигляді одноразового покриття витрат, так і шляхом виплати компенсацій заявникам. Кошти надаються для виплати компенсацій до 200 000 гривень за незначні пошкодження на одне домогосподарство, яке має на це право та визнане пріоритетним відповідно до Закону України “Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України” та порядком надання компенсацій, визначеним у Постанові Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 №381. Порядком також передбачено що 5% домогосподарств, які вже надали звіт про завершення ремонтних робіт, будуть перевірені на предмет використання коштів.
6. *Під-компонент 1.2:* Ремонт житлових приміщень з пошкодженнями середнього ступеню. Цим під-компонентом передбачено фінансування виконання робіт по ремонту житлових приміщень з пошкодженнями середнього ступеню, сума ремонту яких перевищує 200 000 гривень, а максимальна сума компенсації на ремонт житлових приміщень, які розташовані в багатоквартирних будинках, складає 350 000 гривень та 500 000 гривень - для індивідуальних будинків.. Додаткові вимоги для цього під-компоненту включають: (1) проведення оцінки інженерно-структурної безпеки будівлі (на додаток до перевірки пошкоджень проведених комісією) для забезпечення відсутності структурних пошкоджень житлового будинку; (2) компенсація надається двома траншами, причому надання другого траншу залежить від наявності встановлення фактів, які підтверджують активний хід виконання робіт; (3) вибрана кількість житлових одиниць та будинків, що підлягають моніторингу та перевірці комісією наприкінці виконання ремонтних робіт, повинна бути більшою або дорівнювати 10%.
7. В рамках Компоненту 1, необхідно перевірити достовірність даних та забезпечити дотримання процедур виплати компенсації, які детально викладені в Операційному Посібнику Проєкту (Посібник). В рамках впровадження Проєкту, Група Управління Проектом (ГУП) Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, укладе угоду із незалежним Стороннім Моніторинговим Агентством (СМА).
8. *Компонент 2* – Проєктування та капітальний ремонт частково пошкоджених багатоквартирних будинків (БКБ) – було розроблено з урахуванням загального кошторисного фінансування в 200 мільйонів доларів США, з яких 12 мільйонів було залучено до компоненту 2.1. Цей Компонент було розроблено для впровадження у не більше ніж 5 відібраних органах місцевого самоврядування (ОМС). Він складається з наступних частин:
9. *Під-компонент 2.1* – Розробка проектної документації для частково пошкоджених БКБ – передбачає фінансування розробки технічної документації для частково пошкоджених житлових будинків у відібраних ОМС.
10. *Під-компонент 2.2* – Ремонт частково пошкоджених БКБ - передбачає фінансування капітального ремонту відібраних БКБ, для яких розробку необхідної проектної документації буде завершено в рамках впровадження Компоненту 2.1.
11. *Під-компонент 2.3* – Підтримка комплексного відновлення житлової та міської забудови – передбачає фінансування надання технічної допомоги (далі – ТД) та нарощення потенціалу відібраних органів місцевого самоврядування (ОМС) для розробки та оновлення документів і даних для подальшого планування процесу відбудови .
12. *Компонент 3* – Управління проектом та зміцнення потенціалу – передбачає фінансування управління проектом та зміцнення потенціалу впровадження Проєкту, включно із СМА.
13. Це Технічне Завдання розроблене з метою залучення консультанта СМА, щоб забезпечити проведення незалежного моніторингу впровадження Компоненту 1 Проєкту на рівні центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, як це визначено технічним завданням, Операційним посібником Проєкту та документом із оцінки Проєкту (PAD).

**Мета завдання**

1. Головною метою цього завдання для консалтингової компанії є надання підтримки уряду України щодо ведення нагляду та звітності під час реалізації Проєкту “HOPE”, а також у здійсненні перевірок, моніторингу та періодичної звітності, щодо:
	1. дотримання діяльності Компонента 1 (програма виплати компенсацій) згідно національного законодавства, а також фідуціарним, екологічним та соціальним стандартам Світового Банку;
	2. правомірності витрат, прозорості та інклюзивності процесів на кожному етапі програми «єВідновлення» за підтримки Проєкту “HOPE”;
	3. проміжних результатів та фінального впливу на кінцевих бенефіціарів за Компонентом 1 цього Проєкту;
	4. зворотнього зв'язку, зібраного від різних задіяних зацікавлених сторін, включаючи кінцевих бенефіціарів.

1. Результатом діяльності, в рамках цього завдання, має стати комплексна оцінка реалізації Проєкту (процесів) та результатів, як це зазначено в документі з оцінки Проєкту (PAD) та операційному посібнику Проєкту (Посібник). Це стосується також звітування щодо дотримання процесів згідно національного законодавства та вимогам Світового Банку, аналіз вразливостей та невідповідностей на різних етапах програми виплати компенсацій незначного та середнього ремонту, а також дослідження соціально-економічного впливу реалізації Проєкту на бенефіціарів (у тому числі різних демографічних груп та груп за рівнем доходів) та громади, в яких вони проживають. Консультант повинен надати рекомендації щодо покращення процесів та досягнути мети розвитку на основі зібраних даних та проведеного аналізу.

**Опис послуг**

1. Для досягнення мети цього технічного завдання, Консультант повинен виконати ряд завдань:

**Завдання 1. Звіт про початок робіт**

1. На цьому етапі, Консультант повинен виконати завдання які визначені нижче та підготувати обґрунтовану методологію та детальний план для проведення моніторингу та контролю.. Для цього Консультант повинен:
	1. Розглянути існуючу нормативну документацію та процедури, які застосовуються для впровадження заходів передбачених обома підкомпонентами Компоненту 1;; На основі проведеного аналізу, Консультант повинен оцінити адекватність встановленої процедури, , перевірити дотримання місцевими органами влади цієї процедури, а також виявити прогалини або аспекти, що потребують вдосконалення.
	2. Розглянути стандарти та настанови Світового Банку, які застосовні до проєкту (екологічний та соціальний захист, забезпечення сталості проєкту, залучення стейкхолдерів до впровадження Проєктів, тощо); );
	3. Здійснити огляд інституційної рамки Проєкту на рівні як центральних органів влади так і на рівні органів місцевого самоврядування;
	4. Проаналізувати поточний хід впровадження Компоненту 1 (вибірка коштів, ефективність руху коштів, своєчасність оплати, кількісні та демографічні показники бенефіціарів, отримання коштів, поточний статус створення місцевих комісій на рівні органів місцевого самоврядування, аналіз типового портрету бенефіціарів, рівень їх задоволеності, поточний статус виконання ремонтів, процедура розгляду скарг, включаючи детальний опис типів отриманих скарг (скарга, інформаційний запит, претензія, усна заява, тощо) та шляхи їх вирішення в ході впровадження Компоненту 1. Аналіз скарг повинен також включати скарги, які були подані анонімно та встановити факт ведення реєстру скарг за проектом.
	5. Розробити методологію для здійснення моніторингу впровадження Компоненту 1, яка включатиме детальний план верифікації (включаючи розробку анкет та опитувальників (у тому числі онлайн-форм анкет), детальну бізнес-модель, методологію проведення вибіркового контролю на всіх етапах і стадіях процесу впровадження програми е-Відновлення, розробку планів виїздів на об’єкт, плану проведення посиленої перевірки в громадах з більш ніж 5% неприйнятних витрат, розробку чекліста відповідності екологічним і соціальним вимогам, форми зворотного зв'язку з бенефіціарами та очікуваних результатів);
	6. Розробити чітку методологію та інструкції для класифікації "Неприйнятних витрат". Неприйнятні витрати можуть спричинити невідповідність процедури на різних етапах процесу виконання робіт, і, відповідно, Консультант повинен розробити обґрунтоване визначення того, що є неприйнятними витратами на різних етапах виконання робіт, з обґрунтованими пороговими значеннями та винятками (якщо це доречно). Консультант також повинен чітко окреслити, як на рівні муніципалітету, буде розраховуватися загальний пороговий показник у розмірі 5% неприйнятних витрат.
	7. Розробити методологію оцінки соціально-економічного впливу Проєкту на його бенефіціарів та на місцеві громади, а також розробити відповідні інструменти здійснення такої оцінки. .
	8. Підготувати шаблони для щоквартальних звітів та запропонувати структуру фінального звіту для узгодження із Замовником.
	9. Розробити навчальну програму, яка включатиме інструкції та настанови для персоналу Консультанта, з метою забезпечення (i) єдиного підходу на всіх локаціях Проєкту для збору даних та інформації, а також процедури моніторингу та перевірки, та (її) забезпечення належної безпеки під час здійснення виїздів до місць впровадження Проєкту.
2. Результатом виконання Завдання 1 має бути початковий звіт, який, як мінімум, повинен охоплювати всі завдання описані вище.

**Завдання 2. Здійснення моніторингу в місцях впровадження Проєкту.**

1. Консультант повинен тісно співпрацювати із всіма відповідними зацікавленими сторонами (Група Управління Проектом (ГУП), ОМС, комісії, бенефіціари, тощо), регулярно збирати та оновлювати всі дані, включно із фото-звітами та чеклистами, заповненими через платформу Дія.
2. Консультант повинен здійснювати моніторинг та перевірку відповідно до методології, затвердженоїу початковому звіті. Моніторинг та перевірка повинні проводитись на рівні ОМС, охоплюючи всі комісії, які задіяні у програмі. У ОМС, де виявлено понад 5 відсотків неприйнятних витрат, повинен бути проведений посилений контрольний аналіз. Консультант повинен відвідати щонайменше 10 відсотків від загальної кількості бенефіціарів у всіх ОМС для безпосереднього моніторингу. У випадку, якщо Консультант не може відвідати місцевість, яка знаходиться в 30-кілометровій зоні від активних бойових дій та територій, тимчасово окупованих рф, Консультант повинен здійснити віртуальний моніторинг. Методологія віртуального моніторингу повинна бути включена в загальний методичний підхід, погоджений на в Початковому звіті.
3. Консультант повинен проводити моніторинг та перевірку наступного:
	1. ***процесу роботи комісій*** відповідно до порядку надання компенсації з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 року №381 (Далі - «Порядок»). Це передбачає моніторинг різних етапів, визначених у Порядку, включно із процедурою перевірки пошкодженого майна, визначення та затвердження компенсацій комісіями, оцінкою можливостей щодо цільового використання коштів (наявністю спеціалізованих магазинів, поданих рахунків), наявності відхилених заявок та аналізу причин їх відхилення.
	2. ***процесу виконання та результатів проведення ремонтних робіт*** виконаних домогосподарствами, як визначено Порядком. Передбачається моніторинг різних етапів, включаючи, серед іншого, своєчасність та повноту виплати компенсації домогосподарствам, які мають на неї право, закупівлю товарів та послуг домогосподарствами та утилізацію сміття, завершення ремонтних робіт та проведення звірки із початковою оцінкою збитків, а також визначення та категоризацію різних скарг домогосподарств щодо затримки виконання ремонтних робіт або причин, які унеможливили їх успішне та своєчасне завершення.
4. Консультант повинен провести оцінку, щонайменше, 10% від загальної кількості споруд Категорії А та Б в кожному ОМС, що приймає участь у проекті. Якщо в ОМС працює кілька комісій, перевірка узгоджених 10% розподіляється порівну між усіма комісіями. Моніторинг проводиться в домогосподарствах, які перебувають в активній фазі відновлення та в тих, де роботи вже завершені.
5. Під час проведення моніторингу в місцях впровадження Проєкту, Консультант може розглянути можливість запросити членів комісії бути долученими до процесу.
6. Впродовж здійснення моніторингу, Консультант повинен провести оцінку ступеню доступності інформації щодо електронної програми «єВідновлення» в кожній громаді, доступності можливості подання документів в паперовому вигляді та ступінь обізнаності місцевих зацікавлених сторін щодо способів подання скарг. Особливу увагу слід приділяти вразливим групам населення.
7. Впродовж здійснення моніторингу, Консультант повинен отримати від членів комісій та від бенефіціарів зворотній зв’язок щодо процедури впровадження програми та проблеми, які виникали під час подання документів, ефективність процесів, потік грошових коштів, вдоволеність термінами на всіх етапах, наявність варіантів використання коштів, скарги тощо.
8. В процесі здійснення моніторингу, Консультант повинен контролювати дотримання вимог з мінімізації негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє середовище під час виконання будівельних робіт, визначених Додатком 3 до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 року № 381.
9. У тісній співпраці з органами місцевого самоврядування, Консультант повинен проаналізувати соціально-економічний вплив від впровадження Проєкту на бенефіціарів та місцеві громади.
10. Консультант повинен здійснювати відео та фотофіксацію виїздів на місця впровадження Проєкту.
11. В разі виявлення Консультантом суттєвих невідповідностей, які негативно впливають на впровадження Проєкту (включно із нецільовим використанням коштів, затримками у виплаті сум компенсації, або частковій виплаті, порушення процедури розгляду заявок та визначення розмірів компенсацій, порушення вимог щодо зменшення негативного впливу на здоров'я людей та навколишнє середовище та інші невідповідності), Консультант повинен **невідкладно** проінформувати місцеву комісію та Замовника щодо виявлених порушень. В свою чергу, Замовник може доручити Консультанту вжити додаткові заходи, в рамках своєї діяльності, щоб зменшити ризик або вирішити виявлені проблеми.
12. Результатом виконання Завдання 2 має стати подання Замовнику щоквартальних звітів у відповідності до шаблону затвердженого Замовником у складі Початкового Звіту.
13. На основі інформації, отриманої від бенефіціарів під час виїздів на об'єкти, власного аналізу та спостережень що стосуються цього завдання, Консультант повинен запропонувати рекомендації щодо покращення сервісу «єВідновлення» та зменшення ризиків у майбутніх подібних проєктах.

**Завдання 3. Підготовка Фінального звіту**

1. Після завершення завдання, Консультант повинен підготувати підсумковий звіт, у відповідності до погодженої у Початковому Звіті структури та узагальнити інформацію, яку було надано в квартальних звітах. В доповнення до сукупних даних, звіт повинен охоплювати інформацію стосовно виявлених позитивних практик, ключових проблем, заходів для їх зменшення та мінімізації ризиків, практик вирішення, а також рекомендацій щодо вирішення подібних завдань у майбутньому. Звіт повинен включати аналіз загального соціально-економічного впливу реалізації Проєкту на рівні ОМС, регіону та країни. Фінальний звіт повинен бути прийнятним для Замовника.

**Термін Контракту**

1. Орієнтовний термін надання послуг з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року. Термін надання послуг може бути продовжено за згодою сторін, в разі продовження термінів впровадження Проєкту.

**Графік подання результатів та звітності**

1. Консультант повинен надати наступні результати роботи, прийнятні для Замовника:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Очікуваний результат | Термін подання | Платіж |
| Завдання 1. Початковий Звіт  | Впродовж 30 днів із моменту підписання контракту  | 20% |
| Завдання 2. Звіт станом на кінець І кварталу 2025 року | До 20 квітня 2025 року | 15% |
| Завдання 3. Звіт станом на кінець ІІ кварталу 2025 року | До 20 липня 2025 року | 15% |
| Завдання 4. Звіт станом на кінець ІІІ кварталу 2025 року | До 20 жовтня 2025 року | 15% |
| Завдання 5. Звіт за IV квартал 2025 року | До 30 листопада 2025 року | 15% |
| Завдання 6. Фінальний звіт | До 15 грудня 2025 року | 20% |

1. Консультант повинен подати всі звіти Замовнику в електронній та друкованій (по 2 копії українською та англійською мовами) формах.
2. Прийнятність всіх звітів повинна бути підтверджена Замовником у письмовій формі.

**Організаційні вимоги**

1. Завдання повинно виконуватися відповідно до підходу визначеного Пунктом 24, у всіх ОМС , які наведено в Додатку 1. Перелік ОМС може бути розширено в ході виконання цього завдання.
2. Консультант повинен підтвердити наявність офісних приміщень в м. Київ та забезпечити в ньому роботу ключового персоналу. Консультант може створювати свої філіали на території впровадження проекту.
3. Консультант несе відповідальність за всю адміністративну підтримку та логістику, необхідну для виконання вимог цього завдання. Ці вимоги включають, але не обмежуються, всі організаційні заходи для відряджень, логістичні витрати на виїзди на ділянки впровадження Проєкту, збір та аналіз даних, необхідне програмне та технічне забезпечення, підготовку звітів, послуги з перекладу, друку тощо.
4. Консультант є відповідальним за збір та аналіз даних отриманих від Замовника та в місцях впровадження Проєкту.
5. Консультант відповідальний за створення та утримання команди ключових і неключових експертів, які можуть знадобитися для виконання завдання.
6. Консультант може розглянути можливість створення спільного підприємства, щоб повністю охопити виконання поставлених завдань, або ж може розглянути можливість залучити субпідрядника для виконання Завдання 2.

**Кваліфікаційні критерії**

1. Мінінфраструктури надішле Запит на подання пропозицій Консультантам, які за результатами Початкового відбору увійдуть до “короткого списку” у відповідь га який Консультанти мають подати свої технічні та фінансові пропозиції для надання Послуг, які наведено в цьому Технічному завданні. При цьому, пропозиція Консультанта повинна враховувати варіанти технологічно-орієнтованих рішень для комплексного, детального, надійного та ефективного з точки зору витрат, виконання цього завдання.
2. Для участі у відборі, зацікавлені компанії повинні відповідати таким кваліфікаційним критеріям:

**Обов’язкові:**

* 1. Підтверджений загальний досвід роботи у проєктах з проведення аудиту, моніторингу та нагляду за реалізацією великомасштабних проектів в період з 01 січня 2014 року.
	2. Підтверджений досвід роботи (принаймні два подібних контракта/завдання, які були суттєво завершені) над проектами, які передбачають проведення моніторингу та оцінки результатів діяльності, соціальних та екологічних наслідків, отримання відгуків від бенефіціарів, тощо, бажано в Україні, в період з 2017 по 2023 рік.
	3. Наявність достатнього місцевого кадрового потенціалу для виконання поставлених завдань Проекту..

**Бажані:**

* 1. Досвід роботи у проектах які фінансувалися міжнародними фінансовими організаціями.
	2. Досвід роботи у проектах із проведення аудиту, моніторингу або нагляду за реалізацією масштабних державних проектів.
	3. Міжнародний досвід та досвід в Регіоні[[2]](#footnote-2);

Для виконання цього завдання, Консультант повинен забезпечити залучення такого ключового персоналу із зазначеними мінімальними вимогами, як вказано нижче:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Посада | Кваліфікаційні вимоги |
| 1 | Керівник Проєкту | 1. Освіта: Ступінь магістра або еквівалент в сфері економіки, управління бізнесом, інженерії або іншій відповідній сфері;
2. 10 років досвіду в управлінні або в розробці програм моніторингу;
3. Досвід виконання щонайменше 2 аналогічних контрактів/завдань на посаді Керівника проекту, які були суттєво завершені в період з 2017 по 2023 рік включно;;
4. Досвід роботи в Регіоні;
5. Досвід у впровадженні проектів, котрі фінансувалися міжнародними фінансовими організаціями (бажано Світовим Банком).
 |
| 2 | Спеціаліст з моніторингу і оцінки (2 посади) | 1. Освіта: Ступінь бакалавра або еквівалент зі статистики, фінансів, економіки, або ж інших відповідних сферах;
2. 6 років відповідного досвіду по роботі з великими масивами даних, зокрема вміння очищати, консолідувати, організовувати, візуалізувати та звітувати про інформацію з великих масивів даних та різних джерел в ефективний та результативний спосіб та у відповідності до результатів виконання Проєкту та показників моніторингу;
3. Досвід виконання щонайменше 2 аналогічних контрактів/завдань в якості Експерта з моніторингу та оцінки, які були суттєво завершені в період з 2017 по 2023 рік включно;
4. Досвід роботи в Регіоні.
 |
| 3 | Інженер | 1. Освіта: Ступінь бакалавра або еквівалент з цивільного будівництва, міського планування, архітектури, містобудування або ж інших відповідних сферах;
2. 5 років підтвердженого досвіду у сфері ведення нагляду за будівництвом;
3. Досвід виконання щонайменше 2 аналогічних контрактів/завдань на посаді Інженера, які були суттєво завершені в період з 2017 по 2023 рік включно;
4. Досвід роботи в Регіоні.
 |
| 4 | Спеціаліст з екології та соціальних питань  | 1. Освіта: Ступінь бакалавра або еквівалент у відповідній сфері;
2. 6 років досвіду роботи в сфері екологічної і соціальної оцінки, бажано в Україні;
3. Знання Рамкових Вимог до Економічного та Соціального Менеджменту Світового Банку;
4. Досвід виконання щонайменше 2 аналогічних контрактів/завдань в якості Експерта з екологічних та соціальних питань, які були суттєво завершені у період 2017-2023 рр.;
5. Досвід роботи в Регіоні.
 |
| 5 | Спеціаліст з фінансового моніторингу | 1. Освіта: Ступінь бакалавра або еквівалент в сфері фінансів, бухгалтерії, аудиту, економіки або ж інших відповідних сферах;
2. 6 років досвіду роботи з проектами, які впроваджуються за кошти міжнародних фінансових організацій;
3. Досвід виконання щонайменше 2 аналогічних контрактів/завдань на посаді Експерта з фінансового моніторингу, які були суттєво завершені в період 2017-2023 рр.;
4. Досвід роботи в Регіоні.
 |

Додатки

Додаток 1.

| No. | Область | Район | Громада |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черкаська | Черкаський | Черкаська |
| 2 | Черкаська | Черкаський | Червонослобідська |
| 3 | Черкаська | Черкаський | Канівська |
| 4 | Черкаська | Черкаський | Смілянська |
| 5 | Черкаська | Уманський | Уманська |
| 6 | Черкаська | Золотонішський | Золотоніська  |
| 7 | Чернігівська | Ніжинський | Бобровицька |
| 8 | Чернігівська | Чернігівський | Чернігівська |
| 9 | Чернігівська | Чернігівський | Деснянська  |
| 10 | Чернігівська | Ніжинський | Дмитрівська |
| 11 | Чернігівська | Чернігівський | Гончарівська  |
| 12 | Чернігівська | Чернігівський | Городнянська  |
| 13 | Чернігівська | Прилуцький | Ічнянська  |
| 14 | Чернігівська | Чернігівський | Іванівська |
| 15 | Чернігівська | Чернігівський | Кіптівська |
| 16 | Чернігівська | Ніжинський | Комарівська  |
| 17 | Чернігівська | Чернігівський | Козелецька |
| 18 | Чернігівська | Ніжинський | Крутівська |
| 19 | Чернігівська | Чернігівський | Куликівська |
| 20 | Чернігівська | Чернігівський | Киїнська |
| 21 | Чернігівська | Чернігівський | Киселівська |
| 22 | Чернігівська | Ніжинський | Лосинівська |
| 23 | Чернігівська | Ніжинський | Макіївська |
| 24 | Чернігівська | Прилуцький | Малодівицька |
| 25 | Чернігівська | Чернігівський | Михайло-Коцюбинська |
| 26 | Чернігівська | Ніжинський | Ніжинська |
| 27 | Чернігівська | Новгород-Сіверський | Новгород-Сіверська |
| 28 | Чернігівська | Ніжинський | Новобасанська |
| 29 | Чернігівська | Чернігівський | Новобілоуська |
| 30 | Чернігівська | Чернігівський | Олишівська  |
| 31 | Чернігівська | Прилуцький | Прилуцька  |
| 32 | Чернігівська | Чернігівський | Ріпкинська  |
| 33 | Чернігівська | Чернігівський | Седнівська  |
| 34 | Чернігівська | Новгород-Сіверський | Семенівська  |
| 35 | Чернігівська | Корюківський | Сновська  |
| 36 | Чернігівська | Прилуцький | Сухополовянська  |
| 37 | Чернігівська | Ніжинський | Талалаївська  |
| 38 | Чернігівська | Чернігівський | Тупичівська  |
| 39 | Чернігівська | Ніжинський | Вертіївська  |
| 40 | Дніпропетровська | Криворізький | Апостолівська |
| 41 | Дніпропетровська | Павлоградський | Богданівська  |
| 42 | Дніпропетровська | Кам’янський | Божедарівська  |
| 43 | Дніпропетровська | Синельниківський | Брагинівська  |
| 44 | Дніпропетровська | Нікопольський | Червоногригорівська  |
| 45 | Дніпропетровська | Дніпровський | Дніпровська  |
| 46 | Дніпропетровська | Синельниківський | Дубовиківська  |
| 47 | Дніпропетровська | Криворізький | Гречаноподівська  |
| 48 | Дніпропетровська | Криворізький | Грушівська  |
| 49 | Дніпропетровська | Синельниківський | Іларіонівська  |
| 50 | Дніпропетровська | Кам’янський | Кам’янська  |
| 51 | Дніпропетровська | Криворізький | Карпівська  |
| 52 | Дніпропетровська | Криворізький | Криворізька  |
| 53 | Дніпропетровська | Дніпровський | Любимівська  |
| 54 | Дніпропетровська | Криворізький | Лозуватська  |
| 55 | Дніпропетровська | Синельниківський | Маломихайлівська  |
| 56 | Дніпропетровська | Нікопольський | Марганецька  |
| 57 | Дніпропетровська | Синельниківський | Межівська  |
| 58 | Дніпропетровська | Павлоградський | Межиріцька  |
| 59 | Дніпропетровська | Синельниківський | Миколаївська  |
| 60 | Дніпропетровська | Нікопольський | Мирівська |
| 61 | Дніпропетровська | Нікопольський | Нікопольська  |
| 62 | Дніпропетровська | Новомосковський | Новомосковська  |
| 63 | Дніпропетровська | Дніпровський | Новоолександрівська  |
| 64 | Дніпропетровська | Криворізький | Новопільська  |
| 65 | Дніпропетровська | Дніпровський | Обухівська  |
| 66 | Дніпропетровська | Павлоградський | Павлоградська  |
| 67 | Дніпропетровська | Новомосковський | Перещепинська  |
| 68 | Дніпропетровська | Нікопольський | Першотравневська  |
| 69 | Дніпропетровська | Синельниківський | Петропавлівська  |
| 70 | Дніпропетровська | Дніпровський | Петриківська  |
| 71 | Дніпропетровська | Дніпровський | Підгородненська  |
| 72 | Дніпропетровська | Новомосковський | Піщанська  |
| 73 | Дніпропетровська | Синельниківський | Покровська  |
| 74 | Дніпропетровська | Нікопольський | Покровська (Покров) |
| 75 | Дніпропетровська | Нікопольський | Покровська (Покровське) |
| 76 | Дніпропетровська | Синельниківський | Раївська  |
| 77 | Дніпропетровська | Криворізький | Широківська  |
| 78 | Дніпропетровська | Синельниківський | Славгородська  |
| 79 | Дніпропетровська | Дніпровський | Солонянська  |
| 80 | Дніпропетровська | Дніпровський | Сурсько-Литовська  |
| 81 | Дніпропетровська | Синельниківський | Синельниківська  |
| 82 | Дніпропетровська | Синельниківський | Великомихайлівська  |
| 83 | Дніпропетровська | Павлоградський | Вербківська  |
| 84 | Дніпропетровська | Кам’янський | Верхньодніпровська  |
| 85 | Дніпропетровська | Павлоградський | Юр’ївська |
| 86 | Дніпропетровська | Криворізький | Зеленодольська  |
| 87 | Дніпропетровська | Кам’янський | Жовтоводська  |
| 88 | Донецька | Бахмутський | Бахмутська  |
| 89 | Донецька | Покровський | Білозерська  |
| 90 | Донецька | Краматорський | Черкаська  |
| 91 | Донецька | Покровський | Добропільська  |
| 92 | Донецька | Краматорський | Дружківська  |
| 93 | Донецька | Покровський | Гродівська  |
| 94 | Донецька | Краматорський | Іллінівська  |
| 95 | Донецька | Волноваський | Комарська  |
| 96 | Донецька | Краматорський | Костянтинівська  |
| 97 | Донецька | Краматорський | Краматорська  |
| 98 | Донецька | Покровський | Курахівська  |
| 99 | Донецька | Краматорський | Лиманська  |
| 100 | Донецька | Маріупольський | Маріупольська  |
| 101 | Донецька | Краматорський | Миколаївська  |
| 102 | Донецька | Покровський | Мирноградська  |
| 103 | Донецька | Покровський | Новогродівська  |
| 104 | Донецька | Краматорський | Олександрівська  |
| 105 | Донецька | Покровський | Покровська  |
| 106 | Донецька | Покровський | Селидівська  |
| 107 | Донецька | Покровський | Шахівська  |
| 108 | Донецька | Краматорський | Словянська  |
| 109 | Донецька | Краматорський | Святогірська  |
| 110 | Донецька | Бахмутський | Торецька  |
| 111 | Донецька | Покровський | Удачненська  |
| 112 | Донецька | Волноваський | Великоновосілківська  |
| 113 | Донецька | Волноваський | Вугледарська  |
| 114 | Івано-Франківська | Івано-Франківський | Більшівцівська  |
| 115 | Івано-Франківська | Івано-Франківський | Обертинська |
| 116 | Івано-Франківська | Коломийський | Снятинська  |
| 117 | Харківська | Ізюмський | Балаклійська  |
| 118 | Харківська | Ізюмський | Барвінківська  |
| 119 | Харківська | Харківський | Безлюдівська  |
| 120 | Харківська | Лозівський | Біляївська  |
| 121 | Харківська | Лозівський | Близнюківська  |
| 122 | Харківська | Богодухівський | Богодухівська |
| 123 | Харківська | Ізюмський | Борівська  |
| 124 | Харківська | Чугуївський | Чкаловська |
| 125 | Харківська | Чугуївський | Чугуївська  |
| 126 | Харківська | Харківський | Дергачівська  |
| 127 | Харківська | Ізюмський | Донецька  |
| 128 | Харківська | Куп’янський | Дворічанська  |
| 129 | Харківська | Ізюмський | Ізюмська  |
| 130 | Харківська | Харківський | Харківська  |
| 131 | Харківська | Куп’янський | Кіндрашівська  |
| 132 | Харківська | Красноградський | Красноградська  |
| 133 | Харківська | Богодухівський | Краснокутська  |
| 134 | Харківська | Ізюмський | Куньєвська  |
| 135 | Харківська | Куп’янський | Куп’янська  |
| 136 | Харківська | Куп’янський | Курилівська  |
| 137 | Харківська | Харківський | Люботинська  |
| 138 | Харківська | Лозівський | Лозівська  |
| 139 | Харківська | Харківський | Липецька  |
| 140 | Харківська | Харківський | Малоданилівська |
| 141 | Харківська | Чугуївський | Малинівська  |
| 142 | Харківська | Харківський | Мереф’янська  |
| 143 | Харківська | Красноградський | Наталинська |
| 144 | Харківська | Чугуївський | Новопокровська  |
| 145 | Харківська | Харківський | Нововодолазька  |
| 146 | Харківська | Лозівський | Олексіївська  |
| 147 | Харківська | Ізюмський | Оскільська  |
| 148 | Харківська | Чугуївський | Печенізька  |
| 149 | Харківська | Лозівський | Первомайська  |
| 150 | Харківська | Куп’янський | Петропавлівська  |
| 151 | Харківська | Харківський | Пісочинська  |
| 152 | Харківська | Харківський | Південноміська  |
| 153 | Харківська | Харківський | Роганська |
| 154 | Харківська | Ізюмський | Савинська  |
| 155 | Харківська | Куп’янський | Шевченківська  |
| 156 | Харківська | Чугуївський | Слобожанська  |
| 157 | Харківська | Харківський | Солоницівська  |
| 158 | Харківська | Чугуївський | Старосалтівська  |
| 159 | Харківська | Красноградський | Старовірівська  |
| 160 | Харківська | Харківський | Циркунівська  |
| 161 | Харківська | Куп’янський | Великобурлуцька  |
| 162 | Харківська | Харківський | Вільхівська  |
| 163 | Харківська | Куп’янський | Вільхуватська  |
| 164 | Харківська | Чугуївський | Вовчанська  |
| 165 | Харківська | Харківський | Височанська  |
| 166 | Харківська | Красноградський | Зачепилівська  |
| 167 | Харківська | Чугуївський | Зміївська  |
| 168 | Харківська | Богодухівський | Золочівська  |
| 169 | Херсонська  | Бериславський | Бериславська  |
| 170 | Херсонська  | Херсонський | Білозерська  |
| 171 | Херсонська  | Бериславський | Борозенська  |
| 172 | Херсонська  | Херсонський | Чорнобаївська  |
| 173 | Херсонська  | Херсонський | Дар’ївська  |
| 174 | Херсонська  | Скадовський | Голопристанська  |
| 175 | Херсонська  | Бериславський | Калинівська  |
| 176 | Херсонська  | Херсонський | Херсонська  |
| 177 | Херсонська  | Бериславський | Кочубеївська  |
| 178 | Херсонська  | Херсонський | Музиківська  |
| 179 | Херсонська  | Бериславський | Милівська  |
| 180 | Херсонська  | Каховський | Новокаховська |
| 181 | Херсонська  | Бериславський | Новоолександрівська  |
| 182 | Херсонська  | Бериславський | Новорайська |
| 183 | Херсонська  | Бериславський | Нововоронцовська  |
| 184 | Херсонська  | Херсонський | Станіславська  |
| 185 | Херсонська  | Бериславський | Тягинська  |
| 186 | Херсонська  | Бериславський | Великоолександрівська  |
| 187 | Херсонська  | Бериславський | Високопільська  |
| 188 | Хмельницька | Хмельницький | Антонінська  |
| 189 | Хмельницька | Хмельницький | Чорноострівська  |
| 190 | Хмельницька | Хмельницький | Деражнянська  |
| 191 | Хмельницька | Хмельницький | Хмельницька  |
| 192 | Хмельницька | Шепетівський | Крупецька  |
| 193 | Хмельницька | Хмельницький | Меджибізька  |
| 194 | Хмельницька | Шепетівський | Нетішинська  |
| 195 | Хмельницька | Шепетівський | Шепетівська  |
| 196 | Хмельницька | Шепетівський | Славутська  |
| 197 | Хмельницька | Хмельницький | Старокостянтинівська  |
| 198 | Хмельницька | Шепетівський | Улашанівська  |
| 199 | Хмельницька | Хмельницький | Ярмолинецька  |
| 200 | Кіровоградська | Кропивницький | Аджамська  |
| 201 | Кіровоградська | Голованівський | Гайворонська |
| 202 | Кіровоградська | Кропивницький | Катеринівська  |
| 203 | Кіровоградська | Кропивницький | Кропивницька  |
| 204 | Кіровоградська | Олександрійський | Олександрійська  |
| 205 | Кіровоградська | Кропивницький | Олександрійська  |
| 206 | Кіровоградська | Олександрійський | Онуфріївська  |
| 207 | Кіровоградська | Кропивницький | Первозванівська  |
| 208 | Кіровоградська | Олександрійський | Петрівська  |
| 209 | Кіровоградська | Кропивницький | Соколівська  |
| 210 | Кіровоградська | Кропивницький | Суботцівська  |
| 211 | Кіровоградська | Олександрійський | Світловодська  |
| 212 | Кіровоградська | Новоукраїнський | Тишківська  |
| 213 | Кіровоградська | Кропивницький | Великосеверинівська  |
| 214 | Кіровоградська | Кропивницький | Знам’янська  |
| 215 | місто Київ | місто Київ | Київ |
| 216 | Київська | Броварський | Биришівська |
| 217 | Київська | Броварський | Березанська  |
| 218 | Київська | Бучанський | Білогородська  |
| 219 | Київська | Білоцерківський | Білоцерківська  |
| 220 | Київська | Обухівський | Богуславська  |
| 221 | Київська | Фастівський | Боярська  |
| 222 | Київська | Бучанський | Бородянська  |
| 223 | Київська | Бучанський | Борщагівська  |
| 224 | Київська | Бориспільський | Бориспільська  |
| 225 | Київська | Броварський | Броварська  |
| 226 | Київська | Бучанський | Бучанська  |
| 227 | Київська | Фастівський | Бишівська  |
| 228 | Київська | Фастівський | Чабанівська  |
| 229 | Київська | Бучанський | Дмитрівська  |
| 230 | Київська | Вишгородський | Димерська  |
| 231 | Київська | Фастівський | Фастівська |
| 232 | Київська | Обухівський | Феодосівська |
| 233 | Київська | Фастівський | Гатненська  |
| 234 | Київська | Бориспільський | Гірська |
| 235 | Київська | Фастівський | Глевахівська  |
| 236 | Київська | Бучанський | Гостомельська  |
| 237 | Київська | Бучанський | Ірпінська  |
| 238 | Київська | Вишгородський | Іванківська  |
| 239 | Київська | Броварський | Калинівська  |
| 240 | Київська | Фастівський | Калинівська  |
| 241 | Київська | Броварський | Калитянська  |
| 242 | Київська | Бучанський | Коцюбинська  |
| 243 | Київська | Обухівський | Козинська  |
| 244 | Київська | Бучанський | Макарівська  |
| 245 | Київська | Білоцерківський | Медвинська  |
| 246 | Київська | Обухівський | Миронівська  |
| 247 | Київська | Бучанський | Немішаївська  |
| 248 | Київська | Обухівський | Обухівська  |
| 249 | Київська | Вишгородський | Петрівська  |
| 250 | Київська | Вишгородський | Пірнівська  |
| 251 | Київська | Бучанський | Пісківська  |
| 252 | Київська | Вишгородський | Поліська  |
| 253 | Київська | Бориспільський | Пристолична  |
| 254 | Київська | Білоцерківський | Рокитнянська  |
| 255 | Київська | Білоцерківський | Сквирська  |
| 256 | Київська | Вишгородський | Славутицька  |
| 257 | Київська | Бориспільський | Студениківська  |
| 258 | Київська | Білоцерківський | Таращанська  |
| 259 | Київська | Білоцерківський | Тетіївська  |
| 260 | Київська | Фастівський | Томашівська  |
| 261 | Київська | Бориспільський | Циблівська  |
| 262 | Київська | Обухівський | Українська  |
| 263 | Київська | Білоцерківський | Узинська  |
| 264 | Київська | Обухівський | Васильківська |
| 265 | Київська | Броварський | Великодимерська  |
| 266 | Київська | Вишгородський | Вишгородська  |
| 267 | Київська | Бучанський | Вишнева |
| 268 | Київська | Бориспільський | Яготинська  |
| 269 | Київська | Броварський | Зазимська  |
| 270 | Київська | Бориспільський | Золочівська  |
| 271 | Луганська | Сватівський | Красноріченська |
| 272 | Луганська | Сєвєродонецький | Лисичанська  |
| 273 | Львівська | Дрогобицький | Бориславська |
| 274 | Львівська | Золочівський | Буська |
| 275 | Львівська | Червоноградський | Червоноградська |
| 276 | Львівська | Червоноградський | Добротвірська |
| 277 | Львівська | Дрогобицький | Дрогобицька |
| 278 | Львівська | Львівський | Львівська |
| 279 | Львівська | Яворівський | Мостиська |
| 280 | Львівська | Яворівський | Новояворівська |
| 281 | Львівська | Самбірський | Новокалинівська |
| 282 | Львівська | Стрийський | Новороздільська |
| 283 | Львівська | Львівський | Оброшинська |
| 284 | Львівська | Львівський | Солонківська |
| 285 | Львівська | Стрийський | Стрийська |
| 286 | Львівська | Яворівський | Яворівська |
| 287 | Львівська | Золочівський | Золочівська |
| 288 | Львівська | Львівський | Зимноводівська |
| 289 | Миколаївська | Баштанський | Баштанська  |
| 290 | Миколаївська | Миколаївський | Березанська  |
| 291 | Миколаївська | Баштанський | Березнегуватська  |
| 292 | Миколаївська | Вознесенський  | Братська |
| 293 | Миколаївська | Вознесенський  | Бузька |
| 294 | Миколаївська | Миколаївський | Чорноморська  |
| 295 | Миколаївська | Вознесенський  | Дорошівська  |
| 296 | Миколаївська | Миколаївський | Галицинівська  |
| 297 | Миколаївська | Баштанський | Горохівська  |
| 298 | Миколаївська | Баштанський | Інгульська  |
| 299 | Миколаївська | Баштанський | Казанківська  |
| 300 | Миколаївська | Миколаївський | Костянтинівська  |
| 301 | Миколаївська | Миколаївський | Мішково-Погорілівська  |
| 302 | Миколаївська | Миколаївський | Миколаївська |
| 303 | Миколаївська | Миколаївський | Нечаянська  |
| 304 | Миколаївська | Баштанський | Новобузька  |
| 305 | Миколаївська | Миколаївський | Новоодеська  |
| 306 | Миколаївська | Миколаївський | Ольшанська  |
| 307 | Миколаївська | Миколаївський | Первомайська  |
| 308 | Миколаївська | Вознесенський  | Прибужанівська  |
| 309 | Миколаївська | Баштанський | Привільненська  |
| 310 | Миколаївська | Миколаївський | Радсадівська |
| 311 | Миколаївська | Миколаївський | Шевченківська  |
| 312 | Миколаївська | Баштанський | Широківська  |
| 313 | Миколаївська | Баштанський | Снігурівська  |
| 314 | Миколаївська | Миколаївський | Степівська  |
| 315 | Миколаївська | Миколаївський | Сухоєланецька  |
| 316 | Миколаївська | Миколаївський | Веснянська  |
| 317 | Миколаївська | Миколаївський | Воскресенська  |
| 318 | Миколаївська | Вознесенський  | Вознесенська  |
| 319 | Одеська | Одеський | Авангардівська  |
| 320 | Одеська | Одеський | Біляївська  |
| 321 | Одеська | Одеський | Чорноморська (Чорноморськ) |
| 322 | Одеська | Одеський | Чорноморська (Чорноморське, Гвардійське) |
| 323 | Одеська | Одеський | Дачненська |
| 324 | Одеська | Одеський | Фонтанська |
| 325 | Одеська | Білгород-Дністровський | Кароліно-Бугазька |
| 326 | Одеська | Ізмаїльський  | Кілійська |
| 327 | Одеська | Одеський | Красносільська  |
| 328 | Одеська | Подільський  | Куяльницька |
| 329 | Одеська | Одеський | Маяківська |
| 330 | Одеська | Одеський | Нерубайська |
| 331 | Одеська | Одеський | Одеська |
| 332 | Одеська | Болградський | Павлівська |
| 333 | Одеська | Ізмаїльський  | Ренійська |
| 334 | Одеська | Ізмаїльський  | Саф'янівська |
| 335 | Одеська | Білгород-Дністровський | Сергіївська |
| 336 | Одеська | Білгород-Дністровський | Шабівська |
| 337 | Одеська | Одеський | Таїровська |
| 338 | Одеська | Одеський | Усатівська |
| 339 | Одеська | Одеський | Великодолинська |
| 340 | Одеська | Одеський | Вигодянська |
| 341 | Одеська | Одеський | Визирська |
| 342 | Одеська | Одеський | Южненська |
| 343 | Полтавська | Кременчуцький  | Глобинська |
| 344 | Полтавська | Кременчуцький  | Горішньоплавнівська |
| 345 | Полтавська | Лубенський | Гребінківська |
| 346 | Полтавська | Кременчуцький  | Кам’янопотоківська |
| 347 | Полтавська | Кременчуцький  | Кременчуцька |
| 348 | Полтавська | Лубенський | Лубенська |
| 349 | Полтавська | Миргородський | Миргородська |
| 350 | Полтавська | Лубенський | Новооржицька |
| 351 | Полтавська | Кременчуцький  | Омельницька |
| 352 | Полтавська | Кременчуцький  | Піщанська |
| 353 | Полтавська | Полтавський  | Полтавська |
| 354 | Полтавська | Кременчуцький  | Семенівська |
| 355 | Полтавська | Миргородський | Великобагачанська |
| 356 | Полтавська | Миргородський | Великосорочинська |
| 357 | Рівненська | Рівненський  | Білокриницька |
| 358 | Рівненська | Рівненський  | Клеванська |
| 359 | Рівненська | Рівненський  | Корецька |
| 360 | Рівненська | Дубенський  | Привільненська |
| 361 | Рівненська | Сарненський  | Сарненська |
| 362 | Рівненська | Рівненський  | Здолбунівська |
| 363 | Рівненська | Рівненський  | Зорянська |
| 364 | Сумська | Сумський | Білопільська |
| 365 | Сумська | Охтирський | Боромлянська |
| 366 | Сумська | Конотопський | Буринська |
| 367 | Сумська | Охтирський | Чернеччинська |
| 368 | Сумська | Охтирський | Чупахівська |
| 369 | Сумська | Шосткинський | Дружбівська |
| 370 | Сумська | Конотопський | Дубов'язівська |
| 371 | Сумська | Шосткинський | Есманська |
| 372 | Сумська | Шосткинський | Глухівська |
| 373 | Сумська | Сумський | Хотінська |
| 374 | Сумська | Конотопський | Конотопська |
| 375 | Сумська | Сумський | Краснопільська |
| 376 | Сумська | Конотопський | Кролевецька |
| 377 | Сумська | Охтирський | Кириківська |
| 378 | Сумська | Сумський | Лебединська |
| 379 | Сумська | Сумський | Миколаївська (с. Миколаївка) |
| 380 | Сумська | Сумський | Миропільська |
| 381 | Сумська | Роменський | Недригайлівська |
| 382 | Сумська | Конотопський | Новослобідська |
| 383 | Сумська | Сумський | Нижньосироватська |
| 384 | Сумська | Охтирський | Охтирська |
| 385 | Сумська | Конотопський | Попівська |
| 386 | Сумська | Конотопський | Путивльська |
| 387 | Сумська | Сумський | Річківська |
| 388 | Сумська | Роменський | Роменська |
| 389 | Сумська | Сумський | Садівська |
| 390 | Сумська | Шосткинський | Середино-Будська |
| 391 | Сумська | Шосткинський | Шалигинська |
| 392 | Сумська | Шосткинський | Шосткинська |
| 393 | Сумська | Сумський | Сумська |
| 394 | Сумська | Шосткинський | Свеська |
| 395 | Сумська | Охтирський | Тростянецька |
| 396 | Сумська | Охтирський | Великописарівська |
| 397 | Сумська | Сумський | Верхньосироватська |
| 398 | Сумська | Сумський | Ворожб'янська |
| 399 | Сумська | Сумський | Юнаківська |
| 400 | Сумська | Шосткинський | Зноб-Новгородська |
| 401 | Тернопільська | Чортківський | Чортківська |
| 402 | Тернопільська | Тернопільський  | Козівська |
| 403 | Тернопільська | Тернопільський  | Нараївська |
| 404 | Тернопільська | Тернопільський  | Тернопільська |
| 405 | Тернопільська | Тернопільський  | Великогаївська |
| 406 | Вінницька | Жмеринський | Барська  |
| 407 | Вінницька | Гайсинський | Гайсинська  |
| 408 | Вінницька | Хмільницький  | Іванівська  |
| 409 | Вінницька | Хмільницький  | Калинівська |
| 410 | Вінницька | Хмільницький  | Козятинська  |
| 411 | Вінницька | Гайсинський | Ладижинська  |
| 412 | Вінницька | Вінницький  | Літинська  |
| 413 | Вінницька | Вінницький  | Немирівська  |
| 414 | Вінницька | Жмеринський | Северинівська  |
| 415 | Вінницька | Вінницький  | Сутисківська  |
| 416 | Вінницька | Гайсинський | Тростянецька  |
| 417 | Вінницька | Вінницький  | Вінницька  |
| 418 | Вінницька | Могилів-Подільський | Ямпільська  |
| 419 | Вінницька | Жмеринський | Жмеринська  |
| 420 | Закарпатська | Мукачівський | Мукачівська |
| 421 | Запорізька | Бердянський | Андріївська  |
| 422 | Запорізька | Бердянський | Бердянська |
| 423 | Запорізька | Запорізький  | Біленьківська  |
| 424 | Запорізька | Запорізький  | Долинська  |
| 425 | Запорізька | Пологівський  | Гуляйпільська  |
| 426 | Запорізька | Запорізький  | Комишуваська  |
| 427 | Запорізька | Запорізький  | Кушугумська  |
| 428 | Запорізька | Запорізький  | Матвіївська  |
| 429 | Запорізька | Запорізький  | Михайлівська  |
| 430 | Запорізька | Запорізький  | Михайло-Лукашівська  |
| 431 | Запорізька | Запорізький  | Новомиколаївська  |
| 432 | Запорізька | Запорізький  | Новоолександрівська  |
| 433 | Запорізька | Пологівський  | Оріхівська  |
| 434 | Запорізька | Запорізький  | Павлівська  |
| 435 | Запорізька | Пологівський  | Преображенська  |
| 436 | Запорізька | Запорізький  | Степненська  |
| 437 | Запорізька | Запорізький  | Тавріївська |
| 438 | Запорізька | Запорізький  | Вільнянська  |
| 439 | Запорізька | Пологівський  | Воздвижівська |
| 440 | Запорізька | Запорізький  | Запорізька  |
| 441 | Житомирська | Коростенський  | Білокоровицька  |
| 442 | Житомирська | Житомирський  | Брусилівська  |
| 443 | Житомирська | Житомирський  | Черняхівська  |
| 444 | Житомирська | Бердичівський  | Червоненська  |
| 445 | Житомирська | Житомирський  | Чуднівська  |
| 446 | Житомирська | Коростенський  | Гладковицька |
| 447 | Житомирська | Житомирський  | Глибочицька  |
| 448 | Житомирська | Коростенський  | Коростенська  |
| 449 | Житомирська | Коростенський  | Малинська  |
| 450 | Житомирська | Коростенський  | Народицька  |
| 451 | Житомирська | Новоград-Волинський  | Новоград-Волинська |
| 452 | Житомирська | Житомирський  | Новогуйвинська  |
| 453 | Житомирська | Коростенський  | Олевська  |
| 454 | Житомирська | Коростенський  | Овруцька  |
| 455 | Житомирська | Житомирський  | Радомишльська  |
| 456 | Житомирська | Житомирський  | Станишівська  |
| 457 | Житомирська | Житомирський  | Тетерівська  |
| 458 | Житомирська | Коростенський  | Ушомирська  |
| 459 | Житомирська | Житомирський  | Вільшанська  |
| 460 | Житомирська | Житомирський  | Високівська  |
| 461 | Житомирська | Житомирський  | Житомирська |

1. Регіон- це Європа та Центральна Азія [↑](#footnote-ref-1)
2. Регіон- це Європа та Центральна Азія [↑](#footnote-ref-2)