	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101040
	
	0454
	
	Фінансування заходів із забезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Забезпечення заходів із збереження кваліфікованого персоналу та об’єктів критичної інфраструктури у придатному стані для забезпечення швидкого відновлення польотів та подальшого сталого розвитку. 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Збереження, підтримка експлуатаційної придатності об’єктів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	827 934,0
	709 704,0
	705 053,7
	-118 230,0
	-4 650,3

	у тому числі:
	загальний фонд
	827 934,0
	709 704,0
	705 053,7
	-118 230,0
	-4 650,3

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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	Забезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільноїавіації, які належать до сфери управління Мінрозвитку, всього
	827 934,0
	709 704,0
	705 053,7
	-118 230,0
	-4 650,3

	у тому числі:
	загальний фонд
	827 934,0
	709 704,0
	705 053,7
	-118 230,0
	-4 650,3

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо відхилень:

	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2025 року № 1503-р видатки за бюджетною програмою КПКВК 3101040 «Фінансування заходів іззабезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації» було скорочено на 49 336,6 тис. грн та спрямовано Міністерству оборони Українидля реалізації бюджетної програми КПКВК 2101150 «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання».

	

	На виконання довідки Міністерства фінансів України від 29.12.2025 № 10/38802/11, Мінрозвитку 29.12.2025 було внесено зміни до розподілу показників зведених кошторисів на2025 рік. Таким чином сума відхилення за бюджетною програмою становить 4 650,3 тис. грн.

	Зміни до паспорта бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101040 не внесено у зв’язку з обмеженим часом на його затвердження та закінченням бюджетного року.

	Пояснення щодо відхилень (ДП МА "Бориспіль"):

	Відхилення в сумі 4 326,18 тис.грн зумовлені затримкою Постачальниками поставки Товарів, оскарженням процедур закупівлі Учасниками та зменшенням фактичних обсягівотриманих послуг порівняно з прогнозом.

	Пояснення щодо відхилень (ДП МА "Львів" ім. Данила Галицького):

	Відхилення касових видатків від загального обсягу фінансування в сумі 324,1 тис. грн зумовлені економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівельта ефективним використанням бюджетних коштів.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2610
	827 934,0
	0,0
	709 704,0
	0,0
	705 053,7
	0,0
	-118 230,0
	0,0
	-4 650,3
	0,0

	Всього:
	827 934,0
	0,0
	709 704,0
	0,0
	705 053,7
	0,0
	-118 230,0
	0,0
	-4 650,3
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 5 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 4 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	 Пояснення щодо відхилень (ДП МА "Бориспіль"):

	

	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених планом використання бюджетних коштів зі змінами зумовлені сукупністю організаційних, кадрових та економічнихчинників, а саме:

	1. Оптимізація фактичної чисельності персоналу.

	Упродовж 2025 року фактична чисельність працівників, які отримували виплати за рахунок бюджетної програми, була меншою за планову. Зазначене пов'язано з мобілізацієюокремих працівників до лав Збройних Сил України, перебуванням частини персоналу у відпустках без збереження заробітної плати, а також перевищенням кількості звільненихпрацівників над кількістю прийнятих. Це призвело до зменшення фонду оплати праці та відповідних нарахувань.

	2. Зниження фактичних витрат на енергоносії та пально-мастильні матеріали.
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	Фактичні витрати на енергоносії та ПММ за підсумками 2025 року були нижчими за планову у наслідок уповільнення темпів зростання цін порівняно з прогнознимипоказниками, сприятливих метеорологічних умов, а також забезпечення роботи власних котелень аеропорту в листопаді-грудні 2025 року за рахунок теплової енергії зальтернативних джерел без використання природного газу. Це сприяло утворенню економії матеріальних витрат.

	3. Економія за результатами процедур закупівель.

	У ході проведення відкритих торгів та інших процедур закупівель у 2025 році договори укладались за цінами, нижчими від очікуваної вартості, передбаченої плановимирозрахунками. Економія сформувалася, зокрема, за статтями закупівлі товарів, технічного обслуговування та інших послуг, необхідних для забезпечення функціонування об'єктакритичної інфраструктури.

	4. Незавершення окремих закупівель у звітному періоді.

	Частина постачальників не здійснила поставку товарів до 31.12.2025 у зв'язку з порушенням логістичних ланцюгів, виробничими та транспортними затримками, що не залежаливід Замовника. Унаслідок цього окремі видатки не були профінансовані у звітному році, а фінансова потреба перенесена на 2026 рік.

	Пояснення щодо відхилень (ДП "МА "Львів" ім. Данила Галицького"):

	З метою забезпечення стабільної діяльності оператора об'єкта критичної інфраструктури ДА "МА" Львів" імені Данила Галицького" наказом Міністерства розвитку громад татериторій України від 14.02.2025 № 1-Г "Про визначення одержувачів коштів державного бюджету та розподіл на 2025 рік коштів за бюджетною програмою 3101040"Фінансування заходів із забезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації" план обсягу бюджетних асигнувань становив дляпідприємства 98 422,0 тис. грн.

	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2025 року № 583-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерствурозвитку громад та територій на 2025 рік" та внесених змін до річного розпису бюджету та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету)загального фонду бюджету на 2025 рік за зазначеною бюджетною програмою виникла необхідність внесення змін до плану використання бюджетних коштів ДП "МА" Львів" ім.Данила Галицького" на 2025 рік в сторону зменшення обсягу коштів на 8 189,8 тис. грн.

	Наказом Мінрозвитку від 17.11.2025 № 15-Г внесено зміни  у розподіл бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 3101040 "Фінансування заходів із забезпеченняфункціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації" між Одержувачами у 2025 році, затверджений наказом Мінрозвитку від 14.02.2025 № 1-Г (уредакції наказу Мінрозвитку від 18.07.2025 № 8-Г) в сторону збільшення обсягу коштів. Так, загальна сума асигнувань у 2025 році для ДП "МА"Львів" ім. Данила Галицького"становить 100 285,0 тис. грн.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Підприємства не мають дебіторської та кредиторської заборгованостей.
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	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації, які належать до сфери управління Мінрозвитку

	Кількість операторів критичної інфраструктури, які належать до сфери управлінняМіністерства розвитку громад та територій України та визначені одержувачамибюджетних коштів в галузі цивільної авіації (одиниць)
	2,0
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0

	Кількість працівників ДП МА «Бориспіль», які забезпечують функціонування операторівкритичної інфраструктури в галузі цивільної авіації за бюджетні кошти  (осіб)
	2 839,0
	2 839,0
	2 723,0
	0,0
	-116,0

	Кількість працівників ДП МА «Львів» імені Данила Галицького, які забезпечуютьфункціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації забюджетні кошти  (осіб)
	392,0
	385,0
	383,0
	-7,0
	-2,0

	Кількість об’єктів нерухомого майна операторів критичної інфраструктури ДП МА«Бориспіль» (одиниць)
	913,0
	913,0
	915,0
	0,0
	2,0

	Кількість об’єктів нерухомого майна операторів критичної інфраструктури ДП МА«Львів» імені Данила Галицького (одиниць)
	246,0
	246,0
	246,0
	0,0
	0,0

	Кількість видів діяльності ДП МА «Бориспіль», які підтримуються у відповідності дозастосовних вимог та дозвільних документів (одиниць)
	32,0
	32,0
	32,0
	0,0
	0,0

	Кількість видів діяльності ДП МА «Львів» імені Данила Галицького, які підтримуються увідповідності до застосовних вимог та дозвільних документів (одиниць)
	14,0
	14,0
	14,0
	0,0
	0,0

	Загальні витрати на забезпечення функціонування ДП МА «Бориспіль» (тис. гривень)
	729 512,0
	668 808,4
	605 092,8
	-60 703,6
	-63 715,6

	Загальні витрати на забезпечення функціонування ДП МА «Львів» імені ДанилаГалицького  (тис. гривень)
	98 422,0
	100 285,0
	99 960,9
	1 863,0
	-324,1

	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника операторів критичноїінфраструктури ДП МА «Бориспіль» (гривень)
	13 938,0
	13 938,0
	12 849,6
	0,0
	-1 088,4

	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника операторів критичноїінфраструктури ДП МА «Львів» імені Данила Галицького (гривень)
	14 543,0
	14 985,0
	15 009,3
	442,0
	24,3

	Середньомісячні видатки на підтримання функціонування операторів критичноїінфраструктури ДП МА «Бориспіль» (тис. гривень)
	60 792,7
	55 734,0
	50 424,4
	-5 058,7
	-5 309,6

	Середньомісячні видатки на підтримання функціонування операторів критичноїінфраструктури ДП МА «Львів» імені Данила Галицького (тис. гривень)
	8 202,0
	8 357,1
	8 330,1
	155,1
	-27,0

	Рівень підтримання кваліфікації персоналу, збереження висококваліфікованого персоналуоператорів критичної інфраструктури ДП МА «Бориспіль»
 (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
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	Рівень підтримання кваліфікації персоналу, збереження висококваліфікованого персоналуоператорів критичної інфраструктури ДП МА «Львів» імені Данила Галицького(відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Рівень підтримання будівель, споруд, технічних ресурсів та обладнання операторівкритичної інфраструктури в експлуатаційному стані ДП МА «Бориспіль» (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Рівень підтримання будівель, споруд, технічних ресурсів та обладнання операторівкритичної інфраструктури в експлуатаційному стані ДП МА «Львів» імені ДанилаГалицького (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів ДП МА "Бориспіль": 

	Відхилення показника "Кількість працівників ДП МА "Бориспіль", які забезпечують функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації за бюджетні кошти" зумовлено складністю заповнення вакантних посад упродовж 2025 року, а також об'єктивними кадровими втратами, пов'язаними з мобілізацією та звільненням працівників. 

	Відхилення показника "Кількість об'єктів нерухомого майна операторів критичної інфраструктури ДП МА "Бориспіль" зумовлено оприбуткуванням на баланс ДП МА "Бориспіль" у 2025 році двох об'єктів нерухомості, а саме частин бетонного покриття В/20170/1 (12 660,00 кв.м.) та В/2017/5 (1 508,00 кв.м.), які були безоплатно передані відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 20.08.2020 № 5345334 "Про безоплатну передачу майна приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Авіалінії України", акту приймання-передачі від 22.10.2020 та актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів типової форми ОЗ-1 від 29.07.2025. Об'єкти нерухомості призначені для довготривалого зберігання повітряних суден. 

	Відхилення показника "Загальні витрати на забезпечення ДП МА "Бориспіль" пояснюється наступним: 

	- Фактичне зменшення кількості працівників, які отримують виплати за рахунок бюджетної програми, у тому числі через: мобілізацію працівників до лав Збройних Сил України та перебування окремих працівників у відпустках без збереження заробітної плати. Це призвело до скорочення фонду оплати праці та відповідних нарахувань.  

	- Зниження обсягів споживання та цін на енергоносії та ПММ. За підсумком 2025 року фактичні витрати на енергоносії та пально-мастильні матеріали були нижчими за планові через: уповільнення темпів зростання цін порівняно з прогнозними індикаторами; сприятливі метеорологічні умови; забезпечення роботи власних  котелень аеропорту протягом листопада-грудня 2025 року лише за рахунок теплової енергії, яка виробляється з альтеративних джерел, без використання газу. Внаслідок цього сформувалася економія матеріальних витрат. 

	- Економія за результатами проведених закупівель. Проведення відкритих торгів та інших процедур закупівель у 2025 році дало можливість укласти договори за цінами, що є нижчими від очікуваної вартості, включеної до плану. Зокрема, економія сформувалася за статтями: закупівля товарів; технічне обслуговування; інші послуги, необхідні для забезпечення функціонування об’єкту критичної інфраструктури.  

	- Затримки у поставках товарів. Частина постачальників не змогла здійснити поставку до 31.12.2025 року через: порушення логістичних ланцюгів; виробничі або транспортні затримки, що не залежать від волі Замовника. Унаслідок цього окремі закупівлі не були завершені у звітному періоді, що спричиняє переорієнтацію фінансової потреби на 2026 рік. 

	Відхилення показника «Середньомісячна зарплата на одного працівника операторів критичної інфраструктури ДП МА «Бориспіль» обумовлено залученням у 2025 році працівників з нижчим рівнем оплати праці, а також перевищенням кількості звільнених працівників над прийнятими, що вплинуло на середній рівень заробітної плати. 

	Відхилення показника «Середньомісячні видатки на підтримання функціонування операторів критичної інфраструктури ДП МА «Бориспіль» зумовлено скороченням фактичних витрат на оплату праці, енергоносії, ПММ та іншими факторами економії, що виникли в процесі виконання бюджетної програми. 

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів ДП МА "Львів" ім. Данила Галицького: 

	Незначне відхилення фактичного показника "Кількість працівників ДП МА "Львів" ім. Данила Галицького, які забезпечують функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації за бюджетні кошти" зумовлено звільненням працівників підприємства та відповідно фактичною наявністю вакантних посад. 

	Незначне відхилення показника "Загальні витрати на забезпечення ДП МА "Львів" ім. Данила Галицького зумовлене економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та ефективним використанням бюджетних коштів. 

	Відхилення показника "Середньомісячна зарплата на одного працівника операторів критичної інфраструктури ДП МА "Львів" ім. Данила Галицького зумовлене зменшенням чисельності працівників та відповідного перерозподілу фонду оплати праці між фактично працюючими працівниками відповідно до чинного законодавства та положень Колективного договору Підприємства. 

	Відхилення показника «Середньомісячні видатки на підтримання функціонування операторів критичної інфраструктури ДП МА"Львів" ім. Данила Галицького зумовлено збільшенням видатків за бюджетною програмою на суму 10 052,8 тис. грн. 

	Загальні витрати на забезпечення функціонування ДП МА "Бориспіль" (тис. грн): 

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:  
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	Відхилення показника «Загальні витрати на забезпечення функціонування ДП МА «Бориспіль»» пояснюється наступним:  

	   - Фактичне зменшення кількості працівників, які отримують виплати за рахунок бюджетної програми, у тому числі через: мобілізацію працівників до лав Збройних Сил України; перебування окремих працівників у відпустках без збереження заробітної плати. Це призвело до скорочення фонду оплати праці та відповідних нарахувань. 

	   - Зниження обсягів споживання та цін на енергоносії та ПММ. За підсумком 2025 року фактичні витрати на енергоносії та пально-мастильні матеріали були нижчими за планові через: уповільнення темпів зростання цін порівняно з прогнозними індикаторами; сприятливі метеорологічні умови; забезпечення роботи власних  котелень аеропорту протягом листопада-грудня 2025 року лише за рахунок теплової енергії, яка виробляється з альтеративних джерел, без використання газу. Внаслідок цього сформувалася економія матеріальних витрат. 

	    - Економія за результатами проведених закупівель. Проведення відкритих торгів та інших процедур закупівель у 2025 році дало можливість укласти договори за цінами, що є нижчими від очікуваної вартості, включеної до плану. Зокрема, економія сформувалася за статтями: закупівля товарів; технічне обслуговування; інші послуги, необхідні для забезпечення функціонування об’єкту критичної інфраструктури.  

	     - Затримки у поставках товарів. Частина постачальників не змогла здійснити поставку до 31.12.2025 року через: порушення логістичних ланцюгів; виробничі або транспортні затримки, що не залежать від волі Замовника. Унаслідок цього окремі закупівлі не були завершені у звітному періоді, що спричиняє переорієнтацію фінансової потреби на 2026 рік. 

	п.6 Відхилення показника «Середньомісячна зарплата на одного працівника операторів критичної інфраструктури ДП МА «Бориспіль»» обумовлено залученням у 2025 році працівників з нижчим рівнем оплати праці, а також перевищенням кількості звільнених працівників над прийнятими, що вплинуло на середній рівень заробітної плати. 

	п.7 Відхилення показника «Середньомісячні видатки на підтримання функціонування операторів критичної інфраструктури ДП МА «Бориспіль»» зумовлено скороченням фактичних витрат на оплату праці, енергоносії, ПММ та іншими факторами економії, що виникли в процесі виконання бюджетної програми. 

	Додаткова інформація: 

	З урахуванням зазначеного було ініційовано перерозподіл видатків відповідно до статті 58 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», що оформлено 

	відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства розвитку громад та територій України.  

	Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2025 № 18-Г «Про внесення змін до наказу Міністерства розвитку громад та територій 

	України від 14 лютого 2025 року № 1-Г "Про визначення одержувачів коштів державного бюджету та розподіл на 2025 рік коштів за бюджетною програмою 3101040 

	«Фінансування заходів із забезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації» для ДП МА «Бориспіль» розподілено за програмою 

	3101040 - 609 419,0 тис. грн. 

	Загальні витрати на забезпечення функціонування ДП МА "Львів" ім. Данила Галицького (тис. грн): 

	З метою забезпечення стабільної діяльності оператора об’єкта критичної інфраструктури ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького», Підприємство  звернулось до Мінрозвитку з проханням можливості збільшення видатків за бюджетною програмою 3101040 «Фінансування заходів із забезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації» на суму 10 052,8 тис. грн. Відповідно наказом Мінрозвитку №15-Г від 17.11.2025 «Про внесення змін до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 14 лютого 2025 року» в частині Розподілу бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 3101040 «Фінансування заходів із забезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації» між Одержувачами у 2025 році, затверджений наказом Мінрозвитку від 14.02.2025 № 1-Г (у редакції наказу Мінрозвитку від 18.07.2025 № 8-Г) забезпечено обсяг фінансування для ДП «МА «Львів» імені Данила Галицького» у 2025 році - 100 285,0 тис. грн, з них освоєно 99 960,9 тис.грн, що становить 99,7%. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Забезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації, які належать до сфери управління Мінрозвитку (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	705 053,7
	705 053,7

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
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	Кількість операторів критичної інфраструктури, які належать до сфери управлінняМіністерства розвитку громад та територій України та визначені одержувачамибюджетних коштів в галузі цивільної авіації (одиниць)
	0,0
	2,0
	2,0

	Кількість працівників ДП МА «Бориспіль», які забезпечують функціонування операторівкритичної інфраструктури в галузі цивільної авіації за бюджетні кошти  (осіб)
	0,0
	2 723,0
	2 723,0

	Кількість працівників ДП МА «Львів» імені Данила Галицького, які забезпечуютьфункціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації забюджетні кошти  (осіб)
	0,0
	383,0
	383,0

	Кількість об’єктів нерухомого майна операторів критичної інфраструктури ДП МА«Бориспіль» (одиниць)
	0,0
	915,0
	915,0

	Кількість об’єктів нерухомого майна операторів критичної інфраструктури ДП МА«Львів» імені Данила Галицького (одиниць)
	0,0
	246,0
	246,0

	Кількість видів діяльності ДП МА «Бориспіль», які підтримуються у відповідності дозастосовних вимог та дозвільних документів (одиниць)
	0,0
	32,0
	32,0

	Кількість видів діяльності ДП МА «Львів» імені Данила Галицького, які підтримуються увідповідності до застосовних вимог та дозвільних документів (одиниць)
	0,0
	14,0
	14,0

	Загальні витрати на забезпечення функціонування ДП МА «Бориспіль» (тис. гривень)
	0,0
	605 092,8
	605 092,8

	Загальні витрати на забезпечення функціонування ДП МА «Львів» імені ДанилаГалицького  (тис. гривень)
	0,0
	99 960,9
	99 960,9

	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника операторів критичноїінфраструктури ДП МА «Бориспіль» (гривень)
	0,0
	12 849,6
	12 849,6

	Середньомісячна заробітна плата на одного працівника операторів критичноїінфраструктури ДП МА «Львів» імені Данила Галицького (гривень)
	0,0
	15 009,3
	15 009,3

	Середньомісячні видатки на підтримання функціонування операторів критичноїінфраструктури ДП МА «Бориспіль» (тис. гривень)
	0,0
	50 424,4
	50 424,4

	Середньомісячні видатки на підтримання функціонування операторів критичноїінфраструктури ДП МА «Львів» імені Данила Галицького (тис. гривень)
	0,0
	8 330,1
	8 330,1

	Рівень підтримання кваліфікації персоналу, збереження висококваліфікованого персоналуоператорів критичної інфраструктури ДП МА «Бориспіль»
 (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Рівень підтримання кваліфікації персоналу, збереження висококваліфікованого персоналуоператорів критичної інфраструктури ДП МА «Львів» імені Данила Галицького(відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Рівень підтримання будівель, споруд, технічних ресурсів та обладнання операторівкритичної інфраструктури в експлуатаційному стані ДП МА «Бориспіль» (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Рівень підтримання будівель, споруд, технічних ресурсів та обладнання операторівкритичної інфраструктури в експлуатаційному стані ДП МА «Львів» імені ДанилаГалицького (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відсутність результативних показників в оцінці ефективності бюджетної програми за 2024 рік не дає можливості проаналізувати їх динаміку. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)
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	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Враховуючи, що у 2024 році за цією програмою не було передбачено бюджетних коштів, порівняльний аналіз динаміки результативних показників в оцінці ефективності непроводився та відповідно відсутні зміни напрямів використання бюджетних коштів.

	

	
	
	
	

	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	1
	Державний фінансовий аудит діяльності державногопідприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з 01липня 2019 року по 30 червня 2025 року проведенийДержавною аудиторської службою України.
	Фактів нецільового використання бюджетних коштів під часаудиту не виявлено.
	Пропозиції за результатами контрольного заходу задотриманням бюджетного законодавства відсутні.

	2
	Контрольні заходи стосовно ДП МА "Львів" ім. ДанилаГалицького у 2025 році не проводилися
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	Кошти, передбачені за бюджетною програмою 3101040 "Фінансування заходів із забезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації", дали можливість досягти мети бюджетної програми – "забезпечення заходів із збереження кваліфікованого персоналу та об’єктів критичної інфраструктури у придатному стані для забезпечення швидкого відновлення польотів та подальшого сталого розвитку»  та забезпечити виконання завдання бюджетної програми – «збереження, підтримка експлуатаційної придатності об’єктів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації", поставлених перед ДП МА "Бориспіль" та ДП МА "Львів" ім. Данила Галицького. Коштами бюджетної програми забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносіїв, оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентару (паливно-мастильних матеріалів). 

	ефективність надання публічних послуг

	Публічні послуги не надавались. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Забезпечено високу ефективність планування та використання бюджетних коштів. 

	стан фінансової дисципліни

	Забезпечено високий рівень законного, цільового та прозорого використання коштів за бюджетною програмою, забезпечено недопущення виникнення простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості. 

	врахування результатів контрольних заходів

	За результатами контрольного заходу до ДП МА "Бориспіль" порушень бюджетного законодавства не встановлено. Результати аудиту враховано, підстав для внесення змін до реалізації бюджетної програми не виникало. 

Щодо ДП МА "Львів" ім. Данила Галицького контрольні заходи у 2025 році не проводилися. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами
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	Забезпечено досягнення цілей з оптимальним використанням фінансів, своєчасність використання бюджетних коштів та проведення державних закупівель. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Кошти, передбачені за бюджетною програмою 3101040 "Фінансування заходів із забезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації», в цілому і в повному обсязі дали можливість досягти мети бюджетної програми – "забезпечення заходів із збереження кваліфікованого персоналу та об’єктів критичної інфраструктури у придатному стані для забезпечення швидкого відновлення польотів та подальшого сталого розвитку"  та забезпечити виконання завдання бюджетної програми – "збереження, підтримка експлуатаційної придатності об’єктів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації", поставлених перед ДП МА "Бориспіль" та ДП МА "Львів" ім. Данила Галицького. 

За рахунок фактично використаних коштів забезпечено безперервне функціонування оператора критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації, збереження ключових активів та кваліфікованого персоналу, підтримання об’єктів інфраструктури в експлуатаційному стані.  
Незважаючи на відхилення окремих кількісних та вартісних показників від планових значень, цільові та якісні показники бюджетної програми досягнуті у повному обсязі. 
Відхилення не мали негативного впливу на рівень безпеки, працездатність об’єкта критичної інфраструктури та готовність до відновлення основної діяльності після припинення або скасування воєнного стану. 
Загалом виконання бюджетної програми характеризується як результативне та економне, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання бюджетних коштів. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	ДП МА "Бориспіль":

Підвищення рівня стійкості та готовності об’єктів критичної інфраструктури до роботи вособливий період та відновлення після його завершення.
	Розроблення та впровадження організаційних і технічних заходів для підтриманняексплуатаційної придатності систем, формування необхідних резервів ресурсів ізабезпечення оперативного поновлення діяльності після відновлення повітряного руху.

	2
	ДП МА "Львів" ім. Данила Галицького:

Підвищення ефективності управління бюджетними коштами
	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконаннябюджетної програми
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