	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101060
	
	0470
	
	Функціонування Фонду енергоефективності

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, досягнення цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов’язаннями України, відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Підтримка ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівняенергоефективності будівель та енергозбереження

	2)  Підтримка ініціатив щодо здійснення  заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів за умови незмінності або поліпшенняякості надання житлово-комунальних послуг, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії

	3)  Реалізація програм у житловому секторі, пов’язаних з відновленням будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії РосійськоїФедерації проти України

	4)  Забезпечення функціонування ДУ "Фонд енергоефективності"
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	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	240 000,0
	240 000,0
	240 000,0
	0,0
	0,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	240 000,0
	240 000,0
	240 000,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Поповнення статутного капіталу державної установи «Фонд енергоефективності», всього
	240 000,0
	240 000,0
	240 000,0
	0,0
	0,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	240 000,0
	240 000,0
	240 000,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо відхилень:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3210
	240 000,0
	0,0
	240 000,0
	0,0
	240 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всього:
	240 000,0
	0,0
	240 000,0
	0,0
	240 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника . 

	Пояснення щодо відхилень:

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
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	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поповнення статутного капіталу державної установи «Фонд енергоефективності»

	Загальна вартість проектів, реалізованих  із залученням коштів статутного капіталу ДУ"Фонд енергоефективності" (далі - Фонд) (тис. гривень)
	1 291 179,6
	1 291 179,6
	920 358,1
	0,0
	-370 821,5

	Фактичний розмір статутного капіталу Фонду на кінець року (гривень)
	3 059 329 220,0
	3 059 329 220,0
	3 059 329 220,0
	0,0
	0,0

	Кількість проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів зпідвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель(ЕНЕРГОДІМ) (одиниць)
	130,0
	130,0
	100,0
	0,0
	-30,0

	Кількість проектів, реалізованих в рамках програми відновлення будівель, зруйнованихта/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України(ВІДНОВИДІМ) (одиниць)
	196,0
	196,0
	175,0
	0,0
	-21,0

	Кількість проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів длязабезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходищодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ)(одиниць)
	34,0
	34,0
	34,0
	0,0
	0,0

	Середня вартість одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів зпідвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (тис. гривень)
	6 632,9
	6 632,9
	5 644,1
	0,0
	-988,8

	Середній розмір відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмоюпідтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності таенергозбереження будівель (тис. гривень)
	1 020,5
	1 020,5
	1 038,8
	0,0
	18,3

	Середня вартість одного проекту за програмою відновлення будівель, зруйнованих та/абопошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (тис.гривень)
	1 947,0
	1 947,0
	1 773,5
	0,0
	-173,5

	Середній розмір відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмоювідновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресіїросійської федерації проти України (тис. гривень)
	389,4
	389,4
	354,7
	0,0
	-34,7

	Середня вартість одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів длязабезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходищодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (тис.гривень)
	1 390,9
	1 390,9
	1 340,9
	0,0
	-50,0
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	Середній розмір відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмоюпідтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживанняенергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої звідновлюваних джерел енергії (тис. гривень)
	911,9
	911,9
	876,4
	0,0
	-35,5

	Рівень економії споживання енергетичних ресурсів за сукупністю всіх проектів, щофінансуються Фондом або спільно з Фондом (відсотків)
	20,0
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0

	Рівень поповнення статутного капіталу Фонду станом на кінець року (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Рівень відшкодування Фондом вартості проектів, реалізованих ів рамках програмипідтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності таенергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) (відсотків)
	15,4
	15,4
	18,4
	0,0
	3,0

	Рівень відшкодування Фондом вартості проектів, реалізованих в рамках програмивідновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресіїросійської федерації проти України (ВІДНОВИДІМ) (відсотків)
	20,0
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0

	Рівень відшкодування Фондом вартості проектів, реалізованих в рамках програмипідтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживанняенергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої звідновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ) (відсотків)
	65,6
	65,6
	65,4
	0,0
	-0,2

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1.На виконання результативних показників за програмою 3101060 напряму вплинули терміни прийняття рішення щодо поповнення статутного капіталу Фонду. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 20.08.2025 № 4571-IX за загальним фондом державного бюджету затверджено бюджетні призначення в сумі 240 000,00 тис грн. за новою бюджетною програмою КПКВК 3101060 «Функціонування Фонду енергоефективності». Касові видатки проведені ДКСУ 25.12.2025р. Враховуючи це фактичні показники відображають реальні дані по реалізованих проектах у період з 20.08.2025 (дати затвердження видатків на програму) по 31.12.2025р, а не за повний 2025 рік. 

	3. та 4. На виконання показників вплинули терміни прийняття рішень щодо поповнення статутного капіталу Фонду в 2025 році та швидкість завершення проектів ОСББ в межах дії програм, на що Фонд не мав впливу. 

	Кошти, отримані за бюджетною програмою, скеровані Фондом енергоефективності в умовах воєнного стану на досягнення мети бюджетної програми щодо зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, досягнення цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов’язаннями України, та відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Бенефіціари, які не встигли завершити свої проєкти в 2025 році (відхилення за пунктами 3 та 4), отримають гранти в наступному періоді за рахунок залишку коштів за бюджетною програмою, отриманого у 2025 році. 

	6. Фактична середня вартість одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) менше запланованого показника внаслідок наступних чинників. В 2025 році були завершені більш дешеві проекти: 15 проектів з вартістю до 1 млн грн; в т. ч. два проекти з мінімально низькими вартостями – 185,4 та 223,7 тис. грн. Деякі ОСББ скористалися правом продовжити термін виконання проектів. Фактичні вартості виконаних проектів за період зазвичай нижче запланованих внаслідок того, що ОСББ користуються правом відмовлятись від впровадження деяких заходів в межах дії програми. 

	7. Фактичний показник середнього розміру відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) перевищує запланований за рахунок зменшення (з 80% на 50%) ставки співфінансування проектів донорами в рамках Угод EE4U та EE4UII починаючи з 01.10.2025 та відповідно збільшення ставки відшкодування Фондом  (з 20% на 50%), що пояснює одночасне зменшення середньої вартості проекту та збільшення розміру відшкодування. 

	8. Фактична середня вартість одного проекту за програмою відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (ВІДНОВИДІМ) менше запланованого показника внаслідок розбіжностей між вартостями реалізованих проектів: мінімальна вартість 104,2 тис. грн, максимальна вартість 8056,8 тис. грн. 

	9. Фактичний показник середнього розміру відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмою відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації (ВІДНОВИДІМ) відповідно менше запланованого рівня внаслідок зменшення середньої вартості одного проекту. 

	10.  Фактична середня вартість одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ) на 3,6% менше запланованого. 

	11.  Фактичний показник середнього розміру відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ) відповідно на 3,9% менше запланованого. 
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	14.  Фактичний рівень відшкодування Фондом вартості проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) на 3 відсоткові пункти більше за затверджений результативними показниками за рахунок зменшення (з 80% на 50%) ставки співфінансування проектів донорам в рамках Угод EE4U та EE4UII починаючи з 01.10.2025 та відповідно збільшення ставки відшкодування Фондом  (з 20% на 50%) 

	16. Фактичний рівень відшкодування Фондом вартості проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ) на 0,2 відсоткові пункти менше за затверджений результативними показниками, що вказує на незначне відхилення.  

	Розрахунки показників 4.3-4.5 напряму залежать від сум відшкодування Фондом всіх проектів за програмами та сум вартостей всіх проектів за програмами, реалізованих в період з 20.08.2025 (дати затвердження видатків на програму) по 31.12.2025 в межах суми поповнення статутного капіталу Фонду у 2025 році.  

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Поповнення статутного капіталу державної установи «Фонд енергоефективності» (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	240 000,0
	240 000,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Загальна вартість проектів, реалізованих  із залученням коштів статутного капіталу ДУ"Фонд енергоефективності" (далі - Фонд) (тис. гривень)
	0,0
	920 358,1
	920 358,1

	Фактичний розмір статутного капіталу Фонду на кінець року (гривень)
	0,0
	3 059 329 220,0
	3 059 329 220,0

	Кількість проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів зпідвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель(ЕНЕРГОДІМ) (одиниць)
	0,0
	100,0
	100,0

	Кількість проектів, реалізованих в рамках програми відновлення будівель, зруйнованихта/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України(ВІДНОВИДІМ) (одиниць)
	0,0
	175,0
	175,0

	Кількість проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів длязабезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходищодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ)(одиниць)
	0,0
	34,0
	34,0

	Середня вартість одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів зпідвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (тис. гривень)
	0,0
	5 644,1
	5 644,1

	Середній розмір відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмоюпідтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності таенергозбереження будівель (тис. гривень)
	0,0
	1 038,8
	1 038,8

	Середня вартість одного проекту за програмою відновлення будівель, зруйнованих та/абопошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (тис.гривень)
	0,0
	1 773,5
	1 773,5
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	Середній розмір відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмоювідновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресіїросійської федерації проти України (тис. гривень)
	0,0
	354,7
	354,7

	Середня вартість одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів длязабезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходищодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (тис.гривень)
	0,0
	1 340,9
	1 340,9

	Середній розмір відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмоюпідтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживанняенергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої звідновлюваних джерел енергії (тис. гривень)
	0,0
	876,4
	876,4

	Рівень економії споживання енергетичних ресурсів за сукупністю всіх проектів, щофінансуються Фондом або спільно з Фондом (відсотків)
	0,0
	20,0
	20,0

	Рівень поповнення статутного капіталу Фонду станом на кінець року (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Рівень відшкодування Фондом вартості проектів, реалізованих ів рамках програмипідтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності таенергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) (відсотків)
	0,0
	18,4
	18,4

	Рівень відшкодування Фондом вартості проектів, реалізованих в рамках програмивідновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресіїросійської федерації проти України (ВІДНОВИДІМ) (відсотків)
	0,0
	20,0
	20,0

	Рівень відшкодування Фондом вартості проектів, реалізованих в рамках програмипідтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживанняенергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої звідновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ) (відсотків)
	0,0
	65,4
	65,4

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Динаміка відсутня у зв’язку з тим, що програма реалізовувалась у 2025 році, за бюджетною програмою КПКВК 3101060 «Функціонування Фонду енергоефективності» у 2024 році видатки в Державному бюджеті не були передбачені.  

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 20 серпня 2025 року № 4571-IX Мінрозвитку, як головному розпоряднику бюджетних коштів, було передбачено нову бюджетну програму КПКВК 3101060 «Функціонування Фонду енергоефективності» із загальною сумою бюджетних призначень 240 000,0 тис. гривень. У звітному році здійснено поповнення статутного капіталу ДУ «Фонд енергоефективності» у сумі 240 000,0 тис. грн., що становить 100,0 відсотків від запланованого річного обсягу. Фактичний розмір статутного капіталу Фонду станом на 01.01.2026 складає 3 059 329,22 тис. гривень. 
Кошти, отримані за бюджетною програмою, скеровані Фондом енергоефективності в умовах воєнного стану на досягнення мети бюджетної програми щодо зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, досягнення цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов’язаннями України, та відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Мета бюджетної програми у звітному періоді досягалася, а виконання завдання бюджетної програми здійснювалося у межах фактично реалізованих заходів та обсягів фінансування, з подальшою реалізацією передбачених заходів у наступному бюджетному періоді.  
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	За сукупністю всіх проектів (ЕНЕРГОДІМ), що фінансувались за підтримки Фонду досягнуто рівень економії споживання енергетичних ресурсів 20%. На інші результативні показники Фонд безпосередньо не впливає, вони відображають фактичні дані реалізованих проектів в рамках програм Фонду.   
За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. 

	ефективність надання публічних послуг

	не передбачено програмою 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	зміни до розпису державного бюджету та паспорта бюджетної програми протягом звітного періоду не вносились 

	стан фінансової дисципліни

	дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня 

	врахування результатів контрольних заходів

	контрольні заходи у звітному періоді не проводились 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Управління коштами бюджетної програми здійснювалося відповідно до бюджетного законодавства та затверджених процедур, що забезпечувало цільове та раціональне використання ресурсів. Виконання показників бюджетної програми у 2025 році свідчить про ефективне використання коштів державного бюджету.  

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	бюджетна програма за КПКВК 3101060 «Функціонування Фонду енергоефективності» має постійний характер та спрямована на виконання завдань і функцій визначених законом України «Про Фонд енергоефективності» від 08.06.2017 №2095-VIII та окремих рішень Кабінету Міністрів України, залишається актуальною та не має кінцевого терміну реалізації. Реалізація бюджетної програми сприяла досягненню визначеної мети у межах фактично виконаних заходів та наявного фінансування. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Покращення якості системи планування бюджетної програми
	Здійснення постійного моніторингу законодавства, що впливають на виконання бюджетноїпрограми.
Внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДУ «Фонденергоефективності»:
-	Статуту ДУ «Фонд енергоефективності», затвердженого Постановою КМУ від20.12.2017 № 1099;
-	Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті дляфункціонування Фонду енергоефективності, затвердженого Постановою КМУ від20.12.2017 №1102;
-	Основних напрямів діяльності ДУ «Фонд енергоефективності», схваленихрозпорядженням КМУ від 28.02.2018  № 138-р
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