	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101110
	
	0443
	
	Створення містобудівного кадастру на державному рівні

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Створення  на державному рівні єдиного офіційного джерела отримання всієї інформації у сфері містобудівної діяльності на базі містобудівного кадастру 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Стале функціонування містобудівного кадастру на державному рівні

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	47 070,0
	50 250,0
	50 249,9
	3 180,0
	-0,1

	у тому числі:
	загальний фонд
	47 070,0
	50 250,0
	50 249,9
	3 180,0
	-0,1

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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	Забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного
кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі
забезпечення навчання користувачів, його адміністратором
, всього
	28 350,0
	31 530,0
	50 249,9
	3 180,0
	18 719,9

	у тому числі:
	загальний фонд
	28 350,0
	31 530,0
	50 249,9
	3 180,0
	18 719,9

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного
кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором
, всього
	18 720,0
	18 720,0
	0,0
	0,0
	-18 720,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	18 720,0
	18 720,0
	0,0
	0,0
	-18 720,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо відхилень:

	 Паспортом бюджетної програми за КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні» на 2025 рік, затвердженим наказом Мінрозвитку від 17.02.2025№ 246, на реалізацію напрямів було передбачено:

	

	забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі забезпечення навчаннякористувачів, його адміністратором – 28350,0 тис. грн.

	технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором – 18720,0 тис. грн.

	Разом з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1336 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерствурозвитку громад та територій України на 2025 рік» здійснено збільшення обсягу видатків за бюджетною програмою 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державномурівні» на 3180,0 тис. грн. Відповідні зміни до паспорта бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 було затверджено наказом Мінрозвитку від 18.12.2025 № 1802,згідно з якими, фінансування напрямів стало наступним:

	забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі забезпечення навчаннякористувачів, його адміністратором – 31530,0 тис. грн.

	технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором – 18720,0 тис. грн.

	Постановами Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2024 р. № 909 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру надержавному рівні», та від 26 вересня 2024 р. № 1111 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від

	 23 червня 2021 р. № 681 і від    5 березня 2024 р. № 254» розширено основні засади адміністрування електронної системи і визначено що адміністратором електронної системиє державне підприємство «Адміністратор Містобудівного кадастру на державному рівні» (далі – Адміністратор МБКД), який вживає заходів, пов’язаних із забезпеченнямфункціонування та веденням Містобудівного кадастру. При цьому слід зазначити, що складовою частиною Містобудівного кадастру на державному рівні є Єдина державнаелектронна система у сфері будівництва, до якої входять Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, Єдинийдержавний реєстр адрес, а тому діяльність з адміністрування Містобудівного кадастру на державному рівні наразі охоплює наступні електронні системи та реєстри: Єдинадержавна електронна система у сфері будівництва; Реєстр містобудівної документації; Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць та територійтериторіальних громад; Єдиний державний реєстр адрес; Реєстр будівель і споруд.

	Для забезпечення належного фінансування реалізації Адміністратором МБКД визначених законодавством розширених повноважень з адміністрування виникла необхідністьспрямування на напрям забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числізабезпечення навчання користувачів, його адміністратором коштів у сумі 18720,0 тис. грн., передбачених паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 натехнічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором. При цьому,фінансування технічного та технологічного забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором,яким є ДП «Дія», забезпечено з інших джерел, зокрема бюджетної програми за КПКВК 3101010 «Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій».
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	Таким чином, загальний обсяг фінансування напряму «Забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складовихчастин, у тому числі забезпечення навчання користувачів, його адміністратором» зріс до 50250,0 тис. грн., а фінансування напряму «Технічне та технологічне забезпеченняфункціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором» за рахунок коштів бюджетної програми за КПКВК 3101110у 2025 році не проводилось. При цьому, загальні касові видатки склали 50249,9 тис. грн.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2240
	47 070,0
	0,0
	50 250,0
	0,0
	50 249,9
	0,0
	3 180,0
	0,0
	-0,1
	0,0

	Всього:
	47 070,0
	0,0
	50 250,0
	0,0
	50 249,9
	0,0
	3 180,0
	0,0
	-0,1
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 1 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	 Паспортом бюджетної програми за КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні» на 2025 рік, затвердженим наказом Мінрозвитку від 17.02.2025№ 246, на реалізацію бюджетної програми було передбачено 47070,0 тис. грн.

	

	Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1336 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвиткугромад та територій України на 2025 рік» збільшено обсяг видатків за бюджетною програмою 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні» на 3180,0 тис.грн. Відповідні зміни до паспорта бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 було затверджено наказом Мінрозвитку від 18.12.2025 № 1802.

	Пояснення щодо відхилень:

	Відхилення плану зі змінами від плану на 3180,0 тис. грн, пояснюється  збільшенням обсягу видатків за бюджетною програмою відповідно до розпорядження КабінетуМіністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1336 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій Українина 2025 рік». При цьому фінансування за бюджетною програмою КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні» у 2025 році було збільшено до50250,0 тис. грн, касові видатки склали 50249,9 тис. гривень.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 31.12.2025 відсутні.
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	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного
кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі
забезпечення навчання користувачів, його адміністратором

	Ведення, адміністрування та обслуговування геоінформаційної системи містобудівногокадастру на державному рівні та його складових частин  (тис. гривень)
	26 950,0
	30 130,0
	48 849,9
	3 180,0
	18 719,9

	Забезпечення навчання та методологічної підтримки роботи основних користувачів  (тис.гривень)
	1 400,0
	1 400,0
	1 400,0
	0,0
	0,0

	Кількість електронних систем та реєстрів щодо яких забезпечено ведення,
адміністрування, обслуговування
 (одиниць)
	6,0
	6,0
	6,0
	0,0
	0,0

	Кількість підключених до геоінформаційної системи містобудівного кадастру
на державному рівні основних користувачів щодо яких забезпечено навчання
та методологічна підтримка
 (одиниць)
	3 500,0
	3 500,0
	3 500,0
	0,0
	0,0

	Середньомісячні витрати на ведення, адміністрування та обслуговування містобудівногокадастру на державному рівні та його складових частин (тис. гривень)
	3 368,8
	3 766,3
	6 106,2
	397,5
	2 339,9

	Середні витрати на забезпечення навчання та методологічної підтримки роботи одногоосновного користувача (тис. гривень)
	0,4
	0,4
	0,4
	0,0
	0,0

	Відповідність рівня ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадаструна державному рівні та його складових частин потребам основних користувачів тавідвідувачів  (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Рівень забезпечення навчання та методологічної підтримки основних користувачівгеоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні  (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні», затвердженим наказом Мінрозвитку від 17.02.2025 № 246, на реалізацію показника «Ведення, адміністрування та обслуговування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин» було передбачено 26 950,0 тис. грн.  

	Разом з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1336 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій України на 2025 рік» здійснено збільшення обсягу видатків за бюджетною програмою 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні» на 3 180,0 тис. грн. Відповідними змінами до паспорта бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110, затвердженими наказом Мінрозвитку від 18.12.2025 № 1802, зазначені кошти було направлено на досягнення саме цього показника, в результаті чого він був збільшений до 30 130,0 тис. грн. 
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	Крім того,  для забезпечення належного фінансування реалізації Адміністратором МБКД визначених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України  від  9 серпня 2024 р. № 909 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні», та від 26 вересня 2024 р. № 1111 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 і від 5 березня 2024 р. № 254» розширених повноважень виникла необхідність спрямування на цей показник коштів у сумі 18 720,0 тис. грн., передбачених паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 на технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин. При цьому, фінансування технічного та технологічного забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин забезпечено з інших джерел, зокрема бюджетної програми за КПКВК 3101010 «Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій». Таким чином, загальний обсяг затрат на досягнення показника «Ведення, адміністрування та обслуговування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин» зріс до 48 850,0 тис. грн., а його фактичні результативні показники склали 48 849,9 тис. грн. 

	Результативні показники ефективності паспорта бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні», затвердженого наказом Мінрозвитку від 17.02.2025  № 246, є похідними від результативних показників затрат. Відповідним чином, змінами, внесеними наказом Мінрозвитку від 18.12.2025 № 1802,  плановий результативний показник «Середньомісячні витрати на ведення, адміністрування та обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин» було збільшено до 3 766,3 тис. грн.  

	Крім того, враховуючи перерозподіл затрат на ведення, адміністрування та обслуговування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин і технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, а також додаткові видатки, передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1336 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій України на 2025 рік», середньомісячні фактичні витрати на ведення, адміністрування та обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин склали 6 106,2 тис. грн. 

	Всі інші результативні показники затрат, продукту, ефективності та якості за напрямом «Забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі забезпечення навчання користувачів, його адміністратором» реалізовано у повному обсязі без відхилень. 

	Технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного
кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором

	Технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного
кадастру на державному рівні та його складових частин
 (тис. гривень)
	18 720,0
	18 720,0
	0,0
	0,0
	-18 720,0

	Кількість електронних систем та реєстрів щодо яких здійснено технічне та технологічнезабезпечення  (одиниць)
	6,0
	6,0
	0,0
	0,0
	-6,0

	Середньомісячні витрати на технічне та технологічне забезпечення функціонуваннямістобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин (тис. гривень)
	2 340,0
	2 340,0
	0,0
	0,0
	-2 340,0

	Рівень технічного та технологічного забезпечення функціонування містобудівногокадастру на державному рівні та його складових частин (відсотків)
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	-100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні», затвердженим наказом Мінрозвитку від 17.02.2025 № 246 (зі змінами, внесеними наказом Мінрозвитку від 18.12.2025 № 1802), на реалізацію цього напряму було передбачено 18 720,0 тис. грн. Разом з тим, для забезпечення належного фінансування реалізації Адміністратором МБКД визначених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2024 р. № 909 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні», та від 26 вересня 2024 р. № 1111 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р.  № 681 і від 5 березня 2024 р. № 254» розширених повноважень виникла необхідність спрямування на напрям «Забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі забезпечення навчання користувачів, його адміністратором» коштів у сумі 18 720,0 тис. грн., передбачених паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 на технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором.  

	При цьому, фінансування технічного та технологічного забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором, яким є ДП «Дія», забезпечено з інших джерел, зокрема бюджетної програми за КПКВК 3101010 «Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій». 

	Таким чином, фінансування зазначеного напряму за рахунок коштів бюджетної програми за КПКВК 3101110 у 2025 році не проводилось. Відповідним чином, результативні показники мають  відхилення від запланованих. Разом з тим, їх досягнення я було забезпечено за рахунок фінансування з інших джерел, зокрема бюджетної програми за КПКВК 3101010 «Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій», досягнуто показники продукту та якості. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:
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	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного
кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі
забезпечення навчання користувачів, його адміністратором
 (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	50 249,9
	50 249,9

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Ведення, адміністрування та обслуговування геоінформаційної системи містобудівногокадастру на державному рівні та його складових частин  (тис. гривень)
	15 891,8
	48 849,9
	32 958,1

	Забезпечення навчання та методологічної підтримки роботи основних користувачів  (тис.гривень)
	0,0
	1 400,0
	1 400,0

	Кількість електронних систем та реєстрів щодо яких забезпечено ведення,
адміністрування, обслуговування
 (одиниць)
	1,0
	6,0
	5,0

	Кількість підключених до геоінформаційної системи містобудівного кадастру
на державному рівні основних користувачів щодо яких забезпечено навчання
та методологічна підтримка
 (одиниць)
	3 500,0
	3 500,0
	0,0

	Середньомісячні витрати на ведення, адміністрування та обслуговування містобудівногокадастру на державному рівні та його складових частин (тис. гривень)
	5 250,0
	6 106,2
	856,2

	Середні витрати на забезпечення навчання та методологічної підтримки роботи одногоосновного користувача (тис. гривень)
	0,0
	0,4
	0,4

	Відповідність рівня ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадаструна державному рівні та його складових частин потребам основних користувачів тавідвідувачів  (відсотків)
	100,0
	100,0
	0,0

	Рівень забезпечення навчання та методологічної підтримки основних користувачівгеоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні  (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Постановами Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2024 р. № 909 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні», та від 26 вересня 2024 р. № 1111 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 і від    5 березня 2024 р. № 254» розширено основні засади адміністрування електронної системи і визначено що адміністратором електронної системи є державне підприємство «Адміністратор Містобудівного кадастру на державному рівні» (далі – Адміністратор МБКД), який вживає заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування та веденням Містобудівного кадастру. При цьому слід зазначити, що складовою частиною Містобудівного кадастру на державному рівні є Єдина державна електронна система у сфері будівництва, до якої входять Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, Єдиний державний реєстр адрес, а тому діяльність з адміністрування Містобудівного кадастру на державному рівні наразі охоплює наступні електронні системи та реєстри: Єдина державна електронна система у сфері будівництва; Реєстр містобудівної документації; Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад; Єдиний державний реєстр адрес; Реєстр будівель і споруд. 
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	Для забезпечення належного фінансування реалізації Адміністратором МБКД визначених законодавством розширених повноважень з адміністрування виникла необхідність спрямування на напрям забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі забезпечення навчання користувачів, його адміністратором коштів у сумі 18 720,0 тис. грн., передбачених паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 на технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором.  

	Таким чином, загальний обсяг фінансування напряму «Забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі забезпечення навчання користувачів, його адміністратором» зріс до 50 250,0 тис. грн. При цьому, загальні касові видатки склали 50 249,9 тис. грн.   

	Зазначений перерозподіл видатків дозволив досягнути всіх запланованих результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості. При цьому, досягнуто позитивну динаміку в порівняні з минулим роком, що дозволило покращити ведення, адміністрування та обслуговування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин: Реєстру містобудівної документації; Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; Єдиного державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад; Єдиного державного реєстру адрес; Реєстру будівель і споруд, а також навчання та методологічну підтримку всіх основних користувачів, підключених до геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні.   

	Технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного
кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором
 (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного
кадастру на державному рівні та його складових частин
 (тис. гривень)
	7 348,3
	0,0
	-7 348,3

	Кількість електронних систем та реєстрів щодо яких здійснено технічне та технологічнезабезпечення  (одиниць)
	1,0
	0,0
	-1,0

	Середньомісячні витрати на технічне та технологічне забезпечення функціонуваннямістобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин (тис. гривень)
	2 449,4
	0,0
	-2 449,4

	Рівень технічного та технологічного забезпечення функціонування містобудівногокадастру на державному рівні та його складових частин (відсотків)
	100,0
	0,0
	-100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні», затвердженим наказом Мінрозвитку від 17.02.2025 № 246 (зі змінами, внесеними наказом Мінрозвитку від 18.12.2025 № 1802), на реалізацію цього напряму було передбачено 18 720,0 тис. грн. Разом з тим, для забезпечення належного фінансування реалізації Адміністратором МБКД визначених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2024 р. № 909 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні», та від 26 вересня 2024 р. № 1111 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р.  № 681 і від 5 березня 2024 р. № 254» розширених повноважень виникла необхідність спрямування на напрям «Забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі забезпечення навчання користувачів, його адміністратором» коштів у сумі 18 720,0 тис. грн., передбачених паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 на технічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором.  

	Таким чином, фінансування зазначеного напряму за рахунок коштів бюджетної програми за КПКВК 3101110 у 2025 році не проводилось.  

	Разом з тим, фінансування технічного та технологічного забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором, яким є ДП «Дія», забезпечено з інших джерел, зокрема бюджетної програми за КПКВК 3101010 «Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій». 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
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	Постановами Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2024 р. № 909 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру надержавному рівні», та від 26 вересня 2024 р. № 1111 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 і від5 березня 2024 р. № 254» розширено основні засади адміністрування електронної системи і визначено що адміністратором електронної системи є державне підприємство«Адміністратор Містобудівного кадастру на державному рівні» (далі – Адміністратор МБКД), який вживає заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування та веденнямМістобудівного кадастру. При цьому слід зазначити, що складовою частиною Містобудівного кадастру на державному рівні є Єдина державна електронна система у сферібудівництва, до якої входять Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, Єдиний державний реєстр адрес, а томудіяльність з адміністрування Містобудівного кадастру на державному рівні наразі охоплює наступні електронні системи та реєстри: Єдина державна електронна система у сферібудівництва, Реєстр містобудівної документації, Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, Єдиний державнийреєстр адрес, Реєстр будівель і споруд.

	Для забезпечення належного фінансування реалізації Адміністратором МБКД визначених законодавством розширених повноважень з адміністрування виникла необхідністьспрямування на напрям забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числізабезпечення навчання користувачів, його адміністратором коштів у сумі 18 720,0 тис. грн., передбачених паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 натехнічне та технологічне забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічним адміністратором.

	Таким чином, загальний обсяг фінансування напряму «Забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складовихчастин, у тому числі забезпечення навчання користувачів, його адміністратором» зріс до 50 250,0 тис. грн. При цьому, загальні касові видатки склали 50 249,9 тис. грн.

	 Зазначений перерозподіл видатків дозволив досягнути всіх запланованих результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості. При цьому, досягнуто позитивнудинаміку в порівняні з минулим роком, що дозволило покращити ведення, адміністрування та обслуговування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державномурівні та його складових частин: Реєстру містобудівної документації, Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, Єдиного державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, Єдиного державного реєстру адрес, Реєстру будівель і споруд, а також навчання та методологічну підтримку всіхосновних користувачів, підключених до геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні.

	Разом з тим, фінансування технічного та технологічного забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин технічнимадміністратором, яким є ДП «Дія», забезпечено з інших джерел, зокрема бюджетної програми за КПКВК 3101010 «Керівництво та управління у сфері розвитку громад татериторій».

	
	
	
	

	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	1
	Протягом 2025 року контрольні заходи органами,уповноваженими на здійснення контролю за дотриманнямбюджетного законодавства, за бюджетною програмою непроводилися.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	За час реалізації бюджетної програми за КПКВК 3101110  «Створення містобудівного кадастру на державному рівні» було освоєно коштів: 
2022 рік – 1 900,0 тис. грн. 
2023 рік – 7 717,2 тис. грн. 
2024 рік – 26 640,1 тис. грн. 
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	2025 рік – 50 249,9 тис. грн. 
Таким чином, у звітному році збережена позитивна тенденція ефективності освоєння бюджетних коштів за зазначеною програмою. У 2025 році ефективне використання коштів дозволило належним чином забезпечити ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі забезпечення навчання користувачів, його адміністратором.  
Наказом Мінрозвитку від 04.09.2025 № 1341 Містобудівний кадастр на державному рівні введено в промислову експлуатацію. Отже, наразі фактично досягнуто мету бюджетної програми і Містобудівний кадастр на державному рівні перейшов зі стадії створення до стадії розвитку та функціонування.  
Бюджетна програма за КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні», яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» з 2026 року реалізовуватиметься під новою назвою «Розвиток та забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні», залишається актуальною для забезпечення подальшого сталого розвитку та функціонування містобудівного кадастру на державному рівні як єдиного джерела формування, зберігання та надання всієї інформації у сферах містобудування, архітектури та будівництва. 

	ефективність надання публічних послуг

	Застосування при наданні публічних послуг складових Містобудівного кадастру на державному рівні, а саме: Реєстру містобудівної документації, Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, Єдиного державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, Єдиного державного реєстру адрес, Реєстру будівель і споруд, сприяє їх ефективності. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	За результатами проведення огляду витрат державного бюджету у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури  відбулась оптимізація показників бюджетної програми, що сприяло підвищенню ефективності та результативності використання бюджетних коштів. 

	стан фінансової дисципліни

	Фінансова дисципліна відповідає вимогам законодавства: дебіторська та кредиторська заборгованість у 2025 році відсутня. 

	врахування результатів контрольних заходів

	Протягом 2025 року контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства за бюджетною програмою не проводилися. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	 Управління бюджетними коштами здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства та за час реалізації бюджетної програми має позитивну динаміку. До Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення містобудівного кадастру на державному рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 р. № 700, протягом 2025 року зміни не вносилися. Паспорт бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110 «Створення містобудівного кадастру на державному рівні», затверджено наказом Мінрозвитку від 17.02.2025 № 246. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р.  
№ 1336 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій України на 2025 рік» здійснено збільшення обсягу видатків за КПКВК 3101110 на 3180,0 тис. гривень. 
Відповідними змінами до паспорта бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101110, затвердженими наказом Мінрозвитку від 18.12.2025 № 1802, зазначені кошти було направлено на забезпечення напряму "Забезпечення ведення, адміністрування, обслуговування містобудівного кадастру на державному рівні та його складових частин, у тому числі забезпечення навчання користувачів, його адміністратором" для  забезпечення належного фінансування реалізації Адміністратором МБКД визначених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України  від  9 серпня 2024 р. № 909 «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні», та від 26 вересня 2024 р. № 1111 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 і від 5 березня 2024 р. № 254» розширених повноважень. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	 Реалізація бюджетної програми має позитивний вплив на виконання повноважень Мінрозвитку  щодо формування та реалізації державної політики у сфері ведення містобудівного кадастру на державному рівні.  
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	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Удосконалення законодавства у сфері ведення містобудівного кадастру.
Моніторинг імплементації положень постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня2024 р. № 909  «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо запровадженняМістобудівного кадастру на державному рівні»
	Внесення відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2026 рік» від 3грудня 2025 року № 4695-IX  змін до Порядку використання коштів, передбачених удержавному бюджеті для створення містобудівного кадастру на державному рівні,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 700.
Підготовка звіту про завершення експерименту та пропозицій щодо внесення змін дозаконодавства для забезпечення нормативного підґрунтя функціонування та розвиткумістобудівного кадастру на державному рівні на постійній основі.
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