	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101120
	
	0620
	
	Реалізація Частини 2 інвестиційного проекту “Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичнихресурсів”

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Реалізація Частини 2 Проекту "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів" 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Реалізація заходів з відновлення теплопостачання міст Харкова, Сум, Чернігова, Миколаєва, Кривого Рогу, Кременчука та Славути шляхом закупівлі,транспортування до об'єктів у межах України та постачання необхідного обладнання та матеріалів для підприємств централізованого теплопостачання містХаркова, Сум, Чернігова, Миколаєва, Кривого Рогу, Кременчука та Славути включаючи, серед іншого, мобільні та стаціонарні котли, що працюють тільки натепло, мобільні когенераційні міні-установки, труби, фітинги, клапани, насосні агрегати і насоси, основні частини для ремонту мереж централізованого тепло- ігазопостачання, обладнання для ремонту сховищ рідкого палива та обладнання для альтернативних варіантів опалення, таких як електроопалення та опаленняна біомасі
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	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	14 625,0
	5 234 625,0
	4 911 138,4
	5 220 000,0
	-323 486,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	14 625,0
	5 234 625,0
	4 911 138,4
	5 220 000,0
	-323 486,6

	Здійснення заходів з відновлення теплопостачання мм. Харкова, Сум, Чернігова,Миколаєва, Кривого Рогу, Кременчука та Славути, всього
	14 625,0
	5 234 625,0
	4 911 138,4
	5 220 000,0
	-323 486,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	14 625,0
	5 234 625,0
	4 911 138,4
	5 220 000,0
	-323 486,6

	Пояснення щодо відхилень:

	Відхилення плану на кінець від плану на початок звітного періоду пов'язане із залученням додаткового фінансування в обсязі 116 млн доларів США на підставі Листа про третізміни від 04.07.2025 до Угоди про надання гранту Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект “Відновленняенергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів”) між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацієюрозвитку (які діють в ролі адміністратора Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України), вчиненої 12 квітня 2023 р., іззмінами, внесеними Листом про перші зміни до зазначеної Угоди від 11 червня 2024 р.

	

	Відповідні зміни до розпису Державного бюджету України на 2025 рік внесено довідкою Мінфіну від 01.12.2025 № 19/34803 та збільшено бюджетні призначення за бюджетноюпрограмою на 5 220 000,0 тис. грн (116 млн дол. США по запланованому курсу на 2025 рік 45 грн/дол. США).

	Відхилення факту від плану зі змінами в сумі -323 486,6 тис. грн пояснюється наступним:

	1) 308 861,6 тис. грн  - це курсова різниця під час здійснення вибірки коштів гранту 19.12.2025 у сумі 116 млн доларів США  (курс НБУ на дату проведення платежу на19.12.2025 становив 42,3374 грн за 1 долар США, при прогнозному курсі на 2025 рік, який закладено в розрахунок планових показників, 45 грн за 1 долар США);

	2) 1 125,0 тис. грн на оплату послуг консультанта з екологічних питань не використано у звітному періоді у зв'язку із тим, що договір укладено 26.12.2025 із набранням чинностіз 01.01.2026;

	3) 13 500,0 тис. грн заплановані на аудит проєкту не використано у зв'язку із відсутністю витрат з боку Міністерства. Аудит по використанню коштів гранту у розмірі 46,675 млндоларів США буде проводити Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), як сторона, яка використовувала ці кошти і у якої на аудит виділено кошти з переданого наних бюджету.
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	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2240
	0,0
	14 625,0
	0,0
	14 625,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-14 625,0

	3210
	0,0
	0,0
	0,0
	5 220 000,0
	0,0
	4 911 138,4
	0,0
	5 220 000,0
	0,0
	-308 861,6

	Всього:
	0,0
	14 625,0
	0,0
	5 234 625,0
	0,0
	4 911 138,4
	0,0
	5 220 000,0
	0,0
	-323 486,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 1 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	Джерелом доходів спеціального фонду є грантові кошти за ККД 42021200 "Гранти МБРР на відновлення та розвиток енергетичної інфраструктури", які надходять відповідно доУгоди про надання гранту Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проєкт «Відновлення енергозабезпечення узимовий період та постачання енергетичних ресурсів»), вчиненої 12 квітня 2023 року, із змінами, внесеними Листом про перші зміни до зазначеної Угоди від 11 червня 2024року та Листом про треті зміни від 04 липня 2025 року.

	

	Відхилення плану зі змінами від плану в сумі +5 220 000,0 тис. грн по КЕКВ 3210 пов'язане із залученням додаткових коштів гранту в сумі 116 млн доларів США на підставіЛиста про треті зміни від 04.07.2025 до Угоди про надання гранту Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект“Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів”) між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародноюасоціацією розвитку (які діють в ролі адміністратора Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України), вчиненої 12 квітня 2023р., з метою реалізації заходів з відновлення теплопостачання міст Харкова, Сум, Чернігова, Миколаєва, Кривого Рогу, Кременчука та Славути шляхом закупівлі та постачаннянеобхідного обладнання і матеріалів для підприємств централізованого теплопостачання зазначених міст.

	Відхилення факту від плану зі змінами в сумі -323 486,6 тис. грн пояснюється наступним:

	по КЕКВ 3210 в сумі 308 861,6 тис. грн пов'язане із курсовою різницею, яка виникла під час здійснення вибірки коштів гранту у сумі 116 млн доларів США  (курс НБУ на датупроведення платежу 19.12.2025 становив 42,3374 грн за 1 долар США, при запланованому прогнозному курсі на 2025 рік, який закладено в розрахунок планових показників, 45грн за 1 долар США);

	по КЕКВ 2240 в сумі 14 625,0 тис. грн пов'язане із невикористанням запланованих коштів на оплату послуг консультанта з екологічних питань (1 125,0 тис. грн) та проведенняаудиту проєкту (13 500,0 тис. грн).

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здійснення заходів з відновлення теплопостачання мм. Харкова, Сум, Чернігова, Миколаєва, Кривого Рогу, Кременчука та Славути

	Кількість найнятих консультантів Проекту (чол.)
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	-1,0

	Оплата послуг консультанта з екологічних питань Проекту (тис. гривень)
	1 125,0
	1 125,0
	0,0
	0,0
	-1 125,0

	Оплата послуг з проведення аудиту Проекту (тис. гривень)
	13 500,0
	13 500,0
	0,0
	0,0
	-13 500,0

	Закупівля обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м. Харкова(тис. гривень)
	0,0
	520 260,0
	489 476,8
	520 260,0
	-30 783,2

	Закупівля обладнання та матеріалів для інженерних мереж теплопостачання м. Харкова(тис. гривень)
	0,0
	555 193,0
	522 342,8
	555 193,0
	-32 850,2

	Закупівля спецтехніки та спеціалізованого обладнання для м. Харкова (тис. гривень)
	0,0
	236 995,0
	222 972,3
	236 995,0
	-14 022,7

	Закупівля енергетичного та електричного обладнання для м. Харкова (тис. гривень)
	0,0
	139 270,0
	131 029,5
	139 270,0
	-8 240,5

	Закупівля хімічних реагентів для теплопостачання м. Харкова (тис. гривень)
	0,0
	47 682,0
	44 860,7
	47 682,0
	-2 821,3

	Закупівля обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м. Чернігова(тис. гривень)
	0,0
	454 950,0
	428 031,1
	454 950,0
	-26 918,9

	Закупівля обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м. Сум (тис.гривень)
	0,0
	1 053 900,0
	991 541,9
	1 053 900,0
	-62 358,1

	Закупівля обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м. Миколаєва(тис. гривень)
	0,0
	1 336 005,0
	1 256 955,1
	1 336 005,0
	-79 049,9

	Закупівля обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м. Кременчука(тис. гривень)
	0,0
	259 245,0
	243 905,8
	259 245,0
	-15 339,2

	Закупівля обладнання та матеріалів для підключення котельні в м. Кривий Ріг (тис.гривень)
	0,0
	377 028,0
	354 719,7
	377 028,0
	-22 308,3

	Закупівля трубопроводів теплопостачання для м. Кривий Ріг (тис. гривень)
	0,0
	132 094,8
	124 278,9
	132 094,8
	-7 815,9

	Закупівля силового обладнання для підключення когенераційних установок в м. КривийРіг (тис. гривень)
	0,0
	3 877,2
	3 647,8
	3 877,2
	-229,4

	Закупівля обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м. Славута (тис.гривень)
	0,0
	103 500,0
	97 376,0
	103 500,0
	-6 124,0

	Кількість звітів консультанта Проекту (одиниць)
	14,0
	14,0
	0,0
	0,0
	-14,0

	Кількість проведених аудитів Проекту (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	-1,0
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	Кількість закупленого обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м.Харкова (одиниць)
	0,0
	36,0
	0,0
	36,0
	-36,0

	Кількість закупленого обладнання та матеріалів для інженерних мереж теплопостачанням. Харкова (одиниць)
	0,0
	6 277,0
	0,0
	6 277,0
	-6 277,0

	Кількість закупленої спецтехніки та спеціалізованого обладнання для м. Харкова(одиниць)
	0,0
	44,0
	0,0
	44,0
	-44,0

	Кількість закупленого енергетичного та електричного обладнання для м. Харкова(одиниць)
	0,0
	10 011,0
	0,0
	10 011,0
	-10 011,0

	Вага закуплених хімічних реагентів для теплопостачання м. Харкова (тонн)
	0,0
	7 500,0
	0,0
	7 500,0
	-7 500,0

	Кількість закупленого обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м.Чернігова (одиниць)
	0,0
	18,0
	0,0
	18,0
	-18,0

	Кількість закупленого обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м.Сум (одиниць)
	0,0
	22,0
	0,0
	22,0
	-22,0

	Кількість закупленого обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м.Миколаєва (одиниць)
	0,0
	15,0
	0,0
	15,0
	-15,0

	Кількість закупленого обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м.Кременчука (одиниць)
	0,0
	9,0
	0,0
	9,0
	-9,0

	Кількість закупленого обладнання та матеріалів для підключення котельні в м. КривийРіг (одиниць)
	0,0
	14,0
	0,0
	14,0
	-14,0

	Довжина закуплених трубопроводів теплопостачання для м. Кривий Ріг (метрів)
	0,0
	2 900,0
	0,0
	2 900,0
	-2 900,0

	Кількість закупленого силового обладнання для підключення когенераційних установок вм. Кривий Ріг (одиниць)
	0,0
	3,0
	0,0
	3,0
	-3,0

	Кількість закупленого обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м.Славута (одиниць)
	0,0
	2,0
	0,0
	2,0
	-2,0

	Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта Проекту (одиниць)
	160,7
	160,7
	0,0
	0,0
	-160,7

	Середня вартість одиниці закупленого обладнання та матеріалів для теплової таелектричної генерації м. Харкова (тис. гривень)
	0,0
	14 451,7
	0,0
	14 451,7
	-14 451,7

	Середня вартість одиниці закупленого обладнання та матеріалів для інженерних мережтеплопостачання м. Харкова (тис. гривень)
	0,0
	88,4
	0,0
	88,4
	-88,4

	Середня вартість одиниці закупленої спецтехніки та спеціалізованого обладнання для м.Харкова (тис. гривень)
	0,0
	5 386,3
	0,0
	5 386,3
	-5 386,3

	Середня вартість одиниці закупленого енергетичного та електричного обладнання для м.Харкова (тис. гривень)
	0,0
	13,9
	0,0
	13,9
	-13,9

	Середня вартість однієї тонни закуплених хімічних реагентів для теплопостачання м.Харкова (тис. гривень)
	0,0
	6,4
	0,0
	6,4
	-6,4

	Середня вартість одиниці закупленого обладнання та матеріалів для теплової таелектричної генерації м. Чернігова (тис. гривень)
	0,0
	25 275,0
	0,0
	25 275,0
	-25 275,0

	Середня вартість одиниці закупленого обладнання та матеріалів для теплової таелектричної генерації м. Сум (тис. гривень)
	0,0
	47 904,5
	0,0
	47 904,5
	-47 904,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48759
	17-03-2026 10:50:21
	АІС "ГРК"
	25c0f6cc-2bc2-4264-a5c7-cb0f61129936
	5 з 10





	Середня вартість одиниці закупленого обладнання та матеріалів для теплової таелектричної генерації м. Миколаєва (тис. гривень)
	0,0
	89 067,0
	0,0
	89 067,0
	-89 067,0

	Середня вартість одиниці закупленого обладнання та матеріалів для теплової таелектричної генерації м. Кременчука (тис. гривень)
	0,0
	28 805,0
	0,0
	28 805,0
	-28 805,0

	Середня вартість одиниці закупленого обладнання та матеріалів для підключеннякотельні в м. Кривий Ріг (тис. гривень)
	0,0
	26 930,6
	0,0
	26 930,6
	-26 930,6

	Середня вартість одного метра закупленого трубопроводу теплопостачання для м.Кривий Ріг (тис. гривень)
	0,0
	45,5
	0,0
	45,5
	-45,5

	Середня вартість одиниці закупленого силового обладнання для підключеннякогенераційних установок в м. Кривий Ріг (тис. гривень)
	0,0
	1 292,4
	0,0
	1 292,4
	-1 292,4

	Середня вартість одиниці закупленого обладнання та матеріалів для теплової таелектричної генерації м. Славута (тис. гривень)
	0,0
	51 750,0
	0,0
	51 750,0
	-51 750,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення плану зі змінами від плану пов'язане із залученням додаткових коштів гранту в сумі 116 млн доларів США з метою реалізації заходів з відновлення теплопостачання 7 міст-учасників (Харкова, Сум, Чернігова, Миколаєва, Кривого Рогу, Кременчука та Славути) шляхом закупівлі та постачання необхідного обладнання і матеріалів для підприємств централізованого теплопостачання, що відображено в нових результативних показниках програми. 

	Відхилення факту від плану зі змінами: 

	щодо результативних показників в частині залучення консультанта з екологічних питань та проведення аудиту проєкту пов'язане із відсутністю видатків на оплату відповідних послуг у звітному періоді; 

	щодо результативних показників, пов'язаних із закупівлею та постачанням необхідного обладнання і матеріалів для підприємств централізованого теплопостачання 7 міст-учасників, то лише у кінці 2025 року здійснено вибірку грантових коштів на користь фідуціарного агентства Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), яке займається закупівлею та доставкою обладнання та матеріалів відповідно до Угоди про кінцеві результати між Міністерством розвитку громад та територій України та Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) від 30.09.2024 (зі змінами від 25.04.2025 та 30.10.2025). Закупівля буде здійснюватися протягом всього періоду реалізації проєкту, а тендерні процедури вже розпочаті. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	Загальний обсяг залучених грантових коштів на впровадження заходів по проекту врамках Частини 2 Проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період тапостачання енергетичних ресурсів» (далі - Проект) (тис. гривень)
	2 115 000,0
	7 335 000,0
	6 838 162,5
	5 220 000,0
	-496 837,5

	Рівень реалізації Частини 2 Проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий періодта постачання енергетичних ресурсів». (відсотків)
	100,0
	100,0
	99,8
	0,0
	-0,2

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення плану зі змінами від плану по показнику "Загальний обсяг залучених грантових коштів на впровадження заходів по проекту в рамках Частини 2 Проекту "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів"  в сумі +5 220 000,0 тис. грн пов'язане із залученням додаткових коштів гранту в обсязі 116 млн доларів США на підставі Листа про треті зміни від 04.07.2025 до Угоди про надання гранту Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект “Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів”) між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (які діють в ролі адміністратора Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України), вчиненої 12 квітня 2023 р. 

	Відхилення факту від плану зі змінами: 

	щодо показника "Загальний обсяг залучених грантових коштів на впровадження заходів по проекту в рамках Частини 2 Проекту "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів" в сумі -496837,6 тис. грн пояснюється наступним: загальний обсяг запланованих до залучення грантових коштів на провадження проєкту становить 163 000,0 тис. доларів США, що в гривневому еквіваленті по плановому курсу 45,0 грн/дол. США становить 7 335 000,0 тис. грн. Фактична вибірка коштів гранту на реалізацію проєкту склала 162 675,0 тис. доларів США, що в гривневому еквіваленті по курсу на дату вибірки склало 6 838 162,5 тис. грн (22.11.2024 здійснено вибірку коштів гранту в сумі 46,675 млн доларів США по курсу 41,286 грн за 1 долар США та 19.12.2025 здійснено вибірку коштів гранту в сумі 116 млн доларів США по курсу 42,3374 грн за 1 долар США). Відхилення складається із суми залишку невибраного гранту в сумі 14 625,0 тис. грн (325,0 тис. доларів США по курсу 45,0 грн/дол. США) та курсової різниці в сумі 482 212,6 тис. грн, яка виникла на дату вибірки коштів гранту; 
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	щодо показника "Рівень реалізації Частини 2 Проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів» за підсумками 2025 року фактична вибірка коштів гранту на реалізацію проєкту склала 162 675,0 тис. доларів США, що становить 99,8% від загального обсягу запланованих до залучення грантових коштів на провадження проєкту (163 000,0 тис. доларів США). Залишок невикористаної суми гранту склав 325,0 тис. доларів США, що пов'язано із відсутністю видатків на оплату послуг консультанта (25,0 тис. дол. США) та аудиту проєкту (300,0 тис. дол. США). 

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Здійснення заходів з відновлення теплопостачання мм. Харкова, Сум, Чернігова, Миколаєва, Кривого Рогу, Кременчука та Славути (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	1 927 024,1
	4 911 138,4
	2 984 114,3

	Закупівля обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м. Харкова(тис. гривень)
	0,0
	489 476,8
	489 476,8

	Закупівля обладнання та матеріалів для інженерних мереж теплопостачання м. Харкова(тис. гривень)
	0,0
	522 342,8
	522 342,8

	Закупівля спецтехніки та спеціалізованого обладнання для м. Харкова (тис. гривень)
	0,0
	222 972,3
	222 972,3

	Закупівля енергетичного та електричного обладнання для м. Харкова (тис. гривень)
	0,0
	131 029,5
	131 029,5

	Закупівля хімічних реагентів для теплопостачання м. Харкова (тис. гривень)
	0,0
	44 860,7
	44 860,7

	Закупівля обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м. Чернігова(тис. гривень)
	0,0
	428 031,1
	428 031,1

	Закупівля обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м. Сум (тис.гривень)
	0,0
	991 541,9
	991 541,9

	Закупівля обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м. Миколаєва(тис. гривень)
	0,0
	1 256 955,1
	1 256 955,1

	Закупівля обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м. Кременчука(тис. гривень)
	0,0
	243 905,8
	243 905,8

	Закупівля обладнання та матеріалів для підключення котельні в м. Кривий Ріг (тис.гривень)
	0,0
	354 719,7
	354 719,7

	Закупівля трубопроводів теплопостачання для м. Кривий Ріг (тис. гривень)
	0,0
	124 278,9
	124 278,9

	Закупівля силового обладнання для підключення когенераційних установок в м. КривийРіг (тис. гривень)
	0,0
	3 647,8
	3 647,8

	Закупівля обладнання та матеріалів для теплової та електричної генерації м. Славута (тис.гривень)
	0,0
	97 376,0
	97 376,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 
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	Динаміка результативних показників пов’язана із залученням додаткових коштів гранту в сумі 116 млн доларів США на підставі Листа про треті зміни від 04.07.2025 до Угоди про надання гранту Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект “Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів”) між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (які діють в ролі адміністратора Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України), вчиненої 12 квітня 2023 р. До проєкту долучилися 6 нових міст-учасників (Чернігів, Суми, Миколаїв, Кременчук, Кривий Ріг, Славута) із відповідними результативними показниками. У 2024 році проєкт реалізовувався лише у місті Харкові, проте із іншим переліком обладнання та результативними показниками. У 2025 відбулося авансування ЮНОПС у розмірі 116 млн доларів США, яке буде здійснювати закупівлі необхідного обладнання та матеріалів для міст-учасників. Закупівлі триватимуть в межах періоду реалізації Проєкту, а тендерні процедури вже розпочаті. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	Загальний обсяг залучених грантових коштів на впровадження заходів по проекту врамках Частини 2 Проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період тапостачання енергетичних ресурсів» (далі - Проект) (тис. гривень)
	0,0
	6 838 162,5
	6 838 162,5

	Рівень реалізації Частини 2 Проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий періодта постачання енергетичних ресурсів». (відсотків)
	99,3
	99,8
	0,5

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Динаміка рівня реалізації проєкту у 2025 році порівняно із 2024 роком пов'язана із вибіркою коштів гранту: 

	у 2024 році реалізація проєкту становила 99,3%, що зумовлено вибіркою 46,675 млн доларів США із передбачених 47 млн доларів США та їх подальшим перерахуванням Управлінню ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС). Невикористаними залишилися 0,325 млн доларів США, що становило 0,7% від загального обсягу доступних коштів; 

	у 2025 році рівень реалізації проєкту становив 99,8%, що пов’язано зі збільшенням обсягу фінансування проєкту до 163 млн доларів США. Загальний обсяг використаних коштів у 2025 році склав 162,675 млн доларів США, з яких 116 млн доларів США було перераховано Управлінню ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) для здійснення закупівлі обладнання та матеріалів у межах реалізації проєкту. 

	Результативний показник "Загальний обсяг залучених грантових коштів на впровадження заходів по проекту в рамках Частини 2 Проекту "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів" у паспорті бюджетної програми на 2024 рік не планувався, тому значення показника для порівняння з попереднім роком відсутнє. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	У 2025 році забезпечено реалізацію заходів бюджетної програми, спрямованих на реалізацію Частини 2 інвестиційного проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів». Рівень досягнення мети бюджетної програми оцінюється як належний, зокрема забезпечено використання 93,8% передбачених бюджетних коштів та виконання основних завдань програми щодо підтримки реалізації проєкту у визначених містах. 

	ефективність надання публічних послуг

	  

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 №3460-IX бюджетні призначення за програмою встановлено в обсязі 14 625,0 тис. гривень.  
Відповідно до Листа про треті зміни від 04.07.2025 до Угоди про надання гранту Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект “Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів”) між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (які діють в ролі адміністратора Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України), вчиненої 12 квітня 2023 р., із змінами, внесеними Листом про перші зміни до зазначеної Угоди від 11 червня 2024 р., залучено додаткове фінансування в обсязі 116 млн доларів США. У зв'язку з цим довідкою Мінфіну від 01.12.2025 № 19/34803 внесено зміни до розпису Державного бюджету України на 2025 рік та збільшено бюджетні призначення за бюджетною програмою на 5 220 000,0 тис. грн (116 млн дол. США по запланованому курсу на 2025 рік 45 грн/дол. США). 
Аркуш погодження проєкту паспорта бюджетної програми на 2025 рік з урахуванням внесених змін від Мінфіну отримано листом від 18.12.2025 №19040-20-5/37302. Паспорт  
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	бюджетної програми в новій редакції затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 18.12.2025 №1799.  
За підсумками 2025 року використано 93,8% запланованих коштів, що свідчить про належний рівень планування та виконання показників бюджетної програми. 
Під час формування показників бюджетної програми враховано результати виконання програми у попередньому періоді та уточнено обсяги фінансування відповідно до фактичних потреб реалізації проєкту.  

	стан фінансової дисципліни

	Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та на кінець звітного періоду за бюджетною програмою відсутні. 

	врахування результатів контрольних заходів

	Контрольні заходи у звітному періоді не проводились. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 30.01.2025 №132.  
Після внесення зміни до розпису Державного бюджету України на 2025 рік на підставі довідки Мінфіну від 01.12.2025 № 19/34803 та отримання аркуша погодження проєкту паспорта бюджетної програми на 2025 рік з урахуванням внесених змін від Мінфіну листом від 18.12.2025 №19040-20-5/37302, паспорт бюджетної програми в новій редакції затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 18.12.2025 № 1799.  
Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених для реалізації Частини 2 інвестиційного проекту “Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів”, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2024 № 820 "Деякі питання реалізації Частини 2 інвестиційного проекту “Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів”. 
У 2025 році до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2024 № 820 двічі вносились зміни: 
1) постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2025 № 737 "Деякі питання використання у 2025 році коштів за не виконаними у 2023 та 2024 роках бюджетними програмами" у тексті Порядку використання коштів слово “Мінінфраструктури” замінено словом “Мінрозвитку”; 
2) постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2025 № 1601 "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для реалізації Частини 2 інвестиційного проекту “Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів” Порядок використання коштів затверджено у новій редакції. 
Робота Управлінням ООН з обслуговування проєктів - ЮНОПС здійснюється відповідно до умов Угоди про кінцеві результати між Міністерством розвитку громад та територій України та Управлінням ООН з обслуговування проєктів – ЮНОПС від 30.09.2024 (зі змінами від 25.04.2025 та 30.10.2025) та банківських та державних процедур реалізації проєкту. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація проєкту сприяє відновленню теплопостачання у 7 містах, пошкоджених унаслідок ракетно-дронових атак, та забезпечує безперебійний доступ жителів до теплопостачання, що сприяє досягненню цілей державної політики у сфері енергетичної безпеки та відновлення критичної інфраструктури. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Дотримання фінансової дисципліни
	Забезпечення використання бюджетних коштів у межах затверджених бюджетнихпризначень із дотриманням принципів цільового, ефективного та результативноговикористання.
Посилення контролю за виконанням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетногопроцесу та за перерахуванням коштів одержувачу бюджетних коштів — Управлінню ООН зобслуговування проєктів (ЮНОПС).
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	2
	Підвищення ефективності управління бюджетними коштами під час реалізації Частини 2інвестиційного проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачанняенергетичних ресурсів»
	Удосконалення системи планування результативних показників бюджетної програми зурахуванням завдань державної політики у сфері теплопостачання та стратегічнихдокументів.
Забезпечення належної координації між учасниками реалізації проєкту, моніторингувиконання заходів та своєчасного звітування щодо використання бюджетних коштів.
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