	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101130
	
	1060
	
	Надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій,терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічноїпослуги "єВідновлення"

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення” 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Відновлення пошкоджених об’єктів нерухомого майна самостійно отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	1 000 000,0
	5 977 317,3
	4 557 318,7
	4 977 317,3
	-1 419 998,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	4 977 317,3
	3 557 318,7
	4 977 317,3
	-1 419 998,6

	Надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна,пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричиненихзбройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги“єВідновлення” (ремонти категорії А до 200 тис. гривень)., всього
	400 000,0
	2 974 267,3
	2 851 742,4
	2 574 267,3
	-122 524,9

	у тому числі:
	загальний фонд
	400 000,0
	400 000,0
	400 000,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	2 574 267,3
	2 451 742,4
	2 574 267,3
	-122 524,9

	Надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна,пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричиненихзбройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги“єВідновлення” (ремонти категорії Б від 200 до 500 тис. гривень)., всього
	600 000,0
	3 003 050,0
	1 705 576,3
	2 403 050,0
	-1 297 473,7

	у тому числі:
	загальний фонд
	600 000,0
	600 000,0
	600 000,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	2 403 050,0
	1 105 576,3
	2 403 050,0
	-1 297 473,7

	Пояснення щодо відхилень:

	   Фінансування бюджетної програми у 2025 році здійснювалося на підставі:

	

	   Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» (загальний фонд);

	   розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.05.2025 № 456-р «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» (спеціальний фонд);

	постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 864 «Деякі питання реалізації Проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей(НОРЕ)» (спеціальний фонд);

	   постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2025 № 1517 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» (спеціальний фонд).

	   Відповідно до Постанови № 864, плановий обсяг залучення кредитних ресурсів від МАР (Угода № 7802-UA) був визначений у сумі 3 703 050,0 тис. грн, із яких 1 485 000,0тис. грн — видатки споживання (категорія А) та 2 218 050,0 тис. грн — видатки розвитку (категорія Б).

	   Фактичне касове виконання склало 2 283 051,4 тис. грн, у тому числі за категорією А — 1 362 475,1 тис. грн та за категорією Б — 920 576,3 тис. грн.

	   Основними чинниками відхилення касових видатків від планових показників є:

	   •	Реєстровий принцип фінансування: Залучення та спрямування коштів здійснювалося відповідно до фактично сформованих реєстрів отримувачів компенсації, щобазувалися на реальній розрахунковій потребі у фінансуванні протягом звітного періоду.

	   •	Структура пошкоджень об'єктів: У загальному обсязі фактично наданих компенсацій переважали видатки на ремонти категорії А. Це зумовлено переважною часткоюоб'єктів із незначними пошкодженнями, що потребували оперативного відновлення (видатки споживання), у порівнянні з капітальними ремонтами категорії Б.

	   •	Валютно-курсові різниці: Відхилення касових видатків за категорією А (122 524,9 тис. грн) та категорією Б (1 297 473,7 тис. грн) спричинене різницею міжпрогнозним курсом валюти позики на момент прийняття Постанови № 864 та фактичним курсом на дати конвертації кожного окремого траншу.

	   •	Коригування обсягів кредитування: Від’ємне відхилення за категорією Б також зумовлене уточненням фактичного обсягу позики від Світового банку в процесі вибіркикоштів під конкретні реєстри пошкодженого майна.
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	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2730
	400 000,0
	0,0
	400 000,0
	2 574 267,3
	400 000,0
	2 451 742,4
	0,0
	2 574 267,3
	0,0
	-122 524,9

	3240
	600 000,0
	0,0
	600 000,0
	2 403 050,0
	600 000,0
	1 105 576,3
	0,0
	2 403 050,0
	0,0
	-1 297 473,7

	Всього:
	1 000 000,0
	0,0
	1 000 000,0
	4 977 317,3
	1 000 000,0
	3 557 318,7
	0,0
	4 977 317,3
	0,0
	-1 419 998,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 3 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	   Відхилення плану зі змінами від плану пов’язані з прийняттям Кабінетом Міністрів України:

	

	   розпорядження КМУ від 09.05.2025 № 456-р «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» (спеціальний фонд);

	   постанови КМУ від 15.07.2025 № 864 «Деякі питання реалізації Проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)» (спеціальний фонд);

	   постанови КМУ від 26.11.2025 № 1517 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» (спеціальний фонд).

	   Основними чинниками відхилення факту від плану зі змінами є:

	   •	Реєстровий принцип фінансування: Залучення та спрямування коштів здійснювалося відповідно до фактично сформованих реєстрів отримувачів компенсації, щобазувалися на реальній розрахунковій потребі у фінансуванні протягом звітного періоду.

	   •	Структура пошкоджень об'єктів: У загальному обсязі фактично наданих компенсацій переважали видатки на ремонти категорії А. Це зумовлено переважною часткоюоб'єктів із незначними пошкодженнями, що потребували оперативного відновлення (видатки споживання), у порівнянні з капітальними ремонтами категорії Б.

	   •	Валютно-курсові різниці: Відхилення касових видатків за категорією А (122 524,9 тис. грн) та категорією Б (1 297 473,7 тис. грн) спричинене різницею міжпрогнозним курсом валюти позики на момент прийняття Постанови № 864 та фактичним курсом на дати конвертації кожного окремого траншу.

	   •	Коригування обсягів кредитування: Від’ємне відхилення за категорією Б також зумовлене уточненням фактичного обсягу позики від Світового банку в процесі вибіркикоштів під конкретні реєстри пошкодженого майна.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетною програмою відсутні.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47641
	25-02-2026 11:44:16
	АІС "ГРК"
	1f1cad33-d7e1-4aa0-a03a-70226915a183
	3 з 9





	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройноюагресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення” (ремонти категорії А до 200 тис. гривень).

	Загальний обсяг коштів, необхідних для надання компенсації для відновлення окремихкатегорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій,терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, звикористанням електронної публічної послуги “єВідновлення” (ремонти категорії А до200 тис. гривень) (тис. гривень)
	630 621,0
	2 986 662,4
	4 045 064,4
	2 356 041,4
	1 058 402,0

	Кількість об'єктів категорії А, щодо яких погоджено виплату компенсації (одиниць)
	8 545,0
	42 304,0
	57 622,0
	33 759,0
	15 318,0

	Кількість пошкоджених об’єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію розміромдо 200 тис. гривень для виконання ремонтів категорії А (одиниць)
	5 420,0
	42 128,0
	40 623,0
	36 708,0
	-1 505,0

	Середній розмір компенсації на 1 об’єкт нерухомого майна категорії А (тис. гривень)
	73,8
	70,6
	70,2
	-3,2
	-0,4

	Частка об’єктів нерухомого майна категорії А, за пошкодження яких надано компенсаціюу загальній кількості об’єктів нерухомого майна, щодо яких прийнято рішення провиплату компенсації категорії А (відсотків)
	63,4
	99,6
	70,5
	36,2
	-29,1

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	   За період з дати затвердження паспорта бюджетної програми (зі змінами) до 31.12.2025 загальна кількість об’єктів, щодо яких погоджено виплату  компенсації  за  пошкоджене  житло збільшилась на 19 390 од., у тому числі заяв щодо надання компенсації розміром до 200 тис. гривень для виконання ремонтів категорії А – на 15 318 од. Збільшення показника зумовлено зростанням кількості та інтенсивності обстрілів з боку країни-агресора, а відповідно, збільшення кількості пошкоджень об’єктів житлової нерухомості, власники яких потребують надання компенсації для виконання ремонтних робіт відповідної категорії.  

	   У зв’язку зі збільшенням вищезазначених показників зріс загальний обсяг коштів, необхідних для надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”, в т.ч. для надання компенсацій для ремонтів категорії А до 200 тис. гривень – на 1 058 402,0 тис. грн. 

	   Відхилення показника кількості пошкоджених об’єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію розміром до 200 тис. гривень для виконання ремонтів категорії А, за рахунок коштів спеціального фонду, що зменшився на 1 505 од. спричинено зменшенням фактичного фінансування відносно планових показників, затверджених в паспорті бюджетної програми на 2025 рік (зі змінами) на 122 524,9 тис. гривень. 

	   Незначні розбіжності між фактичними та затвердженими показниками середнього розміру компенсації пояснюються тим, що розрахунки здійснювались на підставі вихідних даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна, взятих за різні періоди часу. 

	   Відхилення фактичного результативного показника частки об’єктів нерухомого майна категорії А, за пошкодження яких надано компенсацію у загальній кількості об’єктів нерухомого майна, щодо яких прийнято рішення про виплату компенсації категорії А, від планового зумовлене значним збільшенням кількості об’єктів, щодо яких погоджено виплату компенсації на 15 318 од., та зменшенням загального обсягу фактичного фінансування для надання компенсацій за пошкоджені об’єкти нерухомого майна на 122 524,9 тис. гривень. 

	Надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройноюагресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення” (ремонти категорії Б від 200 до 500 тис. гривень).
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	Загальний обсяг коштів, необхідних для надання компенсації для відновлення окремихкатегорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій,терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, звикористанням електронної публічної послуги “єВідновлення” (ремонти категорії Б від200 до 500 тис. гривень) (тис. гривень)
	731 366,4
	3 839 043,0
	5 236 882,3
	3 107 676,6
	1 397 839,3

	Кількість об'єктів категорії Б, щодо яких погоджено виплату компенсації (одиниць)
	2 136,0
	11 245,0
	15 317,0
	9 109,0
	4 072,0

	Кількість пошкоджених об’єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію розміромвід 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б (одиниць)
	1 752,0
	8 796,0
	4 989,0
	7 044,0
	-3 807,0

	Середній розмір компенсації на 1 об’єкт нерухомого майна категорії Б (тис. гривень)
	342,4
	341,4
	341,9
	-1,0
	0,5

	Частка об’єктів нерухомого майна категорії Б, за пошкодження яких надано компенсаціюу загальній кількості об’єктів нерухомого майна, щодо яких прийнято рішення провиплату компенсації категорії Б (відсотків)
	82,0
	78,2
	32,6
	-3,8
	-45,6

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	   За період з дати затвердження паспорта бюджетної програми (зі змінами) до 31.12.2025 загальна кількість об’єктів, щодо яких погоджено виплату  компенсації  за  пошкоджене  житло  збільшилась на 19 390 од., у тому числі заяв щодо надання компенсації розміром від 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б  – на 4 072 од. Збільшення цих показників зумовлено зростанням кількості та інтенсивності обстрілів з боку країни-агресора, а відповідно, збільшення кількості пошкоджень об’єктів житлової нерухомості, власники яких потребують надання компенсації для виконання ремонтних робіт відповідної категорії.  

	   У зв’язку зі збільшенням вищезазначених показників зріс загальний обсяг коштів, необхідних для надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”, в т.ч. для надання компенсацій для ремонтів категорії Б від 200 до 500 тис. гривень на 1 397 839,3 тис. грн. 

	   Відхилення показника кількості пошкоджених об’єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію розміром від 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б, що зменшився на 3 807 од., спричинено зменшенням фактичного фінансування відносно планових показників, затверджених в паспорті бюджетної програми на 2025 рік (зі змінами) на 1 297 473,7 тис. гривень (категорія Б). 

	   Незначні розбіжності між фактичними та затвердженими показниками середнього розміру компенсації пояснюються тим, що розрахунки здійснювались на підставі вихідних даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна, взятих за різні періоди часу. 

	   Відхилення фактичного результативного показника частки об’єктів нерухомого майна категорії Б, за пошкодження яких надано компенсацію у загальній кількості об’єктів нерухомого майна, щодо яких прийнято рішення про виплату компенсації категорії Б, від планового зумовлене значним збільшенням кількості об’єктів, щодо яких погоджено виплату компенсації на 4 072 од., та зменшенням загального обсягу фактичного фінансування для надання компенсацій за пошкоджені об’єкти нерухомого майна на 1 297 473,7 тис. гривень. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	Загальна кількість об'єктів, щодо яких погоджено виплату компенсації (одиниць)
	10 681,0
	53 549,0
	72 939,0
	42 868,0
	19 390,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	   За період з дати затвердження паспорта бюджетної програми (зі змінами) до 31.12.2025 загальна кількість об’єктів, щодо яких погоджено виплату компенсації за  пошкоджене  житло  збільшилась  на 19 390 од., у тому числі заяв щодо надання компенсації розміром до 200 тис. гривень для виконання ремонтів категорії А – на 15 318 од., та заяв щодо надання компенсації розміром від 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б  – на 4 072 од. Збільшення цих показників зумовлено зростанням кількості та інтенсивності обстрілів з боку країни-агресора, а відповідно, збільшення кількості пошкоджень об’єктів житлової нерухомості, власники яких потребують надання компенсації для виконання ремонтних робіт відповідної категорії.  

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройноюагресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення” (ремонти категорії А до 200 тис. гривень). (тис. грн)
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	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	400 000,0
	400 000,0

	
	спеціальний фонд
	992 618,4
	2 451 742,4
	1 459 124,0

	Загальний обсяг коштів, необхідних для надання компенсації для відновлення окремихкатегорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій,терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, звикористанням електронної публічної послуги “єВідновлення” (ремонти категорії А до200 тис. гривень) (тис. гривень)
	0,0
	4 045 064,4
	4 045 064,4

	Кількість об'єктів категорії А, щодо яких погоджено виплату компенсації (одиниць)
	0,0
	57 622,0
	57 622,0

	Кількість пошкоджених об’єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію розміромдо 200 тис. гривень для виконання ремонтів категорії А (одиниць)
	0,0
	40 623,0
	40 623,0

	Середній розмір компенсації на 1 об’єкт нерухомого майна категорії А (тис. гривень)
	74,3
	70,2
	-4,1

	Частка об’єктів нерухомого майна категорії А, за пошкодження яких надано компенсаціюу загальній кількості об’єктів нерухомого майна, щодо яких прийнято рішення провиплату компенсації категорії А (відсотків)
	0,0
	70,5
	70,5

	Орієнтовна потреба у коштах для забезпечення виплати компенсацій розміром до 200 тис.гривень для виконання ремонтів категорії А за поданими заявами до РПЗМ (тис. гривень)
	1 026 763,7
	0,0
	-1 026 763,7

	Загальна кількість поданих заяв щодо отримання компенсації за пошкоджене житлорозміром до 200 тис. гривень для виконання ремонтів категорії А (одиниць)
	13 821,0
	0,0
	-13 821,0

	Частка  пошкоджених об'єктів нерухомого майна, за які  виплачено компенсацію розміромдо 200 тис. гривень для виконання ремонтів категорії А, у загальній кількості такихоб'єктів, стосовно яких подано заяви щодо отримання компенсації (відсотків)
	40,8
	0,0
	-40,8

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	   Збільшення обсягів фінансування надання компенсацій категорії А пов’язано із значним зростанням кількості пошкоджених об’єктів та продовженням досить інтенсивних обстрілів з боку агресора та фактично залучених коштів для фінансування. 

	   Середній розмір компенсації на 1 об’єкт нерухомого майна категорії А – фактичний показник, який визначається на основі погоджених комісіями з надання компенсацій рішень. У 2025 році цей показник зменшився на 4,1 тис. грн, оскільки саме такий показник встановлено у Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. 

	Надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройноюагресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення” (ремонти категорії Б від 200 до 500 тис. гривень). (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	600 000,0
	600 000,0

	
	спеціальний фонд
	1 917 414,6
	1 105 576,3
	-811 838,3

	Загальний обсяг коштів, необхідних для надання компенсації для відновлення окремихкатегорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій,терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, звикористанням електронної публічної послуги “єВідновлення” (ремонти категорії Б від200 до 500 тис. гривень) (тис. гривень)
	0,0
	5 236 882,3
	5 236 882,3

	Кількість об'єктів категорії Б, щодо яких погоджено виплату компенсації (одиниць)
	0,0
	15 317,0
	15 317,0

	Кількість пошкоджених об’єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію розміромвід 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б (одиниць)
	0,0
	4 989,0
	4 989,0

	Середній розмір компенсації на 1 об’єкт нерухомого майна категорії Б (тис. гривень)
	342,6
	341,9
	-0,7
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	Частка об’єктів нерухомого майна категорії Б, за пошкодження яких надано компенсаціюу загальній кількості об’єктів нерухомого майна, щодо яких прийнято рішення провиплату компенсації категорії Б (відсотків)
	0,0
	32,6
	32,6

	Орієнтовна потреба у коштах для забезпечення виплати компенсацій розміром від 200 до500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б за поданими заявами до РПЗМ (тис.гривень)
	362 813,4
	0,0
	-362 813,4

	Загальна кількість поданих заяв щодо отримання компенсації за пошкоджене житлорозміром від 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б (одиниць)
	1 059,0
	0,0
	-1 059,0

	Частка  пошкоджених об'єктів нерухомого майна, за які  виплачено компенсацію розміромвід 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б, у загальній кількостітаких об'єктів, стосовно яких подано заяви щодо отримання компенсації (відсотків)
	84,8
	0,0
	-84,8

	Частка  пошкоджених об'єктів нерухомого майна, за які  виплачено компенсацію розміромвід 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б, у загальній кількостітаких об'єктів, стосовно яких призначено компенсацію (відсотків)
	100,0
	0,0
	-100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	   Зменшення загального обсягу фінансування для надання компенсацій категорії Б пов’язане зі зменшенням суми фактично виділених коштів зі спеціального фонду державного бюджету, а також збільшення виділених коштів загального фонду державного бюджету. 

	   Середній розмір компенсації на 1 об’єкт нерухомого майна категорії Б – фактичний показник, який визначається на основі погоджених комісіями з надання компенсацій рішень. У 2025 році цей показник зменшився на 0,7 тис. грн, оскільки саме такий показник встановлено у Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	Загальна кількість об'єктів, щодо яких погоджено виплату компенсації (одиниць)
	0,0
	72 939,0
	72 939,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	  В 2025 році загальна кількість об’єктів, щодо яких погоджено виплату компенсації за пошкоджене житло склала 72 939 од. Станом на 31.12.2025 збільшилась на 19 390 од., у тому числі заяв щодо надання компенсації розміром до 200 тис. гривень для виконання ремонтів категорії А – на 15 318 од., та заяв щодо надання компенсації розміром від 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б  – на 4 072 од. Збільшення цих показників зумовлено зростанням кількості та інтенсивності обстрілів з боку країни-агресора, а відповідно, збільшення кількості пошкоджень об’єктів житлової нерухомості, власники яких потребують надання компенсації для виконання ремонтних робіт відповідної категорії.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів відсутні.

	

	
	
	
	

	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	1
	Контрольні заходи за бюджетною програмою у 2025 році непроводились
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
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	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	   Метою бюджетної програми є відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”. За результатами аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що мети досягнуто та завдання виконано в межах наявного фінансування: напрямок надання компенсацій за пошкоджені об’єкти категорії А – досягнуто на 70,5%, напрямок надання компенсацій за пошкоджені об’єкти категорії Б – досягнуто на 32,6%. Використання бюджетних коштів є ефективним та відповідає поставленим завданням. 

	ефективність надання публічних послуг

	   Публічні послуги надавались відповідно до встановлених стандартів та у межах затвердженого фінансування. Виявлено невелику кількість випадків порушень терміну розгляду заяв. Вжито відповідних заходів щодо недопущення повторення аналогічних ситуацій в майбутніх періодах. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	   Планування показників бюджетної програми здійснено з урахуванням наявного фінансового ресурсу та фактичних даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна. 

	стан фінансової дисципліни

	   У звітному періоді забезпечено вимоги бюджетного законодавства. Видатки здійснювались в межах бюджетних призначень. Порушень фінансової дисципліни не виявлено. 

	врахування результатів контрольних заходів

	   Контрольні заходи за бюджетною програмою у 2025 році не проводились. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	   Управління бюджетними коштами здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства. Видатки проводилися в межах затверджених асигнувань, забезпечено їх цільове та раціональне використання. Ефективність управління бюджетними коштами оцінюється як достатня. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	   Реалізація бюджетної програми забезпечила досягнення визначених цілей державної політики у відповідній сфері в межах наявного фінансового ресурсу. Проведено ряд заходів для підвищення якості публічних послуг та раціональне використання бюджетних коштів. Вплив програми оцінюється як позитивний.  

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення якісних показників надання компенсацій за пошкоджене житло
	1. Проведення щомісячного моніторингу розгляду заяв на виплату компенсацій Групоюпідтримки «єВідновлення», створеної наказом Мінрозвитку від 29.03.2024 № 271 (іззмінами).
2. Складання за результатами моніторингу звіту з рекомендаціями щодо вдосконаленняпроцесу прийняття рішень за заявами та надання його уповноваженим органам дляврахування під час розгляду комісіями заяв отримувачів компенсації.
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