	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101200
	
	1060
	
	Компенсація за знищене житло

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Забезпечення житлом громадян, які його втратили внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Фінансування будівництва будинків садибного типу, садових або дачних будинків громадянами, житло яких знищене внаслідок збройної агресії РосійськоїФедерації.

	2)  Фінансування придбання об’єкта житлової нерухомості (у тому числі інвестування/фінансування його будівництва), земельної ділянки, на якій розташованотакий об’єкт, частки у праві власності на таке майно з використанням житлового сертифіката громадянами, житло яких знищене внаслідок збройної агресіїРосійської Федерації.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	3 000 000,0
	10 605 104,6
	10 605 104,6
	7 605 104,6
	0,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	3 000 000,0
	3 000 000,0
	3 000 000,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	7 605 104,6
	7 605 104,6
	7 605 104,6
	0,0

	Надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна для відбудови на власнійземельній ділянці., всього
	1 500 000,0
	2 634 968,0
	2 634 968,0
	1 134 968,0
	0,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	1 500 000,0
	1 500 000,0
	1 500 000,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	1 134 968,0
	1 134 968,0
	1 134 968,0
	0,0

	Надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна шляхом видачі житловогосертифіката., всього
	1 500 000,0
	7 970 136,6
	7 970 136,6
	6 470 136,6
	0,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	1 500 000,0
	1 500 000,0
	1 500 000,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	6 470 136,6
	6 470 136,6
	6 470 136,6
	0,0

	Пояснення щодо відхилень:

	   Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється виділенням на бюджетну програму коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії відповідно до:

	

	   постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2025 р. № 685 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» - 3 540 000,0 тис. гривень;

	   постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2025 № 968 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» - 1 593 568,118 тис. гривень;

	   постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2025 № 1332 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» - 2 471 536,485 тис. гривень.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3240
	3 000 000,0
	0,0
	3 000 000,0
	7 605 104,6
	3 000 000,0
	7 605 104,6
	0,0
	7 605 104,6
	0,0
	0,0

	Всього:
	3 000 000,0
	0,0
	3 000 000,0
	7 605 104,6
	3 000 000,0
	7 605 104,6
	0,0
	7 605 104,6
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 3 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	   Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється виділенням на бюджетну програму коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії відповідно до:

	

	   постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2025 р. № 685 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» - 3 540 000,0 тис. гривень;

	   постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2025 № 968 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» - 1 593 568,118 тис. гривень;

	   постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2025 № 1332 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» - 2 471 536,485 тис. гривень.
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	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетною програмою відсутні.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна для відбудови на власній земельній ділянці.

	Загальна кількість погоджених виплат грошової компенсації для відбудови на власнійземельній ділянці (одиниць)
	915,0
	1 117,0
	1 137,0
	202,0
	20,0

	Загальна сума погоджених до виплати компенсації для відбудови на власній земельнійділянці (тис. гривень)
	2 300 000,0
	2 720 000,0
	2 560 000,0
	420 000,0
	-160 000,0

	Загальна кількість профінансованих виплат грошової компенсації на відбудову на власнійземельній ділянці (одиниць)
	596,0
	1 082,0
	1 170,0
	486,0
	88,0

	Загальна площа знищених житлових об’єктів, за які надано компенсацію для відбудови навласній земельній ділянці (тис. кв. метрів)
	65,5
	112,6
	111,2
	47,1
	-1,4

	Середній розмір грошової компенсації для відбудови на власній земельній ділянці (тис.гривень)
	2 513,7
	2 435,1
	2 251,5
	-78,6
	-183,6

	Середній розмір компенсації у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта, щоздійснюється за рахунок коштів на відбудову житла на власній земельній ділянці (тис.гривень)
	22,9
	23,4
	23,7
	0,5
	0,3

	Частка профінансованих компенсацій для відбудови на власній земельній ділянці узагальній кількості погоджених виплат (відсотків)
	65,1
	96,9
	100,0
	31,8
	3,1

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	   Кількість погоджених рішень, щодо виплати компенсації для відбудови зруйнованого житла на власній земельній ділянці збільшилась на 20 одиниць, але одночасно загальна сума таких рішень зменшилась на 160 000,0 тис. грн. Причиною такого зниження стало скасування певної кількості вже погоджених рішень у судовому порядку, а також відмова отримувачів компенсації у зв’язку з неможливістю здійснення відбудови на територіях, де відсутня безпекова ситуація для здійснення відбудови.  
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	   Ще однією причиною зменшення загальної суми стали скасування позитивних рішень, прийнятих щодо заяв, у яких було помилково зазначено вид компенсації.  

	   Збільшення кількості погоджених виплат грошової компенсації не призвело до збільшення загальної суми погоджених рішень, оскільки суми нових погоджених рішень зменшилась у порівнянні зі скасованими. 

	   Загальна кількість профінансованих виплат грошової компенсації на відбудову на власній земельній ділянці збільшилась на 88 од. у зв’язку зі зменшенням середнього розміру компенсації даного виду на 183,6  тис. грн. 

	   Загальна кількість фактично профінансованих виплат грошової компенсації на відбудову на власній земельній ділянці за 2025 рік становить 745 од, оскільки саме стільки заяв на фінансування надійшло від отримувачів даного виду компенсації, яким було погоджено виплати. 

	   Зменшення показника загальної площі знищених житлових об’єктів, за які надано компенсацію для відбудови на власній земельній ділянці, на 1,4 тис. кв. м зумовлено збільшенням середнього розміру компенсації у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта, що здійснюється за рахунок коштів на відбудову житла на власній земельній ділянці, на 0,3 тис. грн/ кв м. 

	    Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками середнього розміру компенсації, а також середнього розміру компенсацій у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта пояснюються тим, що розрахунки здійснювались на підставі вихідних даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна, взятих за різні періоди часу. 

	   Відхилення фактичних результативних показників від планових у частині частки профінансованих компенсацій для відбудови на власній земельній ділянці у загальній кількості погоджених виплат (збільшення показника на 3,1%) зумовлене зменшенням середнього розміру даного виду компенсації за один зруйнований об’єкт на 183,6 тис. грн, а також достатністю фінансування цього виду компенсації. 

	Надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна шляхом видачі житлового сертифіката.

	Загальна кількість сформованих та невикористаних житлових сертифікатів (одиниць)
	9 067,0
	21 375,0
	29 709,0
	12 308,0
	8 334,0

	Загальний обсяг коштів, необхідних для фінансування сформованих та невикористанихжитлових сертифікатів (тис. гривень)
	11 800 000,0
	28 700 000,0
	39 400 000,0
	16 900 000,0
	10 700 000,0

	Загальна кількість профінансованих житлових сертифікатів (одиниць)
	1 152,0
	5 936,0
	6 010,0
	4 784,0
	74,0

	Загальна площа знищених житлових об’єктів, за які надано компенсацію з використаннямжитлових сертифікатів (тис. кв. метрів)
	74,3
	383,2
	398,5
	308,9
	15,3

	Середній розмір житлового сертифіката (тис. гривень)
	1 301,4
	1 342,7
	1 326,2
	41,3
	-16,5

	Середній розмір компенсації у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта, щоздійснюється за рахунок житлових сертифікатів (тис. гривень)
	20,2
	20,8
	20,0
	0,6
	-0,8

	Частка профінансованих житлових сертифікатів у загальній кількості сформованих таневикористаних житлових сертифікатів (відсотків)
	86,6
	97,0
	91,7
	10,4
	-5,3

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	   За період з дати затвердження паспорта бюджетної програми значно збільшилась кількість сформованих та невикористаних житлових сертифікатів (показник зріс на 8 334 од.), а відповідно, і загальний обсяг коштів, необхідних для фінансування сформованих та невикористаних житлових сертифікатів (показник збільшився на 10 700 000,0 тис. грн). 

	   Загальна кількість профінансованих житлових сертифікатів збільшилась на 74 од. у зв’язку зі зменшенням середнього розміру однієї компенсації даного виду. 

	   Показник загальної площі знищених житлових об’єктів, за які надано компенсацію у вигляді житлових сертифікатів, збільшився на  15,3 тис. кв м у зв’язку зі зменшенням середнього розміру компенсації у розрахунку на 1 кв м знищеного житлового об’єкта, що здійснюється за рахунок житлових сертифікатів, на 0,8 тис. грн. 

	   Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками середнього розміру компенсації, а також середнього розміру компенсацій у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта пояснюються тим, що розрахунки здійснювались на підставі вихідних даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна, взятих за різні періоди часу. 

	   Відхилення фактичного результативного показника частки профінансованих житлових сертифікатів у загальній кількості сформованих та невикористаних житлових сертифікатів, від планового показника (зменшення на 5,3%) зумовлене зростанням кількості сформованих та невикористаних житлових сертифікатів. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:
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	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна для відбудови на власній земельній ділянці. (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	1 500 000,0
	1 500 000,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	1 134 968,0
	1 134 968,0

	Загальна кількість погоджених виплат грошової компенсації для відбудови на власнійземельній ділянці (одиниць)
	0,0
	1 137,0
	1 137,0

	Загальна сума погоджених до виплати компенсації для відбудови на власній земельнійділянці (тис. гривень)
	0,0
	2 560 000,0
	2 560 000,0

	Загальна кількість профінансованих виплат грошової компенсації на відбудову на власнійземельній ділянці (одиниць)
	0,0
	1 170,0
	1 170,0

	Загальна площа знищених житлових об’єктів, за які надано компенсацію для відбудови навласній земельній ділянці (тис. кв. метрів)
	0,0
	111,2
	111,2

	Середній розмір грошової компенсації для відбудови на власній земельній ділянці (тис.гривень)
	0,0
	2 251,5
	2 251,5

	Середній розмір компенсації у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта, щоздійснюється за рахунок коштів на відбудову житла на власній земельній ділянці (тис.гривень)
	0,0
	23,7
	23,7

	Частка профінансованих компенсацій для відбудови на власній земельній ділянці узагальній кількості погоджених виплат (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Динаміка результативних показників пояснюється відсутністю бюджетної програми у 2024 році. 

	Надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна шляхом видачі житлового сертифіката. (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	1 500 000,0
	1 500 000,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	6 470 136,6
	6 470 136,6

	Загальна кількість сформованих та невикористаних житлових сертифікатів (одиниць)
	0,0
	29 709,0
	29 709,0

	Загальний обсяг коштів, необхідних для фінансування сформованих та невикористанихжитлових сертифікатів (тис. гривень)
	0,0
	39 400 000,0
	39 400 000,0

	Загальна кількість профінансованих житлових сертифікатів (одиниць)
	0,0
	6 010,0
	6 010,0

	Загальна площа знищених житлових об’єктів, за які надано компенсацію з використаннямжитлових сертифікатів (тис. кв. метрів)
	0,0
	398,5
	398,5

	Середній розмір житлового сертифіката (тис. гривень)
	0,0
	1 326,2
	1 326,2

	Середній розмір компенсації у розрахунку на 1 кв. м знищеного житлового об’єкта, щоздійснюється за рахунок житлових сертифікатів (тис. гривень)
	0,0
	20,0
	20,0
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	Частка профінансованих житлових сертифікатів у загальній кількості сформованих таневикористаних житлових сертифікатів (відсотків)
	0,0
	91,7
	91,7

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Динаміка результативних показників пояснюється відсутністю бюджетної програми у 2024 році. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	 Зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів відсутні.

	

	
	
	
	

	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	1
	Контрольні заходи за бюджетною програмою у 2025 році непроводились
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	   Метою бюджетної програми є забезпечення житлом громадян, які його втратили внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. 
   Завдання бюджетної програми полягають у фінансуванні відбудови знищеного житла, а також фінансуванні придбання нового житла для громадян, які втратили свої домівки внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 
   За завітний період фактично досягнуто результату на 91,7% щодо виконання завдання в частині придбання нового житла, а також 100% виконання завдання в частині забезпечення фінансування відбудови знищеного житла на власній земельній ділянці. За результатами аналізу виконання бюджетної програми встановлено, що мета програми досягнута та завдання виконані в межах наявного фінансування з урахуванням бюджетного законодавства.  
   Використання бюджетних коштів є ефективним та відповідає поставленим завданням. 

	ефективність надання публічних послуг

	   Публічні послуги надавались відповідно до встановлених стандартів та у межах затвердженого фінансування. Виявлено невелику кількість випадків порушень терміну розгляду заяв. Вжито відповідних заходів щодо недопущення повторення аналогічних ситуацій в майбутніх періодах. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	   Планування показників бюджетної програми здійснено з урахуванням наявного фінансового ресурсу та фактичних даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна. 

	стан фінансової дисципліни

	У звітному періоді забезпечено дотримання вимог бюджетного законодавства. Видатки здійснювались в межах бюджетних призначень. Порушень фінансової дисципліни не виявлено. 

	врахування результатів контрольних заходів

	Контрольні заходи за бюджетною програмою у 2025 році не проводились. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами
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	   Управління бюджетними коштами здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства. Видатки проводилися в межах затверджених асигнувань, забезпечено їх цільове та раціональне використання. Ефективність управління бюджетними коштами оцінюється як достатня. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	   Реалізація бюджетної програми забезпечила досягнення визначених цілей державної політики у відповідній сфері в межах наявного фінансового ресурсу. Проведено ряд заходів для підвищення якості публічних послуг та раціональне використання бюджетних коштів. Вплив програми оцінюється як позитивний.  

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення якісних показників надання компенсації за знищене житло
	1. Проведення переговорів з міжнародними партнерами щодо залучення додатковогофінансування бюджетної програми.
2. Проведення періодичних навчань для членів комісій з розгляду питань та щодо наданнякомпенсацій за знищені об’єкти житлової нерухомості стосовно порядку розгляду іприйняття рішень, внесення відповідних рішень до Реєстру пошкодженого та знищеного
майна, а також технічного функціоналу зазначеного реєстру для оптимізації роботивідповідних комісій.
3. Проведення навчань для надавачів адміністративних послуг щодо функціоналу Реєструпошкодженого та знищеного майна.
4. Здійснення щотижневого аналізу використання коштів, виділених для забезпеченнявиплат за знищені житлові об’єкти нерухомого майна.
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