	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101210
	
	0452
	
	Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водноготранспорту

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Забезпечення обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	220 539,7
	220 539,7
	220 074,7
	0,0
	-465,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	39 039,7
	39 039,7
	39 035,5
	0,0
	-4,2

	
	спеціальний фонд
	181 500,0
	181 500,0
	181 039,2
	0,0
	-460,8
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	Утримання, ремонт та охорона судноплавних гідротехнічних споруд (судноплавнихшлюзів), а також витрати на використання споруд для пропуску суден, всього
	116 935,4
	116 935,4
	118 084,7
	0,0
	1 149,3

	у тому числі:
	загальний фонд
	39 039,7
	39 039,7
	39 035,5
	0,0
	-4,2

	
	спеціальний фонд
	77 895,7
	77 895,7
	79 049,2
	0,0
	1 153,5

	Обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані,всього
	13 503,6
	13 503,6
	11 889,3
	0,0
	-1 614,3

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	13 503,6
	13 503,6
	11 889,3
	0,0
	-1 614,3

	Функціонування та ремонт річкової інформаційної служби, всього
	9 476,5
	9 476,5
	9 476,5
	0,0
	0,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	9 476,5
	9 476,5
	9 476,5
	0,0
	0,0

	Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах,всього
	80 624,2
	80 624,2
	80 624,2
	0,0
	0,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	80 624,2
	80 624,2
	80 624,2
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо відхилень:

	 Перевищення витрат спеціального фонду державного бюджету за п.1 відбулось внаслідок необхідності ліквідації наслідків після ракетного обстрілу та прямого влучання навідокремленому підрозділі «Середньодніпровський судноплавний шлюз» де частково зруйнована камера та пошкоджені будівлі і споруди шлюзу. Шлюз виведено з експлуатаціїдля ліквідації наслідків ракетного удару. Судноплавство через шлюз припинено. Для проведення ремонту та відновлення робочого стану шлюзу необхідно було провестиінструментальне технічне обстеження споруд Середньодніпровського судноплавного шлюзу з метою діагностики та оцінки технічного стану об’єкта та визначення на цій основікатегорії його технічного стану. Також, у зв'язку з терміновою необхідністю проведення ремонту насосів Канівського судноплавного шлюзу, та придбанням матеріалів дляусунення наслідків опосередкованих ракетних ударів по судноплавним шлюзам виникла необхідність у збільшенні видатків на зазначені заходи в межах загальногофінансування.

	

	Економія витрат за п. 2 відбулась внаслідок  проведених заходів по оптимізації виробничої програми з метою здійснення пріоритетних заходів по забезпеченню функціонуваннякритичної інфраструктури.

	Але навіть в умовах воєнного стану забезпечено виконання функцій покладених на підприємство згідно з Законом України "Про внутрішній водний транспорт".

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2610
	39 039,7
	181 500,0
	39 039,7
	181 500,0
	39 035,5
	181 039,2
	0,0
	0,0
	-4,2
	-460,8

	Всього:
	39 039,7
	181 500,0
	39 039,7
	181 500,0
	39 035,5
	181 039,2
	0,0
	0,0
	-4,2
	-460,8
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	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	 Економія витрат по напрямам використання бюджетних коштів відбулась внаслідок:

	

	- відключення електроенергії, що призвели до економії видатків;

	- зменшення вартості товарів, робіт та послуг в результаті проведення процедур відкритих торгів.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 На 01.01.2026 дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Утримання, ремонт та охорона судноплавних гідротехнічних споруд (судноплавних шлюзів), а також витрати на використання споруд для пропуску суден

	Кількість діючих судноплавних шлюзів (одиниць)
	5,0
	5,0
	5,0
	0,0
	0,0

	Заходи із забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден черезсудноплавні шлюзи (тис. гривень)
	116 935,4
	116 935,4
	118 084,7
	0,0
	1 149,3

	Кількість заходів із забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропускусуден через судноплавні шлюзи (одиниць)
	21,0
	21,0
	21,0
	0,0
	0,0

	Середні витрати на проведення одного заходу із забезпечення безпечної експлуатації табезперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи (тис. гривень)
	5 568,4
	5 568,4
	5 623,1
	0,0
	54,7

	Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період(відсотків)
	100,0
	100,0
	80,0
	0,0
	-20,0

	Рівень проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічнихспоруд та безпечного та безперервного суднопропуску через шлюзи (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48032
	13-03-2026 11:28:53
	АІС "ГРК"
	19a8013e-5e7e-4785-894d-ee2a4829e675
	3 з 9





	- Відхилення результативних показників затрат та ефективності відбулось у зв’язку з необхідністю ліквідації наслідків ракетних обстрілів та прямих влучань, зокрема на Середньодніпровський судноплавний шлюз, де була частково зруйнована камера та пошкоджені будівлі і споруди шлюзу. Шлюз виведено з експлуатації для ліквідації наслідків ракетного удару. Судноплавство через шлюз припинено. Для проведення ремонту та відновлення робочого стану шлюзу необхідно було провести інструментальне технічне обстеження споруд шлюзу з метою діагностики та оцінки технічного стану об’єкта та визначення на цій основі категорії його технічного стану:  

	- визначення фактичного технічного стану конструкцій, будівель та споруд (підземних, надземних, підводних, надводних); 

	- висновки щодо подальшої безпечної експлуатації конструкцій, будівель та споруд; 

	- складання дефектної відомості, що містить вид дефекту місце розташування, фотофіксація, причини появи та способи ліквідації.  

	Також,  у зв`язку з терміновою необхідністю проведення ремонту насосів Канівського судноплавного шлюзу, та придбанням матеріалів для усунення наслідків ракетних влучань по судноплавним шлюзам, виникла необхідність у збільшенні видатків на зазначені заходи в межах загального фінансування.  

	В умовах воєнного стану забезпечено проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд,  безпечного та безперебійного суднопропуску через шлюзи, забезпечено технічне обслуговування гідротехнічних споруд, механічного та електричного обладнання 5-ти судноплавних шлюзів. 

	Обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані

	Заходи з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавномустані (тис. гривень)
	13 503,6
	13 503,6
	11 889,3
	0,0
	-1 614,3

	Кількість заходів з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх усудноплавному стані (одиниць)
	5,0
	5,0
	5,0
	0,0
	0,0

	Середні витрати на проведення одного заходу з обслуговування внутрішніх воднихшляхів для утримання їх у судноплавному стані (тис. гривень)
	2 700,7
	2 700,7
	2 377,9
	0,0
	-322,8

	Рівень виконання заходів із обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх усудноплавному стані (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Заплановані заходи з обслуговування внутрішніх водних шляхів виконані в повному обсязі при одночасній економії витрат, що пов’язано з проведеними заходами по оптимізації виробничої програми для здійснення пріоритетних заходів по забезпеченню функціонування критичної інфраструктури. 

	Функціонування та ремонт річкової інформаційної служби

	Заходи із забезпечення функціонування та ремонту річкової інформаційної служби (тис.гривень)
	9 476,5
	9 476,5
	9 476,5
	0,0
	0,0

	Кількість заходів із забезпечення функціонування та ремонту річкової інформаційноїслужби (одиниць)
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	0,0

	Середні витрати на проведення одного заходу із забезпечення функціонування та ремонтурічкової інформаційної служби (тис. гривень)
	2 369,1
	2 369,1
	2 369,1
	0,0
	0,0

	Рівень виконання заходів із забезпечення функціонування та ремонту річковоїінформаційної служби (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Заплановані заходи з функціонування, ремонту та розвитку річкової інформаційної служби виконані в повному обсязі. 

	Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах

	Заходи із забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства навнутрішніх водних шляхах (тис. гривень)
	80 624,2
	80 624,2
	80 624,2
	0,0
	0,0

	Кількість заходів із забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпеченнясудноплавства на внутрішніх водних шляхах (одиниць)
	5,0
	5,0
	5,0
	0,0
	0,0
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	Середні витрати на проведення одного заходу із забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах (тис. гривень)
	16 124,8
	16 124,8
	16 124,8
	0,0
	0,0

	Рівень виконання заходів із забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпеченнясудноплавства на внутрішніх водних шляхах (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Заплановані заходи виконані в повному обсязі.  

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Утримання, ремонт та охорона судноплавних гідротехнічних споруд (судноплавних шлюзів), а також витрати на використання споруд для пропуску суден (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	39 009,3
	39 035,5
	26,2

	
	спеціальний фонд
	62 153,4
	79 049,2
	16 895,8

	Кількість діючих судноплавних шлюзів (одиниць)
	5,0
	5,0
	0,0

	Заходи із забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден черезсудноплавні шлюзи (тис. гривень)
	99 018,3
	118 084,7
	19 066,4

	Кількість заходів із забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропускусуден через судноплавні шлюзи (одиниць)
	21,0
	21,0
	0,0

	Середні витрати на проведення одного заходу із забезпечення безпечної експлуатації табезперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи (тис. гривень)
	4 715,2
	5 623,1
	907,9

	Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період(відсотків)
	100,0
	80,0
	-20,0

	Рівень проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічнихспоруд та безпечного та безперервного суднопропуску через шлюзи (відсотків)
	100,0
	100,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Оскільки, рівень фінансування державного бюджету не покриває загальну потребу в фінансуванні необхідних заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту ДП "Укрводшлях" вимушене щороку переглядати пріоритети напрямків використання бюджетних коштів та спрямовувати кошти на першочергові для забезпечення як функціонування, так і забезпечення обороноздатності держави.  

	    Збільшення витрат за напрямом в 2025 році в першу чергу зумовлено зростанням цін на енергоресурси, паливно-мастильні матеріали, комплектуючі, запчастини для виробничого обладнання та інші. Регламентні роботи по технічному обслуговуванню судноплавних шлюзів для забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску через судноплавні шлюзи виконуються з певною періодичністю і у 2025 році потребували обслуговування більшої кількості елементів гідровузлів. Витрати на технічне обслуговування щорічно зростають також з огляду на моральний та фізичний знос елементів гідротехнічних споруд, що постійно піддаються впливу агресивного водного середовища та вік судноплавних шлюзів, що в середньому становить понад 50 років. Не зважаючи на триваючу збройну агресію російської федерації на території України та небезпеку для цивільного судноплавства, судноплавство підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі – ВМС ЗСУ) здійснюється для виконання ними поставлених завдань. В той же час до ДП «УКРВОДШЛЯХ» було звернення ВМС ЗСУ щодо недоцільності проведення капітальних ремонтів на гідротехнічних об’єктах, що призведуть до довготривалої зупинки шлюзів та блокування руху кораблів (катерів, суден) ВМС ЗСУ. Тому Підприємство зосереджує свої зусилля на проведенні тих видів робіт та ремонтів, що не призведуть до тривалого блокування судноплавства. 
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	Основною загрозою для стабільного функціонування критичної інфраструктури внутрішнього водного транспорту наразі вважаються постійні ракетні обстріли з боку російської федерації та атаки з використанням БПЛА. Так, судноплавні гідротехнічні споруди неодноразово зазнавали прямих ракетних ударів з боку рф та отримували пошкодження від опосередкованого впливу обстрілів розташованих поруч ГЕС. Відновлення спричинених ушкоджень потребує вчасного реагування та оперативної ліквідації наслідків. 

	Внаслідок ракетного обстрілу та прямого влучання на відокремленому підрозділі «Середньодніпровський судноплавний шлюз» була частково зруйнована камера та пошкоджені будівлі і споруди шлюзу. Шлюз виведено з експлуатації для ліквідації наслідків ракетного удару. Судноплавство через шлюз припинено. Для проведення ремонту та відновлення робочого стану шлюзу необхідно було провести  інструментальне технічне обстеження споруд Середньодніпровського судноплавного шлюзу з метою діагностики та оцінки технічного стану об’єкта та визначення на цій основі категорії його технічного стану. 

	Також, у зв`язку з терміновою необхідністю проведення ремонту насосів Канівського судноплавного шлюзу, та придбанням матеріалів для усунення наслідків ракетних атак по судноплавним шлюзам, виникла необхідність у збільшенні видатків на зазначені заходи в межах загального фінансування. 

	Обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	16 110,9
	11 889,3
	-4 221,6

	Заходи з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавномустані (тис. гривень)
	16 110,9
	11 889,3
	-4 221,6

	Кількість заходів з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх усудноплавному стані (одиниць)
	5,0
	5,0
	0,0

	Середні витрати на проведення одного заходу з обслуговування внутрішніх воднихшляхів для утримання їх у судноплавному стані (тис. гривень)
	3 222,2
	2 377,9
	-844,3

	Рівень виконання заходів із обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх усудноплавному стані (відсотків)
	100,0
	100,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Оскільки, фінансування державного бюджету не покриває загальну потребу в фінансуванні необхідних заходів у забезпеченні функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту підприємство вимушене щороку переглядати пріоритети напрямків бюджетної програми та спрямовувати кошти на першочергові для забезпечення як функціонування так і забезпечення обороноздатності держави.  

	У зв`язку з проведеними заходами по оптимізації виробничої програми та з метою здійснення пріоритетних заходів по забезпеченню функціонування критичної інфраструктури  відбулась економія витрат. 

	Функціонування та ремонт річкової інформаційної служби (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	14 652,5
	9 476,5
	-5 176,0

	Заходи із забезпечення функціонування та ремонту річкової інформаційної служби (тис.гривень)
	14 652,5
	9 476,5
	-5 176,0

	Кількість заходів із забезпечення функціонування та ремонту річкової інформаційноїслужби (одиниць)
	3,0
	4,0
	1,0

	Середні витрати на проведення одного заходу із забезпечення функціонування та ремонтурічкової інформаційної служби (тис. гривень)
	4 884,2
	2 369,1
	-2 515,1

	Рівень виконання заходів із забезпечення функціонування та ремонту річковоїінформаційної служби (відсотків)
	100,0
	100,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 
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	Оскільки, фінансування державного бюджету не покриває загальну потребу в фінансуванні необхідних заходів у забезпеченні функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту підприємство вимушене щороку переглядати пріоритети напрямків бюджетної програми та спрямовувати кошти на першочергові для забезпечення як функціонування так і забезпечення обороноздатності держави. Таким чином, видатки на виконання заходів з забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної служби зменшено на 35% (або на 5 176,0 тис. грн.). 

	Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	65 032,7
	80 624,2
	15 591,5

	Заходи із забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства навнутрішніх водних шляхах (тис. гривень)
	65 032,7
	80 624,2
	15 591,5

	Кількість заходів із забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпеченнясудноплавства на внутрішніх водних шляхах (одиниць)
	6,0
	5,0
	-1,0

	Середні витрати на проведення одного заходу із забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах (тис. гривень)
	10 838,8
	16 124,8
	5 286,0

	Рівень виконання заходів із забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпеченнясудноплавства на внутрішніх водних шляхах (відсотків)
	100,0
	100,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Оскільки, фінансування державного бюджету не покриває загальну потребу в фінансуванні необхідних заходів у забезпеченні функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту підприємство вимушене щороку переглядати пріоритети напрямків бюджетної програми та спрямовувати кошти на першочергові для забезпечення як функціонування так і забезпечення обороноздатності держави.  

	Так, у 2025 році видатки на здійснення заходу з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах були збільшені у порівнянні з минулим роком на 24% (або 15 591,5 тис. грн.). 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	

	
	
	
	

	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	1
	Контрольні заходи органами, уповноваженими на здійсненняконтролю за дотриманням бюджетного законодавства забюджетною програмою у 2025 році не проводилися.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	Забезпечено досягнення мети та виконання завдань, передбачених паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101210 «Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту». 

	ефективність надання публічних послуг

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48032
	13-03-2026 11:28:53
	АІС "ГРК"
	19a8013e-5e7e-4785-894d-ee2a4829e675
	7 з 9





	В рамках реалізації бюджетної програми у 2025 році публічні послуги не надавались. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Виробнича програма заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту ДП "УКРВОДШЛЯХ", що виконується за рахунок бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 3101210 "Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту" на 2025 рік в межах виділеного фінансування виконана. 

	стан фінансової дисципліни

	Фінансова дисципліна відповідає вимогам законодавства: дебіторська та кредиторська заборгованість у 2025 році відсутня.  

	врахування результатів контрольних заходів

	Контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства за бюджетною програмою у 2025 році не проводилися. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Управління бюджетними коштами здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства.  Аналіз стану виконання результативних показників дозволяє зробити висновок про збільшення потреби у коштах на реалізацію бюджетної програми, у зв'язку із зростанням пошкоджень судноплавних шлюзів, а також про відповідність рівня освоєння коштів рівню досягнення запланованих результативних показників. Таким чином, можна зробити висновок про ефективне виконання бюджетної програми за КПКВК 3101210 «Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту». 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	 Реалізація бюджетної програми забезпечила досягнення визначених цілей державної політики у відповідній сфері в межах наявного фінансового ресурсу. В умовах воєнного стану забезпечено виконання Закону України "Про внутрішній водний транспорт", забезпечено проведення технічного обслуговування гідротехнічних споруд, механічного та електричного обладнання, забезпечено посилену охорону судноплавних шлюзів для забезпечення системи пропуску суден та здійснення експлуатації судноплавних шлюзів.  

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Покращення якості планування бюджетної програми
	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконаннябюджетної програми. Аналіз та удосконалення результативних показників за бюджетноюпрограмою КПКВК 3101210 «Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвиткувнутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту».

	2
	Покращення фінансової дисципліни
	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторськоїзаборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань таперерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету, в розрізіекономічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетнихпризначень за бюджетною програмою.
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