	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101310
	
	0454
	
	Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Забезпечення, організація та виконання літерних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна» 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Підтримка льотної придатності повітряних суден, розвиток наземної бази  та авіаційної техніки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	274 543,9
	343 437,3
	341 479,5
	68 893,4
	-1 957,8

	у тому числі:
	загальний фонд
	274 543,9
	343 437,3
	341 479,5
	68 893,4
	-1 957,8

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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	Утримання повітряних суден у технічно справному стані, всього
	71 614,3
	137 142,8
	139 065,5
	65 528,5
	1 922,7

	у тому числі:
	загальний фонд
	71 614,3
	137 142,8
	139 065,5
	65 528,5
	1 922,7

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Забезпечення виконання літерних перевезень повітряними суднами Державногоавіаційного підприємства "Україна", всього
	169 149,0
	169 149,0
	168 611,5
	0,0
	-537,5

	у тому числі:
	загальний фонд
	169 149,0
	169 149,0
	168 611,5
	0,0
	-537,5

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Підтримка рівня підготовки льотного складу, всього
	1 460,2
	4 825,1
	1 850,8
	3 364,9
	-2 974,3

	у тому числі:
	загальний фонд
	1 460,2
	4 825,1
	1 850,8
	3 364,9
	-2 974,3

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Обов'язкове авіаційне страхування, всього
	32 320,4
	32 320,4
	31 951,7
	0,0
	-368,7

	у тому числі:
	загальний фонд
	32 320,4
	32 320,4
	31 951,7
	0,0
	-368,7

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо відхилень:

	1) Відхилення плану зі змінами від плану:

	

	Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 27.02.2025 № 370 затверджено паспорт бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101310 з обсягомбюджетних призначень загального фонду державного бюджету у розмірі 274 543,9 тис. гривень.

	Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2025 № 583-р для ДАП «Україна» збільшено обсяг видатків за бюджетною програмою КПКВК 3101310 на 68 893,4тис. гривень. Загальний обсяг бюджетних призначень загального фонду державного бюджету з урахуванням змін становив 343 437,3 тис. гривень. Також протягом року булипроведені зміни до плану використання бюджетних коштів за поданням ДАП «Україна»  в межах загального обсягу бюджетних призначень з метою цільового використаннябюджетних коштів та виникненням виробничої необхідності.

	2) Відхилення факту від плану зі змінами:

	За напрямом «Утримання повітряних суден у технічно справному стані»

	Відхилення утворилися:

	- за рахунок уточнення потреби та обсягів закупівель товарів та послуг.

	За напрямом «Забезпечення виконання літерних перевезень повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна»

	Відхилення утворились за рахунок економії коштів за результатом виконання законодавчих актів, які регулюють питання загальнообов’язкового державного соціальногострахування.

	За напрямом «Підтримка рівня підготовки льотного складу»

	Відхилення утворилися:

	- за рахунок нальоту годин, який, в основному, був на  достатньому рівні для підтримки кваліфікаційного рівня льотного складу, що не потребувало тренувальних польотів ваеродромних умовах.

	- за рахунок уточнення потреби та обсягів закупівель послуг та коливання курсу іноземних валют.

	За напрямом «Обов’язкове авіаційне страхування»

	Відхилення утворилися:

	- за рахунок зменшення вартості послуг за результатом проведених процедур, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», та укладених договорів про наданняпослуг зі страхування ризиків цивільної авіації.
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	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2610
	274 543,9
	0,0
	343 437,3
	0,0
	341 479,5
	0,0
	68 893,4
	0,0
	-1 957,8
	0,0

	Всього:
	274 543,9
	0,0
	343 437,3
	0,0
	341 479,5
	0,0
	68 893,4
	0,0
	-1 957,8
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 1 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 27.02.2025 № 370 затверджено паспорт бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101310 з обсягомбюджетних призначень загального фонду державного бюджету у розмірі 274 543,9 тис. гривень.

	

	Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2025 № 583-р для ДАП «Україна» збільшено обсяг видатків за бюджетною програмою КПКВК 3101310 на 68 893,4тис. гривень. Загальний обсяг бюджетних призначень загального фонду державного бюджету з урахуванням змін становив 343 437,3 тис. гривень. Також протягом року булипроведені зміни до плану використання бюджетних коштів за поданням ДАП «Україна»  в межах загального обсягу бюджетних призначень з метою цільового використаннябюджетних коштів та виникненням виробничої необхідності.

	Касові видатки за 2025 рік за КПКВК 3101310 склали – 341 479,5 тис. гривень.

	Відхилення обсягів касових видатків за загальним фондом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, у розмірі 1 957,8 тис. гривень пояснюються залишкаминевикористаних бюджетних асигнувань, що утворилися:

	1. За показником «Нарахування на оплату праці», а саме:

	-  нарахування єдиного соціального внеску для платників, в яких працюють особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41%;

	- нарахування єдиного соціального внеску в межах максимальної величини бази нарахування, що дорівнює 20-ти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої Законом,на яку нараховується єдиний внесок (Закон України від 19.11.2024 № 4059-ІХ «Про Державний бюджет України на 2025 рік»).

	2. За показниками «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», «Оплата послуг (крім комунальних)», а саме:

	-  за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів;

	-  за рахунок уточнення потреби та обсягів закупівель товарів та послуг;

	-  за рахунок коливання курсу іноземних валют.

	3. За показником «Відрядження» - залишок після виплати коштів на відрядження.

	4. За показником «Оплата електроенергії» - відмова постачальником внесення змін до договору про постачання електричної енергії споживачу в частині збільшення ціни заодиницю товару в межах 10% від ціни визначеної у договорі при укладанні за результатом процедури закупівлі.

	5. За показником «Інші поточні видатки» - залишки після сплати податків та зборів.
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	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Дебіторська і кредиторська заборгованості за бюджетними коштами на початок та кінець звітного року відсутні.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Утримання повітряних суден у технічно справному стані

	Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна" (одиниць)
	4,0
	4,0
	3,0
	0,0
	-1,0

	Базове технічне обслуговування повітряного судна Державного авіаційного підприємства"Україна", що виконується в інших підприємствах (тис. гривень)
	32 500,0
	32 500,0
	40 057,9
	0,0
	7 557,9

	Забезпечення підтримки повітряних суден у технічно справному стані  (тис. гривень)
	0,0
	104 642,8
	99 007,6
	104 642,8
	-5 635,2

	Загальна кількість виконаних літерних авіаційних рейсів повітряними суднамиДержавного авіаційного підприємства "Україна" (одиниць)
	26,0
	68,0
	79,0
	42,0
	11,0

	Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами Державного авіаційногопідприємства "Україна" (чол.)
	832,0
	2 176,0
	2 397,0
	1 344,0
	221,0

	Кількість виконаних пасажиро-кілометрів на повітряних суднах  Державного авіаційногопідприємства "Україна" (тис. кілометрів)
	2 595,0
	6 787,1
	8 942,0
	4 192,1
	2 154,9

	Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", якимпроведено роботи з базового технічного обслуговування, що виконуються в іншихпідприємствах (одиниць)
	1,0
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0

	Середні витрати на проведення робіт з базового технічного обслуговування повітряногосудна Державного авіаційного підприємства "Україна", що виконується в іншихпідприємствах (тис. гривень)
	32 500,0
	32 500,0
	40 057,9
	0,0
	7 557,9

	Рівень справності повітряних  суден  Державного авіаційного підприємства"Україна" (відсотків)
	16,3
	41,5
	46,2
	25,2
	4,7
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	Рівень проведення робіт з базового технічного обслуговування повітряного суднаДержавного авіаційного підприємства "Україна", що виконується в інших підприємствах(відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення по показнику "Базове технічне обслуговування повітряного судна Державного авіаційного підприємства «Україна», що виконується в інших підприємствах (тис. грн)" зумовлене уточненням обсягів робіт постачальником та підвищення курсу іноземних валют. 

	Відхилення по показнику "Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства «Україна» (од.)" зумовлене передачею повітряного судна вертольоту Мі-8МТВ-1 заводський номер 804М02 зі сфери управління Міністерства розвитку громад та територій України з балансу ДАП «Україна» до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України. Передача проведена на виконання наказів Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14.03.2025 № 258-АГ та від 29.04.2025 № 486-АГ із врахуванням наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 25.02.2025 № 14/дск «Про окремі питання передачі майна»; акту приймання-передачі  індивідуально визначеного майна затвердженого Головою Державної прикордонної служби України від 06 травня 2025 року.   

	Основними причинами розбіжностей по показнику "Забезпечення підтримки повітряних суден у технічно справному стані (тис. грн)" є: 

	- уточнення потреби та обсягів закупівель товарів та послуг; 

	- не виконання постачальником своїх договірних зобов’язань; 

	- економія коштів за результатами проведення тендерних процедур та укладених договорів; 

	- за рахунок економії після виплати коштів на  відрядження, сплати податків та зборів; 

	- за рахунок коливання курсу іноземних валют. 

	Також, протягом 2025 року були внесені  зміни до плану використання бюджетних коштів за поданням ДАП «Україна», які були проведені  в межах загального обсягу бюджетних призначень, для вирішення нагальних питань, пов’язаних з діяльністю підприємства та експлуатацією повітряних суден.  

	Зокрема, збільшено видатки на: 

	- проведення базового технічного обслуговування повітряного судна; 

	за рахунок зменшення витрат, які були передбачені на: 

	- придбання авіа запчастин, комплектуючих та компонентів до повітряного судна. 

	Відхилення по показнику "Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна» (чол.)" зумовлене збільшенням кількості виконаних літерних авіаційних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна». 

	Відхилення по показнику "Кількість виконаних пасажиро-кілометрів на повітряних суднах Державного авіаційного підприємства «Україна» (тис. пкм)" обумовлене збільшенням кількості виконаних літерних авіаційних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна». 

	Відхилення по показнику "Загальна кількість виконаних літерних авіаційних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна» (од.)" зумовлене збільшенням кількості виконаних літерних авіаційних рейсів відповідно до заявок Замовників. 

	Показник "Середні витрати на проведення робіт з базового технічного обслуговування повітряного судна Державного авіаційного підприємства «Україна», що виконується в інших підприємствах (тис. грн)" змінився пропорційно зі зміною показника затрат «Базове технічне обслуговування повітряного судна Державного авіаційного підприємства «Україна», що виконується в інших підприємствах» та показника продукту «Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства «Україна», яким проведено роботи з базового технічного обслуговування, що виконуються в інших підприємствах». 

	Відхилення по показнику "Рівень справності повітряних суден Державного авіаційного підприємство «Україна» (%)" зумовлене зменшенням кількості фактичних днів простою повітряного судна А319-115CJ на виконання технічного обслуговування в порівнянні з плановими показниками. 

	Забезпечення виконання літерних перевезень повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"

	Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними  суднами Державногоавіаційного підприємства "Україна" (відсотків)
	32,5
	85,0
	83,2
	52,5
	-1,8

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення по показнику "Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна» (%)" зумовлене тим, що виконання літерних рейсів для різних Замовників співпало за часом, відповідно кількість залучень повітряних суден інших авіакомпаній було більше ніж планувалося. 

	Підтримка рівня підготовки льотного складу
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	Загальні витати на авіаційне пальне для забезпечення підтримки рівня підготовкильотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальотугодин - 30 год на місяць) (тис. гривень)
	115,5
	1 155,0
	0,0
	1 039,5
	-1 155,0

	Кількість використаного авіаційного пального для забезпечення підтримки рівняпідготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормінальоту годин - 30 год на місяць) (тонн)
	2,2
	22,0
	0,0
	19,8
	-22,0

	Середня вартість однієї тонни авіаційного пального, використаного для забезпеченняпідтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства"Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць) (гривень)
	52 500,0
	52 500,0
	0,0
	0,0
	-52 500,0

	Забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційногопідприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць) (відсотків)
	30,3
	100,0
	100,0
	69,7
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	За показником «Загальні витрати на авіаційне пальне для забезпечення  підтримки рівня підготовки льотного складу  Державного авіаційного підприємства «Україна» (при нормі нальоту годин – 30 год на місяць)» заплановані кошти не витрачались, оскільки наліт годин, при виконанні літерних авіаційних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна», в основному, був на достатньому рівні для підтримки кваліфікаційного рівня льотного складу, що не потребувало тренувальних польотів в аеродромних умовах. 

	Відхилення по показнику "Кількість використаного авіаційного пального для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства «Україна» (при нормі нальоту годин – 30 год на місяць) (тонн)" зумовлені тим, що наліт годин при виконанні літерних авіаційних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна», в основному, був на достатньому рівні для підтримки кваліфікаційного рівня льотного складу, що не потребувало тренувальних польотів в аеродромних умовах. 

	Показник "Середня вартість однієї тонни авіаційного пального, використаного для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства «Україна» (при нормі нальоту годин – 30 год на місяць) (грн)" змінився пропорційно зі зміною показника затрат «Загальні витрати на авіаційне пальне для забезпечення  підтримки рівня підготовки льотного складу  Державного авіаційного підприємства «Україна» (при нормі нальоту годин – 30 год на місяць)» та показника продукту «Кількість використаного авіаційного пального для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства «Україна» (при нормі нальоту годин – 30 год на місяць)». 

	Обов'язкове авіаційне страхування

	Кількість договорів обов'язкового авіаційного страхування Державного авіаційногопідприємства "Україна" (одиниць)
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0

	Проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряного судна Державногоавіаційного підприємства "Україна" (тис. гривень)
	32 320,4
	32 320,4
	31 951,7
	0,0
	-368,7

	Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", якимпроведено обов'язкове авіаційне страхування (одиниць)
	1,0
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0

	Середні витрати на проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряного суднаДержавного авіаційного підприємства "Україна" (тис. гривень)
	32 320,4
	32 320,4
	31 951,7
	0,0
	-368,7

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення по показнику "Проведення обов’язкового авіаційного страхування повітряного судна Державного авіаційного підприємства «Україна» (тис. грн)" зумовлене зменшенням вартості за результатом проведених процедур, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», та укладених договорів про надання послуг зі страхування ризиків цивільної авіації. 

	Показник "Середні витрати на проведення обов’язкового авіаційного страхування повітряного судна Державного авіаційного підприємства «Україна» (тис. грн)" змінився пропорційно зі зміною показника затрат «Проведення обов’язкового авіаційного страхування повітряного судна Державного авіаційного підприємства «Україна»» та показника продукту «Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства «Україна», яким проведено обов’язкове авіаційне страхування». 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:
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	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Утримання повітряних суден у технічно справному стані (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	90 890,6
	139 065,5
	48 174,9

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна" (одиниць)
	4,0
	3,0
	-1,0

	Базове технічне обслуговування повітряного судна Державного авіаційного підприємства"Україна", що виконується в інших підприємствах (тис. гривень)
	0,0
	40 057,9
	40 057,9

	Забезпечення підтримки повітряних суден у технічно справному стані  (тис. гривень)
	0,0
	99 007,6
	99 007,6

	Загальна кількість виконаних літерних авіаційних рейсів повітряними суднамиДержавного авіаційного підприємства "Україна" (одиниць)
	79,0
	79,0
	0,0

	Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами Державного авіаційногопідприємства "Україна" (чол.)
	2 152,0
	2 397,0
	245,0

	Кількість виконаних пасажиро-кілометрів на повітряних суднах  Державного авіаційногопідприємства "Україна" (тис. кілометрів)
	7 886,5
	8 942,0
	1 055,5

	Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", якимпроведено роботи з базового технічного обслуговування, що виконуються в іншихпідприємствах (одиниць)
	0,0
	1,0
	1,0

	Середні витрати на проведення робіт з базового технічного обслуговування повітряногосудна Державного авіаційного підприємства "Україна", що виконується в іншихпідприємствах (тис. гривень)
	0,0
	40 057,9
	40 057,9

	Рівень справності повітряних  суден  Державного авіаційного підприємства"Україна" (відсотків)
	33,1
	46,2
	13,1

	Рівень проведення робіт з базового технічного обслуговування повітряного суднаДержавного авіаційного підприємства "Україна", що виконується в інших підприємствах(відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Зменшення показника "Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства «Україна» (од.)" за 2025 рік, у порівнянні із показником попереднього року, обумовлено передачею повітряного судна вертольоту Мі-8МТВ-1 заводський номер 804М02 зі сфери управління Міністерства розвитку громад та територій України з балансу ДАП «Україна» до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України.  

	Відсутність показника "Базове технічне обслуговування повітряного судна Державного авіаційного підприємства «Україна», що виконується в інших підприємствах (тис. грн)" в оцінці ефективності бюджетної програми за 2024 рік  не дає можливості проаналізувати його динаміку. 

	Відсутність показника "Придбання наземного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення виконання заходів, пов’язаних з утриманням повітряних суден у технічно справному стані (тис. грн)" в оцінці ефективності бюджетної програми у поточному 2025 році  не дає можливості проаналізувати його динаміку. 

	Відсутність показника "Придбання транспортних засобів для забезпечення виконання заходів, пов’язаних з утриманням повітряних суден у технічно справному стані (тис. грн)" в оцінці ефективності бюджетної програми у поточному 2025 році  не дає можливості проаналізувати його динаміку. 
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	Відсутність показника "Забезпечення підтримки повітряних суден у технічно справному стані  (тис. грн)" в оцінці ефективності бюджетної програми за 2024 рік  не дає можливості проаналізувати його динаміку. 

	Збільшення показника "Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна» (чол.)" у 2025 році, у порівнянні із результативним показником попереднього року, обумовлено збільшенням кількості осіб у складі делегацій відповідно до виконаних літерних авіаційних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна». 

	Відсутність показника "Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства «Україна», яким проведено роботи з базового технічного обслуговування, що виконуються в інших підприємствах (од.)" в оцінці ефективності бюджетної програми за 2024 рік  не дає можливості проаналізувати його динаміку. 

	Відсутність показника "Кількість придбаного наземного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення виконання заходів, пов’язаних з утриманням повітряних суден у технічно справному стані (од.)" в оцінці ефективності бюджетної програми у поточному 2025 році  не дає можливості проаналізувати його динаміку. 

	Відсутність показника "Кількість придбаних транспортних засобів для забезпечення виконання заходів, пов’язаних з утриманням повітряних суден у технічно справному стані (од.)" в оцінці ефективності бюджетної програми у поточному 2025 році  не дає можливості проаналізувати його динаміку. 

	Відсутність показника "Кількість придбаних транспортних засобів для забезпечення виконання заходів, пов’язаних з утриманням повітряних суден у технічно справному стані (од.)" в оцінці ефективності бюджетної програми у поточному 2025 році  не дає можливості проаналізувати його динаміку. 

	Відсутність показника "Середні витрати на проведення робіт з базового технічного обслуговування повітряного судна Державного авіаційного підприємства «Україна», що виконується в інших підприємствах (тис. грн)" в оцінці ефективності бюджетної програми за 2024 рік  не дає можливості проаналізувати його динаміку. 

	Відсутність показника "Середня вартість придбання однієї одиниці наземного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення виконання заходів, пов’язаних з утриманням повітряних суден у технічно справному стані (тис. грн)" в оцінці ефективності бюджетної програми у поточному 2025 році  не дає можливості проаналізувати його динаміку. 

	Відсутність показника "Середня вартість придбання однієї одиниці транспортного засобу для забезпечення виконання заходів, пов’язаних з утриманням повітряних суден у технічно справному стані (тис. грн)" в оцінці ефективності бюджетної програми у поточному 2025 році  не дає можливості проаналізувати його динаміку. 

	Збільшення показника "Рівень справності повітряних суден Державного авіаційного підприємства «Україна» (%)" в 2025 році, у порівнянні із показником попереднього року, обумовлено зменшенням кількості фактичних днів простою повітряного судна А319-115CJ на виконання технічного обслуговування. 

	Відсутність показника "Рівень проведення робіт з базового технічного обслуговування повітряного судна Державного авіаційного підприємства «Україна», що виконується в інших підприємствах (%)" в оцінці ефективності бюджетної програми за 2024 рік  не дає можливості проаналізувати його динаміку. 

	Забезпечення виконання літерних перевезень повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна" (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	145 302,2
	168 611,5
	23 309,3

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними  суднами Державногоавіаційного підприємства "Україна" (відсотків)
	90,8
	83,2
	-7,6

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Зменшення показника "Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна» (%)" за 2025 рік, у порівнянні із показником попереднього року,  обумовлено тим, що виконання літерних рейсів для різних Замовників співпало за часом. Відповідно, у 2025 році кількість залучень повітряних суден інших авіаційних компаній для виконання літерних авіаційних рейсів було більшим ніж у 2024 році. 

	Підтримка рівня підготовки льотного складу (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	6 024,9
	1 850,8
	-4 174,1

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Загальні витати на авіаційне пальне для забезпечення підтримки рівня підготовкильотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальотугодин - 30 год на місяць) (тис. гривень)
	686,1
	0,0
	-686,1

	Кількість використаного авіаційного пального для забезпечення підтримки рівняпідготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормінальоту годин - 30 год на місяць) (тонн)
	10,3
	0,0
	-10,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47730
	13-03-2026 15:29:55
	АІС "ГРК"
	ecde42a8-e94d-4c53-8ec0-1a5747fdeb7e
	8 з 11





	Середня вартість однієї тонни авіаційного пального, використаного для забезпеченняпідтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства"Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць) (гривень)
	66 613,4
	0,0
	-66 613,4

	Забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційногопідприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць) (відсотків)
	100,0
	100,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення по показнику "Загальні витрати на авіаційне пальне для забезпечення  підтримки рівня підготовки льотного складу  Державного авіаційного підприємства «Україна» (при нормі нальоту годин – 30 год на місяць) (тис. грн)" за 2025 рік, у порівнянні із результативними показниками попереднього року, обумовлено відсутністю тренувальних польотів в аеродромних умовах у поточному році, оскільки наліт годин, при виконанні літерних авіаційних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна», в основному, був на достатньому рівні для підтримки кваліфікаційного рівня льотного складу. 

	Відхилення по показнику "Кількість використаного авіаційного пального для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства «Україна» (при нормі нальоту годин – 30 год на місяць)  (тонн)" за 2025 рік, у порівнянні із результативним показником попереднього року, обумовлено відсутністю тренувальних польотів в аеродромних умовах у поточному році, оскільки наліт годин, при виконанні літерних авіаційних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна», в основному, був на достатньому рівні для підтримки кваліфікаційного рівня льотного складу. 

	Показник "Середня вартість однієї тонни авіаційного пального, використаного для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства «Україна» (при нормі нальоту годин – 30 год на місяць) (грн)" змінився пропорційно зі зміною показника затрат «Загальні витрати на авіаційне пальне для забезпечення  підтримки рівня підготовки льотного складу  Державного авіаційного підприємства «Україна» (при нормі нальоту годин – 30 год на місяць)» та показника продукту «Кількість використаного авіаційного пального для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства «Україна» (при нормі нальоту годин – 30 год на місяць)». 

	Динаміка по показнику "Забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства «Україна» (при нормі нальоту годин – 30 год на місяць) (%)" пояснюється тим, що наліт годин при виконанні літерних авіаційних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства «Україна», в основному, був на достатньому рівні для підтримки кваліфікаційного рівня льотного складу, що дало змогу забезпечити 100% виконання даного показника. 

	Обов'язкове авіаційне страхування (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	26 671,7
	31 951,7
	5 280,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Кількість договорів обов'язкового авіаційного страхування Державного авіаційногопідприємства "Україна" (одиниць)
	3,0
	3,0
	0,0

	Проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряного судна Державногоавіаційного підприємства "Україна" (тис. гривень)
	26 671,7
	31 951,7
	5 280,0

	Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", якимпроведено обов'язкове авіаційне страхування (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0

	Середні витрати на проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряного суднаДержавного авіаційного підприємства "Україна" (тис. гривень)
	26 671,7
	31 951,7
	5 280,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Збільшення показника "Проведення обов’язкового авіаційного страхування повітряного судна Державного авіаційного підприємства «Україна» (тис. грн)" за 2025 рік, у порівнянні із показником попереднього року, обумовлено застосуванням страховиком, який був визначений у 2025 році за результатом проведених процедур передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», збільшених розмірів страхових тарифів на послуги зі страхування ризиків цивільної авіації. 

	Показник "Середні витрати на проведення обов’язкового авіаційного страхування повітряного судна Державного авіаційного підприємства «Україна» (тис. грн)" змінився пропорційно зі зміною показника затрат «Проведення обов’язкового авіаційного страхування повітряного судна Державного авіаційного підприємства «Україна»» та показника продукту «Кількість повітряних суден  Державного авіаційного підприємства «Україна», яким проведено обов’язкове авіаційне страхування». 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
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	Змін за напрямами використання бюджетних коштів у період 2024-2025 років не має, проте у структурі напрямів використання бюджетних коштів, а саме результативнихпоказниках (затрат, продукту, ефективності, якості) вбачається їх відмінність.

	- у 2025 році відсутні бюджетні призначення за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»;

	- у 2025 році доповнено результативні показники бюджетної програми з метою забезпечення належного технічного стану повітряних суден, включаючи своєчасну замінуагрегатів і комплектуючих виробів, необхідних для його безпечної експлуатації, а саме:

	показники Затрат:

	- базове технічне обслуговування повітряного судна Державного авіаційного підприємства «Україна», що виконується в інших підприємствах;

	- забезпечення підтримки повітряних суден у технічно справному стані.

	показники Продукту:

	- кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства «Україна», яким проведено роботи з базового технічного обслуговування, що виконуються в іншихпідприємствах.

	показники Ефективності:

	- середні витрати на проведення робіт з базового технічного обслуговування повітряного судна Державного авіаційного підприємства «Україна», що виконується в іншихпідприємствах.

	
	
	
	

	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	1
	Контрольні заходи у 2025 році не проводилися
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	У межах затверджених бюджетних призначень виконувалось лінійне та базове технічне обслуговування повітряних суден, поточний ремонт та інші роботи, проводились усі заходи по авіаційному страхуванню повітряного судна, членів екіпажу та іншого авіаційного персоналу та осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків, відповідальності за шкоду заподіяну третім особам, пасажирам і багажу, відповідно до вимог нормативних документів. 

	ефективність надання публічних послуг

	Публічні послуги в межах бюджетної програми не надавались. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Забезпечено високу ефективність планування та ефективне використанням бюджетних коштів. Дебіторська і кредиторська заборгованості за бюджетними коштами станом на 01.01.2026 року відсутні. 

	стан фінансової дисципліни

	ДАП «Україна» у звітному році дотримувалось фінансової дисципліни. Зобов’язання щодо платежів до бюджету, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування, інших обов’язкових платежів підприємством виконувалися відповідно до встановлених норм і нормативів та у визначені строки. 

	врахування результатів контрольних заходів
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	Контрольні заходи, проведені органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства у звітному періоді відсутні. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	На підприємстві проводився аналіз стану використання виділених бюджетних асигнувань, моніторинг цін на ринку товарів, робіт і послуг, оцінка очікуваного виконання бюджетної програми з метою забезпечення цільового, економного та ефективного використання бюджетних коштів. На підставі цих даних підприємство визначало пріоритетність витрат, на яких витратах можна зекономити, між якими статтями витрат можна перерозподілити, а від яких, як вимушений захід, можливо відмовитись або перенести на більш пізній період. Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та вирішення нагальних виробничих питань протягом 2025 року до плану використання бюджетних коштів були внесені зміни (за поданням ДАП «Україна») в межах загального обсягу бюджетних призначень. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	За підсумками 2025 року, попри продовження строку дії воєнного стану в Україні, мету бюджетної програми 3101310 «Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами» було досягнуто; завдання щодо підтримки льотної придатності повітряних суден були виконані; кошти, які були передбачені на виконання бюджетної програми, використані ефективно. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Покращення якості системи планування бюджетної програми
	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконаннябюджетної програми
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