	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101450
	
	0470
	
	Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Зменшення безпосереднього впливу порушеного функціонування транспортних мереж на населення та економіку України 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Оновлення локомотивного парку АТ «Укрзалізниця» з метою забезпечення сталого функціонування залізничного сполучення

	2)  Впровадження та управління проектом "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	3 433 500,0
	3 433 500,0
	3 367 366,0
	0,0
	-66 134,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	3 433 500,0
	3 433 500,0
	3 367 366,0
	0,0
	-66 134,0
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	Придбання магістральних локомотивів для підвищення операційної ефективностізалізничних перевезень сільськогосподарської продукції в напрямку країн ЄС шляхомнадання АТ “Укрзалізниця” рухомого складу для перевезень залізничними лініями країнЄС , всього
	3 411 000,0
	3 411 000,0
	3 364 513,0
	0,0
	-46 487,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	3 411 000,0
	3 411 000,0
	3 364 513,0
	0,0
	-46 487,0

	Впровадження та управління проектом групою впровадження проекту включно зпідтримкою закупівель, управління фінансами, управління екологічним і соціальнимризиком, аудиту та звітності, залученням і навчанням персоналу та технічнихконсультантів групи впровадження проекту і операційними витратами на впровадженняпроекту для АТ “Укрзалізниця”, всього
	22 500,0
	22 500,0
	2 853,0
	0,0
	-19 647,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	22 500,0
	22 500,0
	2 853,0
	0,0
	-19 647,0

	Пояснення щодо відхилень:

	За напрямком «Придбання магістральних локомотивів для підвищення операційної ефективності залізничних перевезень сільськогосподарської продукції в напрямку країн ЄСшляхом надання АТ “Укрзалізниця” рухомого складу для перевезень залізничними лініями країн ЄС» відхилення касових видатків від планових показників за спеціальнимфондом на загальну суму - 46 487,0 тис. грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведеного тендеру та укладення контракту на закупівлю електровозівна оптимізовану ціну та кількість, а також зумовлено курсовою різницею валюти, яка виникла на дату проведення платежу:

	

	паспортом бюджетної програми на 2025 рік за зазначеним напрямком визначено обсяг бюджетних коштів в сумі 3 411 000,0 тис. грн на придбання до 30 одиниць електровозів. У2025 році проведено тендерні процедури за правилами МБРР на закупівлю двосистемних електровозів. Після здійснення фінансової оцінки тендерних пропозицій учасників назакупівлю електровозів було проведено переговори з учасником щодо оптимізації ціни та кількості електровозів, за результатами яких 02.09.2025 укладено контракт №122/2025-ЦЮ на закупівлю 20 одиниць електровозів загальною сумою 172,9 млн євро. Відповідно до умов укладеного контракту 17.09.2025 здійснено оплату авансу на закупівлюелектровозів загальною сумою 69,1 млн євро, що за курсом НБУ на дату оплати становило 3 364 513,0 тис. грн.

	За напрямком «Впровадження та управління проектом групою впровадження проекту включно з підтримкою закупівель, управління фінансами, управління екологічним ісоціальним ризиком, аудиту та звітності, залученням і навчанням персоналу та технічних консультантів групи впровадження проекту і операційними витратами навпровадження проекту для АТ “Укрзалізниця”» відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом на загальну суму - 19 647,0 тис. грн пояснюється:

	- економією коштів при  укладенні договорів на надання консультаційних послуг з питань закупівель та технічних питань, а також із забезпечення доброчесності;

	- перенесенням на 2026 рік проведення щорічного фінансового аудиту за період 2024-2025 рр;

	- перенесенням проведення закупівлі офісного обладнання у 2026 році;

	- перенесенням залучення та навчання персоналу групи впровадження проєкту на 2026 рік;

	- економією витрат на впровадження та управління проєктом групою впровадження проєкту у 2025 році.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
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	2610
	0,0
	22 500,0
	0,0
	20 250,0
	0,0
	2 853,0
	0,0
	-2 250,0
	0,0
	-17 397,0

	3210
	0,0
	3 411 000,0
	0,0
	3 413 250,0
	0,0
	3 364 513,0
	0,0
	2 250,0
	0,0
	-48 737,0

	Всього:
	0,0
	3 433 500,0
	0,0
	3 433 500,0
	0,0
	3 367 366,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-66 134,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 1 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	Видатки здійснювались за рахунок залучення грантових коштів до спеціального фонду бюджету за ККД 42020700 "Грант МБРР для проєкту «Відновлення критично важливоїлогістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)" відповідно до Угоди про грант (Проект "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури тамережевого сполучення ("RELINC")") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 10.02.2023 № TF0C0417 та Угоди про грант Цільового фондубагатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект “Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевогосполучення (RELINC)”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення,відбудови та реформування України, від 12.06.2024 № TF0C4970.

	

	Відхилення плану зі змінами від плану пов'язане із здійсненим перерозподілом бюджетних призначень між КЕКВ 2610 та КЕКВ 3210 на суму 2 250,0 тис. грн на підставіДовідки Мінфіну від 24.02.2025 № 19/5787 з метою забезпечення закупівлі комп’ютерного обладнання та офісної техніки на впровадження проєкту у 2025 році  на граничнусуму до 50 тис. дол США відповідно до погодженого плану закупівель за Проєктом.

	Відхилення факту від плану зі змінами на загальну суму - 66 134,0 тис. грн пояснюється наступним:

	1) за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» відхилення в сумі -48 737,0 тис. грн пов'язане із економією коштів, яка виникла зарезультатами проведеного тендеру та укладення контракту на закупівлю електровозів на оптимізовану ціну та кількість, а також курсовою різницею валюти, яка виникла на датупроведення авансового платежу за даним контрактом (-46 487,0 тис. грн), а також перенесенням процедури закупівлі комп’ютерного обладнання та офісної техніки на 2026 рік (-2 250,0 тис. грн);

	 2) за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у паспорті бюджетної програми на 2025 рік було затверджено обсяг бюджетнихкоштів в сумі 20 250,0 тис. грн. на впровадження та управління проектом групою впровадження проекту, включно з підтримкою закупівель, управління фінансами, управлінняекологічним і соціальним ризиком, аудиту та звітності, залученням і навчанням персоналу та технічних консультантів групи впровадження проекту для АТ “Укрзалізниця”.Протягом 2025 року було укладено договори та оплачено послуги консультантів за надання консультаційних послуг з технічних питань, питань закупівель, із забезпеченнядоброчесності, з питань дотримання соціальних норм та з питань охорони довкілля на суму 2 853,0 тис. грн (включаючи комісійні витрати АТ "Укрексімбанк"). Відхиленняфактичних касових видатків від планових показників зі змінами на суму -17 397,0 тис. грн пов’язане із:

	- економією коштів при  укладенні договорів на надання консультаційних послуг з питань закупівель та технічних питань;

	- перенесенням на 2026 рік проведення щорічного фінансового аудиту за період 2024-2025 рр;

	- перенесенням залучення та навчання персоналу групи впровадження проєкту на 2026 рік;

	- економією витрат на впровадження та управління проєктом групою впровадження проєкту у 2025 році.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
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	 Кредиторська та дебіторська заборгованості за бюджетною програмою відсутні.

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Придбання магістральних локомотивів для підвищення операційної ефективності залізничних перевезень сільськогосподарської продукції в напрямку країн ЄС шляхом надання АТ“Укрзалізниця” рухомого складу для перевезень залізничними лініями країн ЄС

	Загальна кількість придбаних магістральних локомотивів в рамках проекту “Відновленнякритично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)”,які будуть поставлені в наступних періодах  (одиниць)
	30,0
	30,0
	20,0
	0,0
	-10,0

	Середня вартість магістрального локомотиву (тис. гривень)
	284 250,0
	284 250,0
	418 928,8
	0,0
	134 678,8

	Рівень придбання магістральних локомотивів для підвищення операційної ефективностізалізничних перевезень (відсотків)
	40,0
	40,0
	40,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Зменшення запланованої загальної кількості придбаних локомотивів на 10 одиниць спричинене підвищенням ринкової ціни локомотивів постачальниками, що призвело до укладення 02.09.2025 контракту №122/2025-ЦЮ на закупівлю оптимізованої кількості локомотивів в кількості 20 одиниць.                                                                                                                         

	Перевищення фактичного обсягу розрахованої середньої вартості магістрального локомотиву на суму 134 678,8 тис. грн пояснюється підвищенням ринкової вартості локомотивів постачальниками у порівнянні з запланованим показником, який був розрахований шляхом проведення внутрішнього ринкового аналізу експертами АТ «Укрзалізниця», що грунтувались на публічних даних щодо закупівлі двосистемних електровозів у попередніх роках та були використані при проведенні тендерних процедур на закупівлю двосистемних електровозів. Фактичний результативний показник розраховано наступним чином: 172 869 975,0 євро (вартість контракту на закупівлю електровозів)/20 (кількість одиниць локомотивів за умовами укладеного контракту) *48,4675 (курс НБУ на дату укладення контракту 02.09.2025 ) = 418 928,8 тис. грн 

	Впровадження та управління проектом групою впровадження проекту включно з підтримкою закупівель, управління фінансами, управління екологічним і соціальним ризиком, аудитута звітності, залученням і навчанням персоналу та технічних консультантів групи впровадження проекту і операційними витратами на впровадження проекту для АТ “Укрзалізниця”

	Впровадження та управління проектом групою впровадження проекту включно зпідтримкою закупівель, управління фінансами, управління екологічним і соціальнимризиком, аудиту та звітності, залученням і навчанням персоналу та технічнихконсультантів групи впровадження проекту і операційними витратами  (тис. гривень)
	19 342,3
	19 342,3
	1 326,9
	0,0
	-18 015,4

	Оплата послуг консультанта з питань дотримання соціальних норм (тис. гривень)
	408,0
	408,0
	683,8
	0,0
	275,8

	Оплата послуг консультанта з питань охорони довкілля (тис. гривень)
	499,7
	499,7
	842,4
	0,0
	342,7

	Забезпечення діяльності групи впровадження проекту та операційні витрати навпровадження проекту (закупівля комп’ютерного обладнання та офісної техніки) (тис.гривень)
	2 250,0
	2 250,0
	0,0
	0,0
	-2 250,0

	Середня вартість комп’ютерного обладнання та офісної техніки на впровадження проекту(тис. гривень)
	150,0
	150,0
	0,0
	0,0
	-150,0

	Комп’ютерне обладнання та офісна техніка на впровадження проекту  (одиниць)
	15,0
	15,0
	0,0
	0,0
	-15,0
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	Фінальний звіт консультантів (з питань охорони довкілля та дотримання соціальнихнорм) (одиниць)
	1,0
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення на 18 015,4 тис. грн пов’язане з економією коштів при укладенні договорів на надання консультаційних послуг з питань закупівель, а також технічних питань та із забезпечення доброчесності. Крім того, проведення щорічного аудиту проєкту, залучення на навчання персоналу та технічних консультантів ГВП відповідно до консультацій та погодження МБРР було перенесено на 2026 рік. 

	Перевищення фактичних видатків від планових показників у сумі 275,8 тис. грн пов'язане із укладенням додаткової угоди № 2 на подовження терміну надання консультаційних послуг з питань дотримання соціальних норм до 31.12.2027 відповідно до умов підписаних Угод про грант. 

	Перевищення фактичних видатків від планових показників у сумі 342,7 тис. грн пов'язане із укладенням додаткової угоди № 2 на подовження терміну надання консультаційних послуг з питань охорони довкілля до 31.12.2027 відповідно до умов підписаних Угод про грант. 

	Невиконання результативних показників, які стосуються придбання комп’ютерного обладнання та офісної техніки, пов'язане із перенесенням закупівлі на 2026 рік. 

	Закупівля електровозів

	Виробництво фітінгових платформ для збільшення пропускної спроможності контейнерних перевезень

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	Загальний обсяг залучених грантових коштів на реалізацію проекту "Відновленнякритично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)” вчастині залізничного сполучення (тис. гривень)
	85 500 000,0
	85 500 000,0
	3 364 513,0
	0,0
	-82 135 487,0

	Рівень реалізації Проекту в частині залізничного сполучення (відсотків)
	40,2
	40,2
	49,0
	0,0
	8,8

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відповідно до Угоди про грант № TF0C4970 від 12.06.2024 загальна сума коштів гранту в частині залізничного сполучення складає 190 млн дол. США (8 550 000,0 тис. грн), з яких 189,5 млн дол. США передбачено на придбання магістральних локомотивів для підвищення операційної ефективності залізничних перевезень сільськогосподарської продукції в напрямку країн ЄС шляхом надання АТ “Укрзалізниця” рухомого складу для перевезень залізничними лініями країн ЄС та 500 тис. дол. США передбачено на впровадження та управління проєктом. В рамках Угоди про грант № TF0C4970 від 12.06.2024 у 2025 році укладено контракт та здійснено першу вибірку коштів гранту загальною сумою 81 257,9 тис. дол. США, що в еквіваленті склало 3 364 513,0 тис. грн. Проєкт реалізовується протягом 2024-2027 рр. 

	Показник рівня реалізації проєкту в частині залізничного сполучення у звітному році склав 49,0%:  

	105 262 069,69 дол. США (фактичний обсяг використаних коштів за проєктом)/(190 000 000,0 дол. США+24 945 000,0 дол. США)( загальний обсяг залучених грантових коштів в частині залізничного сполучення) *100.  

	Перевищення на 8,8 відсотків пов’язане з ефективною реалізацією проєкту та виконання завдань за укладеними Угодами про грант № TF0C0417 від 10.02.2023 та № TF0C4970 від 12.06.2024.  

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Придбання магістральних локомотивів для підвищення операційної ефективності залізничних перевезень сільськогосподарської продукції в напрямку країн ЄС шляхом надання АТ“Укрзалізниця” рухомого складу для перевезень залізничними лініями країн ЄС  (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	3 364 513,0
	3 364 513,0

	Загальна кількість придбаних магістральних локомотивів в рамках проекту “Відновленнякритично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)”,які будуть поставлені в наступних періодах  (одиниць)
	0,0
	20,0
	20,0
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	Середня вартість магістрального локомотиву (тис. гривень)
	0,0
	418 928,8
	418 928,8

	Рівень придбання магістральних локомотивів для підвищення операційної ефективностізалізничних перевезень (відсотків)
	0,0
	40,0
	40,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Придбання магістральних локомотивів для підвищення операційної ефективності залізничних перевезень сільськогосподарської продукції в напрямку країн ЄС шляхом надання АТ “Укрзалізниця” рухомого складу для перевезень залізничними лініями країн ЄС здійснюється відповідно до Угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект “Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, від 12.06.2024 № TF0C4970, видатки на реалізацію якої в рамках бюджетної програми було враховано при визначенні показників на плановий 2025 рік. Тому у 2024 році відсутні відповідні результативні показники для порівняння за даним напрямом. У 2025 році відбулось завершення тендерних процедур та укладення контракту на закупівлю двосистемних електровозів, а також здійснено перший запланований платіж.  

	Впровадження та управління проектом групою впровадження проекту включно з підтримкою закупівель, управління фінансами, управління екологічним і соціальним ризиком, аудитута звітності, залученням і навчанням персоналу та технічних консультантів групи впровадження проекту і операційними витратами на впровадження проекту для АТ“Укрзалізниця” (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	1 885,5
	2 853,0
	967,5

	Впровадження та управління проектом групою впровадження проекту включно зпідтримкою закупівель, управління фінансами, управління екологічним і соціальнимризиком, аудиту та звітності, залученням і навчанням персоналу та технічнихконсультантів групи впровадження проекту і операційними витратами  (тис. гривень)
	645,5
	1 326,9
	681,4

	Оплата послуг консультанта з питань дотримання соціальних норм (тис. гривень)
	0,0
	683,8
	683,8

	Оплата послуг консультанта з питань охорони довкілля (тис. гривень)
	0,0
	842,4
	842,4

	Фінальний звіт консультантів (з питань охорони довкілля та дотримання соціальнихнорм) (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Збільшення видатків на управління проєктом у 2025 році порівняно із 2024 роком на 967,5 тис. грн пов'язане із оплатою послуг залучених на реалізацію проєкту консультантів.  

	Так, у 2024 році було укладено 3 контракти з консультантами на надання консультаційних послуг з питань охорони довкілля, з питань дотримання соціальних норм та консультантом з нагляду. На оплату фактично наданих послуг 3 консультантів у 2024 році було використано 1 885,5 тис. гривень.  

	У 2025 році було продовжено дію контрактів із 2 консультантами (з питань охорони довкілля та з питань дотримання соціальних норм) та укладено 3 нових контракти на надання консультаційних послуг (консультант з питань закупівель, послуги технічного консультанта, консультант із забезпечення доброчесності). На оплату фактично наданих послуг 5 консультантів у 2025 році було використано 2 853,0 тис. гривень.  

	Закупівля електровозів (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Виробництво фітінгових платформ для збільшення пропускної спроможності контейнерних перевезень (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	Загальний обсяг залучених грантових коштів на реалізацію проекту "Відновленнякритично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)” вчастині залізничного сполучення (тис. гривень)
	1 015 261,5
	3 364 513,0
	2 349 251,5

	Рівень реалізації Проекту в частині залізничного сполучення (відсотків)
	96,0
	49,0
	-47,0
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	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Динаміка показника щодо загального обсягу залучених грантових коштів по проєкту RELINC пов'язана з тим, що у 2024 році показник відображав всю суму гранту 24 945,0 тис. дол. США відповідно до Угоди про грант (Проект "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення ("RELINC")") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 10.02.2023 № TF0C0417.  

	У 2025 році показник відображає вибірку коштів гранту відповідно до Угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект “Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, від 12.06.2024 № TF0C4970. Угодою передбачено надання 190,0 млн дол. США в частині залізничного сполучення, з яких фактична вибірка на реалізацію проєкту склала 81 257,9 тис. дол. США, що в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату здійснення платежів склало 3 364 513,0 тис. гривень. 

	Динаміка показника щодо рівня реалізації проєкту RELINC пов'язана із залученням додаткових коштів гранту та продовженням періоду його реалізації до 31.12.2027 року. 

	Так, у 2024 році проєкт реалізовувався відповідно до Угоди про грант (Проект "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення ("RELINC")") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 10.02.2023 № TF0C0417 на загальну суму 24,9 млн дол. США, з яких було використано 23,9 млн. дол. США (або 96%). У 2025 році продовжилась реалізація проєкту RELINC з урахуванням залучення додаткових коштів гранту відповідно до Угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект “Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, від 12.06.2024 № TF0C4970. Таким чином загальна сума гранту по проєкту RELINC в частині залізничного сполучення за 2 Угодами збільшилась до 214,9 млн дол. США, з яких на реалізацію проєкту використано 105,3 млн. дол. США (або 49,0%). 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	Метою бюджетної програми є зменшення безпосереднього впливу порушеного функціонування транспортних мереж на населення та економіку України.  
За підсумками звітного року досягнуто заплановану мету за рахунок виконання завдань бюджетної програми у межах затверджених видатків, визначених напрямами використання бюджетних коштів. 
В межах бюджетної програми у 2025 році здійснювалися видатки за напрямами використання бюджетних коштів «Придбання магістральних локомотивів для підвищення операційної ефективності залізничних перевезень сільськогосподарської продукції в напрямку країн ЄС шляхом надання АТ “Укрзалізниця” рухомого складу для перевезень залізничними лініями країн ЄС» та "Впровадження та управління проектом групою впровадження проекту включно з підтримкою закупівель, управління фінансами, управління екологічним і соціальним ризиком, аудиту та звітності, залученням і навчанням персоналу та технічних консультантів групи впровадження проекту і операційними витратами на впровадження проекту для АТ “Укрзалізниця”. 

	ефективність надання публічних послуг

	  

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 №3460-IX бюджетні призначення за програмою встановлено в обсязі 3 433 500,0 тис. гривень, з яких розписом державного бюджету по початок року затверджено по КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" 22 500,0 тис. грн та КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" 3 411 000,0 тис. гривень. 
У зв'язку із необхідністю забезпечення закупівлі комп’ютерного обладнання та офісної техніки на впровадження проєкту на граничну суму до 50 тис. дол. США відповідно до погодженого плану закупівель на підставі довідки Мінфіну від 24.02.2025 № 19/5787 здійснено перерозподіл затверджених річних кошторисних призначень між КЕКВ 2610 (-2 250,0 тис. грн) та КЕКВ 3210 (+2 250,0 тис. грн) у межах напрямку використання бюджетних коштів "Впровадження та управління проектом групою впровадження проекту включно з підтримкою закупівель, управління фінансами, управління екологічним і соціальним ризиком, аудиту та звітності, залученням і навчанням персоналу та технічних консультантів групи впровадження проекту і операційними витратами на впровадження проекту для АТ “Укрзалізниця”.  
Зміни до паспорта бюджетної програми протягом звітного періоду не вносились. 

	стан фінансової дисципліни
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	Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та на кінець звітного періоду за бюджетною програмою відсутні.  

	врахування результатів контрольних заходів

	Контрольні заходи у звітному періоді не проводились.  

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Порядок використання коштів державного бюджету, наданих згідно з Угодою про грант (Проект “Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)”) між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 10 лютого 2023 р., на відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.2023 № 1059 "Про спрямування за спеціальним фондом державного бюджету коштів, які надходять відповідно до Угоди про грант (Проект “Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)”) між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 10 лютого 2023 р., на відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення". 
Порядок використання коштів державного бюджету, наданих Міжнародним банком реконструкції та розвитку згідно з Угодою про грант Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект “Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, від 12 червня 2024 р, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2024 № 1162 "Деякі питання відновлення критично важливої логістичної інфраструктури". 
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2025 № 737 "Деякі питання використання у 2025 році коштів за не виконаними у 2023 та 2024 роках бюджетними програмами" у тексті Порядків використання коштів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 06.10.2023 № 1059 та від 11.10.2024 № 1162, слово “Мінінфраструктури” замінено словом “Мінрозвитку”. 
Проєкт паспорта бюджетної програми на 2025 рік надіслано на погодження до Мінфіну листом Мінрозвитку від 26.02.2025 № 3018/34/14-25, проте листом від 11.03.2025 № 19040-20-5/7433 Мінфін повернув його на доопрацювання. Доопрацьований проєкт паспорта з урахуванням наданих Мінфіном зауважень повторно надіслано на погодження до Мінфіну листом Мінрозвитку від 24.03.2025 № 4790/34/14-25. Після отримання аркуша погодження від Мінфіну листом від 27.03.2025 №19040-20-5/9060 паспорт бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК 3101450 затверджено наказом Мінрозвитку від 28.03.2025 № 597. 
Процедури закупівлі товарів та консультаційних послуг в рамках проекту здійснювались відповідно до правил закупівель Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація бюджетної програми має прямий і системний вплив на досягнення цілі державної політики щодо забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури. Вона міститься в основі трансформації територій, забезпечує відбудову інфраструктури, активізацію економічної діяльності та підвищення конкурентоспроможності громад. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення ефективності управління бюджетними коштами
	Покращення управлінського обліку та забезпечення своєчасності прийняття необхіднихуправлінських рішень на всіх етапах реалізації бюджетної програми.
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