	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101510
	
	0470
	
	Впровадження та координація заходів проекту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)»

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Забезпечення впровадження та координації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту для зменшення споживання енергоресурсів та створення комфортних умов перебування у відібраних громадських будівлях  

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Здійснення управлінського і фінансового моніторингу процесу підготовки та впровадження проектів у відібраних громадах

	2)  Організація та проведення процедур закупівель для забезпечення реалізації проєктів у відібраних громадах.

	3)  Розробка та впровадження навчальних програм, практикумів і семінарів для підвищення кваліфікації персоналу органів місцевого самоврядування,відповідального за планування, реалізацію та моніторинг проєктів у сфері відновлюваної енергетики.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	44 000,0
	44 000,0
	24 713,3
	0,0
	-19 286,7

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	44 000,0
	44 000,0
	24 713,3
	0,0
	-19 286,7

	Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту “Рішеннядля відновлюваної енергетики (RES)”, всього
	44 000,0
	44 000,0
	24 713,3
	0,0
	-19 286,7

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	44 000,0
	44 000,0
	24 713,3
	0,0
	-19 286,7

	Пояснення щодо відхилень:

	Відхилення між запланованими та фактичними обсягами фінансування заходів проєкту зумовлено низкою об’єктивних чинників. У рамках реалізації проєкту «Рішення длявідновлюваної енергетики (RES)» у 2025 році здійснено оплату послуг Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), яка надає технічну допомогу длявпровадження Проєкту, на загальну суму 500 000 євро, що в еквіваленті становить 24 713,3 тис грн. (по курсу НБУ на дату проведення платежу на 26.12.2025 - 49,4 грн. за 1євро). Водночас фактичні обсяги видатків виявилися нижчими за заплановані у зв’язку з включенням до першого переліку обмеженої кількості проєктів, що, своєю чергою,зумовило зменшення обсягів запланованих робіт та відповідних фінансових зобов’язань. Крім того, коригування графіків реалізації окремих заходів, а також необхідністьдодаткового погодження технічних рішень і процедур закупівель призвели до перенесення частини видатків на наступні бюджетні періоди.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2240
	0,0
	44 000,0
	0,0
	44 000,0
	0,0
	24 713,3
	0,0
	0,0
	0,0
	-19 286,7

	Всього:
	0,0
	44 000,0
	0,0
	44 000,0
	0,0
	24 713,3
	0,0
	0,0
	0,0
	-19 286,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	 Відхилення між запланованими та фактичними обсягами фінансування заходів проєкту зумовлено низкою об’єктивних чинників. У рамках реалізації проєкту «Рішення длявідновлюваної енергетики (RES)» у 2025 році здійснено оплату послуг Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), яка надає технічну допомогу длявпровадження Проєкту, на загальну суму 500 000 євро, що в еквіваленті становить 24 713,3 тис грн. (по курсу НБУ на дату проведення платежу на 26.12.2025 - 49,4 грн. за 1євро). Водночас фактичні обсяги видатків виявилися нижчими за заплановані у зв’язку з включенням до першого переліку обмеженої кількості проєктів, що, своєю чергою,зумовило зменшення обсягів запланованих робіт та відповідних фінансових зобов’язань. Крім того, коригування графіків реалізації окремих заходів, а також необхідністьдодаткового погодження технічних рішень і процедур закупівель призвели до перенесення частини видатків на наступні бюджетні періоди.
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	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Кредиторська та дебіторська заборгованості за бюджетною програмою відсутні.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту “Рішення для відновлюваної енергетики (RES)”

	 вартість послуг закупівельного агента та агента з впровадження заходів проекту“Рішення для відновлюваної енергетики (RES)” за перший рік реалізації (тис. гривень)
	44 000,0
	44 000,0
	24 745,2
	0,0
	-19 254,8

	Кількість укладених трьохсторонніх угод  про закупівлі в рамках проекту “Рішення длявідновлюваної енергетики (RES)” (одиниць)
	87,0
	87,0
	4,0
	0,0
	-83,0

	Середня вартість послуги закупівельного агента  та супроводу  для впровадження заходуна одному об’єкті (тис. гривень)
	505,7
	505,7
	0,0
	0,0
	-505,7

	Кількість здійснених закупівель та підключених об’єктів генерації до електромереж урамках проекту “Рішення для відновлюваної енергетики (RES)”  (одиниць)
	87,0
	87,0
	0,0
	0,0
	-87,0

	Кількість виробленої “зеленої” електроенергії на рік (кВт год)
	10 038 000,0
	10 038 000,0
	0,0
	0,0
	-10 038 000,0

	Зменшення викидів парникових газів на рік (тонн)
	3 212,0
	3 212,0
	0,0
	0,0
	-3 212,0

	Частка громад в Україні, в яких проведено  навчальні семінари  по експлуатаціївідновлювальних джерел енергії та набуття статусу активного споживача (відсотків)
	1,2
	1,2
	0,0
	0,0
	-1,2

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення між запланованими та фактичними обсягами фінансування заходів проєкту зумовлено низкою об’єктивних чинників. У рамках реалізації проєкту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» у 2025 році здійснено оплату послуг Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), яка надає технічну допомогу для впровадження Проєкту, на загальну суму 500 000 євро. 

	Водночас фактичні обсяги видатків виявилися нижчими за заплановані у зв’язку з включенням до першого переліку обмеженої кількості проєктів, що, своєю чергою, зумовило зменшення обсягів запланованих робіт та відповідних фінансових зобов’язань. Крім того, коригування графіків реалізації окремих заходів, а також необхідність додаткового погодження технічних рішень і процедур закупівель призвели до перенесення частини видатків на наступні бюджетні періоди.  
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	Також, з урахуванням того, що платіж було зараховано на рахунок ПРООН 30 грудня 2025 року, заплановані результативні показники бюджетної програми за 2025 рік у повному обсязі не були досягнуті. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	Загальна вартість послуг закупівельного агента та агента з впровадження заходів позабезпеченню реалізації  проекту “Рішення для відновлюваної енергетики (RES)”, з них:(тис. гривень)
	66 000,0
	66 000,0
	24 745,2
	0,0
	-41 254,8

	Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту“Рішення для відновлюваної енергетики (RES)” (відсотків)
	67,0
	67,0
	0,0
	0,0
	-67,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Показник рівня виконання заходів із забезпечення впровадження та координації Проєкту було заплановано на рівні 67 %, однак за підсумками звітного періоду його фактичне значення становить 0 %. Зазначене відхилення зумовлено об’єктивними часовими та процедурними обставинами. Зокрема, надходження коштів гранту від Європейського інвестиційного банку та затвердження паспорта бюджетної програми відбулося лише у IV кварталі 2025 року. Фактичне перерахування коштів на рахунок Програма розвитку ООН (ПРООН), яка виступає партнером з реалізації, здійснено 30.12.2025, тобто наприкінці бюджетного періоду. 

	У зв’язку з цим у 2025 році не було можливості розпочати практичну фазу виконання заходів, зокрема проведення закупівельних процедур, укладення відповідних договорів та запуску механізмів впровадження проєкту. Відсутність фактичного касового виконання та реалізації заходів у звітному році має виключно технічний і календарний характер та пов’язана з термінами завершення внутрішньодержавних процедур і міжнародних погоджень. 

	Водночас, у звітному періоді забезпечено підготовчі організаційні заходи, необхідні для початку повноцінної реалізації Проєкту у наступному бюджетному році. Очікується, що після завершення формальних процедур та фактичного отримання фінансування заходи з впровадження та координації Проєкту будуть розпочаті у повному обсязі, що забезпечить досягнення запланованих результативних показників. 

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту “Рішення для відновлюваної енергетики (RES)” (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	24 713,3
	24 713,3

	 вартість послуг закупівельного агента та агента з впровадження заходів проекту“Рішення для відновлюваної енергетики (RES)” за перший рік реалізації (тис. гривень)
	0,0
	24 745,2
	24 745,2

	Кількість укладених трьохсторонніх угод  про закупівлі в рамках проекту “Рішення длявідновлюваної енергетики (RES)” (одиниць)
	0,0
	4,0
	4,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення виникло внаслідок відсутності значення результативного показника для порівняння у 2024 році 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	Загальна вартість послуг закупівельного агента та агента з впровадження заходів позабезпеченню реалізації  проекту “Рішення для відновлюваної енергетики (RES)”, з них:(тис. гривень)
	0,0
	24 745,2
	24 745,2

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення виникло внаслідок відсутності значення результативного показника для порівняння у 2024 році 
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	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	У 2025 році забезпечено належну організацію впровадження та координацію заходів проєкту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)». Основні завдання бюджетної програми виконано не в повному обсязі, оскільки бюджетну програму та паспорт бюджетної програми затверджено у IV кв. 2025 року.  
Рівень досягнення мети бюджетної програми оцінюється як достатній.  

	ефективність надання публічних послуг

	В рамках реалізації проекту ПРООН надає адміністративні послуги Кінцевим бенефіціарам згідно умов Грантової угоди.  

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Показники бюджетної програми сформовано відповідно до її мети та завдань, та відображають основні результати діяльності. 
Постановою КМУ від 29 жовтня 2025 року № 1384 «Деякі питання використання коштів гранту, залучених від Європейського інвестиційного банку, для реалізації проекту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» за бюджетною програмою КПКВК 3101510 «Впровадження та координація заходів проекту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» затверджено обсяг бюджетних призначень у сумі 44 000,0 тис. гривень. Паспорт бюджетної програми на 2025 рік затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19.12.2025 № 1818.  
У 2025 році касові видатки становили 24 713,3 тис. грн, що на 19 286,7 тис. грн менше, ніж передбачено паспортом бюджетної програми, та становили 56,2% річного плану. 

	стан фінансової дисципліни

	Бюджетні кошти використовувалися за цільовим призначенням, у межах затверджених асигнувань та відповідно до вимог чинного законодавства.  
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. 

	врахування результатів контрольних заходів

	 Контрольні заходи у звітному році не здійснювались.  

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Система управління бюджетними коштами в межах реалізації бюджетної програми функціонує відповідно до вимог бюджетного законодавства та забезпечує їх цільове, раціональне і результативне використання. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація бюджетної програми сприяє досягненню стратегічних цілей державної політики у сфері розвитку відновлюваної енергетики, підвищення енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки держави. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Посилення координації з міжнародним партнером
	Проведення регулярних координаційних нарад/зустрічей щодо надання списку Кінцевихбенефіціарів, вибірки коштів з урахуванням потреб Проекту “Рішення для відновлюваноїенергетики (RES)», а також щодо стану вибірки коштів та виконання умов фінансування.
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	2
	Прискорення процесу укладення Тристоронніх угод про закупівлю
	Забезпечено проведення комплексної організаційної та роз’яснювальної роботи з Кінцевимибенефіціарами та ПРООН з метою своєчасного отримання необхідних погоджень,підтвердження повноважень сторін та належного оформлення документів.
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