	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101560
	
	0640
	
	Енергоефективність громадських будівель

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Зменшення споживання енергоресурсів та створення комфортних умов перебування у відібраних громадських будівлях 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Підтримка громад для впровадження термомодернізації, підвищення енергетичної ефективності будівель, запровадження систем енергетичного менеджменту

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	63 195,0
	63 195,0
	0,0
	0,0
	-63 195,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	63 195,0
	63 195,0
	0,0
	0,0
	-63 195,0
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	Реалізація субпроєктів кінцевих бенефіціарів проєкту «Енергоефективність громадськихбудівель в Україні», якими є органи місцевого самоврядування, щодо підвищенняенергоефективності громадських будівель закладів охорони здоров’я , всього
	63 195,0
	63 195,0
	0,0
	0,0
	-63 195,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	63 195,0
	63 195,0
	0,0
	0,0
	-63 195,0

	Пояснення щодо відхилень:

	        Основною причиною відхилення між затвердженим та фактичним  обсягом здійснених касових видатків є затримка в отриманні від Європейського інвестиційного банкупідтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, через що кошти гранту надійшли на рахунки тільки у грудні 2025 року. У зв’язку з чим доступ дофінансування, що унеможливило проведення фінансування в заплановані терміни.

	

	        Протягом  2025 року Міністерством схвалено розподіл коштів гранту між кінцевими бенефіціарами відповідно до наказу Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394, та протягомжовтня – листопада організовано прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування на співфінансування витрат що не покриваються грантом Е5Р тапідписання договорів про передачу коштів гранту на реалізацію відповідних субпроектів, Відповідно після завершення підготовчої роботи запит на виплату першого траншугрантових коштів направлено до ЄІБ листом від 12.12.2025№ 36927/39/14-25. За результатами опрацювання Банком запиту Мінрозвитку, ЄІБ 23.12.2025 року здійснивперерахування першого траншу грантових коштів у сумі 1 200,0 тис. євро. Надходження коштів лише наприкінці грудня унеможливило передачу коштів гранту кінцевимбенефіціарам проекту.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3132
	0,0
	0,0
	0,0
	63 195,0
	0,0
	0,0
	0,0
	63 195,0
	0,0
	-63 195,0

	3210
	0,0
	63 195,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-63 195,0
	0,0
	0,0

	Всього:
	0,0
	63 195,0
	0,0
	63 195,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-63 195,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 1 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	       Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерство розвитку громад та територій України визначено головним мрозпорядником за бюджетноюпрограмою КПКВК 3101560 «Енергоефективність громадських будівель» із бюджетними призначеннями в сумі 63 195,0 тис. гривень. На момент складання розпису державногобюджету на 2025 рік бюджетні призначення було передбачено за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

	

	        Відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підвищення енергоефективності громадських будівель, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 220 бюджетні кошти спрямовуються на реалізацію субпроектів кінцевих бенефіціарів проекту, якими є органимісцевого самоврядування, щодо підвищення енергоефективності громадських будівель закладів охорони здоров’я (далі - субпроекти) відповідно до технічних умов, викладениху додатку А Фінансової угоди (Проект “Енергоефективність громадських будівель в Україні”) між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікованої ЗакономУкраїни від 15 липня 2021 р. № 1663-IX.

	       Наказом Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394 затверджено перелік субпроєктів, на впровадження яких надається грант за рахунок надходжень до
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	спеціального фонду державного бюджету на реалізацію проєктів у рамках програми КПКВК 3101560 «Енергоефективність громадських будівель». До затвердженого перелікувключено субпроекти з капітального ремонту будівель (термомодернізація) лікарняних закладів, які відповідно до економічної класифікації видатків належить до КЕКВ 3132«Капітальний ремонт інших об'єктів», оскільки кінцевими бенефіціарами субпроектів  визначено бюджетні установи.

	       З метою приведення коду економічної класифікації до економічної сутності видатків, на підставі листа Мінрозвитку від 19.12.2025 №37368/34/14-25  було внесено зміни дорічного розпису державного бюджету на 2025 рік, шляхом перенесення видатків бюджетної програми на  КЕВК 3132  «Капітальний ремонт інших об'єктів" (довідкаМіністерства фінансів України від 26.12.2025 №19/38615).

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реалізація субпроєктів кінцевих бенефіціарів проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні», якими є органи місцевого самоврядування, щодо підвищенняенергоефективності громадських будівель закладів охорони здоров’я

	Загальний обсяг залучених грантових коштів міжнародних фінансових установ запроєктом "Енергоефективність громадських будівель в Україні" (тис. гривень)
	340 200,0
	340 200,0
	0,0
	0,0
	-340 200,0

	Кількість громад, яким передано кошти на співфінансування проєктів з термомодернізаціїгромадських будівель (одиниць)
	5,0
	5,0
	0,0
	0,0
	-5,0

	Кількість термомодернізованих громадських будівель (одиниць)
	5,0
	5,0
	0,0
	0,0
	-5,0

	Середній розмір співфінансування заходів з термомодернізації однієї будівлі  (тис.гривень)
	12 639,0
	12 639,0
	0,0
	0,0
	-12 639,0

	Рівень реалізації проєкту за рахунок грантових коштів міжнародних
фінансових установ
 (відсотків)
	18,6
	18,6
	0,0
	0,0
	-18,6

	Скорочення видатків на оплату енергоносіїв, внаслідок впровадження проєкту (відсотків)
	25,0
	25,0
	0,0
	0,0
	-25,0
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	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	       Основною причиною відхилення фактичних від затверджених паспортом бюджетної програми результативними показниками є затримка в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, через що кошти гранту надійшли на рахунки тільки у грудні 2025 року. У зв’язку з чим доступ до фінансування, що унеможливило проведення фінансування в заплановані терміни. 

	       Упродовж 2025 року Міністерством схвалено розподіл коштів гранту між кінцевими бенефіціарами відповідно до наказу Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394, та протягом жовтня – листопада організовано прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування на співфінансування витрат що не покриваються грантом Е5Р та підписання договорів про передачу коштів гранту на реалізацію відповідних субпроектів, Відповідно після завершення підготовчої роботи запит на виплату першого траншу грантових коштів направлено до ЄІБ листом від 12.12.2025№ 36927/39/14-25. За результатами опрацювання Банком запиту Мінрозвитку, ЄІБ 23.12.2025 року здійснив перерахування першого траншу грантових коштів у сумі 1200,0 тис. євро, що в еквіваленті на дату отримання становив 59388,48 тис. гривень.  Надходження коштів лише наприкінці грудня унеможливило передачу коштів гранту кінцевим бенефіціарам проекту, внаслідок чого результативні затверджені паспортом бюджетноїх програми не виконано. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Реалізація субпроєктів кінцевих бенефіціарів проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні», якими є органи місцевого самоврядування, щодо підвищенняенергоефективності громадських будівель закладів охорони здоров’я  (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	 Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерство розвитку громад та територій України визначено головним розпорядником за бюджетною програмою КПКВК 3101560 «Енергоефективність громадських будівель» із бюджетними призначеннями в сумі 63 195,0 тис. гривень. Касові видатки у 2025 році не здійснювались. Наприкінці звітного року отримано надходження грантових коштів  за ККД 42021000 "Грант E5P та NIP для проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" у сумі 1200,0 тис. євро.  
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 220 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підвищення енергоефективності громадських будівель, яким визначено механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою 3101560 «Енергоефективність громадських будівель», для реалізації субпроектів у рамках проекту «Енергоефективність громадських будівель в Україні», що фінансуються відповідно до Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект “Енергоефективність громадських будівель в Україні”) між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі - Угода про грант фонду Е5Р) та Угоди про надання інвестиційного гранту (Проект “Енергоефективність громадських будівель в Україні”) між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі - Угода про інвестиційний грант NIP), ратифікованих Законом України від 18 липня 2022 р. № 2398-ІХ. Джерелом формування бюджетних коштів за спеціальним фондом державного бюджету є кошти Європейського інвестиційного банку, залучені Україною відповідно до Угоди про грант фонду Е5Р та Угоди про інвестиційний грант NIP. 
Основною причиною відхилення фактичних від затверджених паспортом бюджетної програми результативними показниками є затримка в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, через що кошти гранту надійшли на рахунки тільки у грудні 2025 року.  Упродовж 2025 року Міністерством схвалено розподіл коштів гранту між кінцевими бенефіціарами відповідно до наказу Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394, та протягом жовтня  –  
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	листопада організовано прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування на співфінансування витрат що не покриваються грантом Е5Р та підписання договорів про передачу коштів гранту на реалізацію відповідних субпроектів, відповідно після завершення підготовчої роботи запит на виплату першого траншу грантових коштів направлено до ЄІБ листом від 12.12.2025№ 36927/39/14-25. За результатами опрацювання Банком запиту Мінрозвитку, ЄІБ 23.12.2025 року здійснив перерахування першого траншу грантових коштів у сумі 1200,0 тис. євро, що в еквіваленті на дату отримання становив 59388,48 тис. гривень.. Надходження коштів лише наприкінці грудня унеможливило передачу коштів гранту кінцевим бенефіціарам проекту, внаслідок чого затверджені паспортом результативні  показники бюджетної програми не досягнуто. 

	ефективність надання публічних послуг

	Публічні послуги у звітному році в межах бюджетної прогами не надавались. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	      Протягом звітного року внесено 1 зміни до річного розпису державного бюджету за пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів. 
      Наказом Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394 затверджено перелік субпроєктів, на впровадження яких надається грант за рахунок надходжень до спеціального фонду державного бюджету на реалізацію проєктів у рамках програми КПКВК 3101560 «Енергоефективність громадських будівель». До затвердженого переліку включено субпроекти з капітального ремонту будівель (термомодернізація) лікарняних закладів, які відповідно до економічної класифікації видатків належить до КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів», оскільки кінцевими бенефіціарами субпроектів  визначено бюджетні установи. 
       З метою приведення коду економічної класифікації, запланованого у 2024 році, до фактичної економічної сутності видатків, на підставі листа Мінрозвитку від 19.12.2025 №37368/34/14-25  було внесено зміни до річного розпису державного бюджету на 2025 рік, шляхом перенесення видатків бюджетної програмиз КЕКВ 3210  на  КЕВК 3132  «Капітальний ремонт інших об'єктів" (довідка Міністерства фінансів України від 26.12.2025 №19/38615). 

	стан фінансової дисципліни

	Дебіторська та кредиторська заборгованості  на кінець звітного року відсутні 

	врахування результатів контрольних заходів

	Контрольні заходи у звітному році не здійснювались 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	  Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерство розвитку громад та територій України визначено головним мрозпорядником за бюджетною програмою КПКВК 3101560 «Енергоефективність громадських будівель» із бюджетними призначеннями в сумі 63 195,0 тис. гривень.  
    Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підвищення енергоефективності громадських будівель  затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 28.02.2025 № 220 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підвищення енергоефективності громадських будівель", з набранням чинності 01.03.2025. 
    Листом  від 19.03.2025 №19030-08/27-5/8140 Міністерством фінансів України погоджено проект паспорта бюджетної програми КПКВК 3101560, наданий листом Мінрозвитку від 07.03.2025 №3479/34/14-25. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінрозвитку від 21.03.2025 № 540 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101560". 
    Паспорт бюджетної програми опрацьовано та затверджено Мінрозвитку у терміни визначені Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерствафінансів України від 29 грудня 2002 року№ 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368.  
     Управління коштами бюджетної програми здійснюється відповідно до бюджетного законодавства та затверджених процедур, що забезпечує цільове та раціональне використання ресурсів. Однак виконання показників бюджетної програми КПКВК 3101560 «Енергоефективність громадських будівель в Україні» у 2025 році не було здійснено через затримку в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, через що кошти гранту надійшли на рахунки тільки у грудні 2025 року. Це унеможливило проведення фінансування у заплановані терміни. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація програми дозволить досягти наступні основні цілі з акцентом на громадські будівлі, зокрема закладів охорони здоров’я:  
- зниження енергоємності будівель; 
- підтримка термомодернізації та пріоритетних інвестицій у громадські будівлі; 
- скорочення видатків місцевих бюджетів шляхом зменшення рахунків за енергоносії; 
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	- зменшення викидів CO2 та інших парникових газів 
- підвищення комфорту для людей, які відвідують будівлі, забезпечення безпечного та здорового середовища для роботи. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами
	Оновлення переліку субпроектів, на які надається грант за рахунок надходжень доспеціального фонду державного бюджету на реалізацію програми КПКВК 3101560«Енергоефективність громадських будівель»
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