	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101610
	
	0490
	
	Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Покращення інфраструктури міського пасажирського транспорту в містах України (оновлення комунального парку автобусів, трамваїв, тролейбусів, електробусів, вагонів метрополітену, будівництво та реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній, депо) 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Реалізація підпроєктів з розвитку міського пасажирського транспорту в містах України за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	3 865 551,7
	3 865 551,7
	1 464 892,9
	0,0
	-2 400 658,8

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	3 865 551,7
	3 865 551,7
	1 464 892,9
	0,0
	-2 400 658,8
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	Впровадження заходів проєкту "Міський громадський транспорт України", всього
	2 084 784,5
	2 084 784,5
	747 550,3
	0,0
	-1 337 234,2

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	2 084 784,5
	2 084 784,5
	747 550,3
	0,0
	-1 337 234,2

	Впровадження заходів проєкту "Міський громадський транспорт України ІІ", всього
	1 780 767,2
	1 780 767,2
	717 342,6
	0,0
	-1 063 424,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	1 780 767,2
	1 780 767,2
	717 342,6
	0,0
	-1 063 424,6

	Пояснення щодо відхилень:

	       Відхилення факту від плану зі змінами на 2025 рік

	

	       Відхилення виникли, у зв’язку з тим, що під час військововго стану здійснення вибірки коштів позики потребує отримання гарантії ЄС, а також підписання Україною листівпро відмову від окремих умов Фінансових угод. У результаті чергові транші за проектами «Міський громадський транспорт України» та «Міський громадський транспортУкраїни ІІ» були отримані лише 15.10.2025 та 16.12.2025 відповідно. Це, у свою чергу, призвело до затримки оплати авансових платежів і, відповідно, до невчасної поставкирухомого складу згідно з графіками та їх подальшої оплати.

	По проекту «Міський громадський транспорт України» здійснено оплату і поставки:

	-	м. Миколаїв (автобуси) – оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту;

	-	м. Суми (тролейбуси) – оплату залишку несплачених 5% після прийомки  по закінченню дії гарантійного періоду за поставку товарів (тролейбуси), контрактзавершено;

	-	м. Одеса (трамваї) – оплату 60 та 25%  5-ти трамваїв разом з запасними частинами та обладнанням відповідно до умов контракту;

	-	м. Київ (автобуси) – оплату 60% 20-ти поставлених автобусів відповідно до умов контракту;

	-	м. Львів (трамваї) – оплату залишку запчастин до поставлених трамваїв, контракт завершено;

	-	м. Івано-Франківськ (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту ;

	-	м. Запоріжжя (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту;

	-	м. Львів (автобуси) – оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту.

	По іншим підпроектам:

	-	м. Львів (будівництво депо) - контракт на виконання робіт підписано 05.12.2025; контракт на надання послуг інженера – 23.12.2025; у зв’язку із залученням кредитнихкоштів ЄІБ у кінці 2025 року оплати та реалізація підпроекту буде здійснюватися у 2026 році;

	-	м. Львів (будівництво тролейбусної лінії і реконструкція кабельних ліній)-  підписання  контрактів знаходиться на фінальній стадії, виконання робіт і проведення оплатбуде здійснено у 2026 році;

	-	у містах Київ (фунікулер), Харків (вагони метро), Запоріжжя (електробуси) процедури закупівель не було завершено. У м.Тернопіль (прийнято рішення про змінупредмета закупівель з автобусів на тролейбуси, проводилась робота щодо підготовки до закупівель). У  м. Харків (електробуси) – проводилась робота щодо оформлення змінипредмета закупівель на електробуси та підготовка до них.

	По проекту "Міський громадський транспорт України ІІ"  здійснено оплату:

	-	м. Кременчук (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу, 25% платежу готовності до виробництва та 60% 3-х од. тролейбусів разом із запасними частинами тасупутніми послугами відповідно до умов контракту;

	-	м. Дніпро (трамваї) – оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту;

	-	м. Ужгород (електробуси) - оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва;

	-	м. Кам’янське (трамваї) - оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва;

	-	м. Тернопіль (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48803
	23-03-2026 14:35:08
	АІС "ГРК"
	d5d41e3c-8165-4628-b062-fb7cf8f7fd77
	2 з 18





	По іншим підпроектам:

	-	містами Чернівці (тролейбуси), Луцьк (тролейбуси), Одеса (електробуси) процедури закупівель не було завершено.  У м. Дніпро підписання контракту на закупівлютролейбусів знаходиться на фінальній стадії, а також проводилась робота щодо зміни предмета закупівель з підпроекту закупівлі вагонів метро на тролейбуси.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4112
	0,0
	3 865 551,7
	0,0
	3 865 551,7
	0,0
	1 464 892,9
	0,0
	0,0
	0,0
	-2 400 658,8

	Всього:
	0,0
	3 865 551,7
	0,0
	3 865 551,7
	0,0
	1 464 892,9
	0,0
	0,0
	0,0
	-2 400 658,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	       Внесення змін до розпису державного бюджету у звітному році  не здійснювалось. Надходження за бюджетною програмою здійснюється за кодом 401201 "Довгостроковізобов'язання", видатки здійснюються за ККК 4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям".

	

	       Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2025 рік виникли внаслідок того, що здійснення вибірки коштів позикипід час военних дій  потребує отримання гарантії ЄС, а також підписання Україною листів про відмову від окремих умов Фінансових угод.  У результаті чого чергові транші запроектами «Міський громадський транспорт України» та «Міський громадський транспорт України ІІ» були отримані лише 15.10.2025 та 16.12.2025 відповідно.  Це, у своючергу, призвело до затримки оплати авансових платежів і, відповідно, до невчасної поставки рухомого складу згідно з графіками та їх подальшої оплати. Крім того, негативнийвплив має  дуже низька інституційна спроможність кінцевих бенефіціарів щодо проведення процедур закупівель, довга процедура погодження тендерної документації ЄІБ,існуючі ризики не реалізації підпроектів у зв’язку із воєнними діями.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	2 841 593,9
	5 310 574,4
	0,0
	2 841 593,9
	5 310 574,4
	0,0

	Спеціальний фонд, всього
	2 841 593,9
	5 310 574,4
	0,0
	2 841 593,9
	5 310 574,4
	0,0

	                4112
	2 841 593,9
	5 310 574,4
	0,0
	2 841 593,9
	5 310 574,4
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	Кредитоська заборгованість державного бюджету обліковує довгострокові зобов'язання (код 401201) за надані кінцевим бенефіціарам кредитні кошти Європейськогоінвестиційного банку для виконання заходів інвестиційних проектів «Міський громадський транспорт України» та «Міський громадський транспорт України ІІ».
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	Дебіторська та кредиторська заборгованість одночасно збільшується під час отримання кредитних коштів та зменшується на суми повернення коштів кредиту кінцевимибенефіціарами. Повернення коштів позики та сплата відсотків за користування позикою здійснюється у відповідності до положень та ставок визначених  Фінансовими угодамиміж Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Міський громадський транспорт України") від 11.11.2016 FI №85.103 (п.4.01) та  (Проект "Міський громадськийтранспорт України ІІ") від 09.12.20220 №FI №90.604 (п.4.1) та  строків і ставок, визначених в Угодах про передачу коштів позики кінцевим бенефіціарам.

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Впровадження заходів проєкту "Міський громадський транспорт України"

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів за проєктом "Міський громадськийтранспорт України" (тис. гривень)
	9 720 000,0
	9 720 000,0
	3 583 854,5
	0,0
	-6 136 145,5

	Оновлення парку тролейбусів м. Луцьк (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (тис. гривень)
	1 424,0
	1 424,0
	0,0
	0,0
	-1 424,0

	Кількість придбаних тролейбусів м. Луцьк (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	-1,0

	Рівень реалізації підпроєкту м. Луцька з оновлення парку тролейбусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (відсотків)
	100,0
	100,0
	99,3
	0,0
	-0,7

	Оновлення парку електробусів м. Харків (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (тис. гривень)
	52 434,5
	52 434,5
	0,0
	0,0
	-52 434,5

	Кількість придбаних електробусів м. Харків (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (одиниць)
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	-2,0

	Середні витрати на придбання одного електробуса м. Харків (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (тис. гривень)
	26 217,3
	26 217,3
	0,0
	0,0
	-26 217,3

	Рівень реалізації підпроєкту м. Харкова  з оновлення парку електробусів (проєкт"Міський громадський транспорт України") (відсотків)
	74,6
	74,6
	63,6
	0,0
	-11,0

	Оновлення парку тролейбусів м. Суми (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (тис. гривень)
	5 467,5
	5 467,5
	28,2
	0,0
	-5 439,3

	Кількість придбаних тролейбусів м. Суми (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	-1,0

	Рівень реалізації підпроєкту м. Сум з оновлення парку тролейбусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Оновлення парку трамваїв м. Львів (проєкт "Міський громадський транспорт України")(тис. гривень)
	2 585,5
	2 585,5
	2 857,4
	0,0
	271,9

	Кількість придбаних трамваїв м. Львів (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	-1,0
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	Рівень реалізації підпроєкту м. Львова з оновлення парку трамваїв (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (відсотків)
	99,8
	99,8
	100,0
	0,0
	0,2

	Оновлення парку автобусів м. Тернопіль (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (тис. гривень)
	53 460,0
	53 460,0
	0,0
	0,0
	-53 460,0

	Кількість придбаних автобусів м. Тернопіль (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (одиниць)
	7,0
	7,0
	0,0
	0,0
	-7,0

	Середні витрати на придбання одного автобуса м. Тернопіль (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (тис. гривень)
	7 637,1
	7 637,1
	0,0
	0,0
	-7 637,1

	Рівень реалізації підпроєкту м. Тернополя з оновлення парку автобусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України")
 (відсотків)
	55,0
	55,0
	0,0
	0,0
	-55,0

	Оновлення парку автобусів м. Київ (проєкт "Міський громадський транспорт України")
 (тис. гривень)
	408 274,0
	408 274,0
	119 628,4
	0,0
	-288 645,6

	Кількість придбаних автобусів м. Київ (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (одиниць)
	38,0
	38,0
	20,0
	0,0
	-18,0

	Середні витрати на придбання одного автобуса м. Київ (проєкт "Міський громадськийтранспорт України") (тис. гривень)
	10 744,1
	10 744,1
	9 969,0
	0,0
	-775,1

	Рівень реалізації підпроєкту м. Києва з оновлення парку автобусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (відсотків)
	80,1
	80,1
	48,1
	0,0
	-32,0

	Оновлення парку автобусів м. Миколаїв (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (тис. гривень)
	156 603,8
	156 603,8
	68 031,9
	0,0
	-88 571,9

	Кількість придбаних автобусів м. Миколаїв (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (одиниць)
	18,0
	18,0
	0,0
	0,0
	-18,0

	Середні витрати на придбання одного автобуса м. Миколаїв (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (тис. гривень)
	8 700,2
	8 700,2
	0,0
	0,0
	-8 700,2

	Рівень реалізації підпроєкту м. Миколаєва з оновлення парку автобусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (відсотків)
	71,7
	71,7
	34,9
	0,0
	-36,8

	Оновлення парку автобусів м. Львів (проєкт "Міський громадський транспорт України")(тис. гривень)
	309 096,0
	309 096,0
	208 487,8
	0,0
	-100 608,2

	Кількість придбаних автобусів м. Львів (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (одиниць)
	25,0
	25,0
	0,0
	0,0
	-25,0

	Середні витрати на придбання одного автобуса м. Львів (проєкт "Міський громадськийтранспорт України") (тис. гривень)
	12 363,8
	12 363,8
	0,0
	0,0
	-12 363,8

	Рівень реалізації підпроєкту м. Львова з оновлення парку автобусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (відсотків)
	53,0
	53,0
	35,0
	0,0
	-18,0

	Оновлення парку трамваїв м. Одеса (проєкт "Міський громадський транспорт України")(тис. гривень)
	303 672,2
	303 672,2
	284 855,4
	0,0
	-18 816,8

	Кількість придбаних трамваїв м. Одеса (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (одиниць)
	4,0
	4,0
	5,0
	0,0
	1,0
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	Середні витрати на придбання одного трамвая м. Одеса (проєкт "Міський громадськийтранспорт України")
 (тис. гривень)
	75 918,1
	75 918,1
	71 213,9
	0,0
	-4 704,2

	Рівень реалізації підпроєкту м. Одеси з оновлення парку трамваїв (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (відсотків)
	95,0
	95,0
	95,0
	0,0
	0,0

	Оновлення парку електробусів м. Запоріжжя (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (тис. гривень)
	170 066,0
	170 066,0
	0,0
	0,0
	-170 066,0

	Кількість придбаних електробусів м. Запоріжжя (проєкт "Міський громадськийтранспорт України") (одиниць)
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0
	-10,0

	Середні витрати на придбання одного електробуса м. Запоріжжя (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (тис. гривень)
	17 006,6
	17 006,6
	0,0
	0,0
	-17 006,6

	Рівень реалізації підпроєкту м. Запоріжжя з оновлення парку електробусів (проєкт"Міський громадський транспорт України") (відсотків)
	49,3
	49,3
	0,0
	0,0
	-49,3

	Оновлення парку тролейбусів м. Запоріжжя (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (тис. гривень)
	63 617,4
	63 617,4
	14 814,7
	0,0
	-48 802,7

	Кількість придбаних тролейбусів м. Запоріжжя (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (одиниць)
	6,0
	6,0
	0,0
	0,0
	-6,0

	Середні витрати на придбання одного тролейбуса м. Запоріжжя (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (тис. гривень)
	10 602,9
	10 602,9
	0,0
	0,0
	-10 602,9

	Рівень реалізації підпроєкту м. Запоріжжя з оновлення парку тролейбусів (проєкт"Міський громадський транспорт України") (відсотків)
	35,0
	35,0
	35,0
	0,0
	0,0

	Оновлення парку вагонів метрополітену м. Харків (проєкт "Міський громадськийтранспорт України") (тис. гривень)
	218 700,0
	218 700,0
	0,0
	0,0
	-218 700,0

	Кількість придбаних вагонів метрополітену м. Харків (проєкт "Міський громадськийтранспорт України")
 (одиниць)
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0
	-3,0

	Середні витрати на придбання одного вагона метрополітену м. Харків (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (тис. гривень)
	72 900,0
	72 900,0
	0,0
	0,0
	-72 900,0

	Рівень реалізації підпроєкту м. Харкова з оновлення парку вагонів метрополітену (проєкт"Міський громадський транспорт України") (відсотків)
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0
	-10,0

	Будівництво депо м. Львів (проєкт "Міський громадський транспорт України") (тис.гривень)
	59 535,0
	59 535,0
	0,0
	0,0
	-59 535,0

	Кількість збудованих депо м. Львів (проєкт "Міський громадський транспорт України")(одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	-1,0

	Рівень реалізації підпроєкту м. Львова з будівництва депо (проєкт "Міський громадськийтранспорт України") (відсотків)
	35,0
	35,0
	0,0
	0,0
	-35,0

	Реконструкція тролейбусної лінії м. Львів (проєкт"Міський громадський транспортУкраїни") (тис. гривень)
	136 721,6
	136 721,6
	0,0
	0,0
	-136 721,6

	Протяжність реконструйованої тролейбусної лінії м. Львів (проєкт "Міський громадськийтранспорт України") (одиниць)
	6,7
	6,7
	0,0
	0,0
	-6,7
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	Середні витрати на реконструкцію 1 км тролейбусної лінії м. Львів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (тис. гривень)
	20 406,2
	20 406,2
	0,0
	0,0
	-20 406,2

	Рівень реалізації підпроєкту м. Львова з реконструкції тролейбусної лінії (проєкт"Міський громадський транспорт України") (відсотків)
	35,2
	35,2
	0,0
	0,0
	-35,2

	Капітальний ремонт кабельних ліній 600В м. Львів (проєкт "Міський громадськийтранспорт України") (тис. гривень)
	25 515,0
	25 515,0
	0,0
	0,0
	-25 515,0

	Протяжність капітального ремонту кабельних ліній 600В м. Львів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (одиниць)
	1,1
	1,1
	0,0
	0,0
	-1,1

	Середні витрати на 1 км капітального ремонту кабельних ліній 600В м. Львів (проєкт"Міський громадський транспорт України") (тис. гривень)
	23 195,5
	23 195,5
	0,0
	0,0
	-23 195,5

	Рівень реалізації підпроєкту  м. Львова з капітального ремонту
кабельних ліній 600В (проєкт "Міський громадський транспорт України")
 (відсотків)
	35,0
	35,0
	0,0
	0,0
	-35,0

	Оновлення парку тролейбусів м. Івано-Франківськ (проєкт"Міський громадськийтранспорт України") (тис. гривень)
	86 022,0
	86 022,0
	48 846,5
	0,0
	-37 175,5

	Кількість придбаних тролейбусів м. Івано-Франківськ (проєкт "Міський громадськийтранспорт України") (одиниць)
	6,0
	6,0
	0,0
	0,0
	-6,0

	Середні витрати на придбання одного тролейбуса м. Івано-Франківськ (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (тис. гривень)
	14 337,0
	14 337,0
	0,0
	0,0
	-14 337,0

	Рівень реалізації підпроєкту м. Івано-Франківська з оновлення парку тролейбусів (проєкт"Міський громадський транспорт України") (відсотків)
	59,0
	59,0
	35,0
	0,0
	-24,0

	Оновлення кабін фунікулеру м. Київ (проєкт "Міський громадський транспорт України")(тис. гривень)
	31 590,0
	31 590,0
	0,0
	0,0
	-31 590,0

	Кількість придбаних кабін фунікулеру м. Київ (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	-1,0

	Рівень реалізації підпроєкту м. Києва з оновлення кабін фунікулеру (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (відсотків)
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0
	-10,0

	
Рівень реалізації проєкту "Міський громадський транспорт України" за рахуноккредитних коштів Європейського інвестиційного банку
 (відсотків)
	59,2
	59,2
	45,8
	0,0
	-13,4

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. Оновлення парку тролейбусів м. Луцька (проєкт «Міський громадський транспорт України»)   

	кінцевим бенефіціаром (м. Луцьк) не подано документи на оплату залишку 5% після прийомки  по закінченню дії гарантійного періоду за поставку товарів (тролейбуси). 

	2. Оновлення парку електробусів м. Харкова (проєкт «Міський громадський транспорт України») у зв’язку з визнанням ДП «Автоскладальний завод № 1» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» банкрутом та відкриттям ліквідаційної процедури виконання контракту із закупівлі тролейбусів для м. Харкова стало неможливим. З огляду на зазначене,  містом опрацьовувалося питання зміни предмета закупівлі з тролейбусів на електробуси та здійснювалася підготовка до проведення відповідних процедур закупівель. 

	3. Оновлення парку тролейбусів м. Суми (проєкт «Міський громадський транспорт України») 

	М. Суми відповідно до умов контракту від 23.06.2020 № 2019/S 248-611309 завершено оплати, зокрема сплачено залишок 5% після прийомки  по закінченню дії гарантійного періоду за поставку товарів (тролейбуси). 

	4. Оновлення парку трамваїв м. Львова (проєкт «Міський громадський транспорт України») 
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	М. Львів відповідно до умов контракту від 02.09.2020 № 328426/1 оплати завершено, сплачено залишок запчастин до поставлених трамваїв. 

	5. Оновлення парку автобусів м. Тернопіль (проект «Міський громадський транспорт України») 

	У м. Тернопіль процедури закупівель не були завершені: відбулося чергове скасування тендеру. Крім того, місто прийняло рішення змінити предмет закупівлі з автобусів на тролейбуси, у зв’язку з чим проводилася підготовча робота до нової закупівлі. 

	6. Оновлення парку автобусів м. Києва (проект «Міський громадський транспорт України») 

	Здійснено оплату поставки 60%  20 од. рухомого складу відповідно до умов контракту від 12.02.2024 № 2021/S 058-145418. 

	7. Оновлення парку автобусів м. Миколаїв (проект «Міський громадський транспорт України») 

	М. Миколаїв здійснено оплату 10% авансових платежів та 25% платежів готовності до виробництва відповідно до умов контракту від 23.04.2024 № 2023/S 068-204911, містом проводилась робота щодо оформлення документів з метою здійснення оплат за поставлений рухомий склад. 

	8. Оновлення парку автобусів м. Львів (проект «Міський громадський транспорт України») М. Львів підписано контракт 09.09.2025 № 2015-0503-39, здійснено оплату 10% авансового платежу та 25%платежу готовності до виробництва. 

	9. Оновлення парку трамваїв м. Одеса (проект «Міський громадський транспорт України») 

	М. Одеса здійснено оплату 25% та 60% за поставку 5-и трамваї разом з запчастинами та обладнанням відповідно до умов контракту від 16.12.2022 № OTP-02r 

	10. Оновлення парку електробусів м. Запоріжжя (проект «Міський громадський транспорт України»)  

	М. Запоріжжя протягом 2025 року проводились процедури закупівель, контракт на поставку електробусів не підписано, оплати не проводились. 

	11. Оновлення парку тролейбусів м. Запоріжжя (проект «Міський громадський транспорт України») 

	М. Запоріжжя підписано контракт 25.06.2025 № 2023/S 149-474420 на поставку тролейбусів, здійснено оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва 

	12. Оновлення парку вагонів метрополітену м. Харкова (проект «Міський громадський транспорт України») 

	М. Харків протягом 2025 року проводились закупівлі, контракт на поставку вагонів метрополітену не підписано, оплати не проводились. 

	13. Будівництво депо м. Львів (проект «Міський громадський транспорт України») 

	Контракт на виконання робіт підписано 05.12.2025; контракт на надання послуг інженера – 23.12.2025; у зв’язку із залученням кредитних коштів ЄІБ у кінці 2025 року оплати та реалізація підпроекту буде здійснюватися у 2026 році. 

	14. Реконструкція тролейбусної лінії м. Львів (проект «Міський громадський транспорт України») 

	Підписання  контракту знаходиться на фінальній стадії, виконання робіт і проведення оплат буде здійснено у 2026 році. 

	15. Капітальний ремонт кабельних ліній 600В м. Львів (проект «Міський громадський транспорт України») 

	Підписання  контрактів знаходиться на фінальній стадії, виконання робіт і проведення оплат буде здійснено у 2026 році. 

	16. Оновлення парку тролейбусів м. Івано-Франківськ (проект «Міський громадський транспорт України») 

	М. Івано-Франківськ здійснено оплату 10% авансового платежу на 25% платежу готовності до виробництва за поставку тролейбусів відповідно до умов контракту від 12.08.2024 № 2023/S 074-221143. 

	17. Оновлення кабін фунікулеру для м. Києва (проект «Міський громадський транспорт України») 

	м. Київ протягом 2025 року проводилась підготовка до процедур закупівель, контракт на оновлення кабін фунікулеру не підписано, оплати не проводились. 

	Впровадження заходів проєкту "Міський громадський транспорт України ІІ"

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів за проєктом "Міський громадськийтранспорт України II" (тис. гривень)
	9 720 000,0
	9 720 000,0
	717 342,6
	0,0
	-9 002 657,4

	Оновлення парку тролейбусів м. Чернівці (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (тис. гривень)
	328 832,5
	328 832,5
	0,0
	0,0
	-328 832,5

	Кількість придбаних тролейбусів м. Чернівці (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (одиниць)
	30,0
	30,0
	0,0
	0,0
	-30,0

	Середні витрати на придбання одного тролейбуса м. Чернівці (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ") (тис. гривень)
	10 961,1
	10 961,1
	0,0
	0,0
	-10 961,1
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	Рівень реалізації підпроєкту м. Чернівців з оновлення парку тролейбусів (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ")
 (відсотків)
	59,0
	59,0
	0,0
	0,0
	-59,0

	Оновлення парку тролейбусів м. Кременчук (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (тис. гривень)
	184 680,0
	184 680,0
	163 842,7
	0,0
	-20 837,3

	Кількість придбаних тролейбусів м. Кременчук (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (одиниць)
	10,0
	10,0
	3,0
	0,0
	-7,0

	Середні витрати на придбання одного тролейбуса м. Кременчук (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ") (тис. гривень)
	18 468,0
	18 468,0
	20 436,2
	0,0
	1 968,2

	Рівень реалізації підпроєкту м. Кременчука з оновлення парку тролейбусів (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ") (відсотків)
	50,0
	50,0
	45,0
	0,0
	-5,0

	Оновлення парку тролейбусів м. Тернопіль (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (тис. гривень)
	147 015,0
	147 015,0
	92 295,0
	0,0
	-54 720,0

	Кількість придбаних тролейбусів м. Тернопіль (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (одиниць)
	16,0
	16,0
	0,0
	0,0
	-16,0

	Середні витрати на придбання одного тролейбуса м. Тернопіль (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ") (тис. гривень)
	9 188,4
	9 188,4
	0,0
	0,0
	-9 188,4

	Рівень реалізації підпроєкту м. Тернополя з оновлення парку тролейбусів (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ") (відсотків)
	55,0
	55,0
	34,6
	0,0
	-20,4

	Оновлення парку електробусів м.  Одеса (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (тис. гривень)
	221 130,0
	221 130,0
	0,0
	0,0
	-221 130,0

	Кількість придбаних електробусів м.  Одеса (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (одиниць)
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0
	-10,0

	Середні витрати на придбання одного електробуса  м. Одеса (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ") (тис. гривень)
	22 113,0
	22 113,0
	0,0
	0,0
	-22 113,0

	Рівень реалізації підпроєкту м. Одеси з оновлення парку електробусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ") (відсотків)
	35,0
	35,0
	0,0
	0,0
	-35,0

	Оновлення парку трамваїв м. Кам'янське (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (тис. гривень)
	243 243,0
	243 243,0
	246 220,2
	0,0
	2 977,2

	Кількість придбаних трамваїв м. Кам'янське (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (кілометрів)
	7,0
	7,0
	0,0
	0,0
	-7,0

	Середні витрати на придбання одного трамвая м. Кам'янське (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ") (тис. гривень)
	34 749,0
	34 749,0
	0,0
	0,0
	-34 749,0

	Рівень реалізації підпроєкту м. Кам'янського з оновлення парку трамваїв (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ") (відсотків)
	35,0
	35,0
	35,0
	0,0
	0,0

	Оновлення парку тролейбусів м. Луцьк (проєкт "Міський громадський транспорт УкраїниІІ") (тис. гривень)
	107 673,3
	107 673,3
	0,0
	0,0
	-107 673,3

	Кількість придбаних тролейбусів м. Луцьк (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (кілометрів)
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0
	-10,0

	Середні витрати на придбання одного тролейбуса м. Луцьк (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ") (тис. гривень)
	10 767,3
	10 767,3
	0,0
	0,0
	-10 767,3
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	Рівень реалізації підпроєкту м. Луцька з оновлення парку тролейбусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ") (відсотків)
	35,0
	35,0
	0,0
	0,0
	-35,0

	Оновлення парку електробусів м. Ужгород (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (тис. гривень)
	111 828,6
	111 828,6
	66 352,7
	0,0
	-45 475,9

	Кількість придбаних електробусів м. Ужгород (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (кілометрів)
	6,0
	6,0
	0,0
	0,0
	-6,0

	Середні витрати на придбання одного електробуса м. Ужгород  (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ") (тис. гривень)
	18 638,1
	18 638,1
	0,0
	0,0
	-18 638,1

	Рівень реалізації підпроєкту м. Ужгорода з оновлення парку електробусів (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ") (відсотків)
	59,0
	59,0
	34,8
	0,0
	-24,2

	Оновлення парку електробусів м. Харків (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (тис. гривень)
	72 900,0
	72 900,0
	0,0
	0,0
	-72 900,0

	Кількість придбаних електробусів м. Харків (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (кілометрів)
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0
	-3,0

	Середні витрати на придбання одного електробуса м. Харків (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ") (тис. гривень)
	24 300,0
	24 300,0
	0,0
	0,0
	-24 300,0

	Рівень реалізації підпроєкту м. Харкова з оновлення парку електробусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ") (відсотків)
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0
	-10,0

	Оновлення парку тролейбусів м. Дніпро (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (тис. гривень)
	85 050,0
	85 050,0
	0,0
	0,0
	-85 050,0

	Кількість придбаних тролейбусів м. Дніпро (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (кілометрів)
	7,0
	7,0
	0,0
	0,0
	-7,0

	Середні витрати на придбання одного тролейбуса м. Дніпро (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ") (тис. гривень)
	12 150,0
	12 150,0
	0,0
	0,0
	-12 150,0

	Рівень реалізації підпроєкту м. Дніпра з оновлення парку тролейбусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ") (відсотків)
	35,0
	35,0
	0,0
	0,0
	-35,0

	Оновлення парку трамваїв м. Дніпро (проєкт "Міський громадський транспорт УкраїниІІ") (тис. гривень)
	153 090,0
	153 090,0
	148 632,0
	0,0
	-4 458,0

	Кількість придбаних трамваїв м. Дніпро (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (одиниць)
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	-2,0

	Середні витрати на придбання одного трамвая м. Дніпро (проєкт "Міський громадськийтранспорт України ІІ") (тис. гривень)
	76 545,0
	76 545,0
	0,0
	0,0
	-76 545,0

	Рівень реалізації підпроєкту м. Дніпра з оновлення парку трамваїв (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
 (відсотків)
	35,0
	35,0
	34,9
	0,0
	-0,1

	Оновлення парку вагонів метрополітену м. Дніпро (проєкт "Міський громадськийтранспорт України ІІ") (тис. гривень)
	125 324,8
	125 324,8
	0,0
	0,0
	-125 324,8

	Кількість придбаних вагонів метрополітену м. Дніпро (проєкт "Міський громадськийтранспорт України ІІ") (одиниць)
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	-2,0

	Середні витрати на придбання одного вагона метрополітену м. Дніпро (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ") (тис. гривень)
	62 662,4
	62 662,4
	0,0
	0,0
	-62 662,4
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	Рівень реалізації підпроєкту м. Дніпра з оновлення парку вагонів метрополітену (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ") (відсотків)
	35,0
	35,0
	0,0
	0,0
	-35,0

	
Рівень реалізації проєкту "Міський громадський транспорт України ІІ" за рахуноккредитних коштів Європейського інвестиційного банку
 (відсотків)
	36,6
	36,6
	14,7
	0,0
	-21,9

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. Оновлення тролейбусів для м. Чернівців (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") 

	М. Чернівці протягом 2025 року не було завершено процедури закупівель, контракт на закупівлю тролейбусів не підписано, оплати не проводились. 

	2. Оновлення парку тролейбусів м. Кременчук (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") 

	М. Кременчук здійснено оплату 10% авансових платежів, 25% платежів готовності до виробництва за поставку тролейбусів та 60% 3-х од. тролейбусів разом із запасними частинами та супутніми послугами відповідно до умов контракту від 28.04.2025 № OJ S 51/2024 148196-2024. 

	3. Оновлення парку тролейбусів м. Тернопіль (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") 

	М. Тернопіль здійснено оплату 10% авансових платежів на 25% платежів готовності до виробництва за поставку тролейбусів відповідно до умов контракту від 18.12.2024 №2023/S 175-549680. 

	4. Оновлення парку електробусів м. Одеса (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") 

	М. Одеса протягом 2025 року не було завершено процедури закупівель, контракт на закупівлю електробусів не підписано, оплати не проводились. 

	5. Оновлення парку трамваїв м. Кам'янське (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") 

	М. Кам'янське підписано контракт від 02.06.2025 № 2024/S 001-000839, здійснено оплати 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва за товари. 

	6. Оновлення парку тролейбусів м. Луцьк (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") 

	М. Луцьк протягом 2025 року не було завершено процедури закупівель, контракт на закупівлю тролейбусів не підписано, оплати не проводились. 

	7. Оновлення парку електробусів м. Ужгород (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") 

	М. Ужгород підписано контракт від 21.01.2025 № 2023/S 233 – 732917, здійснено оплату 10% авансових платежів та 25% платежів готовності до виробництва за поставку електробусів. 

	8. Оновлення парку електробусів м. Харків (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") 

	М. Харків протягом 2025 року не було завершено процедури закупівель, контракт на закупівлю електробусів не підписано, оплати не проводились. 

	9. Оновлення парку тролейбусів м. Дніпро (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") 

	М. Дніпро протягом 2025 року не було завершено процедури закупівель, контракт на закупівлю тролейбусів знаходиться на фінальній стадії підписання, оплати не проводились. 

	10. Оновлення парку трамваїв м. Дніпро (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") 

	М. Дніпро підписано контракт від 05.02.2025 № OJ S 62/2024 -184543, здійснено оплату 10% авансових платежів на 25% платежів готовності до виробництва за поставку трамваїв. 

	11. Оновлення парку вагонів метрополітену м. Дніпро (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") 

	М. Дніпро протягом 2025 року проводились закупівлі, однак враховуючи, що вони були не успішними, містом було прийнято рішення щодо зміни предмета закупівлі з вагонів метрополітену на трамваї. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Впровадження заходів проєкту "Міський громадський транспорт України" (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
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	спеціальний фонд
	997 451,2
	747 550,3
	-249 900,9

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів за проєктом "Міський громадськийтранспорт України" (тис. гривень)
	2 836 304,3
	3 583 854,5
	747 550,2

	Рівень реалізації підпроєкту м. Луцька з оновлення парку тролейбусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (відсотків)
	99,3
	99,3
	0,0

	Рівень реалізації підпроєкту м. Харкова  з оновлення парку електробусів (проєкт"Міський громадський транспорт України") (відсотків)
	63,6
	63,6
	0,0

	Оновлення парку тролейбусів м. Суми (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (тис. гривень)
	7 080,1
	28,2
	-7 051,9

	Рівень реалізації підпроєкту м. Сум з оновлення парку тролейбусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (відсотків)
	99,1
	100,0
	0,9

	Оновлення парку трамваїв м. Львів (проєкт "Міський громадський транспорт України")(тис. гривень)
	0,0
	2 857,4
	2 857,4

	Рівень реалізації підпроєкту м. Львова з оновлення парку трамваїв (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (відсотків)
	99,5
	100,0
	0,5

	Оновлення парку автобусів м. Київ (проєкт "Міський громадський транспорт України")
 (тис. гривень)
	284 829,5
	119 628,4
	-165 201,1

	Кількість придбаних автобусів м. Київ (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (одиниць)
	0,0
	20,0
	20,0

	Середні витрати на придбання одного автобуса м. Київ (проєкт "Міський громадськийтранспорт України") (тис. гривень)
	0,0
	9 969,0
	9 969,0

	Рівень реалізації підпроєкту м. Києва з оновлення парку автобусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (відсотків)
	34,9
	48,1
	13,2

	Оновлення парку автобусів м. Миколаїв (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (тис. гривень)
	0,0
	68 031,9
	68 031,9

	Рівень реалізації підпроєкту м. Миколаєва з оновлення парку автобусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (відсотків)
	0,0
	34,9
	34,9

	Оновлення парку автобусів м. Львів (проєкт "Міський громадський транспорт України")(тис. гривень)
	0,0
	208 487,8
	208 487,8

	Рівень реалізації підпроєкту м. Львова з оновлення парку автобусів (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (відсотків)
	0,0
	35,0
	35,0

	Оновлення парку трамваїв м. Одеса (проєкт "Міський громадський транспорт України")(тис. гривень)
	464 117,8
	284 855,4
	-179 262,4

	Кількість придбаних трамваїв м. Одеса (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (одиниць)
	8,0
	5,0
	-3,0

	Середні витрати на придбання одного трамвая м. Одеса (проєкт "Міський громадськийтранспорт України")
 (тис. гривень)
	58 014,7
	71 213,9
	13 199,2

	Рівень реалізації підпроєкту м. Одеси з оновлення парку трамваїв (проєкт "Міськийгромадський транспорт України") (відсотків)
	63,5
	95,0
	31,5
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	Оновлення парку тролейбусів м. Запоріжжя (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни") (тис. гривень)
	0,0
	14 814,7
	14 814,7

	Рівень реалізації підпроєкту м. Запоріжжя з оновлення парку тролейбусів (проєкт"Міський громадський транспорт України") (відсотків)
	0,0
	35,0
	35,0

	Оновлення парку тролейбусів м. Івано-Франківськ (проєкт"Міський громадськийтранспорт України") (тис. гривень)
	0,0
	48 846,5
	48 846,5

	Рівень реалізації підпроєкту м. Івано-Франківська з оновлення парку тролейбусів (проєкт"Міський громадський транспорт України") (відсотків)
	0,0
	35,0
	35,0

	
Рівень реалізації проєкту "Міський громадський транспорт України" за рахуноккредитних коштів Європейського інвестиційного банку
 (відсотків)
	37,8
	45,8
	8,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. Оновлення парку тролейбусів м. Луцька (проект «Міський громадський транспорт України»).  

	м. Луцьк не подано документи на оплату залишку 5% після прийомки  по закінченню дії гарантійного періоду за поставку товарів (тролейбуси). 

	2. Оновлення парку електробусів м. Харкова (проект «Міський громадський транспорт України») 

	У зв’язку з визнанням ДП «Автоскладальний завод № 1» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» банкрутом та відкриттям ліквідаційної процедури виконання контракту із закупівлі тролейбусів для м. Харкова стало неможливим. З огляду на зазначене,  містом опрацьовувалося питання зміни предмета закупівлі з тролейбусів на електробуси та здійснювалася підготовка до проведення відповідних процедур закупівель. 

	3. Оновлення парку тролейбусів м. Суми (проект «Міський громадський транспорт України») 

	М. Суми відповідно до умов контракту від 23.06.2020 № 2019/S 248-611309 завершено оплати, зокрема сплачено залишок 5% після прийомки  по закінченню дії гарантійного періоду за поставку товарів (тролейбуси).  

	4. Оновлення парку трамваїв м. Львова (проект «Міський громадський транспорт України») 

	М. Львів відповідно до умов контракту від 02.09.2020 № 328426/1 оплати завершено, сплачено залишок запчастин до поставлених трамваїв. 

	5. Оновлення парку автобусів м. Тернопіль (проект «Міський громадський транспорт України») 

	У м. Тернопіль процедури закупівель не були завершені: відбулося чергове скасування тендеру. Місто прийняло рішення змінити предмет закупівлі з автобусів на тролейбуси, у зв’язку з чим проводилася підготовча робота до нової закупівлі. 

	 6. Оновлення парку автобусів м. Києва (проект «Міський громадський транспорт України») 

	Здійснено оплату поставки 60%  20 од. рухомого складу відповідно до умов контракту від 12.02.2024 № 2021/S 058-145418.  

	7. Оновлення парку автобусів м. Миколаїв (проект «Міський громадський транспорт України») 

	М. Миколаїв здійснено оплату 10% авансових платежів та 25% платежів готовності до виробництва відповідно до умов контракту від 23.04.2024 № 2023/S 068-204911, містом проводилась робота щодо оформлення документів з метою здійснення оплат за поставлений рухомий склад. 

	8. Оновлення парку автобусів м. Львів (проект «Міський громадський транспорт України») 

	М. Львів підписано контракт 09.09.2025 № 2015-0503-39, здійснено оплату 10% авансового платежу та 25%платежу готовності до виробництва. 

	9. Оновлення парку трамваїв м. Одеса (проект «Міський громадський транспорт України») 

	М. Одеса здійснено оплату 25% та 60% за поставку 5-и трамваї разом з запчастинами та обладнанням відповідно до умов контракту від 16.12.2022 № OTP-02r 

	10. Оновлення парку електробусів м. Запоріжжя (проект «Міський громадський транспорт України») 

	М. Запоріжжя протягом 2025 року проводились процедури закупівель, контракт на поставку електробусів не підписано, оплати не проводились. 

	11. Оновлення парку тролейбусів м. Запоріжжя (проект «Міський громадський транспорт України») 

	М. Запоріжжя підписано контракт 25.06.2025 № 2023/S 149-474420 на поставку тролейбусів, здійснено оплату 10% авансових платежів та 25% платежу готовності до виробництва. 

	12. Оновлення парку вагонів метрополітену м. Харкова (проект «Міський громадський транспорт України») 
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	 М. Харків протягом 2025 року проводились закупівлі, контракт на поставку вагонів метрополітену не підписано, оплати не проводились. 

	13. Будівництво депо м. Львів (проект «Міський громадський транспорт України») 

	Контракт на виконання робіт підписано 05.12.2025; контракт на надання послуг інженера – 23.12.2025; у зв’язку із залученням кредитних коштів ЄІБ у кінці 2025 року оплати та реалізація підпроекту буде здійснюватися у 2026 році.  

	14. Реконструкція тролейбусної лінії м. Львів (проект «Міський громадський транспорт України») 

	Підписання  контрактів знаходиться на фінальній стадії, виконання робіт і проведення оплат буде здійснено у 2026 році. 

	15. Капітальний ремонт кабельних ліній 600В м. Львів (проект «Міський громадський транспорт України») 

	Підписання  контрактів знаходиться на фінальній стадії, виконання робіт і проведення оплат буде здійснено у 2026 році. 

	16. Оновлення парку тролейбусів м. Івано-Франківськ (проект «Міський громадський транспорт України»)  

	М. Івано-Франківськ здійснено оплату 10% авансових платежів на 25% платежів готовності до виробництва за поставку тролейбусів відповідно до умов контракту від 12.08.2024 № 2023/S 074-221143. 

	17. Оновлення кабін фунікулеру для м. Києва (проект «Міський громадський транспорт України») 

	 м. Київ протягом 2025 року проводилась підготовка до процедур закупівель, контракт на оновлення кабін фунікулеру не підписано, оплати не проводились. 

	        В рамках реалізації проекту (проект «Міський громадський транспорт України») протягом 2025 року залучено 10-й та 11-й транші ЄІБ у розмірі   27 679 453,00 євро.  

	Всього рівень вибірки за проектом складає 120,9 млн євро (60,5%). Рівень реалізації проекту «Міський громадський транспорт України» за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року демонструє позитивну динаміку порівняно з минулим роком. 

	Впровадження заходів проєкту "Міський громадський транспорт України ІІ" (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	717 342,6
	717 342,6

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів за проєктом "Міський громадськийтранспорт України II" (тис. гривень)
	0,0
	717 342,6
	717 342,6

	Оновлення парку тролейбусів м. Кременчук (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (тис. гривень)
	0,0
	163 842,7
	163 842,7

	Кількість придбаних тролейбусів м. Кременчук (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (одиниць)
	0,0
	3,0
	3,0

	Середні витрати на придбання одного тролейбуса м. Кременчук (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ") (тис. гривень)
	0,0
	20 436,2
	20 436,2

	Рівень реалізації підпроєкту м. Кременчука з оновлення парку тролейбусів (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ") (відсотків)
	0,0
	45,0
	45,0

	Оновлення парку тролейбусів м. Тернопіль (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (тис. гривень)
	0,0
	92 295,0
	92 295,0

	Рівень реалізації підпроєкту м. Тернополя з оновлення парку тролейбусів (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ") (відсотків)
	0,0
	34,6
	34,6

	Оновлення парку трамваїв м. Кам'янське (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (тис. гривень)
	0,0
	246 220,2
	246 220,2

	Рівень реалізації підпроєкту м. Кам'янського з оновлення парку трамваїв (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ") (відсотків)
	0,0
	35,0
	35,0

	Оновлення парку електробусів м. Ужгород (проєкт "Міський громадський транспортУкраїни ІІ") (тис. гривень)
	0,0
	66 352,7
	66 352,7

	Рівень реалізації підпроєкту м. Ужгорода з оновлення парку електробусів (проєкт"Міський громадський транспорт України ІІ") (відсотків)
	0,0
	34,8
	34,8
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	Оновлення парку трамваїв м. Дніпро (проєкт "Міський громадський транспорт УкраїниІІ") (тис. гривень)
	0,0
	148 632,0
	148 632,0

	Рівень реалізації підпроєкту м. Дніпра з оновлення парку трамваїв (проєкт "Міськийгромадський транспорт України ІІ")
 (відсотків)
	0,0
	34,9
	34,9

	
Рівень реалізації проєкту "Міський громадський транспорт України ІІ" за рахуноккредитних коштів Європейського інвестиційного банку
 (відсотків)
	0,0
	14,7
	14,7

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	1. Оновлення тролейбусів для м. Чернівці (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") 

	 М. Чернівці протягом 2025 року не було завершено процедури закупівель, контракт на закупівлю тролейбусів не підписано, оплати не проводились. 

	2. Оновлення парку тролейбусів м. Кременчук (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ")  

	М. Кременчук здійснено оплату 10% авансових платежів, 25% платежів готовності до виробництва за поставку тролейбусів та 60% 3-х од. тролейбусів разом із запасними частинами та супутніми послугами відповідно до умов контракту від 28.04.2025 № OJ S 51/2024 148196-2024. 

	3. Оновлення парку тролейбусів м. Тернопіль (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") М. Тернопіль підписано контракт від 18.12.2024 №2023/S 175-549680 між Тернопільською міською радою та ТОВ "Завод Електронмаш" на поставку тролейбусів, оплати будуть проводитись у 2025 році. 

	4. Оновлення парку електробусів м. Одеса (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") М. Одеса протягом 2025 року не було завершено процедури закупівель, контракт на закупівлю електробусів не підписано, оплати не проводились. 

	5. Оновлення парку трамваїв м. Кам'янське (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") М. Кам'янське підписано контракт від 02.06.2025 № 2024/S 001-000839, здійснено оплати 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва за товари. 

	6. Оновлення парку тролейбусів м. Луцьк (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") М. Луцьк протягом 2025 року не було завершено процедури закупівель, контракт на закупівлю тролейбусів не підписано, оплати не проводились. 

	7. Оновлення парку електробусів м. Ужгород (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") М. Ужгород підписано контракт від 21.01.2025 № 2023/S 233 – 732917, здійснено оплату 10% авансових платежів та 25% платежів готовності до виробництва за поставку електробусів. 

	8. Оновлення парку електробусів м. Харків (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") М. Харків протягом 2025 року не було завершено процедури закупівель, контракт на закупівлю електробусів не підписано, оплати не проводились. 

	9. Оновлення парку тролейбусів м. Дніпро (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") М. Дніпро протягом 2025 року не було завершено процедури закупівель, контракт на закупівлю тролейбусів знаходиться на фінальній стадії підписання, оплати не проводились. 

	10. Оновлення парку трамваїв м. Дніпро (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") М. Дніпро підписано контракт від 05.02.2025 № OJ S 62/2024 -184543, здійснено оплату 10% авансового платежу на 25% платежу готовності до виробництва за поставку трамваїв. 

	 11. Оновлення парку вагонів метрополітену м. Дніпро (проєкт "Міський громадський транспорт України ІІ") М. Дніпро протягом 2025 року проводились закупівлі, однак враховуючи, що вони не були успішними, містом було прийнято рішення щодо зміни предмета закупівлі з вагонів метрополітену на трамваї. 

	        Рівень реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ» за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року порівняно з минулим роком демонструє позитивну динаміку. 

	В рамках реалізації  проекту "Міський громадський транспорт України ІІ" протягом 2025 року залучено 3-й і 4-й транші ЄІБ у розмірі  24 956 389,00 євро.   

	Всього рівень вибірки з урахуванням реструктуризованої частки кредиту у розмірі 100,0 млн євро у бюджет України, складає 62,5%, у тому числі вибірка здійснена у 2025 році 14,7 %. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
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	8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетногозаконодавства

	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування контрольного заходу
	Пропозиція за результатами контрольного заходу
	Стан врахування пропозицій
за результатами контрольного заходу

	1
	2
	3
	4

	1
	Державний фінансовий аудит виконання Міністерствомрозвитку громад та територій України бюджетних програм заперіод з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2024 року від17.06.2025 № 000600-22/5 (Державна аудиторська службаУкраїни)
	 Мінрозвитку рекомендовано:
-	Створення системи моніторингу та оцінкиефективності використання коштів (розробка ІТ-системи абоплатформи моніторингу квартальної звітністю кінцевихбенефіціарів);
-	Запровадження регулярних перевірок і звітностішляхом проведення квартальних протокольних нарад, в томучислі виїзних перевірок за участі представників Міністерства(до повного завершення проекту);
-	При укладанні договорів про передачу коштів(субкредитних, грантових та інших) передбачити посиленнявідповідальності Кінцевих бенефіціарів, а також у разівнесення змін до існуючих договорів про передачу коштів(субкредитних, грантових та інших) включати відповіднунорму.
	1. З метою виконання рекомендацій контрольного заходуздійснюються заходи щодо створення системи моніторингута оцінки ефективності використання бюджетних коштів умежах реалізації інвестиційних проєктів. Розробленнявідповідної ІТ-платформи забезпечується Громадськоюорганізацією «Центр досліджень фіскальної політики».
2. У звітному періоді з метою посилення координації таналежного контролю за реалізацією проєктів проведенощоквартальні наради з Кінцевим бенефіціаром, під час якихрозглядалися питання стану виконання заходів, використаннякоштів та дотримання договірних зобов’язань
3. У звітному періоді договори про передачу коштів неукладалися, зміни до чинних договорів не вносилися.Водночас Мінрозвитку листом від 08.08.2025
№ 28927/24/14-25 звернулося до Мінфіну з пропозицієющодо включення до угод про передачу коштів положень,спрямованих на посилення відповідальності сторін запорушення умов використання бюджетних коштів.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерству розвитку громад та територій України за бюджетною програмою КПКВК 3101610 "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» затверджено бюджетні призначення за спеціальним фондом державного бюджету у сумі 3865551,7 тис. гривень. Станом на 01.01.2026 за бюджетною програмою здійснено касові видатки у сумі 1464892,9 тис. грн., що становить 37,9 відсотків від запланованого обсягу видатків.  
Протягом звітного року бюджетні кошти спрямовувались на оновлення рухомого складу та модернізацію інфраструктури міського пасажирського транспорту кінцевих бенефіціарів в рамках реалізації заходів публічних інвестиційних проектів «Міський громадський транспорт України» у сумі 747550,3 тис. грн. та «Міський громадський транспорт України ІІ» у сумі 717 342,6 тис. гривень.  
За проектом «Міський громадський транспорт України» здійснено оплату і поставки: 
- м. Миколаїв (автобуси) – оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту; 
- м. Суми (тролейбуси) – оплату залишку несплачених 5% після прийомки  по закінченню дії гарантійного періоду за поставку товарів (тролейбуси), контракт завершено;  
- м. Одеса (трамваї) – оплату 60 та 25%  5-ти трамваїв разом з запасними частинами та обладнанням відповідно до умов контракту; 
- м. Київ (автобуси) – оплату 60% 20-ти поставлених автобусів відповідно до умов контракту; 
- м. Львів (трамваї) – оплату залишку запчастин до поставлених трамваїв, контракт завершено; 
- м. Івано-Франківськ (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту ; 
- м. Запоріжжя (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту; 
- м. Львів (автобуси) – оплату 10% авансового платежу та 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту.  
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	По іншим підпроектам: 
- м. Львів (будівництво депо) - контракт на виконання робіт підписано 05.12.2025; контракт на надання послуг інженера – 23.12.2025; у зв’язку із залученням кредитних коштів ЄІБ у кінці 2025 року оплати та реалізація підпроекту буде здійснюватися у 2026 році; 
- м. Львів (будівництво тролейбусної лінії і реконструкція кабельних ліній)-  підписання  контрактів знаходиться на фінальній стадії, виконання робіт і проведення оплат буде здійснено у 2026 році; 
- у містах Київ (фунікулер), Харків (вагони метро), Запоріжжя (електробуси) процедури закупівель не було завершено. У м.Тернопіль (прийнято рішення про зміну предмета закупівель з автобусів на тролейбуси, проводилась робота щодо підготовки до закупівель). У  м. Харків (електробуси) – проводилась робота щодо оформлення зміни  предмета закупівель на електробуси та підготовка до них.  
По проекту "Міський громадський транспорт України ІІ"  здійснено оплату: 
- м. Кременчук (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу, 25% платежу готовності до виробництва та 60% 3-х од. тролейбусів разом із запасними частинами та супутніми послугами відповідно до умов контракту; 
- м. Дніпро (трамваї) – оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва відповідно до умов контракту; 
- м. Ужгород (електробуси) - оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва; 
- м. Кам’янське (трамваї) - оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва; 
- м. Тернопіль (тролейбуси) – оплату 10% авансового платежу і 25% платежу готовності до виробництва. 
По іншим підпроектам:  
- містами Чернівці (тролейбуси), Луцьк (тролейбуси), Одеса (електробуси) процедури закупівель не було завершено.  У м. Дніпро підписання контракту на закупівлю тролейбусів знаходиться на фінальній стадії, а також проводилась робота щодо зміни предмета закупівель з підпроекту закупівлі вагонів метро на тролейбуси. 
Мета та завдання бюджетної програми у 2025 році виконувалися в межах наявного фінансового ресурсу та з урахуванням об’єктивних обставин воєнного стану. Реалізація підпроєктів триває відповідно до умов фінансових угод з Європейським інвестиційним банком. 

	ефективність надання публічних послуг

	Бюджетна програма спрямована на оновлення рухомого складу та модернізацію інфраструктури міського пасажирського транспорту. Надання публічних послуг  під час реалізації бюджетної програми не передбачено. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Бюджетні призначеення на 2025 рік встановлено Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".  
Паспорт бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101610 "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 11.02.2024 № 193. Затвердження паспорта бюджетної програми було здійснено з дотриманням термінів передбачених Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002  №1098 (зі змінами). 
Показники бюджетної програми сформовані відповідно до планів реалізації підпроєктів.  

	стан фінансової дисципліни

	Використання коштів здійснюється відповідно до вимог чинного бюджетного законодавства та правил Європейського інвестиційного банку. Кредитоська заборгованість державного бюджету обліковує довгострокові зобов'язання (код 401201) за надані кінцевим бенефіціарам кредитні кошти Європейського інвестиційного банку для виконання заходів інвестиційних проектів «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» та «Міський громадський транспорт України ІІ». Дебіторська та кредиторська заборгованість одночасно збільшується під час отримання кредитних коштів та зменшується на суми повернення коштів кредиту кінцевими бенефіціарами. Повернення коштів позики та сплата відсотків за користування позикою здійснюється у відповідності до положень та ставок визначених  Фінансовими угодами між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Міський громадський транспорт України") від 11.11.2016 FI №85.103 (п.4.01) та  (Проект "Міський громадський транспорт України ІІ") від 09.12.20220 №FI №90.604 (п.4.1) та  строків і ставок, визначених в Угодах про передачу коштів позики кінцевим бенефіціарам. 

	врахування результатів контрольних заходів

	Проведено Державний фінансовий аудит виконання Міністерством розвитку громад та територій України бюджетних програм за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2024 року від 17.06.2025 № 000600-22/5 (Державна аудиторська служба України), запропоновані заходи враховано 

	
	
	
	
	

	48803
	23-03-2026 14:35:08
	АІС "ГРК"
	d5d41e3c-8165-4628-b062-fb7cf8f7fd77
	17 з 18





	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Зміни до розпису державного бюджету та паспорту бюджетної програми на 2025 рік  не вносились. Управління бюджетними коштами здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства. Координація з учасниками проектів забезпечила належний рівень реалізації заходів програми.  

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	       Реалізація бюджетної програми сприяє досягненню цілей державної політики у транспорту, підвищенню енергоефективності, екологічності та безпеки перевезень, а також виконанню стратегічних документів у транспортній сфері.  
Залучені кредитні кошти Європейського інвестиційного банку спрямовуються на оновлення рухомого складу та модернізацію інфраструктури міського пасажирського транспорту, що в подальшому сприятиме підвищенню якості, безпеки та доступності транспортних послуг для населення. Заходи бюджетної програми є соціально важливими,  бюджетна програма залишається актуальною.  Реалізація проектів здійснюється на виконання Указу Президента України від 08.11.2019 № 837/2019, Програми діяльності  Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471, Національної транспортної стратегії на період до 2030 року.  

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Дотримання фінансової дисципліни
	
Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних призначень,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове їх використання.
Належне виконання бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу

	2
	Підвищення ефективності управління процесом з реалізації проектів «Міський громадськийтранспорт України» та «Міський громадський транспорт України II»
	Формування результативних показників досягнення цілі державної політики у сферітранспорту з урахуванням завдань, визначених програмними та стратегічними документами

	3
	Інформатизація, реінжирінг
	Створення, розвиток та використання інформаційних систем, мереж, ресурсів таінформаційних технологій в управлінні бізнес-процесами
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