	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101630
	
	0490
	
	Безпека руху в містах України

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод та соціальних втрат від дорожньо-транспортного травматизму. 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Поліпшення міської дорожньої інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	264 184,7
	264 184,7
	0,0
	0,0
	-264 184,7

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	264 184,7
	264 184,7
	0,0
	0,0
	-264 184,7
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	Реалізація підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Львів, всього
	264 184,7
	264 184,7
	0,0
	0,0
	-264 184,7

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	264 184,7
	264 184,7
	0,0
	0,0
	-264 184,7

	Пояснення щодо відхилень:

	Відхилення від запланованого обсягу видатків за бюджетною програмою виникло через те, що у звітному періоді вибірку коштів за проєктом не було здійснено.

	

	У зв’язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа провідмову від деяких умов Фінансової угоди.

	Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду  така робота небула завершена. Крім того, ЄІБ здійснювалась підготовка  Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавнихпроцедур його буде підписано українською стороною.  Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились.

	У звітному періоді по м. Львів завершено  процедури закупівель. Підписано Контракти на виконання робіт - 25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4112
	0,0
	264 184,7
	0,0
	264 184,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-264 184,7

	Всього:
	0,0
	264 184,7
	0,0
	264 184,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-264 184,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	Внесення змін до розпису державного бюджету у звітному році не здійснювалось.

	

	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2025 рік виникли внаслідок того, що здійснення вибірки коштів позики під часвоєнних дій потребує отримання гарантії ЄС, а також підписання Україною листів про відмову від окремих умов Фінансових угод.

	Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду  така робота небула завершена. Крім того, ЄІБ здійснювалась підготовка  Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавнихпроцедур його буде підписано українською стороною. У звітному періоді по м.Львів завершено  процедури закупівель.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	  Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	Загальний обсяг кредиту за Фінансовою угодою між Україною та Європейськимінвестиційним банком (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містахУкраїни"), ратифікованою Законом України від 19.12.2019 № 415-ІХ (тис. гривень)
	3 645 000,0
	3 645 000,0
	0,0
	0,0
	-3 645 000,0

	Загальний обсяг залучення кредитних коштів для реалізації заходів безпеки у м. Львів(тис. гривень)
	476 280,0
	476 280,0
	0,0
	0,0
	-476 280,0

	Кількість реконструйованих об'єктів міської дорожньої інфраструктури в місті Львів(одиниць)
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	-2,0

	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту міської дорожньої інфраструктури у Львові(тис. гривень)
	132 092,4
	132 092,4
	0,0
	0,0
	-132 092,4

	Рівень реалізації проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містахУкраїни" (відсотків)
	21,8
	21,8
	0,0
	0,0
	-21,8

	Рівень реалізації підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Львів(відсотків)
	55,5
	55,5
	0,0
	0,0
	-55,5

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	У зв’язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди.  

	Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду така робота не була завершена. Крім того, ЄІБ здійснювалась підготовка Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписано українською стороною. Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились.  

	У звітному періоді м. Львів завершено процедури закупівель. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025.  

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49174
	20-03-2026 15:15:15
	АІС "ГРК"
	bcb5e0ad-3951-4fcd-818e-b42654164412
	3 з 5





	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	Видатки за бюджетною програмою 3101630 «Безпека руху в містах України» передбачені в рамках виконання Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України"), ратифікованою Законом України від 19.12.2019 № 415-ІХ. 
Розписом державного бюджету на 2025 рік за бюджетною програмою КПКВК 3101630 передбачено бюджетні призначення у сумі 264 184,7 тис. грн. для впровадження заходів підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Львів, у рамках реалізації інвестиційного проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України». Касові видатки за бюджетною протягом року не здійснювались. Основною причиною невиконання є неможливість вибірки коштів позики через неотримання необхідних гарантій з боку Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди. 
Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду така робота не була завершена. Крім того, ЄІБ здійснювалась підготовка Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписано українською стороною. Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились. У звітному періоді м. Львів завершено процедури закупівель. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025.  

	ефективність надання публічних послуг

	В рамках реалізації бюджетної програми у 2025 році публічні послуги не надавались. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Зміни до показників бюджетної програми та внесення змін до розпису державного бюджету та паспорта бюджетної програми протягом звітного періоду не відбувалось. 

	стан фінансової дисципліни

	Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. 

	врахування результатів контрольних заходів

	У звітному періоді контрольні заходи не проводилися. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Паспорт бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101630 "Безпека руху в містах України» затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 07.02.2025 № 180. Затвердження паспорта бюджетної програми було здійснено з дотриманням термінів передбачених Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 (зі змінами).  

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація бюджетної програми сприяє досягненню цілей державної політики у сфері транспорту, підвищенню енергоефективності, екологічності та безпеки перевезень. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Дотримання фінансової дисципліни
	Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних призначень,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове їх використання.
Належне виконання бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу
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	2
	Підвищення ефективності управління процесом з реалізації проекту «Підвищення безпекиавтомобільних доріг в містах України»
	Формування результативних показників досягнення цілі державної політики у сферітранспорту з урахуванням завдань, визначених програмними та стратегічними документами.
Продовження реалізації підпроектів проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг вмістах України»

	3
	Інформатизація, реінжирінг
	Створення, розвиток та використання інформаційних систем, мереж, ресурсів таінформаційних технологій в управлінні бізнес-процесами

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Державний секретар
	
	Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
	

	
	
	(підпис)
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