	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101670
	
	0620
	
	Розвиток міського водопостачання

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Відновлення стану міської інфраструктури м. Києва 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Покращення якості надання споживачам послуг з водопостачання, підвищення надійності експлуатації системи водопостачання та забезпечення екологічноїбезпеки водних ресурсів міста Києва та території України, яка розташована в басейні р. Дніпро

	2)  Модернізація комплексу очисних каналізаційних споруд м. Києва

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	2 236 956,1
	2 236 956,1
	0,0
	0,0
	-2 236 956,1

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	2 236 956,1
	2 236 956,1
	0,0
	0,0
	-2 236 956,1

	Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва врамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту"Проект з покращення водопостачання міста Києва", всього
	2 225 516,5
	2 225 516,5
	0,0
	0,0
	-2 225 516,5

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	2 225 516,5
	2 225 516,5
	0,0
	0,0
	-2 225 516,5

	Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA)інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод ібудівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станціїаерації", всього
	11 439,6
	11 439,6
	0,0
	0,0
	-11 439,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	11 439,6
	11 439,6
	0,0
	0,0
	-11 439,6

	Пояснення щодо відхилень:

	Джерелом надходження коштів спеціального фонду є кредитні кошти, що надходять відповідно до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республікищодо офіційної підтримки проекту з покращення водопостачання у місті Києві, ратифікованого Законом України від 1 липня 2021 р. № 1608-IX, та Договору (у формі обмінунотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту“Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації”, ратифікованогоЗаконом України від 2 вересня 2015 р. № 664-VIII.

	

	Здійснення заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту«Проект з покращення водопостачання у місті Києві» не  розпочато у зв’язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт. Додатково стримуючимфактором є відсутність місцевої гарантії у ПрАТ «АК «Київводоканал», що унеможливлює запуск подальших необхідних процедур реалізації проєкту, зокрема укладеннявідповідних угод та початок практичної фази виконання робіт.

	Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод ібудівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» не виконувалась у 2025 році у зв’язку з військовим вторгненням РФ на територіюУкраїни, що розпочалось 24.02.2022, перемовини стосовно подальших кроків Проєкту було призупинено та контракт на отримання консультаційних послуг від японськогоКонсультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянамиіноземних держав).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4112
	0,0
	2 236 956,1
	0,0
	2 236 956,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-2 236 956,1

	Всього:
	0,0
	2 236 956,1
	0,0
	2 236 956,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-2 236 956,1
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	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	 Здійснення заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту«Проект з покращення водопостачання у місті Києві» не  розпочато у зв’язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт.

	

	Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод ібудівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» не виконувалась у 2025 році у зв’язку з військовим вторгненням РФ на територіюУкраїни, що розпочалось 24.02.2022, перемовини стосовно подальших кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японськогоКонсультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянамиіноземних держав).

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	151 249,8
	154 055,4
	0,0
	151 249,8
	154 055,4
	0,0

	Спеціальний фонд, всього
	151 249,8
	154 055,4
	0,0
	151 249,8
	154 055,4
	0,0

	                4112
	151 249,8
	154 055,4
	0,0
	151 249,8
	154 055,4
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Заборгованість пов’язана із залученням кредиту відповідно до Договору (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для реалізаціїпроекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництвотехнологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації", вчиненого 6 червня 2015 року в м. Києві, який ратифіковано Законом України «Про ратифікаціюДоговору (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод урамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станціїаерації" від 02.09.2015 № 664-VIII.

	

	Договором передбачено надання кредиту у розмірі до 108 193 000 000 японських єн.

	За період реалізації проекту з 2018 року по 2023 рік на реалізацію проєкту залучено 566 796 942 японських єн.

	З початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України 24.02.2022 реалізацію проєкту призупинено.

	Динаміка зміни заборгованості пов’язана із курсовою різницею обміну валюти (японської єни) на звітну дату:

	на початок звітного року 566 796 942 японських єн по курсу НБУ станом на 31.12.2024 2,6685 грн за 10 японських єн = 151 249,8 тис. гривень;

	на кінець звітного року 566 796 942 японських єн по курсу НБУ станом на 31.12.2025 2,7180 грн за 10 японських єн = 154 055,4 тис. гривень;

	Відповідно до умов Договору погашення залучених коштів кредиту розпочнеться у 2027 році.
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	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект зпокращення водопостачання міста Києва"

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від Уряду Французької Республіки нареалізацію проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" (тис. гривень)
	3 402 000,0
	3 402 000,0
	0,0
	0,0
	-3 402 000,0

	Реконструкція системи водопостачання Дніпровської та Деснянської водопровіднихстанцій в м. Києві з впровадженням технології попередження гідравлічних ударів врамках проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" (компонент 1) (тис.гривень)
	87 419,4
	87 419,4
	0,0
	0,0
	-87 419,4

	Реконструкція Деснянської водопровідної станції з впровадженням технології очисткипромивних вод, за адресою просп.А. Навої, 1 у Дніпровському районі міста Києва (Iчерга будівництва) в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання містаКиєва" (компонент 2) (тис. гривень)
	778 680,5
	778 680,5
	0,0
	0,0
	-778 680,5

	Реконструкція напірних водоводів № 1 до НС-3 просп. А. Навої, 1 та № 2 від НС-2 до НС-3 від камери гасіння, включаючи Дюкери № 1, № 2, на ділянці від камери гасіннягідроударів на просп. А. Навої, 1 до камери переключень в районі Набережного шосе в м.Києві з впровадженням системи контролю втрат води (пікомпонентний проект) в рамкахпроекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" (компонент 3) (тис. гривень)
	1 359 416,6
	1 359 416,6
	0,0
	0,0
	-1 359 416,6

	Кількість встановлених систем захисту від гідроударів в рамках проекту "Проект зпокращення водопостачання  міста Києва" (компонент 1) (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	-1,0

	Кількість реконструйованих водопровідних станцій в рамках проекту "Проект зпокращення водопостачання  міста Києва"  (компонент 2) (одиниць)
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	-1,0

	Протяжність реконструйованих двох водоводів в рамках проекту "Проект з покращенняводопостачання міста Києва" (компонент 3)
 (кілометрів)
	11,6
	11,6
	0,0
	0,0
	-11,6

	Середні витрати на реконструкцію 1 км двох водоводів по об’єкту "Реконструкціянапірних водоводів № 1 до НС-3 просп. А. Навої, 1 та № 2 від НС-2 до НС-3 від камеригасіння, включаючи Дюкери № 1, № 2, на ділянці від камери гасіння гідроударів напросп. А. Навої, 1 до камери переключень в районі Набережного шосе в м.Києва" (компонент 3) (тис. гривень)
	117 191,1
	117 191,1
	0,0
	0,0
	-117 191,1

	
Рівень виконання проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" в цілому
 (відсотків)
	65,4
	65,4
	0,0
	0,0
	-65,4
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	Рівень виконання робіт з реконструкції системи водопостачання Дніпровської таДеснянської водопровідних станцій в м. Києві з впровадженням технології попередженнягідравлічних ударів за проектом "Проект з покращення водопостачання містаКиєва" (компонент 1) (відсотків)
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	-100,0

	Рівень виконання робіт з реконструкції водопровідної станції №1 Деснянськоїводопровідної станції (Коригування) з впровадженням технології очистки промивних вод,за адресою просп. А. Навої, 1 у Дніпровському районі міста Києва за проектом "Проект зпокращення водопостачання  міста Києва" (компонент 2) (відсотків)
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	-100,0

	Рівень виконання робіт з реконструкції водоводів по № 1 до НС-3 просп. А. Навої, 1 та №2 від НС-2 до НС-3 від камери гасіння, включаючи Дюкери № 1, № 2, на ділянці відкамери гасіння гідроударів на просп. А. Навої, 1 до камери переключень в районіНабережного шосе в м. Києва з впровадженням системи контролю втрат води(пікомпонентний проект) за проектом "Проект з покращення водопостачання містаКиєва" (компонент 3) (відсотків)
	76,2
	76,2
	0,0
	0,0
	-76,2

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Здійснення заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту «Проект з покращення водопостачання у місті Києві» не  розпочато у зв’язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт. 

	Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництвотехнологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів на реалізацію проекту "Реконструкціяспоруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробціта утилізації осадів Бортницької станції аерації" (тис. гривень)
	28 997 887,9
	28 997 887,9
	138 421,0
	0,0
	-28 859 466,9

	Загальна вартість надання консультаційних послуг в рамках  проекту "Реконструкціяспоруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробціта утилізації осадів Бортницької станції аерації" (тис. гривень)
	1 425 759,7
	1 425 759,7
	138 421,0
	0,0
	-1 287 338,7

	Обсяг надання консультаційних послуг в рамках проекту  "Реконструкція споруд очисткистічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізаціїосадів Бортницької станції аерації" у поточному році (людино-днів)
	628,5
	628,5
	0,0
	0,0
	-628,5

	Середня вартість одного людино/дня надання консультаційних послуг в рамках проекту"Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічноїлінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" (тис. гривень)
	18,2
	18,2
	0,0
	0,0
	-18,2

	Рівень виконання проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод ібудівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станціїаерації» в цілому (відсотків)
	0,6
	0,6
	0,5
	0,0
	-0,1

	Рівень виконання договору з надання консультаційних послуг за проектом "Реконструкціяспоруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробціта утилізації осадів Бортницької станції аерації" (відсотків)
	13,2
	13,2
	9,7
	0,0
	-3,5

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» не виконувалась у 2025 році у зв’язку з військовим вторгненням РФ на територію України, що розпочалось 24.02.2022, перемовини стосовно подальших кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав). 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:
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	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект зпокращення водопостачання міста Києва" (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництвотехнологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Загальний обсяг залучених кредитних коштів на реалізацію проекту "Реконструкціяспоруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробціта утилізації осадів Бортницької станції аерації" (тис. гривень)
	0,0
	138 421,0
	138 421,0

	Загальна вартість надання консультаційних послуг в рамках  проекту "Реконструкціяспоруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробціта утилізації осадів Бортницької станції аерації" (тис. гривень)
	0,0
	138 421,0
	138 421,0

	Рівень виконання проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод ібудівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станціїаерації» в цілому (відсотків)
	0,0
	0,5
	0,5

	Рівень виконання договору з надання консультаційних послуг за проектом "Реконструкціяспоруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробціта утилізації осадів Бортницької станції аерації" (відсотків)
	0,0
	9,7
	9,7

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	У 2024 році фактичні результативні показники визначались за підсумками реалізації проєкту за один звітний 2024 рік. Оскільки проєкт не реалізовувався, то всі показники мають нульове значення. 

	У 2025 році при розрахунках звітних даних по результативних показниках, які характеризують проєкт в цілому і є накопичувальними ("загальний обсяг...", "загальна вартість...", "рівень виконання...") було враховано дані з початку реалізації проєкту. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Зміни в структурі напрямів використання бюджетних кошів відсутні.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	Розписом Державного бюджету Ураїни на 2025 рік за бюджетною програмою передбачено бюджетні призначення у сумі 2 236 956,1 тис. грн., касові видатки у звітному періоді відсутні. Бюджетна програма у 2025 році фактично не виконувалась, а її мета та завдання не досягнуті.  
Невиконання бюджетної програми зумовлене сукупністю об’єктивних та системних факторів, зокрема: 
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	1. Реалізація заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в межах спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проєкту «Проєкт з покращення водопостачання у місті Києві» не була розпочата у зв’язку з відсутністю укладеної субкредитної угоди, а також контракту з виконавцем робіт, що унеможливило використання передбачених бюджетних коштів. Додатково стримуючим фактором є відсутність місцевої гарантії у ПрАТ «АК «Київводоканал», що унеможливлює запуск подальших необхідних процедур реалізації проєкту, зокрема укладення відповідних угод та початок практичної фази виконання робіт. 
2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проєкту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації» у 2025 році не здійснювалася у зв’язку з триваючою збройною агресією російської федерації проти України, що розпочалася 24.02.2022. У зазначених умовах переговорний процес щодо подальшої реалізації проєкту було призупинено, а також тимчасово зупинено дію контракту на надання консультаційних послуг японським консультантом (до припинення або скасування правового режиму воєнного стану та відповідних обмежень щодо відвідування України іноземними громадянами). 
Водночас зазначені результати мають переважно об’єктивний характер та пов’язані із зовнішніми факторами, що не залежать безпосередньо від відповідального виконавця програми. 

	ефективність надання публічних послуг

	Надання публічних послуг бюджетною програмою не передбачено. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Зміни до розпису державного бюджету та паспорта бюджетної програми протягом звітного періоду не вносились. 

	стан фінансової дисципліни

	Стан фінансової дисципліни за бюджетною програмою характеризується наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості, що сформувалася в попередні періоди реалізації проєкту та пов'язана із залученням кредитних коштів упродовж 2018–2023 років у межах реалізації спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проєкту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації». 

	врахування результатів контрольних заходів

	Контрольні заходи у звітному періоді не проводились. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 № 1107 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Розвиток міського водопостачання" затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Розвиток міського водопостачання”. 
У 2025 році постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2025 № 737 "Деякі питання використання у 2025 році коштів за не виконаними у 2023 та 2024 роках бюджетними програмами" у тексті Порядку слово “Мінінфраструктури” замінено словом “Мінрозвитку”. 
Проєкт паспорта бюджетної програми на 2025 рік надіслано на погодження до Мінфіну листом Мінрозвитку від 30.01.2025 № 1602/34/14-25 у законодавчо визначений термін, проте листом від 11.02.2025 № 12020-15-5/4444 Мінфін повернув його на доопрацювання. Доопрацьований проєкт паспорта з урахуванням наданих Мінфіном зауважень повторно надіслано на погодження до Мінфіну листом Мінрозвитку від 15.02.2025 № 2428/34/14-25. 
Після отримання від Мінфіну листом від 21.02.2025 №12020-15-5/5642 аркуша погодження паспорт бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК 3101670 затверджено наказом Мінрозвитку від 26.02.2025 № 352. 
Ефективність управління бюджетними коштами частково обмежується наявними системними проблемами. Ключовим стримуючим фактором є відсутність місцевої гарантії у ПрАТ “АК” «Київводоканал» у межах реалізації проєкту «Проєкт з покращення водопостачання у місті Києві», що ускладнює залучення та своєчасне використання фінансових ресурсів, зокрема коштів міжнародних фінансових організацій. Це, своєю чергою, впливає на темпи реалізації проєкту та досягнення запланованих результативних показників.  
У рамках реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації» наразі відсутня конкретна позиція японської сторони щодо подальшого фінансування та умов продовження реалізації проєкту. Така невизначеність створює додаткові ризики для своєчасного та повного досягнення запланованих результатів, а також ускладнює середньострокове фінансове планування. Водночас, Мінрозвитку вдалося забезпечити продовження строку реалізації проєкту до 24 червня 2028 року (на 2,5 роки), що дозволяє зберегти інституційну та організаційну спроможність до його впровадження, уникнути передчасного припинення робіт і створює передумови для подальшого врегулювання питань фінансування з Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA). 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	
	
	
	
	

	48839
	19-03-2026 15:15:22
	АІС "ГРК"
	eccd74bd-af92-4fc6-b6b8-45e5e1945844
	7 з 8





	Бюджетна програма спрямована на відновлення та покращення систем водопостачання і водовідведення у місті Києві шляхом реалізації комплексу інфраструктурних заходів, зокрема реконструкції об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок коштів Уряду Французької Республіки, а також впровадження масштабного інвестиційного проєкту з реконструкції споруд очистки стічних вод і будівництва технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації за підтримки Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA). 
Реалізація зазначеної бюджетної програми має системний вплив на досягнення цілей державної політики у сфері житлово-комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища, зокрема: 
• підвищення надійності та безперебійності водопостачання для населення міста Києва; 
• покращення якості питної води відповідно до санітарних та екологічних стандартів; 
• зменшення негативного впливу на довкілля шляхом підвищення ефективності очищення стічних вод; 
• впровадження сучасних технологій обробки та утилізації осадів; 
• зниження ризиків виникнення техногенних аварій на застарілих об’єктах інфраструктури. 
Очікуваними результатами реалізації програми є суттєве покращення стану водопостачання та водовідведення в місті Києві, підвищення рівня екологічної безпеки, а також створення умов для сталого розвитку міської інфраструктури. Додатковим ефектом є зміцнення міжнародного співробітництва та підвищення інвестиційної привабливості галузі. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення ефективності управління бюджетними коштами.
	1. Забезпечення підписання субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт в рамкахреалізації проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва".
2. Забезпечення внесення змін Рамкового договору та Субкредитного договору в рамкахпроекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництвотехнологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації".

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Державний секретар
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	(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
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