	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101700
	
	0453
	
	Надання акціонерному товариству "Українська залізниця" фінансової допомоги для забезпечення безперебійногофункціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану, зокрема здійснення перевезень з територій, на яких ведутьсябойові дії, та інших соціально значущих перевезень

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Підвищення стійкості національної транспортної системи шляхом зменшення її вразливості до надзвичайних подій. 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану, зокрема здійснення перевезень з територій, на яких ведутьсябойові дії, та інших соціально значущих перевезень.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	4 349 000,0
	12 349 000,0
	11 252 123,4
	8 000 000,0
	-1 096 876,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	4 349 000,0
	12 349 000,0
	11 252 123,4
	8 000 000,0
	-1 096 876,6

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оплата праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітноїплати, всього
	3 156 473,0
	10 630 576,0
	9 533 699,4
	7 474 103,0
	-1 096 876,6

	у тому числі:
	загальний фонд
	3 156 473,0
	10 630 576,0
	9 533 699,4
	7 474 103,0
	-1 096 876,6

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Придбання палива та мастильних матеріалів, всього
	289 831,0
	815 728,0
	815 728,0
	525 897,0
	0,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	289 831,0
	815 728,0
	815 728,0
	525 897,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Оплата електроенергії, всього
	902 696,0
	902 696,0
	902 696,0
	0,0
	0,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	902 696,0
	902 696,0
	902 696,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо відхилень:

	   Відхилення показників плану зі змінами від затвердженого плану за бюджетною програмою зумовлено прийняттям Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня2025 року № 1162-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», відповідно до якого додатково виділено 8 000 000,0 тис. грн. У  результаті внесених змінобсяг видатків за бюджетною програмою збільшено з 4 349 000,0 тис. грн до 2 349 000,0 тис. грн. Збільшення видатків відбулося за такими напрямами:

	

	   Оплата праці та внесення обов’язкових платежів, збільшення на 7 474 103,0 тис. грн (з 3 156 473,0 тис. грн до 10 630 576,0 тис. грн); Придбання палива та мастильнихматеріалів, збільшення на 525 897,0 тис. грн (з 289 831,0 тис. грн до 815 728,0 тис. грн); Відхилення факту від плану зі змінами зумовлене недофінансуванням бюджетноїпрограми на 8,9%, що в гривневому еквіваленті становить 1 096 876,60 тис грн. Видатки за бюджетною програмою здійснено в межах доведених асигнувань у повному обсязі.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2610
	4 349 000,0
	0,0
	12 349 000,0
	0,0
	11 252 123,4
	0,0
	8 000 000,0
	0,0
	-1 096 876,6
	0,0

	Всього:
	4 349 000,0
	0,0
	12 349 000,0
	0,0
	11 252 123,4
	0,0
	8 000 000,0
	0,0
	-1 096 876,6
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	   Пояснення щодо відхилень: Відхилення показників плану зі змінами від затвердженого плану за бюджетною програмою зумовлено прийняттям Розпорядження КабінетуМіністрів України від 23 жовтня 2025 року № 1162-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», відповідно до якого додатково виділено 8 000 000,0 тис.грн. Відхилення факту від плану зі змінами зумовлене недофінансуванням бюджетної програми на 8,9%, що в гривневому еквіваленті становить 1 096 876,60 тис грн. Видатки забюджетною програмою здійснено в межах доведених асигнувань у повному обсязі.
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	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Заборгованості відсутні

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оплата праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати

	Обсяг фінансової допомоги спрямований на оплату праці та обов’язкових платежів,пов’язаних з її виплатою (тис. гривень)
	3 156 473,0
	10 630 576,0
	9 533 699,4
	7 474 103,0
	-1 096 876,6

	Відсоток використання наданої фінансової допомоги на забезпечення виплати заробітноїплати працівникам філій та Регіональних філій товариства  (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	   Відхилення показників плану зі змінами від затвердженого плану за бюджетною програмою зумовлено прийняттям Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2025 року № 1162-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», відповідно до якого додатково виділено 8 000 000,0 тис. грн. Відхилення факту від плану зі змінами зумовлене недофінансуванням бюджетної програми на 8,9%, що в гривневому еквіваленті становить 1 096 876,60 тис грн. Фактичні видатки здійснено в межах доведених асигнувань, результативні показники бюджетної програми за звітний період досягнуті, завдання щодо забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту виконано у повному обсязі 

	Придбання палива та мастильних матеріалів

	Обсяг фінансової допомоги спрямований на придбання палива та мастильних матеріалів(тис. гривень)
	289 831,0
	815 728,0
	815 728,0
	525 897,0
	0,0

	Рівень забезпечення філій товариства паливом та мастильними матеріалами придбанимив межах наданої товариству фінансової допомоги  (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення показників плану зі змінами від затвердженого плану за бюджетною програмою зумовлено прийняттям Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2025 року № 1162-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», відповідно до якого додатково виділено 8 000 000,0 тис. грн. Відхилення факту від плану зі змінами зумовлене недофінансуванням бюджетної програми на 8,9%, що в гривневому еквіваленті становить 1 096 876,60 тис грн. Фактичні видатки здійснено в межах доведених асигнувань, результативні показники бюджетної програми за звітний період досягнуті, завдання щодо забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту виконано у повному обсязі 
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	Оплата електроенергії

	Обсяг фінансової допомоги спрямований на оплату електроенергії  (тис. гривень)
	902 696,0
	902 696,0
	902 696,0
	0,0
	0,0

	Рівень забезпечення філій товариства електроенергію придбаною в межах наданоїтовариству фінансової допомоги  (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Оплата праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	9 533 699,4
	9 533 699,4

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Обсяг фінансової допомоги спрямований на оплату праці та обов’язкових платежів,пов’язаних з її виплатою (тис. гривень)
	0,0
	9 533 699,4
	9 533 699,4

	Відсоток використання наданої фінансової допомоги на забезпечення виплати заробітноїплати працівникам філій та Регіональних філій товариства  (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Динаміка результативних показників відсутня у зв’язку з тим, що у 2024 році відповідна бюджетна програма не виконувалася. 

	У зв’язку з відсутністю базового (попереднього) періоду реалізації програми порівняльний аналіз показників не здійснюється.  

	Оцінка ефективності та результативності проводиться виключно в межах звітного бюджетного періоду. 

	Придбання палива та мастильних матеріалів (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	815 728,0
	815 728,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Обсяг фінансової допомоги спрямований на придбання палива та мастильних матеріалів(тис. гривень)
	0,0
	815 728,0
	815 728,0

	Рівень забезпечення філій товариства паливом та мастильними матеріалами придбанимив межах наданої товариству фінансової допомоги  (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Динаміка результативних показників відсутня у зв’язку з тим, що у 2024 році відповідна бюджетна програма не виконувалася. 

	У зв’язку з відсутністю базового (попереднього) періоду реалізації програми порівняльний аналіз показників не здійснюється.  

	Оцінка ефективності та результативності проводиться виключно в межах звітного бюджетного періоду. 

	Оплата електроенергії (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	902 696,0
	902 696,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Обсяг фінансової допомоги спрямований на оплату електроенергії  (тис. гривень)
	0,0
	902 696,0
	902 696,0
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	Рівень забезпечення філій товариства електроенергію придбаною в межах наданоїтовариству фінансової допомоги  (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Динаміка результативних показників відсутня у зв’язку з тим, що у 2024 році відповідна бюджетна програма не виконувалася. 

	У зв’язку з відсутністю базового (попереднього) періоду реалізації програми порівняльний аналіз показників не здійснюється.  

	Оцінка ефективності та результативності проводиться виключно в межах звітного бюджетного періоду. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів не відбвалось

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	За результатами 2025 року мету бюджетної програми досягнуто у повному обсязі. Завдання щодо забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану виконано на 100 відсотків. Усі результативні показники досягнуті на рівні 100 %, що підтверджує повне використання наданої фінансової допомоги за визначеними напрямами. 

	ефективність надання публічних послуг

	Реалізація програми забезпечила стабільне функціонування залізничного транспорту, у тому числі здійснення перевезень з територій, на яких ведуться бойові дії. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, своєчасне постачання палива та оплату електроенергії.  

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Система планування є результативною. Внесення змін до плану здійснено один раз на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2025 № 1162-р щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. Планові показники зі змінами відповідають фактичним результатам, що свідчить про якісне прогнозування потреб та належне бюджетне планування. 

	стан фінансової дисципліни

	Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетною програмою на початок і кінець звітного періоду відсутня. Касові видатки здійснено в межах доведених асигнувань. Фінансова дисципліна забезпечена на належному рівні. 

	врахування результатів контрольних заходів

	У звітному періоді контрольні заходи органами державного фінансового контролю не проводилися. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Управління бюджетними коштами здійснювалося з дотриманням принципів цільового та повного використання бюджетних коштів. Рівень використання бюджетних призначень становив 100 %.  

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація програми сприяла досягненню цілі державної політики щодо забезпечення відновлення та сталого розвитку транспорту та інфраструктури. Забезпечено підвищення стійкості національної транспортної системи, мінімізовано ризики її зупинення в умовах воєнного стану, гарантовано виконання соціально значущих та евакуаційних перевезень. Програма має системний вплив на підтримання функціонування критичної інфраструктури держави. 
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	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Удосконалення бюджетного планування
	За вагомої потреби в наданні необхідного обсягу державної фінансової допомоги з метоюбезперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану.
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