	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101710
	
	0453
	
	Здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави та запобіганням виникненню надзвичайних ситуаційтехногенного характеру, зокрема для будівництва захисних споруд об’єктів критичної інфраструктури підсектору залізничноготранспорту сектору транспорту і пошти (захист тягових підстанцій із рівнем первинної напруги 150 (110) кВ)

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави та запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Зменшення безпосереднього впливу порушення функціонування транспортних мереж на населення та економіку України

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	800 494,1
	800 494,1
	800 494,1
	0,0
	0,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	800 494,1
	800 494,1
	800 494,1
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Реконструкція АТ «Укрзалізниця» та/або залученими ним підрядними організаціямиоб’єктів критичної інфраструктури підсектору залізничного транспорту секторутранспорту і пошти в рамках здійснення заходів, пов’язаних із зміцненнямобороноздатності держави та запобіганням виникненню надзвичайних ситуаційтехногенного характеру, всього
	800 494,1
	800 494,1
	800 494,1
	0,0
	0,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	800 494,1
	800 494,1
	800 494,1
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо відхилень:

	   Відхилення між плановими показниками та фактичними касовими видатками відсутні. Видатки проведені у повному обсязі відповідно до затверджених бюджетнихпризначень. Здійснено авансування по передбачених об’єктах в розмірі сто відсотків від загальної вартості договорів.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3210
	800 494,1
	0,0
	800 494,1
	0,0
	800 494,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всього:
	800 494,1
	0,0
	800 494,1
	0,0
	800 494,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	   Відхилення між плановими показниками та фактичними касовими видатками відсутні. Видатки проведені у повному обсязі відповідно до затверджених бюджетнихпризначень. Здійснено авансування по передбачених об’єктах в розмірі сто відсотків від загальної вартості договорів.

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	800 494,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Загальний фонд, всього
	0,0
	800 494,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	                3210
	0,0
	800 494,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	   Здійснено авансування згідно переліку витрат за об’єктами критичної інфрструктури в розмірі сто відсотків від загальної вартості договорів відовідно до Накау Міністерстварозвитку громад та територій України вiд 02.12.2025 № 1670.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкція АТ «Укрзалізниця» та/або залученими ним підрядними організаціями об’єктів критичної інфраструктури підсектору залізничного транспорту сектору транспорту іпошти в рамках здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави та запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру

	Розрахункова вартість робіт з реконструкції об’єктів критичної інфраструктуризалізничного транспорту, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави тазапобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру  (тис. гривень)
	800 494,1
	800 494,1
	800 494,1
	0,0
	0,0

	Кількість обєктів критичної інфраструктури що потребують реконструкції  (одиниць)
	16,0
	16,0
	16,0
	0,0
	0,0

	Середня розрахункова вартість проведення робіт з реконструкції одного об’єкта (тис.гривень)
	50 030,8
	50 030,8
	50 030,8
	0,0
	0,0

	Обсяг авансування на виконання робіт з реконструкції за переліком об’єктів критичноїінфраструктури  (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	У звітному періоді забезпечено 100 % авансування робіт з реконструкції 16 об’єктів критичної інфраструктури залізничного транспорту. Загальний обсяг фінансування освоєно повністю. Результативні показники виконано у повному обсязі. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Реконструкція АТ «Укрзалізниця» та/або залученими ним підрядними організаціями об’єктів критичної інфраструктури підсектору залізничного транспорту сектору транспорту іпошти в рамках здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави та запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	800 494,1
	800 494,1

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
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	Розрахункова вартість робіт з реконструкції об’єктів критичної інфраструктуризалізничного транспорту, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави тазапобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру  (тис. гривень)
	0,0
	800 494,1
	800 494,1

	Кількість обєктів критичної інфраструктури що потребують реконструкції  (одиниць)
	0,0
	16,0
	16,0

	Середня розрахункова вартість проведення робіт з реконструкції одного об’єкта (тис.гривень)
	0,0
	50 030,8
	50 030,8

	Обсяг авансування на виконання робіт з реконструкції за переліком об’єктів критичноїінфраструктури  (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Динаміка результативних показників відсутня у зв’язку з тим, що у 2024 році відповідна бюджетна програма не виконувалася. 

	У зв’язку з відсутністю базового (попереднього) періоду реалізації програми порівняльний аналіз показників не здійснюється.  

	Оцінка ефективності та результативності проводиться виключно в межах звітного бюджетного періоду. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів не відбвалось

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	Мету та завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Забезпечено авансування робіт з реконструкції 16 об’єктів критичної інфраструктури, що сприяє зміцненню обороноздатності та підвищенню стійкості транспортної системи.  

	ефективність надання публічних послуг

	Реалізація програми підвищує надійність функціонування об’єктів критичної інфраструктури та безперервність роботи залізничного транспорту, що має системний вплив на транспортне забезпечення населення та економіки.  

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Результативні показники досягнуто в повному обсязі. Відхилення відсутні. Що свідчить про високу ефективність системи планування показників бюджетної програми. 

	стан фінансової дисципліни

	Фінансування здійснювалося в межах затверджених асигнувань. 

	врахування результатів контрольних заходів

	У звітному періоді контрольні заходи уповноваженими органами не проводилися. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Управління коштами здійснювалося результативно та ефективно, із повним освоєнням бюджетних призначень. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Програма сприяє підвищенню стійкості об’єктів критичної інфраструктури, зміцненню обороноздатності та забезпеченню стабільності транспортної системи держави. 
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	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Контроль реалізації
	Посилення регулярного внутрішнього моніторингу виконання робіт

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Державний секретар
	
	Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
	

	
	
	(підпис)
	(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
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