	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3101820
	
	0453
	
	Реалізація публічного інвестиційного проекту з придбання пасажирських вагонів (366 од.)

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Покращення якості та доступності послуг перевезень пасажирів залізничним транспортом 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Придбання рухомого складу для перевезення пасажирів

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	4 419 137,6
	4 419 137,6
	4 418 100,3
	0,0
	-1 037,3

	у тому числі:
	загальний фонд
	4 419 137,6
	4 419 137,6
	4 418 100,3
	0,0
	-1 037,3

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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	Придбання пасажирських вагонів, всього
	3 393 127,0
	3 393 127,0
	3 392 089,7
	0,0
	-1 037,3

	у тому числі:
	загальний фонд
	3 393 127,0
	3 393 127,0
	3 392 089,7
	0,0
	-1 037,3

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Здійснення остаточної оплати за поставлені вагони відповідно до укладених в
2023 році договорів поставки в рамках бюджетної програми “Оновлення
рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництво та реконструкція
об’єктів інфраструктури суб’єктів господарювання залізничного транспорту
державного сектору економіки”, всього
	1 026 010,6
	1 026 010,6
	1 026 010,6
	0,0
	0,0

	у тому числі:
	загальний фонд
	1 026 010,6
	1 026 010,6
	1 026 010,6
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо відхилень:

	 Причиною виникнення відхилення між показниками  факту від плану зі змінами стало те, що фактичний обсяг затверджених видатків за відповідним напрямом використаннябюджетних коштів у 2025 році відрізнявся від запланованого показника на 400 000,0 тис. грн. У зв’язку з необхідністю збереження запланованого обсягу закупівлі новихпасажирських вагонів у кількості 100 одиниць було прийнято рішення про коригування умов попередньої оплати шляхом зменшення рівня авансування з 65% до 58%.Зарезультатами проведення процедури відкритих торгів та укладення договорів із постачальником, з урахуванням округлення відсотка авансування та відповідної сумипопередньої оплати, розмір якої визначається виходячи з вартості одного вагона та кратності їх кількості, виникло відхилення в обсягах касових видатків.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3210
	4 419 137,6
	0,0
	4 419 137,6
	0,0
	4 418 100,3
	0,0
	0,0
	0,0
	-1 037,3
	0,0

	Всього:
	4 419 137,6
	0,0
	4 419 137,6
	0,0
	4 418 100,3
	0,0
	0,0
	0,0
	-1 037,3
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	Причиною виникнення відхилення між показниками факту від плану зі змінами за напрямом «Придбання пасажирських вагонів» стало те, що фактичний обсяг затвердженихвидатків за відповідним напрямом використання бюджетних коштів у 2025 році відрізнявся від запланованого показника на 400 000,0 тис. грн. У зв’язку з необхідністюзбереження запланованого обсягу закупівлі нових пасажирських вагонів у кількості 100 одиниць було прийнято рішення про коригування умов попередньої оплати шляхомзменшення рівня авансування з 65% до 58%.

	

	За результатами проведення процедури відкритих торгів та укладення договорів із постачальником, з урахуванням округлення відсотка авансування та відповідної сумипопередньої оплати, розмір якої визначається виходячи з вартості одного вагона та кратності їх кількості, виникло відхилення в обсягах касових видатків.
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	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	3 392 089,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Загальний фонд, всього
	0,0
	3 392 089,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	                3210
	0,0
	3 392 089,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	Винекнення дебіторської заборгованості спричинило здійсненння попередньої оплати (58% від сум договорів на строк до 24 та до 30 місяців) відповідно до Постановою КМУвід 28.02.2025 № 245 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації публічного інвестиційного проекту з придбанняпасажирських вагонів" згідно з умовами укладених у 2025 році договорів між АТ "Укрзалізниця" та ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Придбання пасажирських вагонів

	Загальна вартість придбання пасажирських вагонів серійного виробництва (тис. гривень)
	5 370 625,2
	5 370 625,2
	5 370 440,4
	0,0
	-184,8

	Загальна вартість придбання пасажирських вагонів нових моделей з інноваційними
технічними та планувальними рішеннями (Т) (тис. гривень)
	478 000,0
	478 000,0
	477 990,0
	0,0
	-10,0

	Середня вартість 1 пасажирського вагону серійного виробництва (тис. гривень)
	56 532,9
	56 532,9
	56 531,0
	0,0
	-1,9

	Середня вартість 1 пасажирського вагону нової моделі з інноваційними технічними та
планувальними рішеннями (Т) (тис. гривень)
	95 600,0
	95 600,0
	95 598,0
	0,0
	-2,0

	Рівень оновлення парку пасажирських вагонів АТ «Укрзалізниця» (відсотків)
	2,6
	2,6
	2,6
	0,0
	0,0

	Рівень зростання кількості пасажирських вагонів, доступних для перевезення осіб з
інвалідністю в кріслі колісному (відсотків)
	7,0
	7,0
	7,0
	0,0
	0,0

	Загальна кількість придбаних пасажирських вагонів серійного виробництва (одиниць)
	95,0
	95,0
	95,0
	0,0
	0,0

	Загальна кількість придбаних пасажирських вагонів нових моделей з інноваційними
технічними та планувальними рішеннями (Т) (одиниць)
	5,0
	5,0
	5,0
	0,0
	0,0

	Кількість поставлених пасажирських вагонів, за які проведено остаточний розрахунок(одиниць)
	66,0
	66,0
	66,0
	0,0
	0,0
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	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	   За результатами звітного періоду бюджетна програма за напрямом придбання пасажирських вагонів виконана в повному обсязі відповідно до затверджених показників. Фактичні обсяги фінансування придбання пасажирських вагонів серійного виробництва становили 5 370 440,4 тис. грн при запланованих 5 370 625,2 тис. грн. Відхилення є несуттєвим та зумовлене коригуванням ціни в бік зменшення за результатами процедури відкритих торгів. Водночас забезпечено повне виконання кількісного показника — придбано 95 вагонів серійного виробництва, що відповідає плану. 

	   Придбання пасажирських вагонів нових моделей з інноваційними технічними та планувальними рішеннями (Т) також здійснено відповідно до запланованих параметрів: при запланованих 478 000,0 тис. грн фактичні витрати становили 477 990,0 тис. грн, придбано 5 вагонів, що повністю відповідає затвердженим показникам. Середня вартість одного вагона як серійного виробництва, так і нової моделі з інноваційними рішеннями, фактично відповідає запланованим показникам, а незначне відхилення зумовлено коригуванням ціни в бік зменшення за результатами процедури відкритих торгів. 

	   Досягнуто запланованого рівня оновлення парку пасажирських вагонів АТ «Укрзалізниця» — 2,6 відс., а також забезпечено зростання кількості вагонів, доступних для перевезення осіб з інвалідністю в кріслі колісному, на рівні 7 відс., що відповідає плановим показникам та сприяє підвищенню доступності залізничних перевезень. 

	   Таким чином, результативні показники бюджетної програми за звітний період досягнуті, завдання щодо оновлення рухомого складу та підвищення його доступності виконані у повному обсязі. 

	Здійснення остаточної оплати за поставлені вагони відповідно до укладених в
2023 році договорів поставки в рамках бюджетної програми “Оновлення
рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництво та реконструкція
об’єктів інфраструктури суб’єктів господарювання залізничного транспорту
державного сектору економіки”

	Рівень здійснення остаточної оплати за поставлені вагони (відсотків)
	100,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	   За результатами звітного періоду бюджетна програма за напрямом здійснення остаточної оплати за поставлені вагони відповідно до укладених в 2023 році договорів поставки в рамках бюджетної програми “Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництво та реконструкція об’єктів інфраструктури суб’єктів господарювання залізничного транспорту державного сектору економіки”  виконана, заплановані результати досягнуті в повному обсязі відповідно до затверджених показників. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Придбання пасажирських вагонів (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	3 392 089,7
	3 392 089,7

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Загальна вартість придбання пасажирських вагонів серійного виробництва (тис. гривень)
	0,0
	5 370 440,4
	5 370 440,4

	Загальна вартість придбання пасажирських вагонів нових моделей з інноваційними
технічними та планувальними рішеннями (Т) (тис. гривень)
	0,0
	477 990,0
	477 990,0

	Середня вартість 1 пасажирського вагону серійного виробництва (тис. гривень)
	0,0
	56 531,0
	56 531,0

	Середня вартість 1 пасажирського вагону нової моделі з інноваційними технічними та
планувальними рішеннями (Т) (тис. гривень)
	0,0
	95 598,0
	95 598,0

	Рівень оновлення парку пасажирських вагонів АТ «Укрзалізниця» (відсотків)
	0,0
	2,6
	2,6

	Рівень зростання кількості пасажирських вагонів, доступних для перевезення осіб з
інвалідністю в кріслі колісному (відсотків)
	0,0
	7,0
	7,0

	Загальна кількість придбаних пасажирських вагонів серійного виробництва (одиниць)
	0,0
	95,0
	95,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47622
	13-03-2026 14:12:32
	АІС "ГРК"
	c81e95c9-ee29-419f-a38f-2284d34d5c4b
	4 з 6





	Загальна кількість придбаних пасажирських вагонів нових моделей з інноваційними
технічними та планувальними рішеннями (Т) (одиниць)
	0,0
	5,0
	5,0

	Кількість поставлених пасажирських вагонів, за які проведено остаточний розрахунок(одиниць)
	0,0
	66,0
	66,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Динаміка результативних показників відсутня у зв’язку з тим, що у 2024 році відповідна бюджетна програма не виконувалася. 

	У зв’язку з відсутністю базового (попереднього) періоду реалізації програми порівняльний аналіз показників не здійснюється.  

	Оцінка ефективності та результативності проводиться виключно в межах звітного бюджетного періоду. 

	Здійснення остаточної оплати за поставлені вагони відповідно до укладених в
2023 році договорів поставки в рамках бюджетної програми “Оновлення
рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництво та реконструкція
об’єктів інфраструктури суб’єктів господарювання залізничного транспорту
державного сектору економіки” (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	1 026 010,6
	1 026 010,6

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Рівень здійснення остаточної оплати за поставлені вагони (відсотків)
	0,0
	100,0
	100,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Динаміка результативних показників відсутня у зв’язку з тим, що у 2024 році відповідна бюджетна програма не виконувалася. 

	У зв’язку з відсутністю базового (попереднього) періоду реалізації програми порівняльний аналіз показників не здійснюється.  

	Оцінка ефективності та результативності проводиться виключно в межах звітного бюджетного періоду. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів не відбвалось

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	У звітному періоді мету бюджетної програми, а саме покращення якості та доступності послуг перевезень пасажирів залізничним транспортом  досягнуто. Завдання щодо придбання рухомого складу виконано в повному обсязі: забезпечено закупівлю 95 пасажирських вагонів серійного виробництва та 5 вагонів нових моделей з інноваційними технічними та планувальними рішеннями, а також проведено остаточні розрахунки за 66 поставлених вагонів. Усі затверджені результативні показники досягнуті.  

	ефективність надання публічних послуг

	Реалізація програми забезпечила оновлення парку пасажирських вагонів (2,6%) та зростання кількості вагонів, доступних для перевезення осіб з інвалідністю (7%). Це безпосередньо впливає на підвищення якості, безпеки та інклюзивності пасажирських перевезень, що свідчить про належний рівень ефективності надання публічних послуг у сфері залізничного транспорту.  

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Фактичні значення кількісних і вартісних показників практично відповідають плановим, незначні відхилення мають технічний характер (зокрема, за рахунок коригування ціни за результатами відкритих торгів та уточнення умов авансування). Змін до плану протягом року не вносилося, що підтверджує стабільність і якість бюджетного планування.  

	стан фінансової дисципліни

	Фінансування здійснювалося в межах затверджених асигнувань. Розрахунки з постачальниками проведені відповідно до умов укладених договорів а повному обсязі.  
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	врахування результатів контрольних заходів

	У звітному періоді контрольні заходи уповноваженими органами не проводилися. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Управління бюджетними коштами здійснювалося раціонально та результативно. Збережено запланований обсяг закупівлі (100 вагонів) шляхом оптимізації умов попередньої оплати (зменшення рівня авансування з 65% до 58%), що дало можливість адаптуватися до уточненого обсягу видатків без зниження кінцевого результату. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Програма сприяє реалізації державної політики щодо відновлення та сталого розвитку транспортної інфраструктури, модернізації рухомого складу та підвищення доступності транспортних послуг. Оновлення пасажирських вагонів підвищує конкурентоспроможність залізничного транспорту, покращує якість перевезень та створює передумови для довгострокового розвитку галузі. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Удосконалення бюджетного планування
	Забезпечення необхідного обсягу фінансування за рахунок коштів державного бюджету зметою підвищення результативності та ефективності реалізації бюджетної програми.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Державний секретар
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