	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	312
	
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3121470
	
	0180
	
	Субвенція з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботижитлово-комунальної сфери

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Ліквідація наслідків спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Реалізація проектів/заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України в м. Харкові

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	620 285,8
	0,0
	-379 714,2

	у тому числі:
	загальний фонд
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	620 285,8
	0,0
	-379 714,2

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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	Реалізація проектів/заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресіїРосійської Федерації проти України в м. Харкові, всього
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	620 285,8
	0,0
	-379 714,2

	у тому числі:
	загальний фонд
	1 000 000,0
	1 000 000,0
	620 285,8
	0,0
	-379 714,2

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо відхилень:

	Відповідно до пункту 5 Порядку та умов перелік проектів і заходів, що фінансуються за рахунок субвенції, формується Харківською міською радою на весь доведений обсяг таподається на погодження Мінрозвитку разом з обґрунтуванням необхідності включення об’єктів і заходів до відповідного переліку в місячний строк з дня набрання чинностіцими Порядком та умовами.

	

	Відповідно до Порядку та умов надання Субвенції за пропозиціями Харківської міської ради Комісією з розгляду та погодження переліків проектів і заходів, фінансування якихбуде здійснюватися у 2025 році за рахунок субвенції з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери за результатами засідань Комісії (15.04.2025, 26.08.2025 та 18.12.2025) загалом до фінансування було погоджено 29 проектів на 1 млрд гривень.

	Відхилення факту від плану використання бюджетних коштів на - 379 714,2 тис. гривень відбулися у зв’язку із нестачею у підрядних організацій кваліфікованих робітників узв'язку з мобілізацією,  довгострокові відключенням світла в м. Харкові та неможливістю виконання окремих видів робіт за допомогою генераторів, масові обстріли, щопризводять до необхідності припиняти роботу працівників під час повітряної тривоги тощо.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3220
	1 000 000,0
	0,0
	1 000 000,0
	0,0
	620 285,8
	0,0
	0,0
	0,0
	-379 714,2
	0,0

	Всього:
	1 000 000,0
	0,0
	1 000 000,0
	0,0
	620 285,8
	0,0
	0,0
	0,0
	-379 714,2
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерству розвитку громад та територій України було передбачено субвенцію з державного бюджетубюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери (далі – Субвенція) у обсязі 1 млрд гривень.

	

	Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальноїсфери було  затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2025 № 134 (далі – Порядок та умови).

	Відповідно до Порядку та умов надання Субвенції за пропозиціями Харківської міської ради Комісією з розгляду та погодження переліків проектів і заходів, фінансування якихбуде здійснюватися у 2025 році за рахунок субвенції з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери за результатами засідань Комісії (15.04.2025, 26.08.2025 та 18.12.2025) загалом до фінансування було погоджено 29 проектів на 1 млрд гривень.

	Відхилення факту від плану використання бюджетних коштів на - 379 714,2 тис. гривень відбулися у зв’язку із нестачею у підрядних організацій кваліфікованих робітників узв'язку з мобілізацією,  довгострокові відключенням світла в м. Харкові та неможливістю виконання окремих видів робіт за допомогою генераторів, масові обстріли, щопризводять до необхідності припиняти роботу працівників під час повітряної тривоги тощо.

	Зміни до розпису державного бюджету за бюджетною програмою не вносилися.
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	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	 Кредиторська та дебіторська заборгованості за бюджетною програмою відсутні.

	

	
	
	
	
	
	
	

	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реалізація проектів/заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України в м. Харкові

	Кількість проектів проектів/заходів  (одиниць)
	0,0
	29,0
	17,0
	29,0
	-12,0

	Середня загальна кошторисна вартість одного проекту/заходу  (тис. гривень)
	0,0
	36 374,1
	36 374,1
	36 374,1
	0,0

	Частка завершених проектів/заходів у загальній кількості  (відсотків)
	0,0
	100,0
	59,0
	100,0
	-41,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерству розвитку громад та територій України було передбачено субвенцію з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери (далі – Субвенція) у обсязі 1 млрд гривень. 

	Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери було  затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2025 № 134 (далі – Порядок та умови).     

	Відповідно до Порядку та умов надання Субвенції за пропозиціями Харківської міської ради Комісією з розгляду та погодження переліків проектів і заходів, фінансування яких буде здійснюватися у 2025 році за рахунок субвенції з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери за результатами засідань Комісії (15.04.2025, 26.08.2025 та 18.12.2025) загалом до фінансування було погоджено 29 проектів на 1 млрд гривень. 

	Відповідно до пункту 4 Порядку та умов, однією з умов надання Субвенції було завершення реалізації проекту/заходу до кінця 2025 року.    

	Середня загальна кошторисна вартість одного проекту/заходу - 36 374,1 тис. гривень. 

	За інформацією Харківської міської ради у 2025 році касові видатки місцевого бюджету склали 620 285,8 тис. гривень, завершено реалізацію 17 проєктів. 

	Таким чином, частка завершених проектів/заходів у загальній кількості склала 59% у зв’язку з використанням розпорядником коштів нижчого рівня виділених коштів не в повному обсязі, що зумовлено нестачею у підрядних організацій кваліфікованих робітників у зв'язку з мобілізацією,  довгострокові відключенням світла в м. Харкові та неможливістю виконання окремих видів робіт за допомогою генераторів, масові обстріли, що призводять до необхідності припиняти роботу працівників під час повітряної тривоги тощо.  

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:
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	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Реалізація проектів/заходів з відновлення та подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України в м. Харкові (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	620 285,8
	620 285,8

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Кількість проектів проектів/заходів  (одиниць)
	0,0
	17,0
	17,0

	Середня загальна кошторисна вартість одного проекту/заходу  (тис. гривень)
	0,0
	36 374,1
	36 374,1

	Частка завершених проектів/заходів у загальній кількості  (відсотків)
	0,0
	59,0
	59,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Динаміка результативних показників відсутня у зв’язку з тим, що у 2024 році Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» Мінрозвитку не було передбачено бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери». 

	У зв’язку з відсутністю базового (попереднього) періоду реалізації програми порівняльний аналіз показників не здійснюється.  

	Оцінка ефективності та результативності проводиться виключно в межах звітного бюджетного періоду. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Відсутні зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	У 2025 році забезпечено реалізацію основних завдань бюджетної програми за КПКВК 3121470. Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерству розвитку громад та територій України було передбачено субвенцію з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери (далі – Субвенція) у обсязі 1 млрд гривень. 
Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери було  затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2025 № 134 (далі – Порядок та умови).     
Відповідно до Порядку та умов надання Субвенції за пропозиціями Харківської міської ради Комісією з розгляду та погодження переліків проектів і заходів, фінансування яких буде здійснюватися у 2025 році за рахунок субвенції з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери за результатами засідань Комісії (15.04.2025, 26.08.2025 та 18.12.2025) загалом до фінансування було погоджено 29 проектів на 1 млрд гривень. 
Відповідно до пункту 4 Порядку та умов, однією з умов надання Субвенції було завершення реалізації проекту/заходу до кінця 2025 року.    
Середня загальна кошторисна вартість одного проекту/заходу - 36 374,1 тис. гривень. 
За інформацією Харківської міської ради у 2025 році касові видатки місцевого бюджету склали 620 285,8 тис. гривень, завершено реалізацію 17 проєктів. 

	ефективність надання публічних послуг

	За інформацією Харківської міської ради у 2025 році завершено реалізацію 17 проєктів з аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків, що сприяло наданню соціальних публічних послуг мешканцям міста Харкова, а саме 4 732 мешканцям, що проживають у 17 відремонтованих житлових будинках. 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми
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	Планування бюджетної програми здійснювалось в рамках чинного законодавства. Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» Міністерству розвитку громад та територій України було передбачено субвенцію з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери (далі – Субвенція) у обсязі 1 млрд гривень. 
Відповідно до Порядку та умов надання Субвенції за пропозиціями Харківської міської ради Комісією з розгляду та погодження переліків проектів і заходів, фінансування яких буде здійснюватися у 2025 році за рахунок субвенції з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери за результатами засідань Комісії (15.04.2025, 26.08.2025 та 18.12.2025) загалом до фінансування було погоджено 29 проектів на 1 млрд гривень. 

	стан фінансової дисципліни

	Порушень бюджетного законодавства не встановлено. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець звітного періоду відсутня. Фінансування здійснювалося в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до вимог чинного законодавства. 

	врахування результатів контрольних заходів

	У звітному періоді контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення державного фінансового контролю, щодо цієї бюджетної програми не проводилися. Зауваження та пропозиції відсутні. 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Управління бюджетними коштами здійснювалося відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2025 № 134. Зміни до розпису державного бюджету за бюджетною програмою не вносилися. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Реалізація бюджетної програми сприяла досягненню цілей державної політики у сфері забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури. Програма сприяла ліквідації наслідків спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та реалізації проєктів з аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків в м. Харкові. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами
	Проведення засідань Комісії з розгляду та погодження переліків проектів і заходів,фінансування яких буде здійснюватися у 2025 році за рахунок субвенції з державногобюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на аварійно-відновлювальніроботи житлово-комунальної сфери за результатами засідань Комісії (26.08.2025 та18.12.2025) з метою розгляду пропозицій щодо перерозподілу коштів Субвенції з метоюефективного їх використання.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Державний секретар
	
	Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
	

	
	
	(підпис)
	(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
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