	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	312
	
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3121610
	
	0490
	
	Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення.Подовження третьої лінії метрополітену у м.Харкові

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	2 090 120,8
	2 090 120,8
	0,0
	0,0
	-2 090 120,8

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	2 090 120,8
	2 090 120,8
	0,0
	0,0
	-2 090 120,8
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	Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові, всього
	2 090 120,8
	2 090 120,8
	0,0
	0,0
	-2 090 120,8

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	2 090 120,8
	2 090 120,8
	0,0
	0,0
	-2 090 120,8

	Пояснення щодо відхилень:

	 Відхилення факту від плану виникло внаслідок відсутності в звітному році касових видатків

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4112
	0,0
	2 090 120,8
	0,0
	2 090 120,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-2 090 120,8

	Всього:
	0,0
	2 090 120,8
	0,0
	2 090 120,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-2 090 120,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	У звітному році касові видатки за відповідною бюджетною програмою не здійснювалися. Відповідно, заплановані заходи КП «Харківський метрополітен» у повному обсязі нереалізовані.

	

	Основним стримуючим фактором стала складна безпекова ситуація, пов’язана з триваючою військовою агресією російської федерації проти України, що істотно вплинула настабільність функціонування критичної інфраструктури міста Харкова. Зазначені обставини обмежили можливість своєчасного проведення закупівельних процедур, виконанняпідготовчих робіт та забезпечення належної організації реалізації заходів Проєкту.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	68 166,4
	70 335,1
	0,0
	68 166,4
	70 335,1
	0,0

	Спеціальний фонд, всього
	68 166,4
	70 335,1
	0,0
	68 166,4
	70 335,1
	0,0

	                4112
	68 166,4
	70 335,1
	0,0
	68 166,4
	70 335,1
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

	Обсяг кредиторської заборгованості відповідає непогашеному обсягу наданого кінцевому бенефіціару кредиту у гривневому еквіваленті. Повернення отриманих кредитнихкоштів здійснюється відповідно до графіку передбаченого субкредитною угодою.
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	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

	Рівень реалізації інвестиційного проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ та ЄБРР  накінець року (відсотків)
	25,0
	25,0
	0,0
	0,0
	-25,0

	Рівень готовності до експлуатації об'єктів будівництва станцій метрополітену (відсотків)
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0
	-10,0

	Середні витрати на 1 м будівництва перегінного тунелю метрополітену (тис. гривень)
	933,7
	933,7
	0,0
	0,0
	-933,7

	Середні витрати на будівництво 1 електродепо метрополітену (тис. гривень)
	1 370 315,0
	1 370 315,0
	0,0
	0,0
	-1 370 315,0

	Середні витрати на придбання 1 вагону метрополітену (тис. гривень)
	64 675,0
	64 675,0
	0,0
	0,0
	-64 675,0

	Кількість споруджених станцій метрополітену (одиниць)
	0,3
	0,3
	0,0
	0,0
	-0,3

	Загальний обсяг видатків за Фінансовою та Кредитною  угодами  між Україною та ЄБРР, іміж Україною та ЄІБ ("Інвестиційний проєкт "Подовження третьої лінії метрополітену ум. Харкові") (тис. гривень)
	2 090 120,8
	2 090 120,8
	0,0
	0,0
	-2 090 120,8

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	У звітному періоді касові видатки за відповідною бюджетною програмою не проводилися, у зв’язку з чим заплановані заходи КП «Харківський метрополітен» не були реалізовані у запланованому обсязі. Ключовим фактором, що стримував виконання заходів, залишалася складна безпекова ситуація, спричинена триваючою військовою агресією російської федерації проти України, яка суттєво вплинула на стабільне функціонування об’єктів критичної інфраструктури міста Харкова. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

	Зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів
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	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	У звітному році касові видатки за відповідною бюджетною програмою не здійснювалися. Відповідно, заплановані заходи КП «Харківський метрополітен» у повному обсязі не реалізовані. 
Основним стримуючим фактором стала складна безпекова ситуація, пов’язана з триваючою військовою агресією російської федерації проти України, що істотно вплинула на стабільність функціонування критичної інфраструктури міста Харкова. Зазначені обставини обмежили можливість своєчасного проведення закупівельних процедур, виконання підготовчих робіт та забезпечення належної організації реалізації заходів Проєкту. 

	ефективність надання публічних послуг

	Надання публічних послуг у межах бюджетної програми не передбачалося, оскільки програма має інвестиційний характер та спрямована на фінансування заходів з будівництва об’єктів транспортної інфраструктури (Харківського метрополітену). 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Показники бюджетної програми сформовано відповідно до її мети та завдань та відображають основні результати діяльності. 
Планування здійснювалося з урахуванням прогнозних обсягів фінансування та етапів реалізації проєкту.  

	стан фінансової дисципліни

	Обсяг кредиторської заборгованості відповідає непогашеному обсягу наданого кінцевому бенефіціару кредиту у гривневому еквіваленті. Повернення отриманих кредитних коштів здійснюється відповідно до графіку передбаченого субкредитною угодою  

	врахування результатів контрольних заходів

	Контрольних заходи в звітному році не здійснювались 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Система управління бюджетними коштами в межах реалізації бюджетної програми функціонує відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Бюджетна програма відповідає цілям державної політики у сфері розвитку міської інфраструктури та модернізації об’єктів критичної інфраструктури, спрямована на підвищення безпеки, надійності та якості надання транспортних послуг населенню. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення ефективності управління бюджетними коштами
	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконаннябюджетної програми. Прискорення процесу затвердження нормативно-законодавчих актів,що стосуються виконання проекту
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	Державний секретар
	
	Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
	

	
	
	(підпис)
	(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	
	
	РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  за 2025 рік 
Міністерство розвитку громад та територій України 
ід-47666 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=312, КПК=3121610, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 
13.03.2026  16:38:45 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 
13.03.2026  16:52:27 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) 
3f7f9a2b-c4db-4549-8eef-775b49161b55 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	47666
	11-03-2026 11:51:49
	АІС "ГРК"
	3f7f9a2b-c4db-4549-8eef-775b49161b55
	5 з 5


.
6F69CD4F00865CBEE00D8EF6E3AE1751.png




