| Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 312 |  |  |  |  |  | Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КВКВК ДБ) |  |  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3121620 |  |  |  |  |  | 0180 |  | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ) |  |  |  |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ціль державної політики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здійснення заходів щодо відновлення соціальної та житлової інфраструктури на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (підконтрольна Україні територія), метою яких є подолання наслідків збройної агресії російської федерації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Відновлення соціальної та житлової інфраструктури на підконтрольній Україні території за напрямами:- відновлення та модернізація інфраструктури для тимчасового розміщення та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, в т.ч. відновлення / будівництво систем опалення таких будівель, підвищення їх енергоефективності;- відновлення та реконструкція громадських будівель (медичних та навчальних закладів, адміністративних будівель тощо), які забезпечують надання послуг значній кількості внутрішньо переміщених осіб, підвищення їх енергоефективності- відновлення та модернізація критичної інфраструктури. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Видатки / надання кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  | План зі змінами |  |  | Факт |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 47774 |  |  |  |  |  | 10-03-2026 12:36:26 |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  |  | b1c90a63-3b7c-414b-b461-f2222ae3f078 |  |  |  |  |  |  |  | 1 з 6 |  |

| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000,0 |  |  | 5 000 000,0 |  |  |  | 1 872 134,4 |  |  | 0,0 |  |  | -3 127 865,6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у тому числі: |  |  |  | загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000,0 |  |  | 5 000 000,0 |  |  |  | 1 872 134,4 |  |  | 0,0 |  |  | -3 127 865,6 |  |  |  |
| Реалізація проектів, у визначених Фінансовою угодою секторах, всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000,0 |  |  | 5 000 000,0 |  |  |  | 1 872 134,4 |  |  | 0,0 |  |  | -3 127 865,6 |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  | загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000,0 |  |  | 5 000 000,0 |  |  |  | 1 872 134,4 |  |  | 0,0 |  |  | -3 127 865,6 |  |  |  |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 грудня 2020 року підписано Фінансову угоду (Проект «Програма з відновлення України») між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі - Фінансова угода) про наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 340 млн євро. для забезпечення фінансування проектів, спрямованих на відновлення об'єктів інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військових дій в східних регіонах України, яку ратифіковано Законом України від 14 липня 2021 року № 1645-IX «Про ратифікацію Фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2021 році затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України (постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1324). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект знаходиться в активній стадії реалізації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затверджено до реалізації в рамках Програми 150 проектів загальною вартістю за рахунок кредитних коштів ЄІБ - 12,9 млрд грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для реалізації 150 проеєктів укладено 150 Угод про передачу коштів позики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Довготривалі процедури закупівель (брак кваліфікованих фахівців), уповільнення темпів будівельних робіт, спричинених нестачею у підрядних організацій кваліфікованих робітників (зокрема, у зв'язку з мобілізацією), здійснення відбору нових проєктів, схвалення потреби на виконання додаткових робіт, які виникли під час будівництва та не могли бути передбачені проєктною документацією. Зазначене пояснює відхилення фактичних показників від планових. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |
| КЕКВ / ККК |  | План |  |  |  |  | План зі змінами |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  |  |  |  |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |  |  |  |
|  |  | Загальний фонд |  |  |  | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд |  |  |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд |  |  | Загальний фонд |  |  |  | Спеціальний фонд |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |
| 3220 |  | 0,0 |  |  |  | 5 000 000,0 | 0,0 | 5 000 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 872 134,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | -3 127 865,6 |
| Всього: |  | 0,0 |  |  |  | 5 000 000,0 | 0,0 | 5 000 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 872 134,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | -3 127 865,6 |
| Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 грудня 2020 року підписано Фінансову угоду (Проект «Програма з відновлення України») між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі - Фінансова угода) про наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 340 млн євро. для забезпечення фінансування проектів, спрямованих на відновлення об'єктів інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військових дій в східних регіонах України, яку ратифіковано Законом України від 14 липня 2021 року № 1645-IX «Про ратифікацію Фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2021 році затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України (постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1324). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47774 |  |  |  |  | 10-03-2026 12:36:26 |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  |  |  |  | b1c90a63-3b7c-414b-b461-f2222ae3f078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 з 6 |  |

| У 2023 - 2025 роках для реалізації 150 проектів укладено 150 Угод про передачу коштів позики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Довготривалі процедури закупівель, брак кваліфікованих фахівців та отримання дозволів на початок будівельних робіт спричинили низький ступінь реалізації проектів, що пояснює відхилення фактичних показників від планових. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |  |
| КЕКВ / ККК |  |  | Дебіторська заборгованість |  |  |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  |  |  |  |  | на початок звітного року |  | на кінець звітного року |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всього |  |  | з неї прострочена |  |  |  |  | всього |  | з неї прострочена |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станом на 01.01.2026 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Результативні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативний показник |  |  |  |  |  | План |  | План зі змінами |  |  | Факт |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Реалізація проектів, у визначених Фінансовою угодою секторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародної фінансової організації на впровадження проектів в рамках Програми з відновлення України (тис. гривень) |  |  |  |  |  | 16 524 000,0 |  | 16 524 000,0 |  |  | 16 524 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Програми з відновлення України (одиниць) |  |  |  |  |  | 157,0 |  | 157,0 |  |  | 150,0 |  | 0,0 |  | -7,0 |  |
| Середня вартість одного проекту (тис. гривень) |  |  |  |  |  | 31 847,1 |  | 31 847,1 |  |  | 12 480,9 |  | 0,0 |  | -19 366,2 |  |
| Рівень виконання проекту "Програма з відновлення України (відсотків) |  |  |  |  |  | 57,5 |  | 57,5 |  |  | 15,7 |  | 0,0 |  | -41,8 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення за показником «Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Програми з відновлення України» виникло у зв'язку з тим, що у 2025 році було виключено 7 проектів з реалізації в рамках програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крім того, відхилення за показниками «Середня вартість одного проекту» та «Рівень виконання проекту «Програма з відновлення України» пов’язане з низьким ступенем фактичної реалізації проектів та виключенням проектів з реалізації в рамках програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47774 |  | 10-03-2026 12:36:26 |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  | b1c90a63-3b7c-414b-b461-f2222ae3f078 |  |  |  |  |  |  | 3 з 6 |

| 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям використання бюджетних коштів / результативний показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 рік (факт за рік, що передує звітному) |  |  |  | 2025 рік (факт за звітний рік) |  |  |  | Відхилення (+/-) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| Реалізація проектів, у визначених Фінансовою угодою секторах (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  | загальний фонд |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | 721 078,5 |  |  |  | 1 872 134,4 |  |  |  | 1 151 055,9 |  |  |
| Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародної фінансової організації на впровадження проектів в рамках Програми з відновлення України (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 083 420,0 |  |  |  | 16 524 000,0 |  |  |  | 1 440 580,0 |  |  |
| Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Програми з відновлення України (одиниць) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  | -5,0 |  |  |
| Середня вартість одного проекту (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 652,1 |  |  |  | 12 480,9 |  |  |  | 7 828,8 |  |  |
| Рівень виконання проекту "Програма з відновлення України (відсотків) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  | 15,7 |  |  |  | 10,9 |  |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення за показником «Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародної фінансової організації на впровадження проектів в рамках Програми з відновлення України», у порівнянні з попереднім роком пов’язане з тим, що показник залежить від обмінного курсу гривні до долара США та обмінного курсу ЄВРО/долар США. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення за показником «Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Програми з відновлення України», у порівнянні з показником попереднього року, пов’язане з тим, що у 2025 році 5 проектів було виключено з реалізації в рамках програми, а також низьким ступенем фактичної реалізації проектів - брак підрядників, нестача у підрядних організацій кваліфікованих робітників (зокрема, у зв'язку з мобілізацією), зміни в будівельних нормах спричиняють затримки в реалізації проектів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення за показником «Середня вартість одного проекту» пов’язане з низьким ступенем фактичної реалізації проектів, та відхиленням планових та касових видатків. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник «Рівень виконання проекту «Програма з відновлення України» змінився, у зв’язку з тим, що триває реалізація проектів. Показник є накопичувальним та враховує суму здійснених касових видатків за всі роки реалізації програми. Низький ступінь фактичної реалізації проектів пояснюється уповільненням темпів будівельних робіт, спричинених нестачею у підрядних організацій кваліфікованих робітників (зокрема, у зв'язку з мобілізацією), довготривалими процедурами закупівель, отриманням дозволів на початок будівельних робіт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсутні зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  | Найменування контрольного заходу |  |  |  | Пропозиція за результатами контрольного заходу |  |  |  |  |  |  |  | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Контрольних заходів у 2025 році не здійснювалось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47774 |  |  |  |  |  | 10-03-2026 12:36:26 |  | АІС "ГРК" |  |  |  | b1c90a63-3b7c-414b-b461-f2222ae3f078 |  |  |  |  |  |  |  | 4 з 6 |

| 09 грудня 2020 року підписано Фінансову угоду (Проект «Програма з відновлення України») між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі - Фінансова угода) про наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 340 млн євро. для забезпечення фінансування проектів, спрямованих на відновлення об'єктів інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військових дій в східних регіонах України, яку ратифіковано Законом України від 14 липня 2021 року № 1645-IX «Про ратифікацію Фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком». У 2021 році затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України (постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1324). Наприкінці 2021 року оголошено про проведення відбору проектів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок відповідної субвенції, в рамках Фінансової угоди «Програма з відновлення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком, термін подання проектів завершився 21.02.2022. Разом з тим, внаслідок військової агресії та повномасштабного вторгнення рф виникла необхідність у внесенні змін до Порядку та умов з метою зміни пріоритетів надання субвенції та розширення географії проекту. Затверджено до реалізації в рамках Програми 150 проектів загальною вартістю за рахунок кредитних коштів ЄІБ – 12,9 млрд грн. Станом на 31.12.2025 отримано транші від ЄІБ у розмірі 115 млн євро. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ефективність надання публічних послуг |  |  |  |  |
| Фактична реалізація проєктів розпочалася у 2024 році, за рахунок кредитних коштів оплачено виконані роботи, послуги з технічного нагляду та послуги інженера-консультанта у розмірі 2593,2 млн грн. У 2025 році завершено реалізацію 14 проектів. Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» передбачено бюджетні призначення для реалізації КПКВК 3121620 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України» в обсязі 5 000 000,0 тис. гривень державного бюджету. Затверджено постановою КМУ від 15 грудня 2021 р. 1324 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України» (зміни до постанови від 7 березня 2025 р. № 269). Для реалізації 150 проектів укладено 150 Угод про передачу коштів позики. Станом на 31.12.2025 за 150 проектами: за 121 проектами ведуться будівельні роботи; за 15 проектами подовжуються процедури закупівель; за 14 проектами будівельні роботи закінчено. |  |  |  |  |
| ефективність системи планування показників бюджетної програми |  |  |  |  |
| Під час планування показників бюджетної програми виникають складності у зв’язку із непередбачуваністю певних процесів, зокрема, у 2025 році відбулось виключення із запланованих 7 проектів з реалізації в рамках програми, оскільки громадам вдалось залучити інші джерела фінансування проєктів (грантові кошти, кошти місцевого бюджету, тощо). Крім того, відхилення фактичних показників від планових пов’язане з низьким ступенем фактичної реалізації проектів через довготривалі процедури закупівель, брак кваліфікованих фахівців та довготривале отримання дозволів на початок будівельних робіт. |  |  |  |  |
| стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |
| За період 2024-2025 роки за проектами здійснено оплату на загальну суму 3 076,3 млн. грн, з них зі спеціального фонду - 2 593,2 млн. грн., з місцевого бюджету - 483,1 млн. грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець звітного періоду відсутня. Фінансування здійснювалося в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до вимог чинного законодавства.? |  |  |  |  |
| врахування результатів контрольних заходів |  |  |  |  |
| У звітному періоді контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення державного фінансового контролю, щодо цієї бюджетної програми не проводилися. Зауваження та пропозиції відсутні. |  |  |  |  |
| ефективність системи управління бюджетними коштами |  |  |  |  |
| Управління бюджетними коштами здійснювалося відповідно до затвердженого Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1324 та інших нормативно-правових актів. За результатами звітного періоду система управління бюджетними коштами забезпечила достатній рівень ефективності, результативності, дотримання принципів цільового та |  |  |  |  |
| 47774 | 10-03-2026 12:36:26 | АІС "ГРК" | b1c90a63-3b7c-414b-b461-f2222ae3f078 | 5 з 6 |

| економного використання бюджетних коштів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації забезпечення фінансування проектів, спрямованих на відновлення об'єктів інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії рф проти України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрям підвищення ефективності бюджетної програми |  |  |  |  | Захід |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покращення якості планування бюджетної програми та підвищення ефективності використання бюджетних асигнувань. |  |  |  |  | Проведення заходів з моніторингу, аналізу та контролю за ефективним використанням бюджетних коштів кінцевими бенефіціарами, здійснення у разі необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань між адміністративно-територіальними одиницями в межах загального обсягу бюджетних призначень. |  |  |  |
|  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Сергій БІЛЕЦЬКИЙ |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  |  |  | РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік Міністерство розвитку громад та територій України ід-47774 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=312, КПК=3121620, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 13.03.2026 16:38:46 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 13.03.2026 16:52:29 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) b1c90a63-3b7c-414b-b461-f2222ae3f078 |  |  |  |  |  |
| 47774 |  |  | 10-03-2026 12:36:26 |  | АІС "ГРК" |  | b1c90a63-3b7c-414b-b461-f2222ae3f078 |  | 6 з 6 |

.