	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Результати оцінки ефективності бюджетної програми
 за 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	312
	
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	(КВКВК ДБ)
	
	
	
	(найменування головного розпорядника коштів)
	

	2.
	Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

	
	
	
	
	
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
	

	3.
	3121640
	
	0180
	
	Субвенція з державного бюджету бюджету Харківської міської територіальної громади на подовження третьої лініїметрополітену у м. Харкові

	
	(КПКВК ДБ)
	
	(КФКВК)
	
	(найменування бюджетної програми)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	4. Ціль державної політики:

	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	Мета бюджетної програми

	Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові 

	
	
	

	Завдання бюджетної програми:

	1)  Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення.Подовження третьої лінії метрополітену у м.Харкові

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Видатки / надання кредитів

	5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	Напрям використання бюджетних коштів
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхиленняплану зі змінамивід плану (+/-)
	Відхиленняфакту від планузі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	2 090 120,8
	2 090 120,8
	0,0
	0,0
	-2 090 120,8

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	2 090 120,8
	2 090 120,8
	0,0
	0,0
	-2 090 120,8

	Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові, всього
	2 090 120,8
	2 090 120,8
	0,0
	0,0
	-2 090 120,8

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	2 090 120,8
	2 090 120,8
	0,0
	0,0
	-2 090 120,8

	Пояснення щодо відхилень:

	 Відхилення факту від плану виникло внаслідок відсутності в звітному році касових видатків. Ключовим фактором, що стримував виконання заходів, залишалася складнабезпекова ситуація, спричинена триваючою військовою агресією російської федерації проти України, яка суттєво вплинула на стабільне функціонування об’єктів критичноїінфраструктури міста Харкова.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ /ККК
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення плану
зі змінами від плану (+/-)
	Відхилення факту
від плану зі змінами (+/-)

	
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд
	Загальний фонд
	Спеціальнийфонд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3220
	0,0
	2 090 120,8
	0,0
	2 090 120,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-2 090 120,8

	Всього:
	0,0
	2 090 120,8
	0,0
	2 090 120,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-2 090 120,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . 

	Пояснення щодо відхилень:

	Внесення змін до запланованих розписом державного бюджету обсягів видатків ану протягом звітного року не здійснювалося. Відхилення факту від плану виникло внаслідоквідсутності в звітному році касових видатків.

	

	Ключовим фактором, що стримував виконання заходів, залишалася складна безпекова ситуація, спричинена триваючою військовою агресією російської федерації проти України,яка суттєво вплинула на стабільне функціонування об’єктів критичної інфраструктури міста Харкова.

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Стан фінансової дисципліни
	

	
	
	
	
	
	
	
	(тис грн)

	КЕКВ / ККК
	Дебіторська заборгованість
	Кредиторська заборгованість

	
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року
	на початок
звітного року
	на кінець звітного року

	
	
	всього
	з неї прострочена
	
	всього
	з неї прострочена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ВСЬОГО за бюджетною програмою:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
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	7. Результативні показники

	7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

	
	
	
	
	
	
	

	Результативний показник
	План
	План зі змінами
	Факт
	Відхилення
плану зі змінами
від плану (+/-)
	Відхилення
факту від плану
зі змінами (+/-)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

	Рівень реалізації інвестиційного проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ та ЄБРР  накінець року (відсотків)
	25,0
	0,0
	0,0
	-25,0
	0,0

	Рівень готовності до експлуатації об'єктів будівництва станцій метрополітену (відсотків)
	10,0
	0,0
	0,0
	-10,0
	0,0

	Середні витрати на будівництво 1 станції метрополітену (тис. гривень)
	700 000,0
	700 000,0
	0,0
	0,0
	-700 000,0

	Середні витрати на 1 м будівництва перегінного тунелю метрополітену (тис. гривень)
	933,7
	933,7
	0,0
	0,0
	-933,7

	Середні витрати на будівництво 1 електродепо метрополітену (тис. гривень)
	1 370 315,0
	0,0
	0,0
	-1 370 315,0
	0,0

	Середні витрати на придбання 1 вагону метрополітену (тис. гривень)
	64 675,9
	0,0
	0,0
	-64 675,9
	0,0

	Кількість споруджених електродепо метрополітену (одиниць)
	0,3
	0,0
	0,0
	-0,3
	0,0

	Придбання вагонів метрополітену (одиниць)
	25,0
	0,0
	0,0
	-25,0
	0,0

	Загальний обсяг видатків за Фінансовою та Кредитною  угодами між Україною та ЄБРР, іміж Україною  та ЄІБ ("Інвестиційний проєкт "Подовження третьої лінії метрополітену ум. Харкові") (тис. гривень)
	2 090 120,8
	0,0
	0,0
	-2 090 120,8
	0,0

	Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

	Відхилення факту від плану виникло внаслідок відсутності в звітному році касових видатків.  

	Ключовим фактором, що стримував виконання заходів, залишалася складна безпекова ситуація, спричинена триваючою військовою агресією російської федерації проти України, яка суттєво вплинула на стабільне функціонування об’єктів критичної інфраструктури міста Харкова. 

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

	
	

	7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
	

	
	
	
	
	

	Напрям використання бюджетних коштів
/ результативний показник
	2024 рік
(факт за рік,
що передує звітному)
	2025 рік
(факт за звітний рік)
	Відхилення (+/-)

	1
	2
	3
	4

	Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові (тис. грн)

	у тому числі:
	загальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	
	спеціальний фонд
	0,0
	0,0
	0,0

	Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
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	Зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів відсутні

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

	У звітному періоді та  попередньому бюджетному періоді касові видатки за  бюджетною програмою не здійснювалися. У зв’язку з чим досягнення визначеної мети та виконання передбачених завдань фактично не відбулося. Реалізація заходів перенесена на наступні бюджетні періоди з урахуванням актуальних умов. Ключовим фактором, що стримував виконання заходів, залишалася складна безпекова ситуація, спричинена триваючою військовою агресією російської федерації проти України, яка суттєво вплинула на стабільне функціонування об’єктів критичної інфраструктури міста Харкова. 

	ефективність надання публічних послуг

	Надання публічних послуг у межах бюджетної програми не передбачалося, оскільки програма має інвестиційний характер та спрямована на фінансування заходів з будівництва об’єктів транспортної інфраструктури (Харківського метрополітену). 

	ефективність системи планування показників бюджетної програми

	Показники бюджетної програми сформовано відповідно до її мети та завдань та відображають основні результати діяльності. Планування здійснювалося з урахуванням прогнозних обсягів фінансування та етапів реалізації проєкту.  

	стан фінансової дисципліни

	Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні  

	врахування результатів контрольних заходів

	Контрольні заходи у звітному році не проводились 

	ефективність системи управління бюджетними коштами

	Система управління бюджетними коштами в межах реалізації бюджетної програми функціонує відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

	вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

	Бюджетна програма відповідає цілям державної політики у сфері розвитку міської інфраструктури та модернізації об’єктів критичної інфраструктури, спрямована на підвищення безпеки, надійності та якості надання транспортних послуг населенню. 

	
	
	

	10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

	
	
	

	№ з/п
	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
	Захід

	1
	2
	3

	1
	Підвищення ефективності управління бюджетними коштами
	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконаннябюджетної програми. Прискорення процесу затвердження нормативно-законодавчих актів,що стосуються виконання проекту
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	Державний секретар
	
	Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
	

	
	
	(підпис)
	(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
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