	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101060
	
	0470
	
	Функціонування Фонду енергоефективності
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, досягнення цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов’язаннями України, відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Підтримка ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективностібудівель та енергозбереження

	2
	Підтримка ініціатив щодо здійснення  заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів за умови незмінності або поліпшення якостінадання житлово-комунальних послуг, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії

	3
	Реалізація програм у житловому секторі, пов’язаних з відновленням будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федераціїпроти України

	4
	Забезпечення функціонування ДУ "Фонд енергоефективності"





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	240 000,0
	0,0
	240 000,0
	240 000,0
	0,0
	240 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Поповнення статутного капіталу державної установи«Фонд енергоефективності»
	240 000,0
	0,0
	240 000,0
	240 000,0
	0,0
	240 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутні.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальна вартість проектів, реалізованих  іззалученням коштів статутного капіталу ДУ"Фонд енергоефективності" (далі - Фонд)
	тис.гривень
	внутрішньогосподарськийоблік
	1 291 179,6
	920 358,1
	-370 821,5

	2
	Фактичний розмір статутного капіталу Фонду накінець року
	гривень
	постанова КМУ від20.12.2017 № 1099
	3 059 329 220,0
	3 059 329 220,0
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Фактичний показник загальної вартості проектів, реалізованих із залученням коштів статутного капіталу ДУ "Фонд енергоефективності" склав 920 358,1 тис. грн, що на 370 821,5 тис. грн або 28,7% менше запланованого. Затверджений показник загальної вартості проектів, реалізованих із залученням коштів статутного капіталу Фонду, базувався на загальній плановій кількості та середніх вартостях проектів, які планувалось реалізувати із залученням фінансування Фонду, в межах суми поповнення  статутного капіталу у 2025 році. Фактичний показник відображає реальний стан щодо загальної вартості проектів, реалізованих в період з 20.08.2025 (дати затвердження видатків на програму) по 31.12.2025 в межах суми поповнення статутного капіталу Фонду у 2025 році. За вказаний період було реалізовано проектів в рамках програми підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) на 30 або 23,1% менше запланованих; проектів в рамках програми відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (ВІДНОВИДІМ) – на 21 або 10,7% менше. 





	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість проектів, реалізованих в рамкахпрограми підтримки здійснення заходів зпідвищення рівня енергетичної ефективності таенергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ)
	одиниць
	внутрішньогосподарськийоблік
	130,0
	100,0
	-30,0

	2
	Кількість проектів, реалізованих в рамкахпрограми відновлення будівель, зруйнованихта/або пошкоджених внаслідок збройної агресіїросійської федерації проти України(ВІДНОВИДІМ)
	одиниць
	внутрішньогосподарськийоблік
	196,0
	175,0
	-21,0

	3
	Кількість проектів, реалізованих в рамкахпрограми підтримки здійснення заходів длязабезпечення зменшення обсягу споживанняенергетичних ресурсів, включаючи заходи щодозбільшення частки енергії, виробленої звідновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ)
	одиниць
	внутрішньогосподарськийоблік
	34,0
	34,0
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	На виконання вищенаведених показників вплинули терміни прийняття рішень щодо поповнення статутного капіталу Фонду в 2025 році та швидкість завершення проектів ОСББ в межах дії програм, на що Фонд не має впливу. 

	1. Кількість проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) становить 100, що на 23,1% менше запланованого рівня внаслідок меншого ніж планувалось терміну виплат в межах суми поповнення статутного капіталу Фонду у 2025 році. 

	2. Кількість проектів, реалізованих в рамках програми відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (ВІДНОВИДІМ) становить 175, шо на 10,7% менше запланованого рівня внаслідок меншого ніж планувалось терміну виплат в межах суми поповнення статутного капіталу Фонду у 2025 році. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середня вартість одного проекту за програмоюпідтримки здійснення заходів з підвищеннярівня енергетичної ефективності таенергозбереження будівель
	тис.гривень
	внутрішньогосподарськийоблік
	6 632,9
	5 644,1
	-988,8

	2
	Середній розмір відшкодування Фондомвартості одного проекту за програмоюпідтримки здійснення заходів з підвищеннярівня енергетичної ефективності таенергозбереження будівель
	тис.гривень
	внутрішньогосподарськийоблік
	1 020,5
	1 038,8
	18,3

	3
	Середня вартість одного проекту за програмоювідновлення будівель, зруйнованих та/абопошкоджених внаслідок збройної агресіїросійської федерації проти України
	тис.гривень
	внутрішньогосподарськийоблік
	1 947,0
	1 773,5
	-173,5





	4
	Середній розмір відшкодування Фондомвартості одного проекту за програмоювідновлення будівель, зруйнованих та/абопошкоджених внаслідок збройної агресіїросійської федерації проти України
	тис.гривень
	внутрішньогосподарськийоблік
	389,4
	354,7
	-34,7

	5
	Середня вартість одного проекту за програмоюпідтримки здійснення заходів для забезпеченнязменшення обсягу споживання енергетичнихресурсів, включаючи заходи щодо збільшеннячастки енергії, виробленої з відновлюванихджерел енергії
	тис.гривень
	внутрішньогосподарськийоблік
	1 390,9
	1 340,9
	-50,0

	6
	Середній розмір відшкодування Фондомвартості одного проекту за програмоюпідтримки здійснення заходів для забезпеченнязменшення обсягу споживання енергетичнихресурсів, включаючи заходи щодо збільшеннячастки енергії, виробленої з відновлюванихджерел енергії
	тис.гривень
	внутрішньогосподарськийоблік
	911,9
	876,4
	-35,5

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Фактичні показники відображають реальний стан щодо середніх вартостей проектів, реалізованих в рамках програм в період з 20.08.2025 (дати затвердження видатків на програму) по 31.12.2025 в межах суми поповнення статутного капіталу Фонду у 2025 році. 

	1. Фактична середня вартість одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) склала 5 644,1 тис грн, що на 988,8 тис грн або 14,9% менше запланованого показника внаслідок наступних чинників. В 2025 році були завершені більш дешеві проекти: 15 проектів з вартістю до 1 млн грн; в т. ч. два проекти з мінімально низькими вартостями – 185,4 та 223,7 тис. грн. 40%-50% ОСББ користуються правом подовжити термін виконання проектів, що також впливає та фактичні показники. Фактичні вартості виконаних проектів за період зазвичай нижче запланованих внаслідок того, що ОСББ користуються правом відмовлятись від впровадження деяких заходів в межах дії програми.  

	2. Фактичний показник середнього розміру відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) перевищує запланований на 18,3 тис. грн або 1,79% за рахунок зменшення (з 80% на 50%) ставки співфінансування проектів донорами в рамках Угод EE4U та EE4UII починаючи з 01.10.2025 та відповідно збільшення ставки відшкодування Фондом  (з 20% на 50%), що пояснює одночасне зменшення середньої вартості проекту та збільшення розміру відшкодування. 

	3. Фактична середня вартість одного проекту за програмою відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (ВІДНОВИДІМ) склала 1 773,5 тис. грн, що на 173,5 тис. грн або 8,9% менше запланованого показника: мінімальна вартість 104,2 тис. грн, максимальна вартість 8 056,8 тис. грн. 

	4. Фактичний показник середнього розміру відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмою відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації (ВІДНОВИДІМ) склав 354,7 тис грн, що на 34,7 тис грн або 8,9% менше запланованого рівня внаслідок зменшення середньої вартості одного проекту. 

	5. Фактична середня вартість одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ) склав 1 340,9 тис грн, що на 50 тис грн або 3,6% менше запланованого. 

	6. Фактичний показник середнього розміру відшкодування Фондом вартості одного проекту за програмою підтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ) – 876,4 тис грн, що на 35,5 тис грн або 3,9% менше запланованого. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0





	1
	Рівень економії споживання енергетичнихресурсів за сукупністю всіх проектів, щофінансуються Фондом або спільно з Фондом
	відсотків
	внутрішньогосподарськийоблік
	20,0
	20,0
	0,0

	2
	Рівень поповнення статутного капіталу Фондустаном на кінець року
	відсотків
	внутрішньогосподарськийоблік
	100,0
	100,0
	0,0

	3
	Рівень відшкодування Фондом вартостіпроектів, реалізованих ів рамках програмипідтримки здійснення заходів з підвищеннярівня енергетичної ефективності таенергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ)
	відсотків
	внутрішньогосподарськийоблік
	15,4
	18,4
	3,0

	4
	Рівень відшкодування Фондом вартостіпроектів, реалізованих в рамках програмивідновлення будівель, зруйнованих та/абопошкоджених внаслідок збройної агресіїросійської федерації проти України(ВІДНОВИДІМ)
	відсотків
	внутрішньогосподарськийоблік
	20,0
	20,0
	0,0

	5
	Рівень відшкодування Фондом вартостіпроектів, реалізованих в рамках програмипідтримки здійснення заходів для забезпеченнязменшення обсягу споживання енергетичнихресурсів, включаючи заходи щодо збільшеннячастки енергії, виробленої з відновлюванихджерел енергії (ГРІНДІМ)
	відсотків
	внутрішньогосподарськийоблік
	65,6
	65,4
	-0,2

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	3. Фактичний рівень відшкодування Фондом вартості проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності та енергозбереження будівель (ЕНЕРГОДІМ) склав 18,4%, що на 3 відсоткові пункти більше за затверджений результативними показниками за рахунок зменшення (з 80% на 50%) ставки співфінансування проектів донорам в рамках Угод EE4U та EE4UII починаючи з 01.10.2025 та відповідно збільшення ставки відшкодування Фондом  (з 20% на 50%) 

	5. Фактичний рівень відшкодування Фондом вартості проектів, реалізованих в рамках програми підтримки здійснення заходів для забезпечення зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, включаючи заходи щодо збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ГРІНДІМ), склав 65,4%, що на 0,2 відсоткові пункти або менше за затверджений результативними показниками, що вказує на незначне відхилення.  

	Розрахунки показників 3-5 напряму залежать від сум відшкодування Фондом всіх проектів за програмами та сум вартостей всіх проектів за програмами, реалізованих в період з 20.08.2025 (дати затвердження видатків на програму) по 31.12.2025 в межах суми поповнення статутного капіталу Фонду у 2025 році.  

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 20.08.2025 № 4571-IX за загальним фондом державного бюджету затверджено бюджетні призначення в сумі 240 000,00 тис грн. за новою бюджетною програмою КПКВК 3101060 «Функціонування Фонду енергоефективності». Касові видатки проведені ДКСУ 25.12.2025р. в сумі 240 000,00 тис грн  - 100% від затвердженої суми. 

	Основним результативним показником паспорта бюджетної програми є кількість проектів, реалізованих в рамках програм Фонду, відхилення допустимі в рамках затверджених цілей та напрямків за рахунок того, що фактичні показники відображають дані по реалізованих проектах у період з 20.08.2025 по 31.12.2025р, а не за повний 2025 рік.  

	Виконання показника «Рівень економії споживання енергетичних ресурсів за сукупністю всіх проектів, що фінансуються Фондом або спільно з Фондом» становить 20%, що відповідає затвердженому показнику. 





	На інші результативні показники Фонд безпосередньо не впливає, вони відображають фактичні дані реалізованих проектів в рамках програм Фонду. Так, в процесі реалізації проектів Бенефіціари можуть відмовитись від реалізації деяких запланованих заходів, подовжити термін реалізації на 3-6 місяців, внаслідок чого зменшується вартість проекту та сума відшкодування Фондом та змінюється очікуваний термін реалізації. Крім того під час верифікації можуть бути виявлені неприйнятні заходи, які Фонд не відшкодовує в рамках програм, і це також зменшує суму відшкодування Фондом. Крім того, в рамках програми «ЕНЕРГОДІМ» пакети А та пакети Б мають різні вартості, зміна у співвідношенні кількості реалізованих проектів за пакетом А та пакетом Б впливає на середню вартість реалізованих проектів та суму відшкодування Фондом.   

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 20 серпня 2025 року № 4571-IX Мінрозвитку, як головному розпоряднику бюджетних коштів, було передбачено нову бюджетну програму КПКВК 3101060 «Функціонування Фонду енергоефективності» із загальною сумою бюджетних призначень 240 000,0 тис. гривень. У звітному році здійснено поповнення статутного капіталу ДУ «Фонд енергоефективності» у сумі 240 000,0 тис. грн., що становить 100,0 відсотків від запланованого річного обсягу. Фактичний розмір статутного капіталу Фонду станом на 01.01.2026 складає 3 059 329,22 тис. гривень. 

	Бюджетна програма за КПКВК 3101060 «Функціонування Фонду енергоефективності» має постійний характер та спрямована на виконання завдань і функцій визначених законом України «Про Фонд енергоефективності» від 08.06.2017 №2095-VIII та окремих рішень Кабінету Міністрів України.  

	Кошти, отримані за бюджетною програмою, дозволили Фонду енергоефективності в умовах воєнного стану досягти мети бюджетної програми щодо зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів, збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, досягнення цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов’язаннями України, та відновлення будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. В межах суми поповнення статутного капіталу Фонду у 2025 році, за період з 20.08.2025 (дати затвердження видатків на програму) по 31.12.2025. За підтримки Фонду було реалізовано 309 проектів  за трьома програмами, в т.ч.: ЕНЕРГОДІМ - 100, ВІДНОВИДІМ - 175, ГРІНДІМ - 34. Досягнуто рівень економії  споживання енергетичних ресурсів 20% за сукупністю всіх проектів, які фінансувались Фондом. Виконання показників бюджетної програми у 2025 році свідчить про ефективне використання коштів державного бюджету. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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