	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101120
	
	0620
	
	Реалізація Частини 2 інвестиційного проекту “Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачанняенергетичних ресурсів”
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Реалізація Частини 2 Проекту "Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів" 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Реалізація заходів з відновлення теплопостачання міст Харкова, Сум, Чернігова, Миколаєва, Кривого Рогу, Кременчука та Славути шляхом закупівлі,транспортування до об'єктів у межах України та постачання необхідного обладнання та матеріалів для підприємств централізованого теплопостачання містХаркова, Сум, Чернігова, Миколаєва, Кривого Рогу, Кременчука та Славути включаючи, серед іншого, мобільні та стаціонарні котли, що працюють тільки на тепло,мобільні когенераційні міні-установки, труби, фітинги, клапани, насосні агрегати і насоси, основні частини для ремонту мереж централізованого тепло- ігазопостачання, обладнання для ремонту сховищ рідкого палива та обладнання для альтернативних варіантів опалення, таких як електроопалення та опалення набіомасі





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	5 234 625,0
	5 234 625,0
	0,0
	4 911 138,4
	4 911 138,4
	0,0
	-323 486,6
	-323 486,6

	1
	Здійснення заходів з відновлення теплопостачаннямм. Харкова, Сум, Чернігова, Миколаєва, КривогоРогу, Кременчука та Славути
	0,0
	5 234 625,0
	5 234 625,0
	0,0
	4 911 138,4
	4 911 138,4
	0,0
	-323 486,6
	-323 486,6

	Джерелом доходів спеціального фонду були надходження коштів за ККД 42021200 "Гранти МБРР на відновлення та розвиток енергетичної інфраструктури".

	Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, в сумі 323 486,6 тис. грн:

	1) під час здійснення вибірки коштів гранту 19.12.2025 у розмірі 116 млн доларів США виникла курсова різниця в сумі 308 861,6 тис. грн = 116,0 млн. дол. США * (45,0 грн -42,3374 грн) (курс НБУ на дату проведення платежу на 19.12.2025 становив 42,3374 грн за 1 долар США, при прогнозному курсі на 2025 рік, який закладено в розрахунокпланових показників, 45 грн за 1 долар США);

	2) договір із консультантом із екологічних питань укладено 26.12.2025 із набранням чинності з 01.01.2026, тому заплановані кошти на оплату послуг в сумі 1 125,0 тис. грн узвітному періоді не використано;

	3) заплановані на аудит проєкту кошти в сумі 13 500,0 тис. грн не використано у зв'язку із відсутністю витрат з боку Міністерства. Аудит по використанню коштів гранту урозмірі 46,675 млн доларів США буде проводити Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), як сторона, яка використовувала ці кошти і у якої на аудит виділенокошти з переданого на них бюджету.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0





	1
	Загальний обсяг залучених грантових коштів навпровадження заходів по проекту в рамкахЧастини 2 Проекту «Відновленняенергозабезпечення у зимовий період тапостачання енергетичних ресурсів» (далі -Проект)
	тис.гривень
	Грантова угода від 12.04.2023№TF0C0424
	7 335 000,0
	6 838 162,5
	-496 837,5

	2
	Кількість найнятих консультантів Проекту
	чол.
	Внутрішньогосподарськийоблік
	1,0
	0,0
	-1,0

	3
	Оплата послуг консультанта з екологічнихпитань Проекту
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	1 125,0
	0,0
	-1 125,0

	4
	Оплата послуг з проведення аудиту Проекту
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	13 500,0
	0,0
	-13 500,0

	5
	Закупівля обладнання та матеріалів для тепловоїта електричної генерації м. Харкова
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	520 260,0
	489 476,8
	-30 783,2

	6
	Закупівля обладнання та матеріалів дляінженерних мереж теплопостачання м. Харкова
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	555 193,0
	522 342,8
	-32 850,2

	7
	Закупівля спецтехніки та спеціалізованогообладнання для м. Харкова
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	236 995,0
	222 972,3
	-14 022,7

	8
	Закупівля енергетичного та електричногообладнання для м. Харкова
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	139 270,0
	131 029,5
	-8 240,5

	9
	Закупівля хімічних реагентів длятеплопостачання м. Харкова
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	47 682,0
	44 860,7
	-2 821,3

	10
	Закупівля обладнання та матеріалів для тепловоїта електричної генерації м. Чернігова
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	454 950,0
	428 031,1
	-26 918,9

	11
	Закупівля обладнання та матеріалів для тепловоїта електричної генерації м. Сум
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	1 053 900,0
	991 541,9
	-62 358,1

	12
	Закупівля обладнання та матеріалів для тепловоїта електричної генерації м. Миколаєва
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	1 336 005,0
	1 256 955,1
	-79 049,9

	13
	Закупівля обладнання та матеріалів для тепловоїта електричної генерації м. Кременчука
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	259 245,0
	243 905,8
	-15 339,2

	14
	Закупівля обладнання та матеріалів дляпідключення котельні в м. Кривий Ріг
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	377 028,0
	354 719,7
	-22 308,3

	15
	Закупівля трубопроводів теплопостачання длям. Кривий Ріг
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	132 094,8
	124 278,9
	-7 815,9

	16
	Закупівля силового обладнання дляпідключення когенераційних установок в м.Кривий Ріг
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	3 877,2
	3 647,8
	-229,4

	17
	Закупівля обладнання та матеріалів для тепловоїта електричної генерації м. Славута
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	103 500,0
	97 376,0
	-6 124,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 





	п.1 Загальний обсяг запланованих до залучення грантових коштів на провадження проєкту становить 163 000,0 тис. доларів США, що в гривневому еквіваленті по плановому курсу 45,0 грн/дол. США становить 7 335 000,0 тис. грн. Фактична вибірка коштів гранту на реалізацію проєкту склала 162 675,0 тис. доларів США, що в гривневому еквіваленті по курсу на дату вибірки склало 6 838 162,5 тис. грн: 

	1) 22.11.2024 здійснено вибірку коштів гранту в сумі 46,675 млн доларів США по курсу 41,286 грн за 1 долар США; 

	2) 19.12.2025  здійснено вибірку коштів гранту в сумі 116 млн доларів США по курсу 42,3374 грн за 1 долар США. 

	Фактичний залишок суми гранту складає 325,0 тис. доларів США. Сума відхилення складається із суми залишку невибраного гранту в еквіваленті 14 625,0 тис. грн (325,0 тис. доларів США по курсу 45,0 грн/дол.США) та 482 212,6 тис. грн (сума курсової різниці, яка виникла на дату вибірки коштів гранту).  

	п.2 і п.3 Відхилення пов'язане із тривалим процесом вибору кандидатів, який завершився підписанням договору 26.12.2025, із визначеним терміном набрання чинності з 01.01.2026. 

	п.4 Заплановані на аудит проєкту кошти не використано у зв'язку із відсутністю витрат з боку Міністерства. Аудит по використанню коштів гранту у розмірі 46,675 млн доларів США буде проводити Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), як сторона, яка використовувала ці кошти і у якої на аудит виділено кошти з переданого на них бюджету. 

	п.5-п.17 Відхилення пояснюється курсовою різницею, яка виникла на дату вибірки коштів гранту 19.12.2025 (плановий курс 45,0 грн/дол. США, на дату здійснення платежу 42,3374 грн/дол. США). 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість звітів консультанта Проекту
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	14,0
	0,0
	-14,0

	2
	Кількість проведених аудитів Проекту
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	1,0
	0,0
	-1,0

	3
	Кількість закупленого обладнання та матеріалівдля теплової та електричної генерації м.Харкова
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	36,0
	0,0
	-36,0

	4
	Кількість закупленого обладнання та матеріалівдля інженерних мереж теплопостачання м.Харкова
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	6 277,0
	0,0
	-6 277,0

	5
	Кількість закупленої спецтехніки таспеціалізованого обладнання для м. Харкова
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	44,0
	0,0
	-44,0

	6
	Кількість закупленого енергетичного таелектричного обладнання для м. Харкова
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	10 011,0
	0,0
	-10 011,0

	7
	Вага закуплених хімічних реагентів длятеплопостачання м. Харкова
	тонн
	Внутрішньогосподарськийоблік
	7 500,0
	0,0
	-7 500,0

	8
	Кількість закупленого обладнання та матеріалівдля теплової та електричної генерації м.Чернігова
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	18,0
	0,0
	-18,0

	9
	Кількість закупленого обладнання та матеріалівдля теплової та електричної генерації м. Сум
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	22,0
	0,0
	-22,0

	10
	Кількість закупленого обладнання та матеріалівдля теплової та електричної генерації м.Миколаєва
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	15,0
	0,0
	-15,0

	11
	Кількість закупленого обладнання та матеріалівдля теплової та електричної генерації м.Кременчука
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	9,0
	0,0
	-9,0





	12
	Кількість закупленого обладнання та матеріалівдля підключення котельні в м. Кривий Ріг
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	14,0
	0,0
	-14,0

	13
	Довжина закуплених трубопроводівтеплопостачання для м. Кривий Ріг
	метрів
	Внутрішньогосподарськийоблік
	2 900,0
	0,0
	-2 900,0

	14
	Кількість закупленого силового обладнання дляпідключення когенераційних установок в м.Кривий Ріг
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	3,0
	0,0
	-3,0

	15
	Кількість закупленого обладнання та матеріалівдля теплової та електричної генерації м. Славута
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	2,0
	0,0
	-2,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	п.1  Відхилення пов'язане із тривалим процесом вибору кандидатів, який завершився підписанням договору 26.12.2025, із визначеним терміном набрання чинності з 01.01.2026. 

	п.2 Проведення аудиту не було здійснено через відсутність витрат з боку Міністерства. Аудит по використанню коштів гранту у розмірі 46,675 млн доларів США буде проводити Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), як сторона, яка використовувала ці кошти і у якої на аудит виділено кошти з переданого на них бюджету. 

	п.3-п.15 Причиною відхилення між затвердженим та фактичним обсягом закуплених матеріалів та обладнання є те, що лише у кінці 2025 року була здійснена повна вибірка грантових коштів на користь фідуціарного агентства Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), яке займається закупівлею та доставкою обладнання та матеріалів відповідно до Угоди про кінцеві результати між Міністерством розвитку громад та територій України та Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) від 30.09.2024 (зі змінами від 25.04.2025 та 30.10.2025). Закупівля буде здійснюватися протягом всього періоду реалізації проєкту, а тендерні процедури вже розпочаті. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середньомісячна вартість оплати послуг одногоконсультанта Проекту
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	160,7
	0,0
	-160,7

	2
	Середня вартість одиниці закупленогообладнання та матеріалів для теплової таелектричної генерації м. Харкова
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	14 451,7
	0,0
	-14 451,7

	3
	Середня вартість одиниці закупленогообладнання та матеріалів для інженерних мережтеплопостачання м. Харкова
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	88,4
	0,0
	-88,4

	4
	Середня вартість одиниці закупленоїспецтехніки та спеціалізованого обладнання длям. Харкова
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	5 386,3
	0,0
	-5 386,3

	5
	Середня вартість одиниці закупленогоенергетичного та електричного обладнання длям. Харкова
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	13,9
	0,0
	-13,9

	6
	Середня вартість однієї тонни закуплениххімічних реагентів для теплопостачання м.Харкова
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	6,4
	0,0
	-6,4

	7
	Середня вартість одиниці закупленогообладнання та матеріалів для теплової таелектричної генерації м. Чернігова
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	25 275,0
	0,0
	-25 275,0

	8
	Середня вартість одиниці закупленогообладнання та матеріалів для теплової таелектричної генерації м. Сум
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	47 904,5
	0,0
	-47 904,5





	9
	Середня вартість одиниці закупленогообладнання та матеріалів для теплової таелектричної генерації м. Миколаєва
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	89 067,0
	0,0
	-89 067,0

	10
	Середня вартість одиниці закупленогообладнання та матеріалів для теплової таелектричної генерації м. Кременчука
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	28 805,0
	0,0
	-28 805,0

	11
	Середня вартість одиниці закупленогообладнання та матеріалів для підключеннякотельні в м. Кривий Ріг
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	26 930,6
	0,0
	-26 930,6

	12
	Середня вартість одного метра закупленоготрубопроводу теплопостачання для м. КривийРіг
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	45,5
	0,0
	-45,5

	13
	Середня вартість одиниці закупленого силовогообладнання для підключення когенераційнихустановок в м. Кривий Ріг
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	1 292,4
	0,0
	-1 292,4

	14
	Середня вартість одиниці закупленогообладнання та матеріалів для теплової таелектричної генерації м. Славута
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	51 750,0
	0,0
	-51 750,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	п.1 Відхилення пов'язане із тривалим процесом вибору кандидатів, який завершився підписанням договору 26.12.2025, із визначеним терміном набрання чинності з 01.01.2026. 

	п.2-п.14 Причиною відхилення між затвердженою та фактичною вартістю є відсутність закупівель через те, що авансування ЮНОПС відбулося лише 19.12.2025 та станом на 31.12.2025 не було здійснено закупівель. Закупівлі триватимуть в межах періоду реалізації Проєкту, а тендерні процедури на закупівлю відповідної продукції вже розпочаті. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень реалізації Частини 2 Проекту«Відновлення енергозабезпечення у зимовийперіод та постачання енергетичних ресурсів».
	відсотків
	Угода про кінцеві результати,внутрішньогосподарськийоблік
	100,0
	99,8
	-0,2

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	За підсумками 2025 року фактична вибірка коштів гранту на реалізацію проєкту склала 162 675,0 тис. доларів США, що становить 99,8% від загального обсягу запланованих до залучення грантових коштів на провадження проєкту (163 000,0 тис. доларів США). 

	Залишок невикористаної суми гранту склав 325,0 тис. доларів США, що пов'язано із відсутністю видатків на оплату послуг консультанта (25,0 тис. дол. США) та аудиту проєкту (300,0 тис. дол. США).  

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Реалізація Частини 2 інвестиційного проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів» (далі - Проєкт) реалізується згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2024 № 820 «Деякі питання реалізації Частини 2 інвестиційного проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів», та Угоди про надання гранту Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів») між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (які діють в ролі адміністратора Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України) № TF0C0424, вчиненої 12.04.2023, із змінами, внесеними Листом про перші зміни до зазначеної Угоди від 11.06.2024 та Листом про треті зміни до зазначеної Угоди від 04.07.2025. 

	Сума грантових коштів МБРР становить 163 млн доларів США. 

	Перша вибірка коштів гранту відбулася 22.11.2024  на суму 46,675 млн доларів США по курсу 41,286 грн за 1 долар США. 

	Друга вибірка коштів гранту відбулася 19.12.2025 на суму 116 млн доларів США по курсу 42,3374 грн за 1 долар США. 





	В 2025 р. здійснена оплата послуг Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), яке закуповує та доставляє обладнання і матеріали для міст-учасників, згідно з Угодою про кінцеві результати між Міністерством розвитку громад та територій України та Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) від 30.09.2024 (зі змінами від 25.04.2025 та 30.10.2025). В 2026 р. в рамках реалізації Проєкту планується моніторинг виконання закупівель та доставки обладнання і матеріалів ЮНОПСом, проведення моніторингу за дотриманням екологічних та соціальних стандартів МБРР консультантом Проєкту. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Реалізація Частини 2 інвестиційного проєкту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів» (далі - Проєкт) реалізується згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2024 № 820 «Деякі питання реалізації Частини 2 інвестиційного проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів», та Угоди про надання гранту Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів») між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (які діють в ролі адміністратора Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України) № TF0C0424, вчиненої 12.04.2023, із змінами, внесеними Листом про перші зміни до зазначеної Угоди від 11.06.2024 та Листом про треті зміни до зазначеної Угоди від 04.07.2025. 

	Сума грантових коштів МБРР становить 163 млн доларів США. 

	Перша вибірка коштів гранту відбулася 22.11.2024  на суму 46,675 млн доларів США по курсу 41,286 грн за 1 долар США. 

	Друга вибірка коштів гранту відбулася 19.12.2025 на суму 116 млн доларів США по курсу 42,3374 грн за 1 долар США. 

	В 2025 р. здійснена оплата послуг Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС), яке закуповує та доставляє обладнання і матеріали для міст-учасників, згідно з Угодою про кінцеві результати між Міністерством розвитку громад та територій України та Управлінням ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) від 30.09.2024 (зі змінами від 25.04.2025 та 30.10.2025). В 2026 р. в рамках реалізації Проєкту планується моніторинг виконання закупівель та доставки обладнання і матеріалів ЮНОПСом, проведення моніторингу за дотриманням екологічних та соціальних стандартів МБРР консультантом Проєкту. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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