	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101130
	
	1060
	
	Надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойовихдій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використаннямелектронної публічної послуги "єВідновлення"
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення” 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Відновлення пошкоджених об’єктів нерухомого майна самостійно отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	1 000 000,0
	4 977 317,3
	5 977 317,3
	1 000 000,0
	3 557 318,7
	4 557 318,7
	0,0
	-1 419 998,6
	-1 419 998,6

	1
	Надання компенсації для відновлення окремихкатегорій об’єктів нерухомого майна, пошкодженихвнаслідок бойових дій, терористичних актів,диверсій, спричинених збройною агресією РосійськоїФедерації, з використанням електронної публічноїпослуги “єВідновлення” (ремонти категорії А до 200тис. гривень).
	400 000,0
	2 574 267,3
	2 974 267,3
	400 000,0
	2 451 742,4
	2 851 742,4
	0,0
	-122 524,9
	-122 524,9

	   Фінансування бюджетної програми у 2025 році здійснювалося на підставі:

	   Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» (загальний фонд);

	   розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.05.2025 № 456-р «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» (спеціальний фонд);

	   постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 864 «Деякі питання реалізації Проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей(НОРЕ)» (спеціальний фонд);

	   постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2025 № 1517 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» (спеціальний фонд).

	   Відповідно до Постанови № 864, плановий обсяг залучення кредитних ресурсів від МАР (Угода № 7802-UA) був визначений у сумі 3 703 050,0 тис. грн, із яких 1 485 000,0тис. грн — видатки споживання (категорія А) та 2 218 050,0 тис. грн — видатки розвитку (категорія Б).

	   Фактичне касове виконання склало 2 283 051,4 тис. грн, у тому числі за категорією А — 1 362 475,1 тис. грн та за категорією Б — 920 576,3 тис. грн.

	   Основними чинниками відхилення касових видатків від планових показників є:

	   •	Реєстровий принцип фінансування: Залучення та спрямування коштів здійснювалося відповідно до фактично сформованих реєстрів отримувачів компенсації, щобазувалися на реальній розрахунковій потребі у фінансуванні протягом звітного періоду.

	   •	Структура пошкоджень об'єктів: У загальному обсязі фактично наданих компенсацій переважали видатки на ремонти категорії А. Це зумовлено переважною часткоюоб'єктів із незначними пошкодженнями, що потребували оперативного відновлення (видатки споживання), у порівнянні з капітальними ремонтами категорії Б.

	   •	Валютно-курсові різниці: Відхилення касових видатків за категорією А (122 524,9 тис. грн) та категорією Б (1 297 473,7 тис. грн) спричинене різницею міжпрогнозним курсом валюти позики на момент прийняття Постанови № 864 та фактичним курсом на дати конвертації кожного окремого траншу.

	   •	Коригування обсягів кредитування: Від’ємне відхилення за категорією Б також зумовлене уточненням фактичного обсягу позики від Світового банку в процесі вибіркикоштів під конкретні реєстри пошкодженого майна.

	

	2
	Надання компенсації для відновлення окремихкатегорій об’єктів нерухомого майна, пошкодженихвнаслідок бойових дій, терористичних актів,диверсій, спричинених збройною агресією РосійськоїФедерації, з використанням електронної публічноїпослуги “єВідновлення” (ремонти категорії Б від 200до 500 тис. гривень).
	600 000,0
	2 403 050,0
	3 003 050,0
	600 000,0
	1 105 576,3
	1 705 576,3
	0,0
	-1 297 473,7
	-1 297 473,7

	   Фінансування бюджетної програми у 2025 році здійснювалося на підставі:





	   Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» (загальний фонд);

	   розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.05.2025 № 456-р «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» (спеціальний фонд);

	   постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 864 «Деякі питання реалізації Проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей(НОРЕ)» (спеціальний фонд);

	   постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2025 № 1517 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» (спеціальний фонд).

	   Відповідно до Постанови № 864, плановий обсяг залучення кредитних ресурсів від МАР (Угода № 7802-UA) був визначений у сумі 3 703 050,0 тис. грн, із яких 1 485 000,0тис. грн — видатки споживання (категорія А) та 2 218 050,0 тис. грн — видатки розвитку (категорія Б).

	   Фактичне касове виконання склало 2 283 051,4 тис. грн, у тому числі за категорією А — 1 362 475,1 тис. грн та за категорією Б — 920 576,3 тис. грн.

	   Основними чинниками відхилення касових видатків від планових показників є:

	   •	Реєстровий принцип фінансування: Залучення та спрямування коштів здійснювалося відповідно до фактично сформованих реєстрів отримувачів компенсації, щобазувалися на реальній розрахунковій потребі у фінансуванні протягом звітного періоду.

	   •	Структура пошкоджень об'єктів: У загальному обсязі фактично наданих компенсацій переважали видатки на ремонти категорії А. Це зумовлено переважною часткоюоб'єктів із незначними пошкодженнями, що потребували оперативного відновлення (видатки споживання), у порівнянні з капітальними ремонтами категорії Б.

	   •	Валютно-курсові різниці: Відхилення касових видатків за категорією А (122 524,9 тис. грн) та категорією Б (1 297 473,7 тис. грн) спричинене різницею міжпрогнозним курсом валюти позики на момент прийняття Постанови № 864 та фактичним курсом на дати конвертації кожного окремого траншу.

	   •	Коригування обсягів кредитування: Від’ємне відхилення за категорією Б також зумовлене уточненням фактичного обсягу позики від Світового банку в процесі вибіркикоштів під конкретні реєстри пошкодженого майна.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0





	1
	Загальний обсяг коштів, необхідних для наданнякомпенсації для відновлення окремих категорійоб’єктів нерухомого майна, пошкодженихвнаслідок бойових дій, терористичних актів,диверсій, спричинених збройною агресієюРосійської Федерації, з використаннямелектронної публічної послуги“єВідновлення” (ремонти категорії А до 200 тис.гривень)
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	2 986 662,4
	4 045 064,4
	1 058 402,0

	2
	Загальний обсяг коштів, необхідних для наданнякомпенсації для відновлення окремих категорійоб’єктів нерухомого майна, пошкодженихвнаслідок бойових дій, терористичних актів,диверсій, спричинених збройною агресієюРосійської Федерації, з використаннямелектронної публічної послуги“єВідновлення” (ремонти категорії Б від 200 до500 тис. гривень)
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	3 839 043,0
	5 236 882,3
	1 397 839,3

	3
	Загальна кількість об'єктів, щодо якихпогоджено виплату компенсації
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	53 549,0
	72 939,0
	19 390,0

	4
	Кількість об'єктів категорії А, щодо якихпогоджено виплату компенсації
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	42 304,0
	57 622,0
	15 318,0

	5
	Кількість об'єктів категорії Б, щодо якихпогоджено виплату компенсації
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	11 245,0
	15 317,0
	4 072,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	   За період з дати затвердження паспорта бюджетної програми (зі змінами) до 31.12.2025 загальна кількість об’єктів, щодо яких погоджено виплату компенсації за пошкоджене житло збільшилась на 19 390 од., у тому числі заяв щодо надання компенсації розміром до 200 тис. гривень для виконання ремонтів категорії А – на 15 318 од., та заяв щодо надання компенсації розміром від 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б  – на 4 072 од. Збільшення цих показників зумовлено зростанням кількості та інтенсивності обстрілів з боку країни-агресора, а відповідно, збільшення кількості пошкоджень об’єктів житлової нерухомості, власники яких потребують надання компенсації для виконання ремонтних робіт відповідної категорії.  

	   У зв’язку зі збільшенням вищезазначених показників зріс загальний обсяг коштів, необхідних для надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”, в т.ч. для надання компенсацій для ремонтів категорії А до 200 тис. гривень – на 1 058 402,0 тис. гривень,  та ремонтів категорії Б від 200 до 500 тис. гривень  –  на 1 397 839,3 тис. гривень. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість пошкоджених об’єктів нерухомогомайна, за які надано компенсацію розміром до200 тис. гривень для виконання ремонтівкатегорії А
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	42 128,0
	40 623,0
	-1 505,0

	2
	Кількість пошкоджених об’єктів нерухомогомайна, за які надано компенсацію розміром від200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтівкатегорії Б
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	8 796,0
	4 989,0
	-3 807,0





	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	   Відхилення показника кількості пошкоджених об’єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію розміром до 200 тис. гривень для виконання ремонтів категорії А, за рахунок коштів спеціального фонду, що зменшився на 1 505 од., та показника кількості пошкоджених об’єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію розміром від 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б, що зменшився на 3 807 од., спричинено зменшенням фактичного фінансування відносно планових показників, затверджених в паспорті бюджетної програми на   2025 рік (зі змінами) на 122 524,9 тис. гривень (категорія А) та 1 297 473,7 тис. гривень (категорія Б). 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середній розмір компенсації на 1 об’єктнерухомого майна категорії А
	тис.гривень
	РПЗМ
	70,6
	70,2
	-0,4

	2
	Середній розмір компенсації на 1 об’єктнерухомого майна категорії Б
	тис.гривень
	РПЗМ
	341,4
	341,9
	0,5

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	   Незначні розбіжності між фактичними та затвердженими показниками середнього розміру компенсації пояснюються тим, що розрахунки здійснювались на підставі вихідних даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна, взятих за різні періоди часу. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Частка об’єктів нерухомого майна категорії А, запошкодження яких надано компенсацію узагальній кількості об’єктів нерухомого майна,щодо яких прийнято рішення про виплатукомпенсації категорії А
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	99,6
	70,5
	-29,1

	2
	Частка об’єктів нерухомого майна категорії Б, запошкодження яких надано компенсацію узагальній кількості об’єктів нерухомого майна,щодо яких прийнято рішення про виплатукомпенсації категорії Б
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	78,2
	32,6
	-45,6

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	   Відхилення  фактичних  результативних  показників  від  планових  зумовлене  значним  збільшенням  кількості об’єктів, щодо яких погоджено виплату компенсації (категорія А – на 15 318 од., категорія Б – на 4 072 од.), та зменшенням  загального  обсягу  фактичного  фінансування  для  надання  компенсацій  за  пошкоджені  об’єкти  нерухомого  майна  на  1 419 998,6 тис. гривень (надання компенсацій категорії А – 122 524,9 тис. гривень, надання компенсацій категорії Б – 1 297 473,7 тис. гривень).  

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	   Аналіз стану виконання результативних показників дозволяє зробити висновок про повне освоєння коштів, спрямованих на надання компенсації за пошкоджене житло у 2025 році, та необхідність залучення додаткового фінансування для підвищення показників якості у наступних періодах. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   На реалізацію бюджетної програми у 2025 році виділено 4 557 318,7 тис. гривень, які відповідно до вимог Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 № 381 (далі – Порядок), переведено на небюджетний рахунок Мінрозвитку, відкритий у Казначействі для виплати отримувачам компенсації. Станом на 31.12.2025 залишок нереалізованих коштів на небюджетному рахунку Міністерства склав 246 153,0 тис. грн., у тому числі 236 306,1 тис. грн для виплати компенсації категорії А та 9 846,9 тис. грн для виплати компенсації категорії Б. 

	   Обсяг виплаченої компенсації за пошкоджене житло відповідно до Порядку в 2025 році склав 4 475 181,3 тис. гривень (по 47 603 об’єктах). 





	   Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми за 2025 рік дозволяє зробити висновок, що відновлення пошкоджених об’єктів нерухомого майна самостійно отримувачами компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт (завдання бюджетної програми) та досягнення мети бюджетної програми здійснюється в межах освоєних коштів. 

	   Враховуючи, що наразі продовжуються руйнування житлових об’єктів внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, реалізація заходів щодо надання громадянам компенсації за пошкоджені житлові об’єкти з метою їх відновлення залишається актуальним в наступні бюджетні періоди. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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