| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 310 |  |  |  |  | Міністерство розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3101000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3101160 |  |  |  |  | 0453 |  | Співфінансування проектів розвитку залізничної інфраструктури, зокрема тих, що реалізуються за рахунок структурних фондів Європейського Союзу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація заходів з розвитку транспортних коридорів мережі TEN-T, колії шириною 1435 мм, а також інтеграції залізничної інфраструктури України в єдину транспортну систему Європейського Союзу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Співфінансування реалізації проекту модернізації та розвитку залізничної інфраструктури для підвищення її ефективності та інтеграції в транспортну мережу ЄС, за підтримки структурних фондів Європейського Союзу (Connecting Europe Facility) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 128 209,0 | 0,0 | 128 209,0 | 75 699,6 | 0,0 | 75 699,6 | -52 509,4 | 0,0 | -52 509,4 |
| 1 | Реконструкція одержувачем бюджетних коштів та/або залученими ним підрядними організаціями об’єктів залізничної інфраструктури в рамках проектів розвитку залізничної інфраструктури, зокрема тих, що реалізуються за рахунок структурних фондів Європейського Союзу, за переліком проектів, який затверджується головним розпорядником бюджетних коштів за поданням одержувача бюджетних коштів, у тому числі проектування (коригування проекту) та здійснення авторського і технічного нагляду, придбання основних і допоміжних матеріалів та устаткування, а також фінансування витрат на утримання служби замовника, надання інженерно- консультаційних послуг, послуг з проведення експертизи проекту будівництва, підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля та інших витрат. | 128 209,0 | 0,0 | 128 209,0 | 75 699,6 | 0,0 | 75 699,6 | -52 509,4 | 0,0 | -52 509,4 |
| Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми обсягами бюджетних призначень та фактичними касовими видатками становить 52 509,4 тис. грн та обумовлене сукупністю факторів, що пов’язані з особливостями реалізації інфраструктурних проектів в рамках бюджетної програми. Зокрема, з огляду на чинники організаційного та виробничо-технологічного характеру при реалізації проекту «Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст. Ужгород» не відбулось укладання договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей на суму 9 400 тис. грн, при цьому за укладеними договорами не поставлені вчасно матеріально-технічні цінності на суму 23 883 тис. грн, що унеможливило їх оплату у поточному бюджетному періоді. Крім того відбулось блокування податкових накладних на суму 2 606 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом з тим досягнуто економії коштів на вартості робіт з проєктування стадії ТЕО за проєктом «Реконструкція об’єктів інфраструктури залізничного транспорту дільниці Чернівці – Вадул-Сірет – Держкордон в Чернівецькій області» у сумі 1 429 тис. грн та під час закупівлі послуг з експертизи проєктно-кошторисної документації стадії ТЕО за цим проєктом у сумі 587 тис. грн, а також за результатами процедур відкритих торгів із закупівлі товарно-матеріальних цінностей за проектом «Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст. Ужгород» у сумі 14 604 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Загальна вартість проєкту «Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст. Ужгород» | тис. гривень | Угода про грант за проєктом 101175791 – 23-UA-TG- EUUA IUARS1 |  |  |  | 1 137 663,4 |  |  | 1 137 663,4 |  | 0,0 |  |
| 2 | Загальна вартість проєктних робіт за проєктом «Реконструкція об’єктів інфраструктури залізничного транспорту дільниці Чернівці – Вадул-Сірет – Держкордон в Чернівецькій області» | тис. гривень | Угода про грант за проєктом 101175791 – 23-UA-TG- EUUA IUARS1 |  |  |  | 65 548,4 |  |  | 65 548,4 |  | 0,0 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Кількість завершених експертиз проєктної документації | одиниць | Управлінський облік |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 0,0 |  |
| 2 | Протяжність дільниці Чоп – Ужгород, на якій проведено заходи з встановлення опор контактної мережі та анкерів | кілометрі в | Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт |  |  |  | 22,0 |  |  | 22,0 |  | 0,0 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Середня вартість проведення заходів з встановлення опор контактної мережі та анкерів на 1 км колії за проєктом «Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст. Ужгород» | тис. гривень | Управлінський облік |  |  |  | 10 852,6 |  |  | 10 852,6 |  | 0,0 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Рівень виконання робіт за проєктом «Реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії 1435 мм від ст. Чоп до ст. Ужгород» | відсотків | Проєктно-кошторисна документація, акти виконаних робіт |  |  |  | 21,1 |  |  | 21,1 |  | 0,0 |  |
| 2 | Рівень готовності експертиз проєктної документації | відсотків | Акти виконаних робіт |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результативні показники бюджетної програми у звітному періоді виконано в повному обсязі. За всіма групами показників (затрат, продукту, ефективності та якості) фактичні значення повністю відповідають затвердженим у паспорті бюджетної програми, відхилення відсутні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетну програму у 2025 році в цілому виконано відповідно до мети, завдань та параметрів, визначених паспортом бюджетної програми. Усі результативні показники, передбачені паспортом, досягнуто у повному обсязі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення між затвердженими обсягами бюджетних призначень та фактичними касовими видатками зумовлене сукупністю факторів економії коштів та об’єктивних організаційно-технічних обставин, пов’язаних із проведенням процедур закупівель, укладання договорів та часткового невиконання постачальниками умов укладених договорів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товарно-матеріальні цінності, придбання яких не відбулося у 2025 році з обєктивних причин, планується закупити у 2026 році і використовувати під час подальшої реалізації програми. Забезпечення їх закупівлі є критично необхідною умовою для продовження і завершення реалізації проєктів та досягнення основної цілі з реалізації заходів з розвитку транспортних коридорів мережі TEN-T, колії шириною 1435 мм, а також інтеграції залізничної інфраструктури України в єдину транспортну систему Європейського Союзу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  |  |  | Сергій БІЛЕЦЬКИЙ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік Міністерство розвитку громад та територій України ід-45109 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=310, КПК=3101160, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 20.02.2026 18:22:46 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 20.02.2026 18:36:09 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) a9730018-d508-45fa-8041-17acc9b4065d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.