	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101210
	
	0452
	
	Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктуривнутрішнього водного транспорту
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Забезпечення обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	39 039,7
	181 500,0
	220 539,7
	39 035,5
	181 039,2
	220 074,7
	-4,2
	-460,8
	-465,0

	1
	Утримання, ремонт та охорона судноплавнихгідротехнічних споруд (судноплавних шлюзів), атакож витрати на використання споруд для пропускусуден
	39 039,7
	77 895,7
	116 935,4
	39 035,5
	79 049,2
	118 084,7
	-4,2
	1 153,5
	1 149,3

	Внаслідок ракетного обстрілу та прямого влучання на відокремленому підрозділі «Середньодніпровський судноплавний шлюз» була часткового зруйнована камера тапошкоджені будівлі і споруди шлюзу. Шлюз виведено з експлуатації для ліквідації наслідків ракетного удару. Судноплавство через шлюз припинено. Для проведення ремонту тавідновлення робочого стану шлюзу необхідно було провести  інструментальне технічне обстеження споруд Середньодніпровського судноплавного шлюзу з метою діагностикита оцінки технічного стану об’єкта та визначення на цій основі категорії його технічного стану. Також,  у зв`язку з терміновою необхідністю проведення ремонту насосівКанівського судноплавного шлюзу, та придбанням матеріалів для усунення наслідків опосередкованих ракетних ударів по судноплавним шлюзам виникла необхідність узбільшенні видатків на зазначені заходи в межах загального фінансування.

	

	2
	Обслуговування внутрішніх водних шляхів дляутримання їх у судноплавному стані
	0,0
	13 503,6
	13 503,6
	0,0
	11 889,3
	11 889,3
	0,0
	-1 614,3
	-1 614,3

	У зв`язку з проведеними заходами по оптимізації виробничої програми та з метою здійснення пріоритетних заходів по забезпеченню функціонування критичної інфраструктуривідбулась економія  витрат в межах доведеного фінансування.

	

	3
	Функціонування та ремонт річкової інформаційноїслужби
	0,0
	9 476,5
	9 476,5
	0,0
	9 476,5
	9 476,5
	0,0
	0,0
	0,0

	

	4
	Навігаційно-гідрографічне забезпеченнясудноплавства на внутрішніх водних шляхах
	0,0
	80 624,2
	80 624,2
	0,0
	80 624,2
	80 624,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	





	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість діючих судноплавних шлюзів
	одиниць
	Дані бухгалтерського обліку
	5,0
	5,0
	0,0

	2
	Заходи із забезпечення безпечної експлуатації табезперебійного пропуску суден черезсудноплавні шлюзи
	тис.гривень
	Дані бухгалтерського обліку
	116 935,4
	118 084,7
	1 149,3

	3
	Заходи з обслуговування внутрішніх воднихшляхів для утримання їх у судноплавному стані
	тис.гривень
	Дані бухгалтерського обліку
	13 503,6
	11 889,3
	-1 614,3

	4
	Заходи із забезпечення функціонування таремонту річкової інформаційної служби
	тис.гривень
	Дані бухгалтерського обліку
	9 476,5
	9 476,5
	0,0

	5
	Заходи із забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства навнутрішніх водних шляхах
	тис.гривень
	Дані бухгалтерського обліку
	80 624,2
	80 624,2
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	п.2 Внаслідок ракетного обстрілу та прямого влучання на відокремленому підрозділі «Середньодніпровський судноплавний шлюз» була часткового зруйнована камера та пошкоджені будівлі і споруди шлюзу. Шлюз виведено з експлуатації для ліквідації наслідків ракетного удару. Судноплавство через шлюз припинено. Для проведення ремонту та відновлення робочого стану шлюзу необхідно було провести  інструментальне технічне обстеження споруд Середньодніпровського судноплавного шлюзу з метою діагностики та оцінки технічного стану об’єкта та визначення на цій основі категорії його технічного стану:  

	- визначення фактичного технічного стану конструкцій, будівель та споруд (підземних, надземних, підводних, надводних); 

	- висновки щодо подальшої безпечної експлуатації конструкцій, будівель та споруд; 

	- складання дефектної відомості, що містить вид дефекту місце розташування, фотофіксація, причини появи та способи ліквідації.  

	Також,  у зв`язку з терміновою необхідністю проведення ремонту насосів Канівського судноплавного шлюзу, та придбанням матеріалів для усунення наслідків ракетних прильотів по судноплавним шлюзам, виникла необхідність у збільшенні видатків на зазначені заходи в межах загального фінансування. 

	п.3 У зв`язку з проведеними заходами по оптимізації виробничої програми та з метою здійснення пріоритетних заходів по забезпеченню функціонування критичної інфраструктури  відбулась економія витрат в межах доведеного фінансування. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість заходів із забезпечення безпечноїексплуатації та безперебійного пропуску суденчерез судноплавні шлюзи
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	21,0
	21,0
	0,0

	2
	Кількість заходів з обслуговування внутрішніхводних шляхів для утримання їх усудноплавному стані
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	5,0
	5,0
	0,0

	3
	Кількість заходів із забезпеченняфункціонування та ремонту річковоїінформаційної служби
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	4,0
	4,0
	0,0

	4
	Кількість заходів із забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства навнутрішніх водних шляхах
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	5,0
	5,0
	0,0





	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середні витрати на проведення одного заходу іззабезпечення безпечної експлуатації табезперебійного пропуску суден черезсудноплавні шлюзи
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	5 568,4
	5 623,1
	54,7

	2
	Середні витрати на проведення одного заходу зобслуговування внутрішніх водних шляхів дляутримання їх у судноплавному стані
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	2 700,7
	2 377,9
	-322,8

	3
	Середні витрати на проведення одного заходу іззабезпечення функціонування та ремонтурічкової інформаційної служби
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	2 369,1
	2 369,1
	0,0

	4
	Середні витрати на проведення одного заходу іззабезпечення навігаційно-гідрографічногозабезпечення судноплавства на внутрішніхводних шляхах
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	16 124,8
	16 124,8
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	п.1 У зв`язку з нагальною потребою у додаткових видатках на забезпечення роботи судноплавних шлюзів які виникли в результаті збройної агресії  - відповідно середні витрати на проведення одного заходу збільшились; 

	п.2 У зв`язку з проведеними заходами по оптимізації виробничої програми та з метою здійснення пріоритетних заходів по забезпеченню функціонування критичної інфраструктури  відбулась економія витрат. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень доступності судноплавних шлюзів дляпропуску суден у навігаційний період
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	100,0
	80,0
	-20,0

	2
	Рівень проведення заходів з утримання вналежному стані судноплавних гідротехнічнихспоруд та безпечного та безперервногосуднопропуску через шлюзи
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	100,0
	100,0
	0,0

	3
	Рівень виконання заходів із обслуговуваннявнутрішніх водних шляхів для утримання їх усудноплавному стані
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	100,0
	100,0
	0,0

	4
	Рівень виконання заходів із забезпеченняфункціонування та ремонту річковоїінформаційної служби
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	100,0
	100,0
	0,0

	5
	Рівень виконання заходів із забезпеченнянавігаційно-гідрографічного забезпеченнясудноплавства на внутрішніх водних шляхах
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	100,0
	100,0
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	У зв`язку з  частковою руйнацією камери та пошкодженнями будівель і споруд Середньодніпровського судноплавного шлюзу внаслідок ракетного обстрілу та прямого влучання, шлюз виведено з експлуатації для ліквідації наслідків ракетного удару. Судноплавство через шлюз припинено.  

	Аналіз стану виконання результативних показників: 





	В цілому за бюджетною програмою КПКВК 3101210 «Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту» за результатами аналізу стану виконання результативних показників, підприємством забезпечено виконання результативних показників. Відхилення деяких показників пов`язано з триваючою збройною агресією. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечено досягнення мети та виконання завдань, передбачених паспортом бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3101210 «Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту».  

	В умовах воєнного стану було забезпечено проведення технічного обслуговування гідротехнічних споруд, механічного та електричного обладнання, забезпечено посилену охорону судноплавних шлюзів для забезпечення системи пропуску суден та здійснення експлуатації судноплавних шлюзів. Також було забезпечено виконання функцій покладених на ДП "Укрводшлях" згідно з Законом України "Про внутрішній водний транспорт" та програми заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту на 2025 рік. Протягом року виконувались заходи для забезпечення можливості судноплавства в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови. Річковою інформаційною службою здійснювався збір, узагальнення та передача географічної, навігаційно-гідрографічної, метеорологічної, гідрологічної та іншої актуальної для судноплавства інформації. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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