	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101340
	
	0470
	
	Забезпечення реалізації заходу «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави тапосилення стійкості)» в частині ремонту та покращення портової інфраструктури
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Термінове відновлення критично важливих об’єктів портової інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Забезпечення економічного захисту та сталої роботи морських портів, безпеки судноплавства в акваторіях морських портів та безпечної експлуатації об’єктівпортової інфраструктури, гідротехнічних споруд морських портів, підхідних каналів (у тому числі внутрішніх підхідних каналів) та судноплавних і суднових ходів;здійснення заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури та фізичної безпеки морських портів





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	2 181 670,0
	2 181 670,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-2 181 670,0
	-2 181 670,0

	1
	Виконання робіт і послуг для капітального ремонтубудівель Ренійської філії державного підприємства“Адміністрація морських портів України” заінвентарними номерами 2644 та 2504
	0,0
	58 838,0
	58 838,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-58 838,0
	-58 838,0

	Касові видатки не проведенні у 2025 році, у зв’язку з тим, що відбувалася розробка проектно-технічної документації на капітальний ремонт пошкоджених об’єктів. 31.12.2025року отримано позитивний висновок експертизи.

	

	2
	Придбання та облаштування боновимизагородженнями об’єктів портової інфраструктури тасудноплавних каналів
	0,0
	128 022,0
	128 022,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-128 022,0
	-128 022,0

	З огляду на тривалість необхідної підготовки для проведення довгострокових публічних закупівель в електронній системі закупівель «ПРОЗОРО», закупівлю UA-2025-12-30-004793-a розпочато в грудні 2025 року та завершення планується на початку 2026 року.

	

	3
	Придбання суден спеціалізованого технічного флотута суден (плавзасобів), призначених для забезпеченнябезпеки мореплавства в морських портах України
	0,0
	1 994 810,0
	1 994 810,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-1 994 810,0
	-1 994 810,0

	З огляду на тривалість необхідної підготовки для проведення довгострокових публічних закупівель в електронній системі закупівель «ПРОЗОРО», закупівлі UA-2025-12-30-008454-a, та UA-2025-12-30-009509-a розпочато в грудні 2025 року та завершення планується у січні-лютому 2026 року.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальна кошторисна вартість капітальногоремонту будівель, що були пошкодженівнаслідок збройної агресії Російської Федерації
	тис.гривень
	Проектно-кошториснадокументація
	58 838,0
	0,0
	-58 838,0

	2
	Загальна вартість придбання плавучих бар’єрівбезпеки (бонових загороджень)
	тис.гривень
	Управлінський облік
	128 022,0
	0,0
	-128 022,0

	3
	Вартість придбання судна дляднопоглиблювальних робіт – самовідвізногоземлесоса
	тис.гривень
	Управлінський облік
	1 479 465,1
	0,0
	-1 479 465,1

	4
	Загальна вартість придбання лоцманськихкатерів
	тис.гривень
	Управлінський облік
	515 344,9
	0,0
	-515 344,9

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	п.1 Невиконання результативного показника затрат бюджетної програми у 2025 році пов’язане з тривалою розробкою проектно-кошторисної документації. 

	п. 2-4 Невиконання результативних показників затрат бюджетної програми у 2025 році пов’язане з об’єктивними причинами:  

	внесення змін до розпису державного бюджету (реєстр змін від 27.08.2025 № 41),  затвердження паспорта бюджетної програми у ІV кварталі 2025 року  (наказ Мінрозвитку від 11.11.2025 № 1587) , довгострокові процедури погодження закупівель та укладання договорів на постачання товарів зумовили зміщення строків здійснення касових видатків з огляду на дотримання норм бюджетного законодавства та законодавства в сфері закупівель. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Площа приміщень, на якій проведені роботи зкапітального ремонту будівель, що булипошкоджені внаслідок збройної агресіїРосійської Федерації
	кв. метрів
	Проектно-кошториснадокументація, активиконаних робіт
	5 376,4
	0,0
	-5 376,4

	2
	Кількість придбаних плавучих бар’єрів безпеки(бонових загороджень)
	одиниць
	Управлінський облік
	457,0
	0,0
	-457,0

	3
	Кількість придбаних суден дляднопоглиблювальних робіт –
самовідвізних землесосів
	одиниць
	Управлінський облік
	1,0
	0,0
	-1,0

	4
	Кількість придбаних лоцманських катерів
	одиниць
	Управлінський облік
	2,0
	0,0
	-2,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	п.1 Не здійснено ремонт приміщень, оскільки триває процес розробки проектно-технічної документації.   

	п. 2-4 Невиконання результативних показників бюджетної програми у 2025 році пов’язане з об’єктивними причинами:  

	внесення змін до розпису державного бюджету (реєстр змін від 27.08.2025 № 41),  затвердження паспорта бюджетної програми у ІV кварталі 2025 року  (наказ Мінрозвитку від 11.11.2025 № 1587) , довгострокові процедури погодження закупівель та укладання договорів на постачання товарів зумовили зміщення строків здійснення касових видатків з огляду на дотримання норм бюджетного законодавства та законодавства в сфері закупівель.  

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середня вартість придбання плавучих бар’єрівбезпеки (бонових загороджень)
	тис.гривень
	Управлінський облік
	280,1
	0,0
	-280,1

	2
	Середня вартість лоцманського катера
	тис.гривень
	Управлінський облік
	257 672,5
	0,0
	-257 672,5





	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	п.1-2 Відхилення результативних показників ефективності бюджетної програми у 2025 році пов’язане з об’єктивними причинами:  

	внесення змін до розпису державного бюджету (реєстр змін від 27.08.2025 № 41),  затвердження паспорта бюджетної програми у ІV кварталі 2025 року  (наказ Мінрозвитку від 11.11.2025 № 1587) , довгострокові процедури погодження закупівель та укладання договорів на постачання товарів зумовили зміщення строків здійснення касових видатків з огляду на дотримання норм бюджетного законодавства та законодавства в сфері закупівель.  Довготривалі процедури закупівель орієнтовно завершаться на початку 2026 року.  

	  

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень реалізації робіт з капітального ремонтубудівель, що були пошкоджені
внаслідок збройної агресії Російської Федерації
	відсотків
	Проектно-кошториснадокументація, активиконаних робіт
	100,0
	0,0
	-100,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Рівень реалізації робіт з капітального ремонту будівель, що були пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації не досягнуто у зв’язку з завершенням необхідних підготовчих процедур наприкінці бюджетного періоду, що не дозволило розпочати процедури закупівель та виконання робіт у межах звітного року. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Результативні показники бюджетної програми у 2025 році не виконані. Основною причиною не виконання показників є тривалий процес проведення процедури закупівлі.  

	Результативні показники включають  придбання досить специфічного обладнання (лоцманські катери, самовідвізний  землесос, бонові загородження), яке можливо придбати під індивідуальне замовлення строк виготовлення якого може складати декілька років. Зокрема, досвід закупівель ДП «АМПУ» об’єктів суднобудування підтверджує звичайний термін будівництва важких (великих) лоцманських катерів від 1,5 до 2,5 років відповідно. У разі будівництва великих та технологічних суден (днопоглиблювальний флот) звичайний термін будівництва складає близько трьох років. На відміну від нового будівництва або реконструкції об’єктів будівництва (нерухомості), прийняття судна по етапах виконання не є можливим, оскільки результатом є саме постачання товару (судна), готового до використання за призначенням. 

	Для проведення процедури закупівель з метою визначення очікуваної вартості закупівлі було проаналізовано кон’юнктуру ринку, комерційні пропозиції від потенційних учасників, розроблено технічні завдання для визначення строків поставки, умов оплати, тощо. 

	Враховуючи, що закупівлі відбуваються за кошти спеціального фонду Державного бюджету України, а видатки повинні здійснюватися відповідно до Паспорту бюджетної програми, проведення процедур закупівлі були розпочаті після затвердження паспорту бюджетної програми 11.11.2025 року.  

	Враховуючи зазначене в грудні 2025 року було оголошено процедури закупівель:  

	Бонові загородження для облаштування об’єктів портової інфраструктури та судноплавних каналів (плавучі бар’єри безпеки) №UA-2025-12-30-004793-a  Дата оприлюднення: 30 грудня 2025 року. Процедура не відбулась у зв’язку з тим що єдиним учасником – ТОВ «МАРСОФТ» не надано (не оприлюднено в електронній системі закупівель) документів визначених пунктом 12, додатку 3 до тендерної документації. 

	Землесосний (самовідвізний) трюмний земснаряд з грунтоприймачем, що волочиться №UA-2025-12-30-008454-a. Дата оприлюднення: 30 грудня 2025 року. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27 лютого 2026 року. Очікувана вартість 1 479 465 100,00 грн.  

	Лоцманські катери № UA-2025-12-30-009509-a. Дата оприлюднення: 30 грудня 2025 року. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 січня 2026 року. Очікувана вартість: 415 508 000,00 грн.   

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2025 № 737 передбачено спрямування залишку коштів спеціального фонду державного бюджету  

	у сумі 2 181 670 тис. гривень, на нову бюджетну програму для реалізації заходу “Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)” в частині ремонту та покращення портової інфраструктури (видатки розвитку). Зміни до розпису державного бюджету на 2025 рік в обсязі  

	2 181 670,00 тис. грн проведено 27.08.2025 (реєстр змін від 27.08.2025 № 41) .  

	    Паспорт бюджетної програми на 2025 рік за бюджетною програмою КПКВК 3101340 «Забезпечення реалізації заходу «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)» в частині ремонту та покращення портової інфраструктури» затверджено наказом Мінрозвитку від 11.11.2025 № 1587.  





	   Враховуючи те, що для виконання бюджетної програми необхідно проводити закупівлі відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», після отримання паспорту бюджетної програми розпочалась підготовча робота для проведення закупівель за відповідними напрямками передбаченими паспортом та у грудні 2025 року були розпочаті наступні процедури закупівель: 

	UA-2025-12-30-004793-a Бонові загородження для облаштування об’єктів портової інфраструктури та судноплавних каналів (плавучі бар’єри безпеки); 

	UA-2025-12-30-008454-a  Землесосний (самовідвізний) трюмний земснаряд з грунтоприймачем, що волочиться; 

	UA-2025-12-30-009509-a Лоцманські катери. 

	    Таким чином,  невиконання результативних показників бюджетної програми у 2025 році пов’язане з об’єктивними причинами:  

	внесення змін до розпису державного бюджету (реєстр змін від 27.08.2025 № 41),  затвердження паспорта бюджетної програми у ІV кварталі 2025 року  (наказ Мінрозвитку від 11.11.2025 № 1587) , довгострокові процедури погодження закупівель та укладання договорів на постачання товарів зумовили зміщення строків здійснення касових видатків з огляду на дотримання норм бюджетного законодавства та законодавства в сфері закупівель. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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