	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101430
	
	1060
	
	Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) тапридбання житла
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових будинків, завершення будівництва житла, спорудження інженерних мереж, підключення їхдо існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	31 560,0
	31 560,0
	0,0
	31 443,0
	31 443,0
	0,0
	-117,0
	-117,0

	1
	Державне пільгове кредитування індивідуальнихсільських забудовників на будівництво(реконструкцію) та придбання  житла
	0,0
	31 560,0
	31 560,0
	0,0
	31 443,0
	31 443,0
	0,0
	-117,0
	-117,0

	   Мінрозвитку здійснюється розподіл коштів спеціального фонду державного бюджету в межах фактичного обсягу повернення коштів регіональними фондами підтримкиіндивідуального житлового будівництва на селі на казначейські рахунки за КПКВК 3101440 "Повернення кредитів, наданих з державного бюджету індивідуальним сільськимзабудовникам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла". У  2025  році  були  розподілені асигнування  у  обсязі 31 560,0 тис. гривень.  Касові  видатки  складають  31443,0 тис. гривень. Невикористані відкриті асигнування у обсязі 117,0 тис.гривень.

	   Регіональними фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на селі не забезпечено у повному обсязі виконання плану повернення кредитів до бюджету знаступних причин:

	   - в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Харківській, Херсонській областях програма не функціонувала внаслідок ведення активнихбойових дій чи тимчасової окупації територій;

	   - Черкаський фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі не працює, фонд ввійшов до переліку державних підприємств, в яких проходить процесприватизації;

	   - В Сумській області на пленарному засіданні Сумської обласної ради 24.07.2025 прийнято рішення про припинення Фонду шляхом його ліквідації, розглядається питаннящодо передачі повноважень;

	   - значного подорожчання будівельних матеріалів, проектно-кошторисної документації;

	   - зміна вимог до теплотехнічних характеристик житла , систем інженерного облаштування.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальна кількість індивідуальних сільськихзабудовників, які подали заяви на отриманняпільгових кредитів на будівництво(реконструкцію), придбання індивідуальнихжитлових будинків та підключення до існуючихкомунікацій станом на 01.01.2025
	осіб
	Внутрішньогосподарськийоблік
	27 320,0
	28 360,0
	1 040,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	   Станом на 01.01.2026 чисельність індивідуальних сільських забудовників, які подали заяви на отримання пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію), придбання індивідуальних житлових будинків та підключення до існуючих комунікацій, збільшилась на 1040 осіб і склала 28360 осіб, у зв’язку із великим попитом населення і незважаючи на неможливість реалізувати заходи програми в регіонах, де ведуться активні бойові дії, та на тимчасово окупованій території. 

	   На сьогодні до основної категорії людей, на яких спрямовані державні рішення з забезпечення житлом, до вимушено переміщених осіб доєдналися учасники АТО/ООС, ті, чий дім було зруйновано, люди, які не мали власного житла до війни, працівники релокованих підприємств, які відновлюють свою діяльність (потребують значної кількості працівників, але не мають жодної можливості забезпечити їх житлом). 

	   Для громадян умови кредитування є досить прийнятними в порівнянні з кредитами комерційних банків. 

	   Для держави: 

	   - програма в довгостроковій перспективі не є витратною, оскільки профінансовані кошти підлягають обов’язковому поверненню у повному обсязі до державного бюджету та в подальшому будуть використані для надання нових кредитів; 

	   - зниження соціальної напруги в регіонах: дозволяє частково за кошти громадян вирішувати соціально важливі житлові питання таких пільгових категорій громадян як ВПО, учасники АТО/ООС, та громадян, житло яких зруйновано/пошкоджено; 

	   - сприяє розвитку сільських, віддалених територій, зокрема тих, що не мали попиту для забудовників у попередні роки; 

	   - сприяє створенню нових робочих місць: для виконання ремонтних робіт, для обслуговування жителів сіл, для обслуговування інфраструктури адміністративних пунктів. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальна площа житлових будинків, введених вексплуатацію
	тис. кв.метрів
	Внутрішньогосподарськийоблік
	9,6
	4,2
	-5,4

	2
	Кількість житлових будинків, які підключені доіснуючих комунікацій
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	24,0
	6,0
	-18,0

	3
	Кількість індивідуальних сільськихзабудовників, яким надані пільгові кредити
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	146,0
	129,0
	-17,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	   1. У звітному періоді введено в експлуатацію житлові будинки загальною площею 4,2 тис.кв.м., що менше ніж заплановано на 5,4 тис.кв.м. або майже в 2,3 рази. Відхилення фактичного показника від планового зумовлене не введенням в експлуатацію житлових будинків, які планувалося ввести у 2025 році з таких причин: 

	   - збільшення кількості кредитів на придбання житла та його ремонт, на енергозабезпечення будинків; 

	   - в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Харківській, Херсонській областях кредити не надавалися внаслідок ведення активних бойових дій чи тимчасової окупації територій; 

	   - Черкаський фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі не функціонував, підприємство ввійшло до переліку державних підприємств, які мають приватизувати; 

	   - В Сумській області прийнято рішення про припинення Фонду шляхом його ліквідації; 

	   - значного подорожчання будівельних матеріалів, проектно-кошторисної документації; 

	   - дефіцит кадрів у будівельній галузі; 





	   - скорочення внутрішнього ринку будівельних матеріалів; 

	   - зміна вимог до теплотехнічних характеристик житла, систем інженерного облаштування. 

	   2. У звітному періоді кількість житлових будинків, які підключені до існуючих комунікацій, становить 6 одиниць, що менше ніж заплановано на 18 одиниць. Відхилення фактичних показників газифікації садиб від планового показника зумовлено утриманням сільських жителів від газифікації садиб у зв’язку з воєнним станом, високими тарифами на опалення природним газом. 

	   3. В 2025 році індивідуальним сільським забудовникам надано 129 пільгових кредитів, що на 11,6 % (на 17 пільгових кредити) менше від запланованого обсягу. Відхилення від запланованих показників зумовлено: 

	   - збільшенням середньої суми кредиту на 27,5 тис.грн.; 

	   - не забезпеченням у повному обсязі виконання регіональними фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на селі плану повернення кредитів до бюджету, враховуючи, що кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок державного бюджету зараховуються на відповідні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, з подальшим спрямуванням на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі; 

	   - збільшення площі активних бойових дій рф; 

	   - фактичним не здійсненням діяльності ряду фондів. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середня сума кредиту, який наданий одномусільському забудовнику
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	216,2
	243,7
	27,5

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	   Збільшення середньої суми кредитів викликано ризиками воєнного часу, збільшення попиту на житло в сільській місцевості в окремих відносно безпечних регіонах країни, значним подорожчанням будівельних матеріалів, проектно-кошторисної документації; зміною вимог до теплотехнічних характеристик житла, систем інженерного облаштування. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень забезпечення індивідуальних сільськихзабудовників пільговими кредитами набудівництво (реконструкцію), придбанняіндивідуальних житлових будинків тапідключення до існуючих комунікацій
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	0,5
	0,5
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	   В 2025 році за рахунок коштів бюджетної програми 3101430 "Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" з метою вирішення соціально-побутових умов сільського населення в забезпеченні житлом та сприяння збільшенню його зайнятості забезпечено надання 129 пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам, середній розмір яких склав 243,7 тис. гривень, підключено до існуючих комунікацій 6 житлових будинків, введено в експлуатацію житлові будинки загальною площею 4,2 тис.кв.м., що на 56,3 % менше, ніж заплановано. 

	   Відхилення окремих результативних показників від запланованих показників зумовлено: 

	   - збільшення кількості кредитів на купівлю, ремонт житла та забезпечення його енергонезалежності; 

	   -ризиками воєнного часу; 

	   - не забезпеченням у повному обсязі виконання регіональними фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на селі плану повернення кредитів до бюджету, враховуючи, що кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок державного бюджету зараховуються на відповідні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, з подальшим спрямуванням на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі; 

	   - фактичним нездійсненням діяльності відповідних фондів в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Харківській, Херсонській областях через ведення активних бойових дій чи розташуванням на тимчасово окупованій території; невиконання функцій Черкаським фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі ( ввійшов до переліку державних підприємств, які мають приватизувати) та в Сумській області прийняття рішення про припинення Фонду шляхом його ліквідації. 





	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   Бюджетна програма спрямована на надання можливості розв’язання однієї з найважливіших проблем України – забезпечення житлом та поліпшення житлових умов населення в сільській місцевості шляхом пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників для: 

	   - спорудження нових житлових будинків; 

	   - добудови незавершених житлових будинків; 

	   - реконструкції, капітального ремонту, в тому числі здійснення енергоефективних заходів та термомодернізації житла; 

	   - придбання незавершеного будівництвом та готового житла; 

	   - спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій. 

	   Станом на 01 січня 2026 року чисельність індивідуальних сільських забудовників, які подали заяви на отримання пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію), придбання індивідуальних житлових будинків та підключення до існуючих комунікацій, складає 28360 осіб. В 2025 році індивідуальним сільським забудовникам надано 129 пільгових кредитів, що на 11,6 % (на 17 пільгових кредитів) менше від запланованого обсягу. Середній розмір пільгових кредитів на одну особу склав 243,7 тис. гривень. 

	   Основними факторами, що у 2025 році вплинули на стан виконання бюджетної програми є: 

	   - зміни співвідношення цільового призначення кредитів: збільшення - на придбання та ремонт житла, забезпечення його енергонезалежності; 

	   - ризики воєнного часу; 

	   - незабезпечення у повному обсязі виконання регіональними фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на селі плану повернення кредитів до бюджету, враховуючи, що кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок державного бюджету зараховуються на відповідні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, з подальшим спрямуванням на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі; 

	   - нездійсненням діяльності відповідних фондів в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Харківській, Херсонській областях через ведення активних бойових дій чи розташуванням на тимчасово окупованій території; невиконання функцій Черкаським фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (проходить процедуру приватизації) та в Сумській області прийняття рішення про припинення Фонду шляхом його ліквідації.. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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