	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101450
	
	0470
	
	Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Зменшення безпосереднього впливу порушеного функціонування транспортних мереж на населення та економіку України 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Оновлення локомотивного парку АТ «Укрзалізниця» з метою забезпечення сталого функціонування залізничного сполучення

	2
	Впровадження та управління проектом "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)"





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	3 433 500,0
	3 433 500,0
	0,0
	3 367 366,0
	3 367 366,0
	0,0
	-66 134,0
	-66 134,0

	1
	Придбання магістральних локомотивів дляпідвищення операційної ефективності залізничнихперевезень сільськогосподарської продукції внапрямку країн ЄС шляхом надання АТ“Укрзалізниця” рухомого складу для перевезеньзалізничними лініями країн ЄС
	0,0
	3 411 000,0
	3 411 000,0
	0,0
	3 364 513,0
	3 364 513,0
	0,0
	-46 487,0
	-46 487,0

	Джерелом доходів спеціального фонду були надходження коштів за ККД 42020700 «Грант МБРР для проєкту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури тамережевого сполучення (RELINC)».

	У паспорті бюджетної програми на 2025 рік  за напрямком було затверджено обсяг бюджетних коштів в сумі 3 411 000,0 тис. грн. на придбання до 30 одиниць електровозів. У2025 році проведено тендерні процедури за правилами МБРР на закупівлю двосистемних електровозів. Після здійснення фінансової оцінки тендерних пропозицій учасників назакупівлю електровозів, було проведено переговори з учасником щодо оптимізації ціни та кількості електровозів. 02.09.2025 укладено контракт №122/2025-ЦЮ на закупівлю 20одиниць електровозів загальною сумою 172,9 млн євро. Відповідно до умов укладеного контракту 17.09.2025 здійснено оплату авансу на закупівлю електровозів загальноюсумою 69,1 млн євро, що за курсом НБУ на дату оплати становило 3 364 513,0 тис. грн.

	Відхилення фактичних касових видатків від затверджених планових призначень на 2025 рік пояснюється економією бюджетних коштів, що пов’язано із укладенням контрактуна закупівлю електровозів на оптимізовану ціну та кількість електровозів, а також зумовлено курсовою різницею валюти.

	

	2
	Впровадження та управління проектом групоювпровадження проекту включно з підтримкоюзакупівель, управління фінансами, управлінняекологічним і соціальним ризиком, аудиту тазвітності, залученням і навчанням персоналу татехнічних консультантів групи впровадження проектуі операційними витратами на впровадження проектудля АТ “Укрзалізниця”
	0,0
	22 500,0
	22 500,0
	0,0
	2 853,0
	2 853,0
	0,0
	-19 647,0
	-19 647,0

	Джерелом доходів спеціального фонду були надходження коштів за ККД 42020700 «Грант МБРР для проєкту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури тамережевого сполучення (RELINC)».

	У паспорті бюджетної програми на 2025 рік було затверджено обсяг бюджетних коштів в сумі 22 500,0 тис. грн. Протягом 2025 року було укладено договори та оплаченопослуги консультантів  за надання консультаційних послуг з технічних питань, питань закупівель, із забезпечення доброчесності, з питань з питань дотримання соціальних нормта з  питань охорони довкілля на суму 2 853,0 тис. грн (включаючи комісійні витрати АТ "Укрексімбанк").

	Відхилення фактичних касових видатків від запланованих у паспорті бюджетної програми на суму - 19 647,0 тис. грн пов’язане з:

	-економією коштів при укладенні договорів на надання консультаційних послуг з питань закупівель та технічних питань, а також із забезпечення доброчесності;

	-перенесенням на 2026 рік проведення щорічного фінансового аудиту за період 2024-2025 рр;

	-перенесенням проведення закупівлі офісного обладнання у 2026 році;

	-перенесення залучення та навчання персоналу групи впровадження проєкту на 2026 рік;

	-економією витрат на впровадження та управління проєктом групою впровадження проєкту у 2025 році.





	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальний обсяг залучених грантових коштів нареалізацію проекту "Відновлення критичноважливої логістичної інфраструктури тамережевого сполучення (RELINC)” в частинізалізничного сполучення
	тис.гривень
	Угода про грант
	85 500 000,0
	3 364 513,0
	-82 135 487,0

	2
	Загальна кількість придбаних магістральнихлокомотивів в рамках проекту “Відновленнякритично важливої логістичної інфраструктурита мережевого сполучення (RELINC)”, якібудуть поставлені в наступних періодах
	одиниць
	Управлінський облік
	30,0
	20,0
	-10,0

	3
	Впровадження та управління проектом групоювпровадження проекту включно з підтримкоюзакупівель, управління фінансами, управлінняекологічним і соціальним ризиком, аудиту тазвітності, залученням і навчанням персоналу татехнічних консультантів групи впровадженняпроекту і операційними витратами
	тис.гривень
	Управлінський облік
	19 342,3
	1 326,9
	-18 015,4

	4
	Оплата послуг консультанта з питань охоронидовкілля
	тис.гривень
	Управлінський облік,
План закупівель
	499,7
	842,4
	342,7

	5
	Оплата послуг консультанта з питаньдотримання соціальних норм
	тис.гривень
	Управлінський облік,
План закупівель
	408,0
	683,8
	275,8

	6
	Забезпечення діяльності групи впровадженняпроекту та операційні витрати на впровадженняпроекту (закупівля комп’ютерного обладнаннята офісної техніки)
	тис.гривень
	Управлінський облік,
План закупівель
	2 250,0
	0,0
	-2 250,0





	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Відповідно до Угоди про грант  № TF0C4970 від 12.06.2024 загальна сума коштів гранту в частині залізничного сполучення складає 190 млн дол. США (8 550 000,0 тис. грн), з яких 189,5 млн дол. США передбачено на  придбання магістральних локомотивів для підвищення операційної ефективності залізничних перевезень сільськогосподарської продукції в напрямку країн ЄС шляхом надання АТ “Укрзалізниця” рухомого складу для перевезень залізничними лініями країн ЄС та 500 тис. дол. США передбачено на впровадження та управління проєктом. В рамках Угоди про грант № TF0C4970 від 12.06.2024 у 2025 році укладено контракт та здійснено першу вибірку коштів гранту загальною сумою 81 257,9 тис. дол. США, що в еквіваленті склало 3 364 513,0 тис. грн. Проєкт реалізовується протягом 2024-2027 рр.  

	Відхилення щодо загального обсягу залучених грантових коштів на реалізацію проєкту "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)” в частині залізничного сполучення на суму - 82 135 487,0 пояснюється: 

	- 76 950 000,0 тис. грн це технічна помилка при затвердженні паспорту бюджетної програми на 2025 рік (85 500 000 - 8 550 000,0); 

	- 5 185 487,0 тис. грн. сума грантової угоди, яка планується до вибірки протягом реалізації проєкту у 2026-2027 роках. 

	2. Відхилення на 10 одиниць спричинене підвищенням ринкової ціни локомотивів постачальниками, що призвело до укладення 02.09.2025 контракту №122/2025-ЦЮ  на закупівлю оптимізованої кількості локомотивів в кількості 20 одиниць. 

	3. Відхилення касових видатків від планових показників пов’язане з економією коштів при укладенні договорів на надання консультаційних послуг з питань закупівель, а також технічних питань та із забезпечення доброчесності. Крім того, проведення щорічного аудиту проєкту, залучення на навчання персоналу та технічних консультантів ГВП відповідно до консультацій та погодження МБРР було перенесено на 2026 рік.  

	4. Перевищення фактичних видатків від планових показників у сумі 342,7 тис. грн пов'язане із укладенням додаткової угоди № 2 на подовження терміну надання консультаційних послуг з  питань охорони довкілля до 31.12.2027 відповідно до умов підписаних Угод про грант. 

	5. Перевищення фактичних видатків від планових показників у сумі 275,8 тис. грн пов'язане із укладенням додаткової угоди № 2 на подовження терміну надання консультаційних послуг з питань дотримання соціальних норм до 31.12.2027 відповідно до умов підписаних Угод про грант. 

	6. Відсутність видатків пов'язана із непроведенням запланованої закупівлі, проведення якої перенесено на 2026 рік. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Фінальний звіт консультантів (з питань охоронидовкілля та дотримання соціальних норм)
	одиниць
	Управлінський облік
	1,0
	1,0
	0,0

	2
	Комп’ютерне обладнання та офісна техніка навпровадження проекту
	одиниць
	Управлінський облік
	15,0
	0,0
	-15,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	2. Відхилення  за показником закупівлі на кількість 15 одиниць комп’ютерного обладнання та офісної техніки на впровадження проекту пояснюється перенесенням проведення процедури закупівлі комп’ютерного обладнання та офісної техніки на 2026 рік. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середня вартість магістрального локомотиву
	тис.гривень
	Управлінський облік
	284 250,0
	418 928,8
	134 678,8

	2
	Середня вартість комп’ютерного обладнання таофісної техніки на впровадження проекту
	тис.гривень
	Управлінський облік
	150,0
	0,0
	-150,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Перевищення фактичного обсягу розрахованої середньої вартості на суму 134 678,8 тис. грн пояснюється підвищенням ринкової вартості локомотивів постачальниками у порівнянні з запланованим показником, що був розрахований шляхом проведення внутрішнього ринкового аналізу експертами АТ «Укрзалізниця», що грунтувались на публічних даних щодо закупівлі двосистемних електровозів у попередніх роках та були використані при проведенні тендерних процедур на закупівлю двосистемних електровозів. Фактичний результативний показник розраховано наступним чином: 172 869 975,0 євро (вартість контракту на закупівлю електровозів)/20 (кількість одиниць локомотивів за умовами укладеного контракту) *48,4675 (курс НБУ на дату укладення контракту 02.09.2025 ) = 418 928,8 тис. грн.   

	2. Відхилення пояснюється перенесенням проведення процедури закупівлі комп’ютерного обладнання та офісної техніки на 2026 рік. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0





	1
	Рівень придбання магістральних локомотивівдля підвищення операційної ефективностізалізничних перевезень
	відсотків
	Управлінський облік
	40,0
	40,0
	0,0

	2
	Рівень реалізації Проекту в частині залізничногосполучення
	відсотків
	Управлінський облік
	40,2
	49,0
	8,8

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	2. Показник рівня реалізації проєкту в частині залізничного сполучення розраховано наступним чином: 

	105 262 069,69 дол. США (фактичний обсяг використаних коштів за проєктом)/(190 000 000,0 дол. США+24 945 000,0 дол. США)( загальний обсяг залучених грантових коштів в частині залізничного сполучення) *100= 49,0 % 

	Перевищення на 8,8 відсотків пов’язане з ефективною реалізацією проєкту та виконання завдань за укладеними Угодами про грант № TF0C0417 від 10.02.2023 та № TF0C4970 від 12.06.2024. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Виконання результативних показників, яких не було досягнуто у 2025 році, продовжиться у 2026 році з урахуванням їх актуалізації для забезпечення успішної реалізації проєкту. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Реалізація бюджетної програми за КПКВК 3101450 «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)» має прямий і системний вплив на досягнення цілі державної політики щодо забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури. Програма виступає основою трансформації територій, забезпечує відбудову інфраструктури, активізацію економічної діяльності та підвищення конкурентоспроможності громад. 

	Підставами для реалізації бюджетної програми за КПКВК 3101450 у 2025 році були: 

	- Угода про грант (Проект "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення ("RELINC")") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку № TF0C0417 від 10.02.2023 (зі змінами та доповненнями); 

	- Угода про грант Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проект “Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, № TF0C4970 від 12.06.2024; 

	- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2024 № 1162 "Деякі питання відновлення критично важливої логістичної інфраструктури"; 

	- Угода про безповоротну передачу коштів гранту № 13110-05/75 між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та акціонерним товариством "Українська залізниця", підписана 06.06.2023 (зі змінами та доповненнями). 

	В межах бюджетної програми протягом у 2025 році здійснювалися видатки за напрямками «Придбання магістральних локомотивів для підвищення операційної ефективності залізничних перевезень сільськогосподарської продукції в напрямку країн ЄС шляхом надання АТ “Укрзалізниця” рухомого складу для перевезень залізничними лініями країн ЄС» та «Впровадження та управління проектом групою впровадження проекту включно з підтримкою закупівель, управління фінансами, управління екологічним і соціальним ризиком, аудиту та звітності, залученням і навчанням персоналу та технічних консультантів групи впровадження проекту і операційними витратами». Враховуючи укладення 02.09.2025 контракту №122/2025-ЦЮ  на закупівлю 20 одиниць двосистемних електровозів, заплановану мету, визначену у паспорті бюджетної програми на 2025 рік, досягнуто. Завдання бюджетної програми виконувалися у межах визначених напрямів використання бюджетних коштів та затверджених паспортом бюджетної програми видатків. 

	Результативні показники виконання бюджетної програми відображають досягнення мети і цілей проєкту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)», характеризуються обґрунтованістю, досяжністю та вимірюваністю, що дозволяє оцінити ступінь виконання завдань. 

	Касові видатки в рамках бюджетної програми за 2025 рік склали 3 367 366 тис. гривень, що на 66 134,0 тис. грн менше запланованих видатків та складає 98,1% річного плану.  

	В цілому рівень реалізації Проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)" за укладеними Угодами про грант № TF0C0417 від 10.02.2023 та № TF0C4970 від 12.06.2024 на кінець 2025 року досяг рівня 49,0%. 





	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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