	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101510
	
	0470
	
	Впровадження та координація заходів проекту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)»
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Забезпечення впровадження та координації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту для зменшення споживання енергоресурсів та створення комфортних умов перебування у відібраних громадських будівлях  

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Здійснення управлінського і фінансового моніторингу процесу підготовки та впровадження проектів у відібраних громадах

	2
	Організація та проведення процедур закупівель для забезпечення реалізації проєктів у відібраних громадах.

	3
	Розробка та впровадження навчальних програм, практикумів і семінарів для підвищення кваліфікації персоналу органів місцевого самоврядування, відповідальногоза планування, реалізацію та моніторинг проєктів у сфері відновлюваної енергетики.





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	44 000,0
	44 000,0
	0,0
	24 713,3
	24 713,3
	0,0
	-19 286,7
	-19 286,7

	1
	Фінансування заходів по забезпеченню впровадженнята координації проекту “Рішення для відновлюваноїенергетики (RES)”
	0,0
	44 000,0
	44 000,0
	0,0
	24 713,3
	24 713,3
	0,0
	-19 286,7
	-19 286,7

	Постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2025 № 1384 «Деякі питання використання коштів гранту, залучених від Європейського інвестиційного банку, для реалізаціїпроекту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» Мінрозвитку спрямовано кошти гранту в сумі 396 000,0 тис. грн, з яких 44 000,0 тис. грн (видатки споживання) – назабезпечення управління проєктом.

	В рамках Грантової угоди про надання технічної допомоги для інвестицій та закупівель «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» між Україною та Європейськимінвестиційним банком, ратифікованої ЗУ від 05.06.2025 № 4486-ІХ, у IV кварталі 2025 року Європейський інвестиційний банк надав перший перелік відібраних кінцевихбенефіціарів. До зазначеного переліку включено 4 територіальні громади із 6 об’єктами, що сформували І пул проєктів.

	Відхилення між запланованими та фактичними обсягами фінансування заходів проєкту зумовлено низкою об’єктивних чинників. У рамках реалізації проєкту «Рішення длявідновлюваної енергетики (RES)» у 2025 році здійснено оплату послуг Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), яка надає технічну допомогу длявпровадження Проєкту, на загальну суму 500 000 євро, що в еквіваленті становить 24 713,3 тис грн. (по курсу НБУ на дату проведення платежу на 26.12.2025 - 49,4265 грн. за 1євро). Окрім цього, тривалість підготовчого етапу реалізації проєктів, зокрема проведення технічних оцінок, формування технічних завдань, узгодження умов співфінансуванняз кінцевими бенефіціарами та проходження внутрішніх погоджувальних процедур, об’єктивно вплинула на темпи прийняття фінансових зобов’язань. Враховуючи, що першийперелік бенефіціарів було отримано у IV кварталі 2025 року, фактичний часовий ресурс для повноцінного проведення закупівельних процедур та здійснення платежів у межахбюджетного року був обмеженим.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0





	1
	Загальна вартість послуг закупівельного агентата агента з впровадження заходів позабезпеченню реалізації  проекту “Рішення длявідновлюваної енергетики (RES)”, з них:
	тис.гривень
	Грантова  угода міжУкраїною та ЄІБ
	66 000,0
	24 745,2
	-41 254,8

	2
	 вартість послуг закупівельного агента та агентаз впровадження заходів проекту “Рішення длявідновлюваної енергетики (RES)” за перший рікреалізації
	тис.гривень
	Постанова КабінетуМіністрів України від 29жовтня 2025 р. № 1384
	44 000,0
	24 745,2
	-19 254,8

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2025 № 1384 «Деякі питання використання коштів гранту, залучених від Європейського інвестиційного банку, для реалізації проекту “Рішення для відновлюваної енергетики (RES)” Мінрозвитку спрямовано кошти гранту в сумі 396 000,0 тис. грн, з яких 44 000,0 тис. грн (видатки споживання) – на забезпечення управління проєктом. 

	Відхилення між запланованими та фактичними обсягами фінансування заходів проєкту зумовлено низкою об’єктивних чинників. У рамках реалізації проєкту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» у 2025 році здійснено оплату послуг Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), яка надає технічну допомогу для впровадження Проєкту, на загальну суму 500 000 євро, що в еквіваленті  становить 24 745,2 тис. грн. (по курсу НБУ на дату проведення платежу на 23.12.2025 - 49,4904 грн. за 1 євро). 

	Водночас фактичні обсяги видатків виявилися нижчими за заплановані у зв’язку з включенням до першого переліку обмеженої кількості проєктів, що, своєю чергою, зумовило зменшення обсягів запланованих робіт та відповідних фінансових зобов’язань. Крім того, коригування графіків реалізації окремих заходів, а також необхідність додаткового погодження технічних рішень і процедур закупівель призвели до перенесення частини видатків на наступні бюджетні періоди. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість укладених трьохсторонніх угод  прозакупівлі в рамках проекту “Рішення длявідновлюваної енергетики (RES)”
	одиниць
	Фінансова угода міжУкраїною та ЄІБ,
Угода про фінансування,
Трьохстороння угода прозакупівлі
	87,0
	4,0
	-83,0

	2
	Кількість здійснених закупівель та підключенихоб’єктів генерації до електромереж у рамкахпроекту “Рішення для відновлюваної енергетики(RES)”
	одиниць
	Фінансова угода міжУкраїною та ЄІБ,
Угода про фінансування,
Трьохстороння угода прозакупівлі
	87,0
	0,0
	-87,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками у звітному періоді зумовлені особливостями організації підготовчого етапу реалізації проєктів у межах проєкту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)». У звітному періоді було підписано 4 Тристоронні угоди про закупівлі в межах І пулу проєктів із такими кінцевими бенефіціарами: Кам’янською міською радою, Диканською селищною радою, Стрижавською селищною радою та Троїцькою селищною радою.  

	Разом з тим, процес погодження технічної документації, проведення попередніх консультацій, підготовки проєктно-кошторисних матеріалів та проходження внутрішніх процедур затвердження потребував додаткового часу, що вплинуло на строки досягнення окремих затверджених показників. Крім того, фактичні значення результативних показників формувалися з урахуванням реального стану готовності проєктів до реалізації, обсягу підготовленої документації та завершення процедур відбору, що могло відрізнятися від прогнозних розрахунків, закладених під час затвердження паспортів бюджетної програми. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середня вартість послуги закупівельного агентата супроводу  для впровадження заходу наодному об’єкті
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	505,7
	0,0
	-505,7





	2
	Кількість виробленої “зеленої” електроенергіїна рік
	кВт год
	Внутрішньогосподарськийоблік,
Трьохстороння угода прозакупівлі
	10 038 000,0
	0,0
	-10 038 000,0

	3
	Зменшення викидів парникових газів на рік
	тонн
	Внутрішньогосподарськийоблік,
Трьохстороння угода прозакупівлі
	3 212,0
	0,0
	-3 212,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1-3. Відхилення між запланованими та фактичними обсягами фінансування заходів проєкту зумовлено низкою об’єктивних чинників. У рамках реалізації проєкту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» у 2025 році здійснено оплату послуг Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), яка надає технічну допомогу для впровадження Проєкту, на загальну суму 500 000 євро. 

	Водночас фактичні обсяги видатків виявилися нижчими за заплановані у зв’язку з включенням до першого переліку обмеженої кількості проєктів, що, своєю чергою, зумовило зменшення обсягів запланованих робіт та відповідних фінансових зобов’язань. Крім того, коригування графіків реалізації окремих заходів, а також необхідність додаткового погодження технічних рішень і процедур закупівель призвели до перенесення частини видатків на наступні бюджетні періоди.  

	Також, з урахуванням того, що платіж було зараховано на рахунок ПРООН 30 грудня 2025 року, заплановані результативні показники бюджетної програми за 2025 рік у повному обсязі не були досягнуті. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень виконання заходів по забезпеченнювпровадження та координації проекту “Рішеннядля відновлюваної енергетики (RES)”
	відсотків
	Внутрішньгосподарськийоблік
	67,0
	0,0
	-67,0

	2
	Частка громад в Україні, в яких проведенонавчальні семінари  по експлуатаціївідновлювальних джерел енергії та набуттястатусу активного споживача
	відсотків
	Трьохстороння угода прозакупівлі
	1,2
	0,0
	-1,2

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Відхилення між запланованими та фактичними обсягами фінансування заходів проєкту зумовлено низкою об’єктивних чинників. У рамках реалізації проєкту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» у 2025 році здійснено оплату послуг Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), яка надає технічну допомогу для впровадження Проєкту, на загальну суму 500 000 євро. 

	Водночас фактичні обсяги видатків виявилися нижчими за заплановані у зв’язку з включенням до першого переліку обмеженої кількості проєктів, що, своєю чергою, зумовило зменшення обсягів запланованих робіт та відповідних фінансових зобов’язань. Крім того, коригування графіків реалізації окремих заходів, а також необхідність додаткового погодження технічних рішень і процедур закупівель призвели до перенесення частини видатків на наступні бюджетні періоди. Також, з урахуванням того, що платіж було зараховано на рахунок ПРООН 30 грудня 2025 року, заплановані результативні показники бюджетної програми за 2025 рік у повному обсязі не були досягнуті. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Вказані розбіжності мають об’єктивний та тимчасовий характер, пов’язаний із поетапністю реалізації проєкту, і не свідчать про неналежне виконання бюджетної програми. Очікується, що перенесені показники та видатки будуть реалізовані у наступних бюджетних періодах відповідно до затверджених графіків. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Розписом Державного бюджету України за КПКВК 3101510 «Впровадження та координація заходів проекту "Рішення для відновлювальної енергетики (RES)» на 2025 рік були передбачені видатки у розмірі 44 000,0 тис. гривень. Касові видатки за цей період склали – 24 713,3 тис. грн., або 56,2 % від запланованих.   





	Постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2025 № 1384 «Деякі питання використання коштів гранту, залучених від Європейського інвестиційного банку, для реалізації проєкту “Рішення для відновлюваної енергетики (RES)”» Мінрозвитку спрямовано кошти гранту в сумі 396 000,0 тис. грн, з яких 44 000,0 тис. грн (видатки споживання) – на забезпечення управління проєктом. Водночас у звітному періоді зазначені кошти були використані не в повному обсязі з огляду на низку об’єктивних чинників, пов’язаних із особливостями початкового етапу реалізації проєкту. 

	У межах реалізації проєкту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» у 2025 році здійснено оплату послуг Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), яка забезпечує надання технічної допомоги для впровадження проєкту, на загальну суму 500 000 євро, що в еквіваленті  становить 24 713,3 тис грн. (по курсу НБУ на дату проведення платежу на 26.12.2025 - 49,4265 грн. за 1 євро). 

	Окрім цього у звітному періоді було підписано 4 Тристоронні угоди про закупівлі в межах І пулу проєктів із такими кінцевими бенефіціарами: Кам’янською міською радою, Диканською селищною радою, Стрижавською селищною радою та Троїцькою селищною радою.  

	Разом з тим тривалість підготовчого етапу реалізації проєктів, зокрема проведення технічних оцінок, формування технічних завдань, узгодження умов співфінансування з кінцевими бенефіціарами, підготовка та погодження проєктно-кошторисної документації, а також проходження внутрішніх і міжнародних погоджувальних процедур, об’єктивно вплинула на темпи прийняття бюджетних та фінансових зобов’язань. Додатковим стримуючим фактором стало отримання першого переліку відібраних бенефіціарів лише у IV кварталі 2025 року, що суттєво обмежило часовий ресурс для проведення закупівельних процедур та здійснення платежів у межах бюджетного року. 

	Крім того, з урахуванням того, що платіж було зараховано на рахунок ПРООН 30 грудня 2025 року, частина запланованих результативних показників бюджетної програми за 2025 рік об’єктивно не могла бути досягнута у повному обсязі в межах звітного періоду. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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