| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 310 |  |  |  |  | Міністерство розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3101000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3101510 |  |  |  |  | 0470 |  | Впровадження та координація заходів проекту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення впровадження та координації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту для зменшення споживання енергоресурсів та створення комфортних умов перебування у відібраних громадських будівлях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Здійснення управлінського і фінансового моніторингу процесу підготовки та впровадження проектів у відібраних громадах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Організація та проведення процедур закупівель для забезпечення реалізації проєктів у відібраних громадах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Розробка та впровадження навчальних програм, практикумів і семінарів для підвищення кваліфікації персоналу органів місцевого самоврядування, відповідального за планування, реалізацію та моніторинг проєктів у сфері відновлюваної енергетики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 44 000,0 | 44 000,0 | 0,0 |  | 24 713,3 | 24 713,3 |  | 0,0 | -19 286,7 | -19 286,7 |
| 1 | Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту “Рішення для відновлюваної енергетики (RES)” | 0,0 |  | 44 000,0 | 44 000,0 | 0,0 |  | 24 713,3 | 24 713,3 |  | 0,0 | -19 286,7 | -19 286,7 |
| Постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2025 № 1384 «Деякі питання використання коштів гранту, залучених від Європейського інвестиційного банку, для реалізації проекту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» Мінрозвитку спрямовано кошти гранту в сумі 396 000,0 тис. грн, з яких 44 000,0 тис. грн (видатки споживання) – на забезпечення управління проєктом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках Грантової угоди про надання технічної допомоги для інвестицій та закупівель «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікованої ЗУ від 05.06.2025 № 4486-ІХ, у IV кварталі 2025 року Європейський інвестиційний банк надав перший перелік відібраних кінцевих бенефіціарів. До зазначеного переліку включено 4 територіальні громади із 6 об’єктами, що сформували І пул проєктів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення між запланованими та фактичними обсягами фінансування заходів проєкту зумовлено низкою об’єктивних чинників. У рамках реалізації проєкту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» у 2025 році здійснено оплату послуг Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), яка надає технічну допомогу для впровадження Проєкту, на загальну суму 500 000 євро, що в еквіваленті становить 24 713,3 тис грн. (по курсу НБУ на дату проведення платежу на 26.12.2025 - 49,4265 грн. за 1 євро). Окрім цього, тривалість підготовчого етапу реалізації проєктів, зокрема проведення технічних оцінок, формування технічних завдань, узгодження умов співфінансування з кінцевими бенефіціарами та проходження внутрішніх погоджувальних процедур, об’єктивно вплинула на темпи прийняття фінансових зобов’язань. Враховуючи, що перший перелік бенефіціарів було отримано у IV кварталі 2025 року, фактичний часовий ресурс для повноцінного проведення закупівельних процедур та здійснення платежів у межах бюджетного року був обмеженим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

| 1 | Загальна вартість послуг закупівельного агента та агента з впровадження заходів по забезпеченню реалізації проекту “Рішення для відновлюваної енергетики (RES)”, з них: | тис. гривень | Грантова угода між Україною та ЄІБ | 66 000,0 | 24 745,2 | -41 254,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | вартість послуг закупівельного агента та агента з впровадження заходів проекту “Рішення для відновлюваної енергетики (RES)” за перший рік реалізації | тис. гривень | Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2025 р. № 1384 | 44 000,0 | 24 745,2 | -19 254,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| Постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2025 № 1384 «Деякі питання використання коштів гранту, залучених від Європейського інвестиційного банку, для реалізації проекту “Рішення для відновлюваної енергетики (RES)” Мінрозвитку спрямовано кошти гранту в сумі 396 000,0 тис. грн, з яких 44 000,0 тис. грн (видатки споживання) – на забезпечення управління проєктом. |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення між запланованими та фактичними обсягами фінансування заходів проєкту зумовлено низкою об’єктивних чинників. У рамках реалізації проєкту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» у 2025 році здійснено оплату послуг Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), яка надає технічну допомогу для впровадження Проєкту, на загальну суму 500 000 євро, що в еквіваленті становить 24 745,2 тис. грн. (по курсу НБУ на дату проведення платежу на 23.12.2025 - 49,4904 грн. за 1 євро). |  |  |  |  |  |  |
| Водночас фактичні обсяги видатків виявилися нижчими за заплановані у зв’язку з включенням до першого переліку обмеженої кількості проєктів, що, своєю чергою, зумовило зменшення обсягів запланованих робіт та відповідних фінансових зобов’язань. Крім того, коригування графіків реалізації окремих заходів, а також необхідність додаткового погодження технічних рішень і процедур закупівель призвели до перенесення частини видатків на наступні бюджетні періоди. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість укладених трьохсторонніх угод про закупівлі в рамках проекту “Рішення для відновлюваної енергетики (RES)” | одиниць | Фінансова угода між Україною та ЄІБ, Угода про фінансування, Трьохстороння угода про закупівлі | 87,0 | 4,0 | -83,0 |
| 2 | Кількість здійснених закупівель та підключених об’єктів генерації до електромереж у рамках проекту “Рішення для відновлюваної енергетики (RES)” | одиниць | Фінансова угода між Україною та ЄІБ, Угода про фінансування, Трьохстороння угода про закупівлі | 87,0 | 0,0 | -87,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками у звітному періоді зумовлені особливостями організації підготовчого етапу реалізації проєктів у межах проєкту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)». У звітному періоді було підписано 4 Тристоронні угоди про закупівлі в межах І пулу проєктів із такими кінцевими бенефіціарами: Кам’янською міською радою, Диканською селищною радою, Стрижавською селищною радою та Троїцькою селищною радою. |  |  |  |  |  |  |
| Разом з тим, процес погодження технічної документації, проведення попередніх консультацій, підготовки проєктно-кошторисних матеріалів та проходження внутрішніх процедур затвердження потребував додаткового часу, що вплинуло на строки досягнення окремих затверджених показників. Крім того, фактичні значення результативних показників формувалися з урахуванням реального стану готовності проєктів до реалізації, обсягу підготовленої документації та завершення процедур відбору, що могло відрізнятися від прогнозних розрахунків, закладених під час затвердження паспортів бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Середня вартість послуги закупівельного агента та супроводу для впровадження заходу на одному об’єкті | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 505,7 | 0,0 | -505,7 |

| 2 |  | Кількість виробленої “зеленої” електроенергії на рік | кВт год | Внутрішньогосподарський облік, Трьохстороння угода про закупівлі |  |  | 10 038 000,0 |  |  | 0,0 |  | -10 038 000,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Зменшення викидів парникових газів на рік | тонн | Внутрішньогосподарський облік, Трьохстороння угода про закупівлі |  |  | 3 212,0 |  |  | 0,0 |  | -3 212,0 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3. Відхилення між запланованими та фактичними обсягами фінансування заходів проєкту зумовлено низкою об’єктивних чинників. У рамках реалізації проєкту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» у 2025 році здійснено оплату послуг Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), яка надає технічну допомогу для впровадження Проєкту, на загальну суму 500 000 євро. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водночас фактичні обсяги видатків виявилися нижчими за заплановані у зв’язку з включенням до першого переліку обмеженої кількості проєктів, що, своєю чергою, зумовило зменшення обсягів запланованих робіт та відповідних фінансових зобов’язань. Крім того, коригування графіків реалізації окремих заходів, а також необхідність додаткового погодження технічних рішень і процедур закупівель призвели до перенесення частини видатків на наступні бюджетні періоди. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Також, з урахуванням того, що платіж було зараховано на рахунок ПРООН 30 грудня 2025 року, заплановані результативні показники бюджетної програми за 2025 рік у повному обсязі не були досягнуті. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 |  | Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту “Рішення для відновлюваної енергетики (RES)” | відсотків | Внутрішньгосподарський облік |  |  | 67,0 |  |  | 0,0 |  | -67,0 |  |
| 2 |  | Частка громад в Україні, в яких проведено навчальні семінари по експлуатації відновлювальних джерел енергії та набуття статусу активного споживача | відсотків | Трьохстороння угода про закупівлі |  |  | 1,2 |  |  | 0,0 |  | -1,2 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення між запланованими та фактичними обсягами фінансування заходів проєкту зумовлено низкою об’єктивних чинників. У рамках реалізації проєкту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» у 2025 році здійснено оплату послуг Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), яка надає технічну допомогу для впровадження Проєкту, на загальну суму 500 000 євро. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водночас фактичні обсяги видатків виявилися нижчими за заплановані у зв’язку з включенням до першого переліку обмеженої кількості проєктів, що, своєю чергою, зумовило зменшення обсягів запланованих робіт та відповідних фінансових зобов’язань. Крім того, коригування графіків реалізації окремих заходів, а також необхідність додаткового погодження технічних рішень і процедур закупівель призвели до перенесення частини видатків на наступні бюджетні періоди. Також, з урахуванням того, що платіж було зараховано на рахунок ПРООН 30 грудня 2025 року, заплановані результативні показники бюджетної програми за 2025 рік у повному обсязі не були досягнуті. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вказані розбіжності мають об’єктивний та тимчасовий характер, пов’язаний із поетапністю реалізації проєкту, і не свідчать про неналежне виконання бюджетної програми. Очікується, що перенесені показники та видатки будуть реалізовані у наступних бюджетних періодах відповідно до затверджених графіків. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розписом Державного бюджету України за КПКВК 3101510 «Впровадження та координація заходів проекту "Рішення для відновлювальної енергетики (RES)» на 2025 рік були передбачені видатки у розмірі 44 000,0 тис. гривень. Касові видатки за цей період склали – 24 713,3 тис. грн., або 56,2 % від запланованих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2025 № 1384 «Деякі питання використання коштів гранту, залучених від Європейського інвестиційного банку, для реалізації проєкту “Рішення для відновлюваної енергетики (RES)”» Мінрозвитку спрямовано кошти гранту в сумі 396 000,0 тис. грн, з яких 44 000,0 тис. грн (видатки споживання) – на забезпечення управління проєктом. Водночас у звітному періоді зазначені кошти були використані не в повному обсязі з огляду на низку об’єктивних чинників, пов’язаних із особливостями початкового етапу реалізації проєкту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У межах реалізації проєкту «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)» у 2025 році здійснено оплату послуг Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), яка забезпечує надання технічної допомоги для впровадження проєкту, на загальну суму 500 000 євро, що в еквіваленті становить 24 713,3 тис грн. (по курсу НБУ на дату проведення платежу на 26.12.2025 - 49,4265 грн. за 1 євро). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрім цього у звітному періоді було підписано 4 Тристоронні угоди про закупівлі в межах І пулу проєктів із такими кінцевими бенефіціарами: Кам’янською міською радою, Диканською селищною радою, Стрижавською селищною радою та Троїцькою селищною радою. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом з тим тривалість підготовчого етапу реалізації проєктів, зокрема проведення технічних оцінок, формування технічних завдань, узгодження умов співфінансування з кінцевими бенефіціарами, підготовка та погодження проєктно-кошторисної документації, а також проходження внутрішніх і міжнародних погоджувальних процедур, об’єктивно вплинула на темпи прийняття бюджетних та фінансових зобов’язань. Додатковим стримуючим фактором стало отримання першого переліку відібраних бенефіціарів лише у IV кварталі 2025 року, що суттєво обмежило часовий ресурс для проведення закупівельних процедур та здійснення платежів у межах бюджетного року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крім того, з урахуванням того, що платіж було зараховано на рахунок ПРООН 30 грудня 2025 року, частина запланованих результативних показників бюджетної програми за 2025 рік об’єктивно не могла бути досягнута у повному обсязі в межах звітного періоду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Сергій БІЛЕЦЬКИЙ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  |  |  |  | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік Міністерство розвитку громад та територій України ід-47257 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=310, КПК=3101510, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 20.02.2026 18:23:07 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 20.02.2026 18:36:55 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) 9cc9cd95-6856-44e0-ad94-c53d4eac2b6a |  |  |  |  |  |

.