	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101560
	
	0640
	
	Енергоефективність громадських будівель
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Зменшення споживання енергоресурсів та створення комфортних умов перебування у відібраних громадських будівлях 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Підтримка громад для впровадження термомодернізації, підвищення енергетичної ефективності будівель, запровадження систем енергетичного менеджменту





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	63 195,0
	63 195,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-63 195,0
	-63 195,0

	1
	Реалізація субпроєктів кінцевих бенефіціарів проєкту«Енергоефективність громадських будівель вУкраїні», якими є органи місцевого самоврядування,щодо підвищення енергоефективності громадськихбудівель закладів охорони здоров’я
	0,0
	63 195,0
	63 195,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-63 195,0
	-63 195,0

	Станом на 01.01.2026 року касові видатки грантових коштів не здійснювались.

	Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є затримка в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердженнянадання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, через що кошти гранту надійшли на рахунки тільки у грудні 2025 року. У зв’язку з чим доступ до фінансування, щоунеможливило проведення фінансування в заплановані терміни.

	Упродовж 2025 року Міністерством схвалено розподіл коштів гранту між кінцевими бенефіціарами відповідно до наказу Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394, та протягомжовтня – листопада організовано прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування на співфінансування витрат що не покриваються грантом Е5Р тапідписання договорів про передачу коштів гранту на реалізацію відповідних субпроектів, Відповідно після завершення підготовчої роботи запит на виплату першого траншугрантових коштів направлено до ЄІБ листом від 12.12.2025№ 36927/39/14-25. За результатами опрацювання Банком запиту Мінрозвитку, ЄІБ 23.12.2025 року здійснивперерахування першого траншу грантових коштів у сумі 1 200,0 тис. євро.

	Надходження коштів лише наприкінці грудня унеможливило передачу коштів гранту кінцевим бенефіціарам проекту.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0





	1
	Загальний обсяг залучених грантових коштівміжнародних фінансових установ за проєктом"Енергоефективність громадських будівель вУкраїні"
	тис.гривень
	Грантові Угоди
	340 200,0
	0,0
	-340 200,0

	2
	Кількість громад, яким передано кошти наспівфінансування проєктів з термомодернізаціїгромадських будівель
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	5,0
	0,0
	-5,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Основною причиною відхилення між фактичними  та затвердженими паспортом бюджетної програми результативними показниками є затримка в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, через що кошти гранту надійшли на рахунки тільки у грудні 2025 року. У зв’язку з чим доступ до фінансування, що унеможливило проведення фінансування в заплановані терміни.  

	Упродовж 2025 року Міністерством схвалено розподіл коштів гранту між кінцевими бенефіціарами відповідно до наказу Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394, та протягом жовтня – листопада організовано прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування на співфінансування витрат що не покриваються грантом Е5Р та  підписання договорів про передачу коштів гранту на реалізацію відповідних субпроектів, Відповідно після завершення підготовчої роботи запит на виплату першого траншу грантових коштів направлено до ЄІБ листом від 12.12.2025№ 36927/39/14-25. За результатами опрацювання Банком запиту Мінрозвитку, ЄІБ 23.12.2025 року здійснив перерахування першого траншу грантових коштів у сумі 1 200,0 тис. євро. 

	Надходження коштів лише наприкінці грудня унеможливило передачу коштів гранту кінцевим бенефіціарам проекту. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість термомодернізованих громадськихбудівель
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	5,0
	0,0
	-5,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Основною причиною відхилення між фактичними та затвердженими  результативними показниками  є затримка в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, через що кошти гранту надійшли на рахунки тільки у грудні 2025 року. У зв’язку з чим доступ до фінансування, що унеможливило проведення фінансування в заплановані терміни.  

	Упродовж 2025 року Міністерством схвалено розподіл коштів гранту між кінцевими бенефіціарами відповідно до наказу Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394, та протягом жовтня – листопада організовано прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування на співфінансування витрат що не покриваються грантом Е5Р та  підписання договорів про передачу коштів гранту на реалізацію відповідних субпроектів, Відповідно після завершення підготовчої роботи запит на виплату першого траншу грантових коштів направлено до ЄІБ листом від 12.12.2025№ 36927/39/14-25. За результатами опрацювання Банком запиту Мінрозвитку, ЄІБ 23.12.2025 року здійснив перерахування першого траншу грантових коштів у сумі 1 200,0 тис. євро. 

	Надходження коштів лише наприкінці грудня унеможливило передачу коштів гранту кінцевим бенефіціарам проекту. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середній розмір співфінансування заходів зтермомодернізації однієї будівлі
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	12 639,0
	0,0
	-12 639,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Основною причиною відхилення між фактичними  та затвердженими паспортом бюджетної програми результативними показниками є затримка в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, через що кошти гранту надійшли на рахунки тільки у грудні 2025 року. У зв’язку з чим доступ до фінансування, що унеможливило проведення фінансування в заплановані терміни.  

	Упродовж 2025 року Міністерством схвалено розподіл коштів гранту між кінцевими бенефіціарами відповідно до наказу Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394, та протягом жовтня – листопада організовано прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування на співфінансування витрат що не покриваються грантом Е5Р та  підписання договорів про передачу коштів гранту на реалізацію відповідних субпроектів, Відповідно після завершення підготовчої роботи запит на виплату першого траншу грантових коштів направлено до ЄІБ листом від 12.12.2025№ 36927/39/14-25. За результатами опрацювання Банком запиту Мінрозвитку, ЄІБ 23.12.2025 року здійснив перерахування першого траншу грантових коштів у сумі 1 200,0 тис. євро. 





	Надходження коштів лише наприкінці грудня унеможливило передачу коштів гранту кінцевим бенефіціарам проекту. Станом на 01.01.2026 року касові видатки грантових коштів не здійснювались 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень реалізації проєкту за рахунок грантовихкоштів міжнародних
фінансових установ
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	18,6
	0,0
	-18,6

	2
	Скорочення видатків на оплату енергоносіїв,внаслідок впровадження проєкту
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	25,0
	0,0
	-25,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Основною причиною відхилення між фактичними  та затвердженими паспортом бюджетної програми результативними показниками є затримка в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, через що кошти гранту надійшли на рахунки тільки у грудні 2025 року. У зв’язку з чим доступ до фінансування, що унеможливило проведення фінансування в заплановані терміни.  

	Упродовж 2025 року Міністерством схвалено розподіл коштів гранту між кінцевими бенефіціарами відповідно до наказу Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394, та протягом жовтня – листопада організовано прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування на співфінансування витрат що не покриваються грантом Е5Р та  підписання договорів про передачу коштів гранту на реалізацію відповідних субпроектів, Відповідно після завершення підготовчої роботи запит на виплату першого траншу грантових коштів направлено до ЄІБ листом від 12.12.2025№ 36927/39/14-25. За результатами опрацювання Банком запиту Мінрозвитку, ЄІБ 23.12.2025 року здійснив перерахування першого траншу грантових коштів у сумі 1 200,0 тис. євро. 

	Надходження коштів лише наприкінці грудня унеможливило передачу коштів гранту кінцевим бенефіціарам проекту. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	У рамках Програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні" Мінрозвитку надає  кінцевим бенефіціаріам безповоротно частину коштів гранту в рамках проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні», якими є органи місцевого самоврядування, щодо підвищення енергоефективності громадських будівель закладів охорони здоров’я 

	У рамках виконання Програми підписано Угоди про передачу коштів гранту між Міністерством розвитку громад та територій України та Сарненською, Ковельською, Волочинською, Лановецькою  міськими радами. 

	Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є затримка в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, через що кошти гранту надійшли на рахунки тільки у грудні 2025 року. У зв’язку з чим доступ до фінансування, що унеможливило проведення фінансування в заплановані терміни.  

	Упродовж 2025 року Міністерством схвалено розподіл коштів гранту між кінцевими бенефіціарами відповідно до наказу Мінрозвитку від 18.09.2025 № 1394, та протягом жовтня – листопада організовано прийняття рішень відповідними органами місцевого самоврядування на співфінансування витрат що не покриваються грантом Е5Р та  підписання договорів про передачу коштів гранту на реалізацію відповідних субпроектів, Відповідно після завершення підготовчої роботи запит на виплату першого траншу грантових коштів направлено до ЄІБ листом від 12.12.2025№ 36927/39/14-25. За результатами опрацювання Банком запиту Мінрозвитку, ЄІБ 23.12.2025 року здійснив перерахування першого траншу грантових коштів у сумі 1 200,0 тис. євро. 

	Надходження коштів лише наприкінці грудня унеможливило передачу коштів гранту кінцевим бенефіціарам проекту. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Розписом державного бюджету на 2025 рік за бюджетною програмою 3101560 «Енергоефективність громадських будівель» передбачено бюджетні призначення у сумі 63 195,0 тис. гривень. Перший транш грантових коштів у сумі 1 200,0 тис. євро отримано 23.12.2026.  

	В зв’язку затримкою в отриманні від Європейського інвестиційного банку підтвердження надання гарантій, необхідних для здійснення вибірки коштів, перші Угоди про передачу коштів підписані у грудні 2025 року.  

	У рамках виконання Програми підписано Угоди про передачу коштів гранту між Міністерством розвитку громад та територій України та Сарненською, Ковельською, Волочинською, Лановецькою  міськими радами. 





	Також готується до підписання Угода між Міністерством розвитку громад та територій України та Моршинською міською радою. 

	Станом на 01.01.2026 року касові видатки грантових коштів не здійснювались. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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