| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 310 |  |  |  |  | Міністерство розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3101000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3101630 |  |  |  |  | 0490 |  | Безпека руху в містах України |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод та соціальних втрат від дорожньо-транспортного травматизму. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Поліпшення міської дорожньої інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 264 184,7 | 264 184,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | -264 184,7 | -264 184,7 |
| 2 | Реалізація підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Львів | 0,0 |  | 264 184,7 | 264 184,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | -264 184,7 | -264 184,7 |
| Вибірку коштів за проєктом не було здійснено. У зв’язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЄІБ та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду така робота не була завершена. Крім того, ЄІБ здійснювалась підготовка Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписано українською стороною. Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді м. Львів завершено процедури закупівіль. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Загальний обсяг кредиту за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України"), ратифікованою Законом України від 19.12.2019 № 415-ІХ | тис. гривень | Фінансова угода, розпорядження КМУ |  |  |  | 3 645 000,0 |  |  | 0,0 |  | -3 645 000,0 |  |
| 2 | Загальний обсяг залучення кредитних коштів для реалізації заходів безпеки у м. Львів | тис. гривень | Фінансова угода, розпорядження КМУ |  |  |  | 476 280,0 |  |  | 0,0 |  | -476 280,0 |  |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2. У зв’язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди. |  |  |  |  |  |  |
| Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду така робота не була завершена. Крім того, ЄІБ здійснювалась підготовка Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписано українською стороною. Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились. |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді м. Львів завершено процедури закупівіль. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість реконструйованих об'єктів міської дорожньої інфраструктури в місті Львів | одиниць | Внутрішньо-господарський облік | 2,0 | 0,0 | -2,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| У зв’язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди. |  |  |  |  |  |  |
| Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду така робота не була завершена. Крім того, ЄІБ здійснювалась підготовка Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписано українською стороною. Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились. |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді м. Львів завершено процедури закупівіль. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту міської дорожньої інфраструктури у Львові | тис. гривень | Внутрішньо-господарський облік | 132 092,4 | 0,0 | -132 092,4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| У зв’язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди. |  |  |  |  |  |  |
| Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду така робота не була завершена. Крім того, ЄІБ здійснювалась підготовка Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписано українською стороною. Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились. |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді м. Львів завершено процедури закупівіль. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Рівень реалізації проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України" | відсотків | Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів | 21,8 | 0,0 | -21,8 |
| 2 | Рівень реалізації підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Львів | відсотків | Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроєктів | 55,5 | 0,0 | -55,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1-2. У звітному періоді м. Львів завершено процедури закупівіль. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025. |  |  |  |  |  |  |

| Вибірку коштів за проєктом не було здійснено. У зв’язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЄІБ та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду така робота не була завершена. Крім того, ЄІБ здійснювалась підготовка Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписано українською стороною. Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У зв’язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду така робота не була завершена. Крім того, ЄІБ здійснювалась підготовка Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписано українською стороною. Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді м. Львів завершено процедури закупівіль. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розписом державного бюджету на 2025 рік за бюджетною прогрпмою КПКВК 3101630 передбачено бюджетні призначення у сумі 264 184,7 тис. грн. для впровадження заходів підпроєкту підвищення безпеки руху автомобільних доріг у м. Львів у рамках реалізації інвестиційного проєкту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України». Касові видатки за бюджетною протягом року не здійснювались. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У зв’язку з воєнними діями проведення вибірки коштів позики можливе лише за умови отримання гарантії Європейського Союзу, а також після підписання Україною Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЄІБ та ЄС проводилась робота щодо оформлення гарантії ЄС на суму 9,8 млн євро. Станом на кінець звітного періоду така робота не була завершена. Крім того, ЄІБ здійснювалась підготовка Листа про відмову від деяких умов Фінансової угоди, після отримання якого та здійснення внутрішньодержавних процедур його буде підписано українською стороною. Враховуючи зазначене, вибірка коштів у поточному році не була здійснена та роботи по контрактам не проводились. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді м. Львів завершено процедури закупівіль. Підписано Контракти на виконання робіт -25.11.2025 та на послуги інженера - 03.12.2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  |  |  | Сергій БІЛЕЦЬКИЙ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік Міністерство розвитку громад та територій України ід-47286 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=310, КПК=3101630, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 20.02.2026 18:23:18 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 20.02.2026 18:37:15 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) 22976d5d-9b1a-4efb-84da-08b494511406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.