	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101640
	
	0620
	
	Програма розвитку муніципальної інфраструктури
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Оновлення та/або мінімізація погіршення стану міської інфраструктури України 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Реалізація проектів, спрямованих на модернізацію об'єктів у секторі централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, енергоефективностібудівель, зовнішнього освітлення населених пунктів та поводження з твердими відходами





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	9 411 128,6
	9 411 128,6
	0,0
	897 271,7
	897 271,7
	0,0
	-8 513 856,9
	-8 513 856,9

	1
	Реалізація проектів у сфері централізованоготеплопостачання
	0,0
	588 060,0
	588 060,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-588 060,0
	-588 060,0

	Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів заними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.

	Контракт на виконання робіт в рамках реалізації проекту "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" було підписано у вересні 2022 року та фактично було здійсненооплату авансового платежу та розпочато заходи щодо реалізації проекту  "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" у грудні 2022 року. У червні 2023 року розпочатофінансування контракту щодо нагляду за будівництвом, за яким було здійснено оплати за надані послуги. У 2025 році здійснювався перегляд  компонентів підписанихконтрактів , у зв'язку з чим фактичне фінансування проєкту не здійснювалось.

	

	2
	Реалізація проектів у сфері зовнішнього освітленнянаселених пунктів
	0,0
	982 271,6
	982 271,6
	0,0
	236 547,4
	236 547,4
	0,0
	-745 724,2
	-745 724,2

	Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів заними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені та підписанняконтрактів відбулися у 2024-2025 роках.    У жовтні-грудні  2025 році було здійснено вибірку коштів позики за проєктами у сфері реалізації енергоефективності будівель урозмірі 7,74 млн євро, а саме  для реалізації проєктів "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро" у розмірі 6,74 млн. євро та "Капітальний ремонт лінії зовнішнього.освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам'янське" у розмірі 1 млн. євро. Фактично у 2025 році було здійснено оплату авансового платежу на суму 232194,48 тис грн та оплату за виконані проєктні роботи у розмірі 4 352,89 тис грн в рамках проєкту "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро". В рамках реалізації проєкту"Капітальний ремонт лінії зовнішнього. освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам'янське" було підписано контракти на виконання робіт та здійсненнятехнічного нагляду за проєктом, фактичного фінансування робіт за проєктом не здійснювалось.

	

	3
	Реалізація проектів у сфері поводження з твердимивідходами
	0,0
	427 584,8
	427 584,8
	0,0
	287 308,0
	287 308,0
	0,0
	-140 276,8
	-140 276,8

	У жовтні 2025 року було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 3,3 млн євро з метою реалізації проєкту "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м.Львові". За рахунок вибраних коштів  позики у 2023-2025 роках було профінансовано робіт на загальну суму 287 307,95 млн гривень.

	

	4
	Реалізація проектів у сфері водопостачання таводовідведення
	0,0
	4 906 313,8
	4 906 313,8
	0,0
	20 629,8
	20 629,8
	0,0
	-4 885 684,0
	-4 885 684,0

	Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів заними. Зважаючи на воєнний стан та суттєві перебої у енергопостачанні, спричинені обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури по всій території України, потенційніучасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.

	У жовтні 2025 року здійснено вибірку коштів позики у розмірі 1,33 млн євро з метою реалізації проєкту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк ". Зарахунок вибраних коштів позики у 2025 році було здійснено оплату авансового платежу у розмірі  6 747,49 тис грн, оплачено будівельні роботи на суму 12 322,52 тис  грн таздійснено оплату послуг технічного нагляду у розмірі 1 559,85 тис гривень.





	

	5
	Реалізація проектів у сфері  енергоефективностібудівель
	0,0
	2 506 898,4
	2 506 898,4
	0,0
	352 786,5
	352 786,5
	0,0
	-2 154 111,9
	-2 154 111,9

	Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів заними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені та підписанняконтрактів відбулися у 2024-2025 роках.

	У жовтні-грудні  2025 році було здійснено вибірку коштів позики за проєктами у сфері реалізації енергоефективності будівель у розмірі 19,42 млн євро, а саме  для реалізаціїпроєктів "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми " у розмірі 1 млн євро,  "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м.Запоріжжя "у розмірі 2,9 млн євро, "Термореновація будівель медичних закладів Волині" у розмірі 4,223 млн євро, "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науким. Тернопіль" у розмірі 11,3 млн євро.

	 Фактично у 2025 році було здійснено оплату авансових платежів на суму 175 434,72  тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Глибока термомодернізація будівельзакладів освіти на науки м. Тернопіль" , оплати за виконані роботи у 2025 році становлять  14 877,01 тис грн.  В рамках реалізації проєкту "Комплексний проект зтермомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя " у 2025 році  було здійснено оплата авансового платежу для технічного нагляду у розмірі 3 305,78 тис грн та оплати завиконані роботи у розмірі 2 141,33 тис грн. В рамках реалізації проєкту "Термореновація будівель медичних закладів Волині" у 2025 році здійснено оплати авансових платежівна суму 27 435,08 тис грн та оплати за виконані роботи та надані послуги технічного нагляду у розмірі 47 863,93 тис грн. В рамках реалізації проєкту "Підвищенняенергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми " у 2025 році було здійснено оплати за виконані роботи у розмірі 81 728,69 тис гривень.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальний обсяг залучених  кредитних коштіввід міжнародних фінансових установ навпровадження проектів, з них:
	тис.гривень
	Фінансова угода/Перелікпроектів ПРМІУ
	9 705 187,2
	1 191 330,3
	-8 513 856,9

	2
	
Загальний обсяг залучених кредитних коштіввід міжнародних фінансових установ навпровадження проектів у сферіцентралізованого теплопостачання
	тис.гривень
	Фінансова угода/Перелікпроектів ПРМІУ
	590 578,1
	2 518,2
	-588 059,9





	3
	Загальний обсяг залучених кредитних коштіввід міжнародних фінансових установ навпровадження проектів у сферіенергоефективності будівель
	тис.гривень
	Фінансова угода/Перелікпроектів ПРМІУ
	2 538 183,1
	384 071,2
	-2 154 111,9

	4
	Загальний обсяг залучених кредитних коштіввід міжнародних фінансових установ навпровадження проектів у сфері зовнішньогоосвітлення населених пунктів
	тис.гривень
	Фінансова угода/Перелікпроектів ПРМІУ
	1 000 096,1
	254 371,8
	-745 724,3

	5
	Загальний обсяг залучених  кредитних коштіввід міжнародних фінансових установ навпровадження проектів у сфері водопостачаннята водовідведення
	тис.гривень
	Фінансова угода/Перелікпроектів ПРМІУ
	4 939 411,7
	53 727,8
	-4 885 683,9

	6
	Загальний обсяг залучених  кредитних коштіввід міжнародних фінансових установ навпровадження проектів у сфері поводження зтвердими  відходами
	тис.гривень
	Фінансова угода/Перелікпроектів ПРМІУ
	636 918,1
	496 641,3
	-140 276,8

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Також через те, що кінцевий термін вибірки коштів позики відповідно до Фінансової угоди передбачалося до 23 липня 2025 року та планувалося здійснити вибірку до запланованої дати в угоді. У зв'язку з тим, що ЄІБ продовжив вибірку коштів до 23 липня 2027 року, було переглянуто план вибірки коштів за проєктам, що у свою чергу і фактичне фінансування проєктів також було переглянуто. 

	У жовтні-грудні 2025 року було здійснено вибірку коштів позики для проєктів у сфері енергоефективності будівель в м. Суми, м. Тернопіль, м. Луцьк та м. Запоріжжя, у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів у м. Дніпро та м. Кам’янське,  у сфері поводження з твердими побутовими відходами у м. Львів та у сфері водопостачання та водовідведення у місті Луцьк.      

	 Фактично було здійснено оплати для реалізації проєктів  "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль", "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк", "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові", "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми ",  "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя ", "Термореновація будівель медичних закладів Волині", "Капітальний ремонт лінії зовнішнього. освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам’янське",  "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро". 

	2. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.  

	Контракт на виконання робіт в рамках реалізації проекту "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" було підписано у вересні 2022 року та фактично було здійснено оплату авансового платежу та розпочато заходи щодо реалізації проекту  "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" у грудні 2022 року. У червні 2023 року розпочато фінансування Контракту щодо нагляду за будівництвом, за яким було здійснено оплати за надані послуги. У 2025 році здійснювався перегляд  компонентів підписаних контрактів , у зв'язку з чим фактичне фінансування проєкту не здійснювалось 

	3. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені та підписання контрактів відбулися у 2024-2025 роках. 

	У жовтні-грудні  2025 році було здійснено вибірку коштів позики за проєктами у сфері реалізації енергоефективності будівель у розмірі 19,42 млн євро, а саме  для реалізації проєктів "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми " у розмірі 1 млн євро,  "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя "у розмірі 2,9 млн євро, "Термореновація будівель медичних закладів Волині" у розмірі 4,223 млн євро, "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" у розмірі 11,3 млн євро.      





	Фактично у 2025 році було здійснено оплату авансових платежів на суму 175 434,72  тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" , оплати за виконані роботи у 2025 році становлять  14 877,01 тис грн.  В рамках реалізації проєкту "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя " у 2025 році  було здійснено оплата авансового платежу для технічного нагляду у розмірі 3 305,78 тис грн та оплати за виконані роботи у розмірі 2 141,33 тис грн. В рамках реалізації проєкту "Термореновація будівель медичних закладів Волині" у 2025 році здійснено оплати авансових платежів на суму 27 435,08 тис грн та оплати за виконані роботи та надані послуги технічного нагляду у розмірі 47 863,93 тис грн. В рамках реалізації проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми " у 2025 році було здійснено оплати за виконані роботи у розмірі 81 728,69 тис грн. 

	4. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені та підписання контрактів відбулися у 2024-2025 роках.    

	У жовтні-грудні  2025 році було здійснено вибірку коштів позики за проєктами у сфері релалізації енергоефективності будівель у розмірі 7,74 млн євро, а саме  для реалізації проєктів "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро" у розмірі 6,74 млн. євро та "Капітальний ремонт лінії зовнішнього. освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам'янське" у розмірі 1 млн. євро. Фактично у 2025 році було дійснено оплату авансого платежу на суму 232 194,48 тис грн та оплату за виконані проєктні роботи у розмірі 4 352,89 тис грн в рамках проєкту "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро". В рамках реалізації проєкту  "Капітальний ремонт лінії зовнішнього. освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам'янське" було підписано контракти на виконання робіт та здійснення технічного нагляду за проєктом, фактичного фінансування робіт за проєжктом не здійснювалось. 

	5. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан та суттєві перебої у енергопостачанні, спричинені обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури по всій території України, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.  

	У жовтні 2025 року здійснено вибірку коштів позики у розмірі 1,33 млн євро з метою реалізації проєкту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк". За рахунок вибраних коштів позики у 2025 році було здійснено оплату авансового платежу у розмірі  6 747,49 тис грн, оплачено будівельні роботи на суму 12 322,52 тис  грн та здійснено оплату послуг технічного нагляду у розмірі 1 559,85 тис грн. Фінансування за проєктом у м. Миколаїв не здійснювалось, було отримано Лист ЄІБ щодо фінансування проєкту та здійснюються заходи щодо підписання Угоди про передачу коштів позики, без якої фактичне фінансування проєкту не можливе. 

	6. У жовтні 2025 року було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 3,3 млн євро з метою реалізації проєкту "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові". За рахунок вибраних коштів  позики у 2023-2025 роках було профінансовано робіт на загальну суму 287 307,95 млн грн. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальна кількість проектів, щовпроваджуватимуться залученимипідприємствами, з них:
	одиниць
	Внутрішньо-господарськийоблік ГУПП
	11,0
	9,0
	-2,0

	2
	Кількість проектів у сфері централізованоготеплопостачання
	одиниць
	Внутрішньо-господарськийоблік ГУПП
	1,0
	1,0
	0,0

	3
	Кількість проектів у сфері енергоефективностібудівель
	одиниць
	Внутрішньо-господарськийоблік ГУПП
	5,0
	4,0
	-1,0

	4
	Кількість проектів у сфері зовнішньогоосвітлення населених пунктів
	одиниць
	Внутрішньо-господарськийоблік ГУПП
	2,0
	2,0
	0,0

	5
	Кількість проектів у сфері водопостачання таводовідведення
	одиниць
	Внутрішньо-господарськийоблік ГУПП
	2,0
	1,0
	-1,0

	6
	Кількість проєктів у сфері поводження зтвердими відходами
	одиниць
	Внутрішньо-господарськийоблік ГУПП
	1,0
	1,0
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Також через те, що кінцевий термін вибірки коштів позики відповідно до Фінансової угоди передбачалося до 23 липня 2025 року та планувалося здійснити вибірку до запланованої дати в угоді. У зв'язку з тим, що ЄІБ продовжив вибірку коштів до 23 липня 2027 року, було переглянуто план вибірки коштів за проєктам, що у свою чергу і фактичне фінансування проєктів також було переглянуто. 





	У жовтні-грудні 2025 року було здійснено вибірку коштів позики для проєктів у сфері енергоефективності будівель в м. Суми, м. Тернопіль, м. Луцьк та м. Запоріжжя, у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів у м. Дніпро та м. Кам’янське,  у сфері поводження з твердими побутовими відходами у м. Львів та у сфері водопостачання та водовідведення у місті Луцьк.      

	 Фактично було здійснено оплати для реалізації проєктів  "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль", "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк", "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові", "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми ",  "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя ", "Термореновація будівель медичних закладів Волині", "Капітальний ремонт лінії зовнішнього. освітлення із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам’янське",  "Модернізація вуличного освітлення в м. Дніпро". 

	2. Фактично було здійснено оплату авансового платежу та розпочато заходи щодо реалізації проекту  "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" у грудні 2022 року, у 2023 році було здійснено фактине фінансування технічного нагляду, у 2025 році продовжується фінансування проєкту. 

	3. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.  

	Cтаном на кінець грудня 2025 року було вибрано коштів позики для 2-х проєктів у м. Дінпро та м. Кам'янське. Фактичне фінансування розпочате для проєкту у м. Дніпро. Станом на кінець 2025 року за проєктом у м. Кам'янське підписано Контракти на виконання робіт та здійснення технічного нагляду, фінансування за якими розпочнеться у 2026 році. 

	4. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.  

	Cтаном на кінець грудня 2025 року було вибрано коштів позики для 2-х проєктів у м. Дінпро та м. Кам'янське. Фактичне фінансування розпочате для проєкту у м. Дніпро. Станом на кінець 2025 року за проєктом у м. Кам'янське підписано Контракти на виконання робіт та здійснення технічного нагляду, фінансування за якими розпочнеться у 2026 році. 

	5. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. За 1-м проєктом  у сфері водопостачання та водовідведення (м. Луцьк) було здійснено вибірку коштів позики та здійснено оплати за виконані роботи та надання послуг технічного нагляду. За проєктом у м. Миколаїв отримано Лист від ЄІБ щодо розподілу коштів для проєкту та  здійснюються заходи щодо підписання угод про передачу коштів позики, лише після яких стане можливою вибірка коштів та фінансування проєктів. 

	6. У 2023-2025 році здійснено вибірку коштів за проєктом (м. Львів) та здійснюється активне фінансування проєкту. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середні витрати на реалізацію одного проекту усфері енергоефективності будівель
	тис.гривень
	Внутрішньо-господарськийоблік ГУПП
	501 379,7
	88 196,6
	-413 183,1

	2
	Середні витрати на реалізацію одного проекту усфері зовнішнього освітлення населенихпунктів
	тис.гривень
	Внутрішньо-господарськийоблік ГУПП
	491 135,8
	118 273,7
	-372 862,1

	3
	Середні витрати на реалізацію одного проекту усфері водопостачання та водовідведення
	тис.гривень
	Внутрішньо-господарськийоблік ГУПП
	2 453 156,9
	20 629,8
	-2 432 527,1

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. У жовтні-грудні 2025 року здійснено вибірку коштів позики з метою фінансування 4-ьох проектів у м. Тернопіль, м. Суми, м. Запоріжжя та м. Луцьк., фактичне фінансування за якими також здійснювалось протягом 2025 року.  У 2025 році було припинено фінансування проєкту у сфері енергоефективності будівель у м. Кам'янське. 

	2. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.  

	Cтаном на кінець грудня 2025 року було вибрано коштів позики для 2-х проєктів у м. Дінпро та м. Кам'янське. Фактичне фінансування розпочате для проєкту у м. Дніпро. Станом на кінець 2025 року за проєктом у м. Кам'янське підписано Контракти на виконання робіт та здійснення технічного нагляду, фінансування за якими розпочнеться у 2026 році. 





	3. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. За 1-м проєктом  у сфері водопостачання та водовідведення (м. Луцьк) було здійснено вибірку коштів позики та здійснено оплати за виконані роботи та надання послуг технічного нагляду. За проєктом у м. Миколаїв отримано Лист від ЄІБ щодо розподілу коштів для проєкту та  здійснюються заходи щодо підписання угод про передачу коштів позики, лише після яких стане можливою вибірка коштів та фінансування проєктів. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень реалізації проектів за рахунок кредитнихкоштів міжнародних фінансових установ, з них:
	відсотків
	Внутрішньо-господарськийоблік ГУПП
	100,0
	12,3
	-87,7

	2
	Рівень виконання проектів у сферіцентралізованого теплопостачання
	відсотків
	Внутрішньо-господарськийоблік ГУПП
	100,0
	0,4
	-99,6

	3
	Рівень виконання проектів у сферіенергоефективності будівель
	відсотків
	Внутрішньо-господарськийоблік ГУПП
	100,0
	15,1
	-84,9

	4
	Рівень виконання проектів у сфері зовнішньогоосвітлення населених пунктів
	відсотків
	Внутрішньо-господарськийоблік ГУПП
	100,0
	25,4
	-74,6

	5
	Рівень виконання проектів у сферіводопостачання та водовідведення
	відсотків
	Внутрішньо-господарськийоблік ГУПП
	100,0
	1,1
	-98,9

	6
	Рівень виконання проектів у сфері поводження зтвердими відходами
	відсотків
	Внутрішньо-господарськийоблік ГУПП
	100,0
	78,0
	-22,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. Також, у зв'язку з тим, що кінцевий термін вибірки коштів позики відповідно до Фінансової угоди передбачалося до 23 липня 2025 року та планувалося здійснити вибірку до запланованої дати в угоді. У зв'язку з тим, що ЄІБ продовжив вибірку коштів до 23 липня 2027 року, було переглянуто план вибірки коштів за проєктам, що у свою чергу і фактичне фінансування проєктів також було переглянуто. 

	Оскільки фінансування за проектами здійснювалось в обсягах менших, ніж заплановано, то відповідно показник  виконання проектів  нижче запланованого рівня. 

	2. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.   

	Оскільки фінансування за проектами здійснювалось в обсягах менших, ніж заплановано, то відповідно показник  виконання проектів  нижче запланованного рівня. 

	3. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.  

	Оскільки фінансування за проектами здійснювалось в обсягах менших, ніж заплановано, то відповідно показник  виконання проектів  нижче запланованного рівня. 

	4. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.   

	Фактично фінансування за проектами здійснювалось не в повному обсяз. 

	5. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені.   

	Оскільки фінансування за проектами здійснювалось в обсягах менших, ніж заплановано, то відповідно показник  виконання проектів  нижче запланованного рівня. 

	6. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що вибірка коштів позики для фінансування проєкту була здійснена у повній сумі, передбаченій для 4-ьох контрактів в рамках проєкту. Фактично фінансування проєкту було здійснено в більшій частині, інша частина фінансування передбачена на 2025 рік. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 





	Відхилення результативних показників виникли через те, що кінцевий термін вибірки коштів позики відповідно до Фінансової угоди передбачалося до 23 липня 2025 року та планувалося здійснити вибірку до запланованої дати в угоді. У зв'язку з тим, що ЄІБ продовжив вибірку коштів до 23 липня 2027 року, було переглянуто план вибірки коштів за проєктам, та відповідно і фактичне фінансування проєктів також було переглянуто. Водночас фактичне фінансування проектів у 2025 році склало 897 271,7тис. грн. Фактична вибірка коштів позики у 2025 році склала 31,79 млн євро. Темпи реалізації Проекту, в цілому, значно зросли. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Розписом Держбюджету України за КПКВ 3101640 «Програма розвитку муніципальної інфраструктури» на 2025 рік передбачено видатків спеціального фонду у розмірі 9 411 128,6 тис. грн. Касові видатки за цей період склали –  897 271,7 тис. грн., або 9,5 % від запланованих на рік. Протягом  2025 року було здійснено вибірку у сумі  31 793,2 тис. євро або 1 547 573,8 тис. грн. 

	Планування фінансування заходів здійснювалось за умови, що кінцевий термін вибірки коштів позики відповідно до Фінансової угоди передбачалося до 23 липня 2025 року та планувалося здлійснити вибірку до запланованої дати в угоді. У зв'язку з тим, що ЄІБ продовжив вибірку коштів до 23 липня 2027 року, було переглянуто план вибірки коштів за проєктами, та відповідно і фактичне фінансування проєктів також було переглянуто. 

	За результатами роботи, проведеної Мінрозвитку спільно з експертами та консультантами Європейського інвестиційного банка, а також із залученням інших зацікавлених сторін, та з метою прискорення виконання бюджетної програми Мінрозвитку здійснено наступні заходи: 

	- затверджено оновлений Операційний посібник програми;         

	- у травні 2025 року сформовано та затверджено оновлений перелік проєктів ПРМІУ - 10 проєктів загальною вартістю  284,9 млн. євро ; 

	- Європейським інвестиційним банком прийнято рішення щодо виділення коштів для фінансування 10 проєктів; 

	- між Мінфіном, Мінррозвитку та Кінцевими бенефіціарами підписано 10 Угод про передачу коштів позики для забезпечення можливості фінансування проєктів у сфері Енергоефективність будівель в містах Тернопіль, Суми, Запоріжжя  та Луцьк, у сфері Зовнішнє освітлення в містах Дніпро, Кам'янське, у сфері теплопостачання в місті Лозова, у сфері водопостачання та водовідведення у м. Луцьк, у сфері поводження з твердими відходами у місті Львів; 

	-  щодо всіх інших проєктів з високим ступенем готовності та їх компонентів триває процес щодо підписання угоди про передачу коштів позики та підготовка тендерної документації.    

	     

	В 2022-2025 рр. завершено роботу, пов'язану з відбором проєктів, що можуть фінансуватися в рамках бюджетної програми та розпочато закупівлі за проєктами з високим ступенем готовності.    

	 В рамках укладених контрактів щодо проєктів у сфері енергоефективності будівель у м. Тернопіль,  м. Луцьк,  м. Суми та м. Запоріжжя, у сфері зовнішнього освітлення у м. Дніпро, у сфері водопостачання та водовідведення у м. Луцьк та у сфері поводження з твердими  відходами у м. Львів  здійснено фінансування у розмірі 897 271,7 тис грн.         

	 У 2025 році здійснено вибірку коштів позики з метою фінансування проєктів у сфері енергоефективності будівель (м. Суми, м. Запоріжжя, м. Луцьк, м. Тернопівль) у розмірі 19,42 млн євро, у сфері водопостачання та водовідведення (м. Луцьк) у розмірі 1,33 млн. євро, у сфері зовнішнього освітлення у м. Дніпро та м. Кам’янське у розмірі 7,74 млн. євро, у сфері поводження з твердими побутовими відходами (м. Львів) у розмірі 3,3 млн євро. Загальна сума вибірки коштів за проєктами у 2025 році склала  31,79 млн євро. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
	
	
	
	
	





	
	
	
	
	

	
	Державний секретар
	
	Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
	

	
	
	(підпис)
	(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	
	
	Звіт  про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік 
Міністерство розвитку громад та територій України 
ід-46910 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=310, КПК=3101640, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 
20.02.2026  18:23:20 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 
20.02.2026  18:37:17 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) 
d3162e12-66fc-45b4-8172-11605372349a 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


.
7FEE150F4D2CB6CC551413960D07AE00.png




