	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101670
	
	0620
	
	Розвиток міського водопостачання
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Відновлення стану міської інфраструктури м. Києва 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Покращення якості надання споживачам послуг з водопостачання, підвищення надійності експлуатації системи водопостачання та забезпечення екологічноїбезпеки водних ресурсів міста Києва та території України, яка розташована в басейні р. Дніпро

	2
	Модернізація комплексу очисних каналізаційних споруд м. Києва





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	2 236 956,1
	2 236 956,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-2 236 956,1
	-2 236 956,1

	1
	Здійснення заходів з реконструкції об'єктівводопровідного господарства м. Києва в рамкахреалізації спільного з Урядом Французької Республікиінвестиційного проекту "Проект з покращенняводопостачання міста Києва"
	0,0
	2 225 516,5
	2 225 516,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-2 225 516,5
	-2 225 516,5

	Джерелом надходження спеціального фонду визначено кредит від Уряду Французької Республіки в сумі 70 000,0 тис. євро.

	Здійснення заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту«Проект з покращення водопостачання у місті Києві» не розпочато у зв’язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт.

	

	2
	Реалізація спільного з Японським агентствомміжнародного співробітництва (JICA) інвестиційногопроекту "Реконструкція споруд очистки стічнихканалізаційних вод і будівництво технологічної лініїпо обробці та утилізації осадів Бортницької станціїаерації"
	0,0
	11 439,6
	11 439,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-11 439,6
	-11 439,6

	Джерелом надходження спеціального фонду визначено кредит від Японське агентство міжнародного співробітництва в сумі 108 193 000 тис. японських єн.

	Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод ібудівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» не виконувалось у 2025 році у зв’язку з початком військового вторгнення Росії натериторію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року. Перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено та контракт на отримання консультаційних послугвід японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування Українигромадянами іноземних держав).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	





	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальний обсяг залучених кредитних коштіввід Уряду Французької Республіки на реалізаціюпроекту "Проект з покращення водопостачанняміста Києва"
	тис.гривень
	Закон України від 01.07.2021№ 1608-ІХ,внутрішньогосподарськийоблік
	3 402 000,0
	0,0
	-3 402 000,0

	2
	Загальний обсяг залучених кредитних коштів нареалізацію проекту "Реконструкція спорудочистки стічних каналізаційних вод ібудівництво технологічної лінії по обробці таутилізації осадів Бортницької станції аерації"
	тис.гривень
	Закон України від 02.09.2015№ 664-VIII,внутрішньогосподарськийоблік
	28 997 887,9
	138 421,0
	-28 859 466,9

	3
	Загальна вартість надання консультаційнихпослуг в рамках  проекту "Реконструкція спорудочистки стічних каналізаційних вод ібудівництво технологічної лінії по обробці таутилізації осадів Бортницької станції аерації"
	тис.гривень
	Закон України від 02.09.2015№ 664-VIII, договір від12.03.2018 № UKR-P2-1/12/03-18,внутрішньогосподарськийоблік
	1 425 759,7
	138 421,0
	-1 287 338,7

	4
	Реконструкція системи водопостачанняДніпровської та Деснянської водопровіднихстанцій в м. Києві з впровадженням технологіїпопередження гідравлічних ударів в рамкахпроекту "Проект з покращення водопостачанняміста Києва" (компонент 1)
	тис.гривень
	Інвестиційний проект"Покращенняводопостачання містаКиєва" (компонент 1),внутрішньогосподарськийоблік
	87 419,4
	0,0
	-87 419,4

	5
	Реконструкція Деснянської водопровідноїстанції з впровадженням технології очисткипромивних вод, за адресою просп.А. Навої, 1 уДніпровському районі міста Києва (I чергабудівництва) в рамках проекту "Проект зпокращення водопостачання містаКиєва" (компонент 2)
	тис.гривень
	Інвестиційний проект"Покращенняводопостачання містаКиєва" (компонент 2),внутрішньогосподарськийоблік
	778 680,5
	0,0
	-778 680,5

	6
	Реконструкція напірних водоводів № 1 до НС-3просп. А. Навої, 1 та № 2 від НС-2 до НС-3 відкамери гасіння, включаючи Дюкери № 1, № 2,на ділянці від камери гасіння гідроударів напросп. А. Навої, 1 до камери переключень врайоні Набережного шосе в м. Києві звпровадженням системи контролю втрат води(пікомпонентний проект) в рамках проекту"Проект з покращення водопостачання містаКиєва" (компонент 3)
	тис.гривень
	Інвестиційний проект"Покращенняводопостачання містаКиєва" (компонент 3),внутрішньогосподарськийоблік
	1 359 416,6
	0,0
	-1 359 416,6

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 





	1. Здійснення заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту «Проект з покращення водопостачання у місті Києві» не розпочато у зв’язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт. 

	2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» не виконувалось у 2025 році у зв’язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав). Крім того в фактичних показниках відображено вибірку по проєкту в цілому з 2018 року. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість встановлених систем захисту відгідроударів в рамках проекту "Проект зпокращення водопостачання  містаКиєва" (компонент 1)
	одиниць
	Інвестиційний проект"Покращенняводопостачання містаКиєва" (компонент 1),внутрішньогосподарськийоблік
	1,0
	0,0
	-1,0

	2
	Кількість реконструйованих водопровіднихстанцій в рамках проекту "Проект з покращенняводопостачання  міста Києва"  (компонент 2)
	одиниць
	Інвестиційний проект"Покращенняводопостачання містаКиєва" (компонент 2),внутрішньогосподарськийоблік
	1,0
	0,0
	-1,0

	3
	Протяжність реконструйованих двох водоводів врамках проекту "Проект з покращенняводопостачання міста Києва" (компонент 3)
	кілометрів
	Інвестиційний проект"Покращенняводопостачання містаКиєва" (компонент 3),внутрішньогосподарськийоблік
	11,6
	0,0
	-11,6

	4
	Обсяг надання консультаційних послуг в рамкахпроекту  "Реконструкція споруд очистки стічнихканалізаційних вод і будівництво технологічноїлінії по обробці та утилізації осадів Бортницькоїстанції аерації" у поточному році
	людино-днів
	Договір від 12.03.2018 №UKR-P2-1/12/03-18,внутрішньогосподарськийоблік
	628,5
	0,0
	-628,5

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Здійснення заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту «Проект з покращення водопостачання у місті Києві» не розпочато у зв’язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт. 

	2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» не виконувалось у 2025 році у зв’язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року. Перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав). 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0





	1
	Середня вартість одного людино/дня наданняконсультаційних послуг в рамках проекту"Реконструкція споруд очистки стічнихканалізаційних вод і будівництво технологічноїлінії по обробці та утилізації осадів Бортницькоїстанції аерації"
	тис.гривень
	Договір від 12.03.2018 №UKR-P2-1/12/03-18,внутрішньогосподарськийоблік
	18,2
	0,0
	-18,2

	2
	Середні витрати на реконструкцію 1 км двохводоводів по об’єкту "Реконструкція напірнихводоводів № 1 до НС-3 просп. А. Навої, 1 та № 2від НС-2 до НС-3 від камери гасіння,включаючи Дюкери № 1, № 2, на ділянці відкамери гасіння гідроударів на просп. А. Навої, 1до камери переключень в районі Набережногошосе в м. Києва" (компонент 3)
	тис.гривень
	Інвестиційний проект"Покращенняводопостачання містаКиєва" (компонент 3),внутрішньогосподарськийоблік
	117 191,1
	0,0
	-117 191,1

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Здійснення заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту «Проект з покращення водопостачання у місті Києві» не розпочато у зв’язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт. 

	2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» не виконувалось у 2025 році у зв’язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав). 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	
Рівень виконання проекту "Проект зпокращення водопостачання міста Києва" вцілому
	відсотків
	Інвестиційний проект"Покращенняводопостачання міста Києва",внутрішньогосподарськийоблік
	65,4
	0,0
	-65,4

	2
	Рівень виконання робіт з реконструкції системиводопостачання Дніпровської та Деснянськоїводопровідних станцій в м. Києві звпровадженням технології попередженнягідравлічних ударів за проектом "Проект зпокращення водопостачання містаКиєва" (компонент 1)
	відсотків
	Інвестиційний проект"Покращенняводопостачання містаКиєва" (компонент 1),внутрішньогосподарськийоблік
	100,0
	0,0
	-100,0

	3
	Рівень виконання робіт з реконструкціїводопровідної станції №1 Деснянськоїводопровідної станції (Коригування) звпровадженням технології очистки промивнихвод, за адресою просп. А. Навої, 1 уДніпровському районі міста Києва за проектом"Проект з покращення водопостачання  містаКиєва" (компонент 2)
	відсотків
	Інвестиційний проект"Покращенняводопостачання містаКиєва" (компонент 2),внутрішньогосподарськийоблік
	100,0
	0,0
	-100,0





	4
	Рівень виконання робіт з реконструкціїводоводів по № 1 до НС-3 просп. А. Навої, 1 та№ 2 від НС-2 до НС-3 від камери гасіння,включаючи Дюкери № 1, № 2, на ділянці відкамери гасіння гідроударів на просп. А. Навої, 1до камери переключень в районі Набережногошосе в м. Києва з впровадженням системиконтролю втрат води (пікомпонентний проект)за проектом "Проект з покращенняводопостачання міста Києва" (компонент 3)
	відсотків
	Інвестиційний проект"Покращенняводопостачання містаКиєва" (компонент 3),внутрішньогосподарськийоблік
	76,2
	0,0
	-76,2

	5
	Рівень виконання проекту «Реконструкціяспоруд очистки стічних каналізаційних вод ібудівництво технологічної лінії по обробці таутилізації осадів Бортницької станції аерації» вцілому
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	0,6
	0,5
	-0,1

	6
	Рівень виконання договору з наданняконсультаційних послуг за проектом"Реконструкція споруд очистки стічнихканалізаційних вод і будівництво технологічноїлінії по обробці та утилізації осадів Бортницькоїстанції аерації"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	13,2
	9,7
	-3,5

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Здійснення заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту «Проект з покращення водопостачання у місті Києві» не розпочато у зв’язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт. 

	2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» не виконувалось у 2025 році у зв’язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав). Крім того, в фактичних показниках відображено вибірку по проєкту в цілому з 2018 року. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Результативні показники затвердженої бюджетної програми не виконано. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Бюджетна програма на 2025 рік не виконана через ряд причин, а саме: 

	1.Реалізація заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту «Проект з покращення водопостачання у місті Києві» не розпочато у зв’язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт. 

	2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» не виконувалось у 2023-2025 роках у зв’язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав). 





	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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	Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
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