| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 310 |  |  |  |  | Міністерство розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3101000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3101670 |  |  |  |  | 0620 |  | Розвиток міського водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відновлення стану міської інфраструктури м. Києва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Покращення якості надання споживачам послуг з водопостачання, підвищення надійності експлуатації системи водопостачання та забезпечення екологічної безпеки водних ресурсів міста Києва та території України, яка розташована в басейні р. Дніпро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Модернізація комплексу очисних каналізаційних споруд м. Києва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 | 2 236 956,1 | 2 236 956,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 236 956,1 | -2 236 956,1 |
| 1 | Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" | 0,0 | 2 225 516,5 | 2 225 516,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 225 516,5 | -2 225 516,5 |
| Джерелом надходження спеціального фонду визначено кредит від Уряду Французької Республіки в сумі 70 000,0 тис. євро. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здійснення заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту «Проект з покращення водопостачання у місті Києві» не розпочато у зв’язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" | 0,0 | 11 439,6 | 11 439,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11 439,6 | -11 439,6 |
| Джерелом надходження спеціального фонду визначено кредит від Японське агентство міжнародного співробітництва в сумі 108 193 000 тис. японських єн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» не виконувалось у 2025 році у зв’язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року. Перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Загальний обсяг залучених кредитних коштів від Уряду Французької Республіки на реалізацію проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" | тис. гривень | Закон України від 01.07.2021 № 1608-ІХ, внутрішньогосподарський облік | 3 402 000,0 | 0,0 | -3 402 000,0 |
| 2 | Загальний обсяг залучених кредитних коштів на реалізацію проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" | тис. гривень | Закон України від 02.09.2015 № 664-VIII, внутрішньогосподарський облік | 28 997 887,9 | 138 421,0 | -28 859 466,9 |
| 3 | Загальна вартість надання консультаційних послуг в рамках проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" | тис. гривень | Закон України від 02.09.2015 № 664-VIII, договір від 12.03.2018 № UKR-P2- 1/12/03-18, внутрішньогосподарський облік | 1 425 759,7 | 138 421,0 | -1 287 338,7 |
| 4 | Реконструкція системи водопостачання Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій в м. Києві з впровадженням технології попередження гідравлічних ударів в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" (компонент 1) | тис. гривень | Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 1), внутрішньогосподарський облік | 87 419,4 | 0,0 | -87 419,4 |
| 5 | Реконструкція Деснянської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод, за адресою просп.А. Навої, 1 у Дніпровському районі міста Києва (I черга будівництва) в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" (компонент 2) | тис. гривень | Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 2), внутрішньогосподарський облік | 778 680,5 | 0,0 | -778 680,5 |
| 6 | Реконструкція напірних водоводів № 1 до НС-3 просп. А. Навої, 1 та № 2 від НС-2 до НС-3 від камери гасіння, включаючи Дюкери № 1, № 2, на ділянці від камери гасіння гідроударів на просп. А. Навої, 1 до камери переключень в районі Набережного шосе в м. Києві з впровадженням системи контролю втрат води (пікомпонентний проект) в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" (компонент 3) | тис. гривень | Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 3), внутрішньогосподарський облік | 1 359 416,6 | 0,0 | -1 359 416,6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |

| 1. Здійснення заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту «Проект з покращення водопостачання у місті Києві» не розпочато у зв’язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» не виконувалось у 2025 році у зв’язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав). Крім того в фактичних показниках відображено вибірку по проєкту в цілому з 2018 року. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість встановлених систем захисту від гідроударів в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" (компонент 1) | одиниць | Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 1), внутрішньогосподарський облік | 1,0 | 0,0 | -1,0 |
| 2 | Кількість реконструйованих водопровідних станцій в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" (компонент 2) | одиниць | Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 2), внутрішньогосподарський облік | 1,0 | 0,0 | -1,0 |
| 3 | Протяжність реконструйованих двох водоводів в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" (компонент 3) | кілометрі в | Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 3), внутрішньогосподарський облік | 11,6 | 0,0 | -11,6 |
| 4 | Обсяг надання консультаційних послуг в рамках проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" у поточному році | людино- днів | Договір від 12.03.2018 № UKR-P2-1/12/03-18, внутрішньогосподарський облік | 628,5 | 0,0 | -628,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здійснення заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту «Проект з покращення водопостачання у місті Києві» не розпочато у зв’язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» не виконувалось у 2025 році у зв’язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року. Перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав). |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | Середня вартість одного людино/дня надання консультаційних послуг в рамках проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" | тис. гривень | Договір від 12.03.2018 № UKR-P2-1/12/03-18, внутрішньогосподарський облік | 18,2 | 0,0 | -18,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Середні витрати на реконструкцію 1 км двох водоводів по об’єкту "Реконструкція напірних водоводів № 1 до НС-3 просп. А. Навої, 1 та № 2 від НС-2 до НС-3 від камери гасіння, включаючи Дюкери № 1, № 2, на ділянці від камери гасіння гідроударів на просп. А. Навої, 1 до камери переключень в районі Набережного шосе в м. Києва" (компонент 3) | тис. гривень | Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 3), внутрішньогосподарський облік | 117 191,1 | 0,0 | -117 191,1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здійснення заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту «Проект з покращення водопостачання у місті Києві» не розпочато у зв’язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» не виконувалось у 2025 році у зв’язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав). |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Рівень виконання проекту "Проект з покращення водопостачання міста Києва" в цілому | відсотків | Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва", внутрішньогосподарський облік | 65,4 | 0,0 | -65,4 |
| 2 | Рівень виконання робіт з реконструкції системи водопостачання Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій в м. Києві з впровадженням технології попередження гідравлічних ударів за проектом "Проект з покращення водопостачання міста Києва" (компонент 1) | відсотків | Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 1), внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 0,0 | -100,0 |
| 3 | Рівень виконання робіт з реконструкції водопровідної станції №1 Деснянської водопровідної станції (Коригування) з впровадженням технології очистки промивних вод, за адресою просп. А. Навої, 1 у Дніпровському районі міста Києва за проектом "Проект з покращення водопостачання міста Києва" (компонент 2) | відсотків | Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 2), внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 0,0 | -100,0 |

| 4 |  | Рівень виконання робіт з реконструкції водоводів по № 1 до НС-3 просп. А. Навої, 1 та № 2 від НС-2 до НС-3 від камери гасіння, включаючи Дюкери № 1, № 2, на ділянці від камери гасіння гідроударів на просп. А. Навої, 1 до камери переключень в районі Набережного шосе в м. Києва з впровадженням системи контролю втрат води (пікомпонентний проект) за проектом "Проект з покращення водопостачання міста Києва" (компонент 3) | відсотків | Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 3), внутрішньогосподарський облік |  |  | 76,2 |  |  | 0,0 |  | -76,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Рівень виконання проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» в цілому | відсотків | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 0,6 |  |  | 0,5 |  | -0,1 |  |
| 6 |  | Рівень виконання договору з надання консультаційних послуг за проектом "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" | відсотків | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 13,2 |  |  | 9,7 |  | -3,5 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Здійснення заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту «Проект з покращення водопостачання у місті Києві» не розпочато у зв’язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» не виконувалось у 2025 році у зв’язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав). Крім того, в фактичних показниках відображено вибірку по проєкту в цілому з 2018 року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники затвердженої бюджетної програми не виконано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетна програма на 2025 рік не виконана через ряд причин, а саме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Реалізація заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту «Проект з покращення водопостачання у місті Києві» не розпочато у зв’язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» не виконувалось у 2023-2025 роках у зв’язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Сергій БІЛЕЦЬКИЙ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  |  |  |  | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік Міністерство розвитку громад та територій України ід-47000 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=310, КПК=3101670, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 20.02.2026 18:23:25 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 20.02.2026 18:37:26 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) 986726aa-e6c1-4503-80d9-96ea93840be5 |  |  |  |  |  |

.