	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101820
	
	0453
	
	Реалізація публічного інвестиційного проекту з придбання пасажирських вагонів (366 од.)
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Покращення якості та доступності послуг перевезень пасажирів залізничним транспортом 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Придбання рухомого складу для перевезення пасажирів





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	4 419 137,6
	0,0
	4 419 137,6
	4 418 100,3
	0,0
	4 418 100,3
	-1 037,3
	0,0
	-1 037,3

	1
	Придбання пасажирських вагонів
	3 393 127,0
	0,0
	3 393 127,0
	3 392 089,7
	0,0
	3 392 089,7
	-1 037,3
	0,0
	-1 037,3

	Причиною виникнення відхилення стало те, що фактичний обсяг затверджених видатків за відповідним напрямом використання бюджетних коштів у 2025 році відрізнявся відзапланованого показника на 400 000,0 тис. грн. У зв’язку з необхідністю збереження запланованого обсягу закупівлі нових пасажирських вагонів у кількості 100 одиниць булоприйнято рішення про коригування умов попередньої оплати шляхом зменшення рівня авансування з 65% до 58%.За результатами проведення процедури відкритих торгів таукладення договорів із постачальником, з урахуванням округлення відсотка авансування та відповідної суми попередньої оплати, розмір якої визначається виходячи з вартостіодного вагона та кратності їх кількості, виникло відхилення в обсягах касових видатків.

	

	2
	Здійснення остаточної оплати за поставлені вагонивідповідно до укладених в
2023 році договорів поставки в рамках бюджетноїпрограми “Оновлення
рухомого складу для перевезення пасажирів,будівництво та реконструкція
об’єктів інфраструктури суб’єктів господарюваннязалізничного транспорту
державного сектору економіки”
	1 026 010,6
	0,0
	1 026 010,6
	1 026 010,6
	0,0
	1 026 010,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0





	1
	Загальна вартість придбання пасажирськихвагонів серійного виробництва
	тис.гривень
	Договір
	5 370 625,2
	5 370 440,4
	-184,8

	2
	Загальна вартість придбання пасажирськихвагонів нових моделей з інноваційними
технічними та планувальними рішеннями (Т)
	тис.гривень
	Договір
	478 000,0
	477 990,0
	-10,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Відхилення фактичних результативних показників 1.1 та 1.2 виникло внаслідок незначного коригування в бік зменшення ціни за результатами процедури відкритих торгів. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальна кількість придбаних пасажирськихвагонів серійного виробництва
	одиниць
	Договір
	95,0
	95,0
	0,0

	2
	Загальна кількість придбаних пасажирськихвагонів нових моделей з інноваційними
технічними та планувальними рішеннями (Т)
	одиниць
	Договір
	5,0
	5,0
	0,0

	3
	Кількість поставлених пасажирських вагонів, заякі проведено остаточний розрахунок
	одиниць
	Акт приймання-передачі,
управлінський облік
	66,0
	66,0
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середня вартість 1 пасажирського вагонусерійного виробництва
	тис.гривень
	Управлінський облік
	56 532,9
	56 531,0
	-1,9

	2
	Середня вартість 1 пасажирського вагону новоїмоделі з інноваційними технічними та
планувальними рішеннями (Т)
	тис.гривень
	Управлінський облік
	95 600,0
	95 598,0
	-2,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Відхилення фактичних результативних показників 3.1 та 3.2 виникло внаслідок незначного коригування в бік зменшення ціни за результатами процедури відкритих торгів 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень оновлення парку пасажирських вагонівАТ «Укрзалізниця»
	відсотків
	Управлінський облік
	2,6
	2,6
	0,0

	2
	Рівень зростання кількості пасажирськихвагонів, доступних для перевезення осіб з
інвалідністю в кріслі колісному
	відсотків
	Управлінський облік
	7,0
	7,0
	0,0

	3
	Рівень здійснення остаточної оплати запоставлені вагони
	відсотків
	Управлінський облік
	100,0
	100,0
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Виконання результативних показників бюджетної програми загалом забезпечено в повному обсязі відповідно до затверджених у паспорті бюджетної програми параметрів. 

	За показниками затрат відхилення між затвердженими та фактичними значеннями має незначний характер і зумовлене коригуванням ціни в бік зменшення за результатами проведення процедур відкритих торгів. 

	Показники продукту виконано на 100 відсотків. Запланована кількість пасажирських вагонів серійного виробництва та вагонів нових моделей з інноваційними технічними та планувальними рішеннями придбана в повному обсязі. Кількість поставлених вагонів, за які проведено остаточний розрахунок, повністю відповідає затвердженим показникам.  





	За показниками ефективності середня вартість одного пасажирського вагону серійного виробництва та одного пасажирського вагону нової моделі з інноваційними технічними та планувальними рішеннями (Т) має незначне відхилення, що зумовлено зменшенням договірної ціни за результатами відкритих торгів.  

	Показники якості виконано у повному обсязі. Рівень оновлення парку пасажирських вагонів АТ «Укрзалізниця», рівень зростання кількості вагонів, доступних для перевезення осіб з інвалідністю в кріслі колісному, а також рівень здійснення остаточної оплати за поставлені вагони відповідають плановим значенням. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Бюджетну програму у звітному періоді виконано в повному обсязі. Усі ключові результативні показники досягнуто відповідно до затверджених у паспорті бюджетної програми значень. Незначні відхилення за окремими показниками затрат та ефективності не вплинули на кінцеві результати реалізації бюджетної програми. Виконання програми свідчить про досягнення поставленої мети та ефективне використання бюджетних коштів. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Державний секретар
	
	Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
	

	
	
	(підпис)
	(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
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