| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 310 |  |  |  |  | Міністерство розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3101000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3101860 |  |  |  |  | 0620 |  | Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України в м. Харкові |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Здійснення платежу за виконані роботи за контрактом від 28 вересня 2016 року № UDHEEP-KHTM-ICB-17 «Встановлення теплових лічильників та іншого механічного та електричного обладнання в теплових пунктах житлових будинків м. Харків» між комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» та AB «Axis Industries» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 18 692,4 | 18 692,4 | 0,0 |  | 18 692,4 | 18 692,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Погашення заборгованості за контрактом від 28 вересня 2016 р. № UDHEEP-KHTM-ICB-17 “Встановлення теплових лічильників та іншого механічного та електричного обладнання в теплових пунктах житлових будинків м. Харків” між комунальним підприємством “Харківські теплові мережі” та AB “Axis Industries” відповідно до Остаточної угоди про розірвання контракту № UDHEEP-KHTM-ICB-17, укладеної 28 грудня 2023 р., з урахуванням продовження кінцевого строку виплати коштів до 31 січня 2026 р. відповідно до листа Міжнародного банку реконструкції та розвитку від 30 жовтня 2025 р. Reg. 2025/10/30-01. | 0,0 |  | 18 692,4 | 18 692,4 | 0,0 |  | 18 692,4 | 18 692,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

| 1 |  |  | Обсяг залучених кредитних коштів від МБРР та ФЧТ за виконані роботи для здійснення платежу за контрактом від 28 вересня 2016 року № UDHEEP-KHTM-ICB-17 «Встановлення теплових лічильників та іншого механічного та електричного обладнання в теплових пунктах житлових будинків м. Харків» між комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» та AB «Axis Industries» | тис. гривень | Угоди про позику, кінцева дата яких продовжена листом МБРР |  |  |  | 18 692,4 |  |  | 18 692,4 |  | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | якості |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 |  |  | Рівень погашення заборгованості за контрактом за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" | відсотків | Внутрішньогосподарський облік |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2025 № 1600 «Деякі питання реалізації проєкту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» Міністерству розвитку громад та територій України було спрямовано кошти позики у сумі 18692,384 тис. гривень, які надійшли відповідно до Угоди про позику (Проект “Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 26 травня 2014 р. та Угоди про позику Фонду чистих технологій (Проект “Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (діючим як виконавець від імені Фонду чистих технологій) від 26 травня 2014 р., кінцевий строк виплати коштів за якими продовжено до 31 січня 2026 р. відповідно до листа Міжнародного банку реконструкції та розвитку від 30 жовтня 2025 р. Reg. 2025/10/30-01, за спеціальним фондом державного бюджету для завершення реалізації інвестиційного проекту “Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України” на нову бюджетну програму (надання кредитів у сумі 18692,384 тис. гривень). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зазначені кошти спрямовано для забезпечення повного погашення заборгованості за контрактом від 28 вересня 2016 року № UDHEEP-KHTM-ICB-17 «Встановлення теплових лічильників та іншого механічного та електричного обладнання в теплових пунктах житлових будинків м. Харків», укладеним між комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» та компанією AB «Axis Industries», відповідно до Остаточної угоди про розірвання зазначеного контракту від 28 грудня 2023 року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заборгованість у повному обсязі погашено у 2025 році, що дало змогу остаточно врегулювати фінансові розрахунки та забезпечити належне виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань. У цілому реалізація бюджетної програми є результативною, а поставлену мету — досягнуто в повному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Державний секретар |  |  | Сергій БІЛЕЦЬКИЙ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  |  |  | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік Міністерство розвитку громад та територій України ід-47260 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=310, КПК=3101860, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 20.02.2026 18:23:32 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 20.02.2026 18:37:40 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) 90b2bee2-7e27-4c5b-a85f-a5bcb26f2407 |  |  |  |  |

.